Тиркеме 2

КР Транспорт жана жол мимнистрлигинин
  « 06 » июль 2017-ж. № 226

буйругу менен бекитилген

туруктуу техникалык көзөмөл жүргүзүүгө кеткен убакыт НОРМАСЫ

(Жолго консультантивдик кызмат КӨРСӨТҮҮ)

жол ишинин түрү

- БӨЛҮМ.

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ  ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Бөлүм 1.1. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК ОРГАНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-001Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты бекитүү

Ченеми:негизи же жабдуусу 1000 м2

Бир катмардуу негиздүү жана жабылышын 20 см калындыктагы топуракты бекитүү, битум (битумдук эмульсия) менен аралшкандан кийин:

27-01-001-01	илинүүчүфрезалар менен

27-01-001-02	автогрейдерлер менен

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-01-001-01 | 27-01-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 10,98 | 11,57 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-01-002Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун куруу

Ченеми:негизи же жабылышы1000 м2

Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун 15 см калыңдыкта автогрейдер менен даярдоо:

27-01-002-01	кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-002-02	шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана кумдуу майда таш аралашмалардан

| Ресурстуншифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-01-002-01 | 27-01-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 6,34 | 6,34 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

Бөлүм 1.2. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗИН ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-01-003Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырыпбекитүү

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

27-01-003-01 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырып бекитүү

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 20,46 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-01-004 Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта куруу.

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта автогрейдер менен куруу:

27-01-004-01  кумдуу, суукумдуу топурактан,

27-01-004-02шагыл, кум-шагыл, шагыл(кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан,

Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта профилировщик менен куруу:

27-01-004-03    кумдуу, суукумдуу топурактан

27-01-004-04    шагыл, кум-шагыл, шагыл (кум-шагыл)-кумдуу жана золошлак аралашмалардан

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-01-004-01 | 27-01-004-02 | 27-01-004-03 | 27-01-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 7,14 | 7,14 | 21,12 | 21,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

БӨЛҮМ. 2.СУУ ТОПТООЧУ ЖАНА ДРЕНАЖДЫК КУРУЛУШ

Таблица КРЕР 27-02-001Дренаждарды куруу

Ченеми:дренаждын 100 м

Узунунан кеткен дренаждарды, жолдун жүрүүчү чети менен же бекитилүүчү тилкелердин бою менен куруу:

27-02-001-01	асбесттик-цементтик түтүктөрдөн

27-02-001-02	түтүкфильтирлерден

Туурасынан кеткен дренаждарды куруу:

27-02-001-03	бир жактуу чыгаруу менен

27-02-001-04	эки жактуу чыгаруу менен

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-001-01 | 27-02-001-02 | 27-02-001-03 | 27-02-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 11,45 | 20,30 | 14,72 | 19,77 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-002Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү:

Ченеми:төгүү 100 м

27-02-002-01	Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 12,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-003Жолдун жээгинен сууну агызуучудренаждардын воронкаларынкуруу

Ченеми:100 мворонка

27-02-003-01	Жолдун жээгинен сууну агызуучу дренаждардын воронкаларын куруу:

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 15,82 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-004Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

Ченеми:100 м лоток

27-02-004-01	Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 25,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-005Суу топтоочу курулуштарды узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

Ченеми:100 м3лоток

27-02-005-01	Суу топтоочу курулуштардын узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы | саат | 33,78 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-02-006Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу

Ченеми:1 кудук

Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу:

27-02-006-01	бетондон

27-02-006-02	темир бетондон

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-006-01 | 27-02-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: | саат | 6,45 | 6,53 |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 |
|  | -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 5 5 | 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-007Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

Ченеми:1 м3

27-02-007-01	Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу

.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы на | саат | 5,42а |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-008Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу

Ченеми:1 гасител

27-02-008-01	Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: | саат | 3,04 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-009Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

Ченеми:10 м2бекемдөө

27-02-009-01	Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 6,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-010Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.

27-02-010-01	цемент-бетон жабууларында

27-02-010-02	жабуулардын башка түрлөрүндө

Табигый борттук таштарды орнотуу:

27-02-010-03	цемент-бетон жабууларында

27-02-010-04	жабуулардын башка түрлөрүндө

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-010-01 | 27-02-010-02 | 27-02-010-03 | 27-02-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 10,59 | 13,73 | 30,35 | 63,84 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 5 10 5 | 5 10 5 | 5 10 5 | 5 10 5 |

Таблица КРЕР 27-02-011Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

Ченеми:100 м

27-02-011-01 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 79,16 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-015Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

Ченеми:100 м

Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.

27-02-015-01 туташтырылган участкада (түз жана радиус түрүндө)

27-02-015-02 түз участкада

27-02-015-03 радиус түрүндөгү участкада

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-02-015-01 | 27-02-015-02 | 27-02-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 2,43 | 2,09 | 3,64 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

БӨЛҮМ. 3. АСФАЛЬТОБЕТОН ЖАНА КАРА ЩЕБЕНЬ (ШАГЫЛ) ЖАБДУУСУН ЖАНА НЕГИЗИНДАЯРДОО (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

Бөлүмчө 3.1. ПРОФИЛДИН НЕГИЗИН ОҢДОО

Таблица КРЕР 27-03-001Шагыл менен майда таш негиздеринин профилин оңдоо.

Ченеми:1000 м2

Шагылдардын негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-1	жаны материалды кошуу менен

27-03-001-2	жаңы материалды кошпостон

Шагыл негиздеринин профилин оңдоо:

27-03-001-3	жаны материалды кошуу менен

27-03-001-4	жаңы материалды кошпостон

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-001-01 | 27-03-001-02 | 27-03-001-03 | 27-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 36,52 | 20,95 | 22 | 8,08 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-002Кум-шагыл негиздеринин жана жабууларынын профилин оңдоо

Ченеми:1000 м2

27-03-002-01	Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде жаны материалдарды кошуу менен

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен жеринде эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу менен:

27-03-002-02	30 % чейин

27-03-002-03	50 %чейин

27-03-002-04	75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон эки катмардан турган кум-шагыл аралашмасына, битум колдонуп курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-05	30 %чейин

27-03-002-06	50 %чейин

27-03-002-07	75 %чейин

27-03-002-08	Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу

Негизи же жабылышы 8см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-09	30 %чейин

27-03-002-10	50 %чейин

27-03-002-11	75 %чейин

Негизи же жабылышы 16см болгон кум-шагыл аралашмасына, битум эмульсиясын колдонуп   курууда, автогрейдердин жардамы менен эски жол жабуусунун материалдарын колдонуу:

27-03-002-12	 30 %чейин

27-03-002-13	 50 %чейин

27-03-002-14	 75 %чейин

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-002-01 | 27-03-002-02 | 27-03-002-03 |  | 27-03-002-04 | 27-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 11,25 | 11,86 | 11,67 |  | 11,4 | 24,14 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: -жол инженери; -топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |  | 10 10 5 | 10 10 5 |
| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-002-06 | 27-03-002-07 | 27-03-002-08 | 27-03-002-09 |  | 27-03-002-10 |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 23,76 | 23,30 | 15,89 | 16,50 |  | 16,38 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |  | 10 10 5 |
| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. |  | 27-03-002-11 | 27-03-002-12 | 27-03-002-13 |  | 27-03-002-14 |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат |  | 16,08 | 33,15 | 32,76 |  | 32,30 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % |  | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |  | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-003Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы өзгөргөн мезгилде27-003-002 таблицасына корректировка кылуу нормасы

Ченеми:1000м2

### 27-03-003-01  Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде

### 27-003-002-01 таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя.

### Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилд

### таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя

27-03-003-02    27-03-002-2; 27-03-002-5

27-03-003-03    27-03-002-3;  27-03-002-6

27-03-003-04    27-03-002-4;   27-03-002-7

Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына

27-03-003-05  кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасыя27-03-002-8.

### Катмардын негизиин же жабдуусунун калыңдыгы 1 см өзгөргөн мезгилде таблицасына кошуу же кемитүүкорректировка кылуу нормасы;

27-03-003-06      27-03-002-9; 27-03-002-12

27-03-003-07      27-03-002-10; 27-03-002-13

27-03-003 –08      27-03-002-11; 27-03-002-14

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-003-01 | 27-03-003-02 | 27-03-003-03 | 27-03-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 2,19 | 1,99 | 1,80 | 1,60 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-003-05 | 27-03-003-06 | 27-03-003-07 | 27-03-003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 2,73 | 2,63 | 2,44 | 2,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-004Асфальтбетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу.

Ченеми:100 т аралашма

Асфальт-бетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу:

27-03-004-01	асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонуу менен

27-03-004-02	асфальт-бетонду төшөгүчтү колдонбостон

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-004-01 | 27-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 21,5 | 22,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | %. % % | 40 50 20 | 40 50 20 |

Таблица КРЕР 27-03-005Ысык асфальтбетон аралашмасын менен аң- чөнөктөрдү өндоо (Ямочный ремонт)

Ченеми:100 м2аныкталган оңдоочу аянты

Эски катмарды талкалоо менен:

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо

27-03-005-001	Оңдолуучу бир жердеги чуңкур 1м2 чейин

27-03-005-002	Оңдолуучу бир жердеги чуңкур2 м2чоң

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Олчоо бирдиги. | 27-03-005-01 | 27-03-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 13,72 | 18,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; -вспомогательный персонал; | % % | 30 15 | 30 15 |

2. Бөлүмчө.  КУРУЛМАЛАРДЫ БУЗУУ

Таблица КРЕР 27-03-008Жабууларды жана негиздерди бузуу

Ченеми:100 м3 конструкциялар

Жабууларды жана негиздерди бузуу:

27-03-008-01	шагыл таштан төшөмө жол

27-03-008-02	шагылдан

27-03-008-03	кара шагылдан

27-03-008-04	асфальт-бетондон

27-03-008-05	цемент-бетондон

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-008-01 | 27-03-008-02 | 27-03-008-03 | 27-03-008-04 | 27-03-008-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 6,71 | 1,63 | 2,35 | 15,22 | 5,91 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-009Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы1000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-01	5 см

27-03-009-02	10 см

Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен  фрезанын барабанынын туурасы2000 мм, калыңдыгы:

27-03-009-03	5 см

27-03-009-04	10 см

27-03-009-05	15 см

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-009-01 | 27-03-009-02 | 27-03-009-03 | 27-03-009-04 | 27-03-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 2,27 | 3,77 | 0,75 | 0,97 | 1,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-010Борттук таштарды бузуу

Ченеми:100 м

Борттук таштарды бузуу:

27-03-010-01	бетондук негизде

27-03-010-02	шагылдык негизде

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-010-01 | 27-03-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 2,10 | 1,55 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-011Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-011-01	5 см

27-03-011-02	10 см

27-03-011-03	15 см

27-03-011-04	20 см

27-03-011-05	25 см

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-011-01 | 27-03-011-02 | 27-03-011-03 | 27-03-011-04 | 27-03-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,48 | 0,79 | 1,24 | 2,03 | 3,51 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-012Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын

үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм

болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү:

27-03-012-01              до 5см

27-03-012-02              до 10см

27-03-013-03              до 15см

27-03-012-04              до 20см

27-03-012-05              до 25см

27-03-012-06              до 30см

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-012-01 | 27-03-012-02 | 27-03-012-03 | 27-03-012-04 | 27-03-012-05 | 27-03-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,31 | 0,5 | 0,77 | 1,21 | 1,6 | 2,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-013А жана Б типтеги Iмаркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын

туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.:

27-03-013-01              до 5см

27-03-013-02              до 7см

27-03-013-03              до 10см

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-013-01 | 27-03-013-02 | 27-03-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,66 | 0,90 | 1,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-014А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен барабанынын туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү.

Ченеми:100 м2 асфальт жабдуусу

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 200м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-01              до 3см

27-03-014-02              до 5см

27-03-014-03              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 100м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-04              до 3см

27-03-014-05              до 5см

27-03-014-06              до 7см

А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных

породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт

бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен  барабанынын

туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү, аянты 50м2  дан

чоң, катмардын калыңдыгы:

27-03-014-07              до 3см

27-03-014-08              до 5см

27-03-014-09              до 7см

Ар бир 100 м которулуп жылганга үстунө кошумча кошулат же алынат:

27-03-014-10           27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03

27-03-014-11           27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06

27-03-014-12           27-03-014-07 27-03-014-08, 27-03-014-09

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-014-01 | 27-03-014-02 | 27-03-014-03 | 27-03-014-04 | 27-03-014-05 | 27-03-014-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,62 | 1,02 | 1,42 | 0,69 | 1,09 | 1,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-03-014-07 | 27-03-014-08 | 27-03-014-09 | 27-03-014-10 | 27-03-014-11 | 27-03-014-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,84 | 1,24 | 1,64 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

БӨЛҮМ.4. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТЕГИЗДӨӨ, ТӨШӨӨ

4.1. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ТЕГИЗДЕП ТӨШӨӨ

Таблица КРЕР 27-04-001Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу

Ченеми:100 м3 (тыгыз денесинде)

Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу:

27-04-001-01	кумдан

27-04-001-02	кум-майдаташ аралашмасынан, күкүмүнөн

27-04-001-03	даммалык чыгарылган болот эритилген шлактардан

27-04-001-04	шагылдан

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-001-01 | 27-04-001-02 | 27-04-001-03 | 27-04-0010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 10,86 | 11,32 | 19,23 | 17,54 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 15 | 15 | 15 | 15 |

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ШАГЫЛ ЖАНА КУМ-ЩЕБЕНь АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

Таблица КРЕР 27-04-003Кум-щебень майдаташ аралашмасынан же шагыл-кум аралашмасынан негиздерди жана жабууларды куруу.

Ченеми:1000 м2негизи же жабуусу

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-01	бир катмардуу калыңдыгы12 см

27-04-003-02	эки катмарлуу астыңкы катмары калындыгы12 см

27-04-003-03	эки катмардуу жогорку катмары10 см

27-04-003-04	жабуусунун айчык түспөл профилдүү жолдун огу боюнча катмары12 см

Негиздерин жана жабууларын кум-шагыл майдаташтын аралашмасынан куруу:

27-04-003-05  бир катмарды үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и

С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-0030-6 эки катмардын астыңкы катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-07 эки катмардын үстүңкү катмарын үзгүлтүксүз чыккан бирдей фракциядагы стандарт: С-4 и С-6, калыңдык катмары 15 см

27-04-003-08 калыңдык катмары 1 см өзгөрсө  үстүнө кошумча кошулат же алынат:

27-04-003-05 ден 27-04-003-07 чейин.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-003-01 | 27-04-003-02 | 27-04-003-03 | 27-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 17,91 | 12,81 | 12,25 | 17,76 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-003-05 | 27-04-003-06 | 27-04-003-07 | 27-04-003-0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 15,11 | 12,48 | 12,81 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ЩЕБЕНЬ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН

НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ

ТаблицаКРЕР 27-04-005Таш материалдарын жогортон басканда 98,1 МП (1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-700 мм шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-005-01	бир катмардуу

27-04-005-02	эки катмардын үстүнкү катмары

27-04-005-03	эки катмардын астыңкы катмары

27-04-005-4	катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-005-01 ден 27-04-005-03 нормаларына карата болот.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-005-01 | 27-04-005-02 | 27-04-005-03 | 27-04-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 27,41 | 27,70 | 23,27 | 1,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-006Таш материалдарын жогортон басканда 68,66дан98,1 Мпа (700дөн жогору 1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизги шагылдан болгон негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Негизинин курулушу шагылдын 40-700мм фракциясынан калындыгы15см (жогортон басканда топтоого бекемдик чеги 98,1жогору (1000)МП( кгс/см2)):

27-04-006-01	бир катмарддуу

27-04-006-02	үстүнкүнүн эки катмардуулугу

27-04-006-03	ылдыйкысынын эки катмардуулугу

27-04-006-04	катмардын калыңдыгын өзгөрүүсүнүн ар бир 1 см-ге кошуу же чыгарып салуу 27-04-006-01 ден 27-04-006-03 нормаларына карата болот.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-006-01 | 27-04-006-02 | 27-04-006-03 | 27-04-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 25,84 | 26,12 | 22,25 | 1,48 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-007Кысууда 68,6 МПа (700кгс/см2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизинтөшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа (700кгс/м2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун негизги катмарын 15 см калыңдыкта төшөө.:

27-04-007-01	бир катмарда

27-04-007-02	эки катмардын үстүнкү кошкатмары

27-04-007-03	эки катмардын астынкы кошкатмары

27-04-007-04	Калындыгы өзгөргөндө ар бир 1 см үчүн 27-04-007-01 - 27-04-007-03 ченемдерине кошуу же алып салуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-007-01 | 27-04-007-02 | 27-04-007-03 | 27-04-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 24,81 | 25,07 | 21,52 | 1,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-008Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунуннегизинколдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларды корректировкалоочу ченемдер.

Ченеми:1000 м2

27-04-008-01	Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кошкатмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларынын ченемдерине 1000 м2 ка кошу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,34 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 5 5 |

Таблица КРЕР 27-04-00970-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө.

Ченеми:1000 м2

70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө:

27-04-009-01	биркатмарлуу

27-04-009-02	эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-009-03	27-04-009-01, 27-04-009-02 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу

27-04-009-04	70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө

27-04-009-05	27-04-009-04 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-009-01 | 27-04-009-02 | 27-04-009-03 | 27-04-009-04 | 27-04-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 22,41 | 22,41 | 1,84 | 27,45 | 2,36 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-010Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын корректировкалоочу ченемдер.

Ченеми:1000 м2

27-04-010-01	Транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана биркатмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын кошумча майда таш менен иштеп чыгууда корректировкалоочу ченемдер.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,92 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 5 |

Таблица КРЕР 27-04-011Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу

Ченеми:1000 м2

Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу:

27-04-011-01  бир катмарлуу калыңдыгы 10см

27-04-011-02  эки катмарлуу калыңдыгы 20см

27-04-011-03	Ар бир 1 см өзгөргөн ченемдерге 27-04-011-01, 27-04-011-02  алып же кошуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-011-01 | 27-04-011-02 | 27-04-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 18,57 | 32,43 | 0,85 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 5 | 20 5 | 20 5 |

Таблица КРЕР 27-04-012Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги шагыл таптоо менен жолдун 15 см калындыктажабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги майдаланган щебень таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө:

27-04-012-01	бир катмарлуу

27-04-012-02	эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-012-03	эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-012-04	27-04-012-01, 27-04-012-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-012-01 | 27-04-012-02 | 27-04-012-03 | 27-04-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 32,73 | 33,25 | 25,87 | 1,66 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-013Кысууда 68,6-98,1 Мпа (1000 кгс/см2) бекемдиктеги шагылды таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6-98,1 Мпа (700-1000 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-013-01	бир катмарлуу

27-04-013-02	эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-013-03	эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-013-04	 27-04-013-01, 27-04-013-03 ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө; алып же кошуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-013-01 | 27-04-013-02 | 27-04-013-03 | 27-04-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 27,74 | 27,60 | 22,25 | 1,48 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-014Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.

Ченеми:1000 м2

Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.:

27-04-014-01	бир катмарлуу

27-04-014-02	эки катмарлуунун үстүнкү катмары

27-04-014-03	эки катмарлуунун астынкы катмары

27-04-014-04	27-04-014-01ден27-04-012-04кө чейинки ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошуу  ченемдерине ар бир 1 см өзгөргөнүнө алып же кошу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-014- 01 | 27-04-014-02 | 27-04-014-03 | 27-04-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 26,6 | 27,07 | 21,54 | 1,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-015 Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо

Ченеми:1000 м2

Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо, калыңдыгы:

27-04-015-01	18см калыңдыкты: пневмомашина катогу менен таптоо

27-04-015-02	18см калыңдыкты:виброкатка менен таптоо

27-04-015-03	18см калыңдыкты: кулачковый катогу менентаптоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-015-01 | 27-04-015-02 | 27-04-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 38,35 | 37,30 | 45,16 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-016Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

### Ченеми:1000 м2

### Курама темир бетон плиталарынын астын ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-01	бөлүкчө менен

27-04-016-02	жалпы

27-04-016-03	топурак «обоймсына»

Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)

27-04-016-04           жер полотосуна:жалпы

27-04-016-05           жер полотносна:   «обоймага»

27-04-016-06            откосторду бекемдөөдө: тердебеген

27-04-016-07            откосторду бекемдөөдө:: тердеген

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-001-01 | 27-04-016-02 | 27-04-016-03 | 27-04-016-04 | 27-04-016-05 | 27-04-016-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,51 | 0,7 | 2,12 | 1,22 | 2,51 | 0,56 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-04-017Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

Ченеми:100м3

### 27-04-017-01Пенопластан жылуулук катмарын жасоо

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги | 27-04-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 48,2 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |

Раздел 4.4.ТИКЕ КАПТАЛДАРДАГЫ  КУРУЛУУЧУ НЕГИЗИ ЖАНА ЖАбУУСУ

Таблица КРЕР 27-04-021Кум цемент аралашмасы менен тике капталга курулуучу негиз

### Ченеми:100м2

### 27-04-021-01 Кум цемент аралашмасы менен 0,18м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз

27-04-021-02, ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-021-1 ченемге алып же кошуу.

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-021-01 | 27-04-21-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 9,42 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 20 10 5 | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-04-022Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

### Ченеми:100м2

27-04-0-22-01Кум цемент аралашмасы менен 0,20м калыңдыкта тике капталга курулуучу негиз

27-04-022-02 , ченемдин ар бир 1 см өзгөргөнүнө жараша 27-04-022-1 ченемге алып же кошуу

| Ресурстун шифри | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-04-022-01 | 27-04-22-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 29,58 | 0,4 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 20 10 5 |

5. БӨЛҮМ. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН ЖАНА ПОДЗОРЛОРДУ КУРУУ

Бөлүмчө 1. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН КУРУУ

Таблица КРЕР27-05-001Даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-001-01	Катоктун үч жолку таптап жүрүүсү менен даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүнө 14 см катмар төшөө.

27-05-001-02	норме 27-05-001-1 ченемине жабуунун ар бир 1 см өзгөргөнүнө кошу же алуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-05-001-01 | 27-05-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 30,24 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 15 | 15 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР27-05-002Брусчатка жана мозаик таштарыменен көпүрөнүн үстүн куруу.

Ченеми:1000 м2

27-05-002-01	Бийиктиги 10см болгон брусчатка менен көпүрөнүн үстүн жаракаларын битум мастикасы менен толтуруп куруу.

Көпүрөнүн үстүн жаракаларын цемент раствору менен мозаик таштарынынбийиктиги менен бирдей толтуруп куруу.

27-05-002-02 10см

27-05-002-03  12см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-05-002-01 | 27-05-002-02 | -05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 53,13 | 94,53 | 101,88 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 5 5 | 5 5 | 5 5 |

5.2. ТӨШӨӨЧҮ ПОДЗОРЛОР И ОТМОСТКАЛАР

Таблица КРЕР27-05-00510 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

Ченеми:100 м2 подзор жана отмостка

27-05-005-01	10 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-05-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,45 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 |

6. БӨЛҮМ. ТҮЗҮЛҮШ НЕГИЗДЕРИН ЖАНА КАПТОО

Бөлүмчө 6.1. КАТУУ ЖОЛ КИЙИМ

Таблица КРЕР 27-06-001Курама темир бетон плиталары мененжолдун бетин каптоо.

Ченеми:100м3 курама темир бетон плитасы

27-06-001-01 Алты кырдуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо

Тик бурчтуу курама темир бетон плитасы менен жолду каптоо аянты;

27-06-001-02              3м2 чейин

27-06-001-03             10,5м2 чейин

27-06-001-04     10,5м2 тан жогору

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-001-1 | 27-06-001-2 | 27-06-001-3 | 27-06-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 23,84 | 17,05 | 17,47 | 15,95 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-002Цементобетонных жабууларын, рельс-формаларында жүрүүчү бетоноукладчик комплектиси менен куруу

### Ченеми:1000 м2

### Бир катмардууцементобетон жабдуусун ме механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

7-06-002-01      18 см

27-06-002-01      20 см

### Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

### 27-06-002-03      18 см

27-06-002-04      20 см

### Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-05      22 см

27-06-002-06      24 см

### Бир катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-07      22см

27-06-002-08      24 см

### Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы::

27-06-002-09      18 см

27-06-002-10      20 см

### Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-11      18см

27-06-002-12       20см

Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма мененс мостиктен

түшүрүп алып куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-13      22 см

27-06-002-14      24 см

### Эки катмардууцементобетон жабдуусун механизациялаштырылган ыкма менен  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-002-15      22см

27-06-002-16      24см

### 27-06-002-17Бир катмардууцементобетон жабдуусун аз механизациялаштырылган ыкма мененс куруу, катмардын калыңдыгы 20см:

27-06-002-18       ар бир 1 см өзгөрүлгөнна катмардын калыңдыгына  27-06-002-17 ченемге Алып же кошуу керек.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-002-01 | 27-06-002-02 | 27-06-002-03 | 27-06-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 58,31 | 63,94 | 57,29 | 62,93 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-002-05 | 27-06-002-06 | 27-06-002-07 | 27-06-002-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 70,08 | 75,99 | 68,88 | 74,80 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-002-09 | 27-06-002-10 | 27-06-002-11 | 27-06-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 54,50 | 59,44 | 53,31 | 58,26 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-002-13 | 27-06-002-14 | 27-06-002-15 | 27-06-002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 65,05 | 70,24 | 63,51 | 68,68 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-002-17 | 27-06-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 88,24 | 4,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-003 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жабууну куруу убагында насыптардын көп төгүлгөнүн байланыштуу автомашиналар обочинаданөтө албай калган учурда колдонулат

### Ченеми:1000 м2

27-06-003-01      27-06-002-01 по 27-06-0020-04

27-06-003-02      27-06-002-05  по  27-06-002-08

27-06-003-03      27-06-002-09  по  27-06-002-12

27-06-003-04      27-06-002-13  по  27-06-002-16

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-003-01 | 27-06-003-02 | 27-06-003-03 | 27-06-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,81 | 0,98 | 0,90 | 1,08 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 - | 20 - | 20 - | 20 - |

Таблица КРЕР27-06-004Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жана 27-06-016 жайлаштырууда каптоо жана негиздердин эки полосасы боюнча 3,5-4м

### Ченеми:1000 м2

27-06-004-01      Негизи жана жабуусу эки тилкеде (3,5-4м) курулган убакта 27-06-003, 27-06-17 ченемге кошулат же алынат

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,90 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 - |

Таблица КРЕР27-06-005Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 ( 27-06-002-01 ден 27-06-002-16) негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда

### Ченеми:1000 м2

27-06-005-01      негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда27-06-002-1 ден  27-06-002-16 ченемге кошулат же алынып салынат

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 14,19 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 - |

Таблица КРЕР27-06-006Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002  цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном)

### Ченеми:1000 м2

### 27-06-006-01      цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном) 27-06-002 ченемге кошулат же алынып салынат

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 6,81 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 15 5 |

Таблица КРЕР27-06-007Бетондун түзүлүш жаракалары

Ченеми:100 м жарака

Бетондун тигиштерин кесүү:

27-06-007-01    каткан учурда

27-06-007-02    жаңы куюлган учурда:

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-007-01 | 27-06-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 6,81 |  |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 15 5 | 15 5 |

Таблица КРЕР27-06-008Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

Ченеми:100 м жарака

27-06-008-01    Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,01 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 15 5 |

Таблица КРЕР27-06-009Жолдун жабуусуна коюлган торчо

Ченеми:1000 м2

Төшөө

27-06-009-01    цеменбетон жабуусуна коюлган темир торчо

27-06-009-02    асфальтобетон жабуусуна коюлган геосетки

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-009-01 | 27-06-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,33 | 3,73 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 15 5 | 15 5 |

Таблица КРЕР27-06-010Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

Ченеми:1000 м2

Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо

27-06-010-01    20см

27-06-010-02    22см

27-06-010-03    24см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-010-01 | 27-06-010 -02 | 27-06-010-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 176,03 | 192,54 | 210,39 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР27-06-011Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

Ченеми:1000 м2

27-06-011-01    Түзүлүш тигиштери кеңейтүү

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,48 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 10 5 |

Таблица КРЕР27-06-013Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен куруу

Ченеми:1000 м2

### Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен  куруу, калыңдыкта::

27-06-013-01    20см

27-06-013-02    22см

27-06-013-03    24см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-013-01 | 27-06-013-02 | 27-06-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 30,35 | 33,42 | 36,14 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % |  | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % |  | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР27-06-014ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо

Ченеми: 100м2 үстүнкү бети

### ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо:

27-06-014-01         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7м

27-06-014-02         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы  7,5м

27-06-014-03         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   8м

27-06-014-04         иштетүүнүн башкы стадиясы, туурасы   9м

27-06-014-05         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы7м

27-06-014-06             Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  7,5м

27-06-014-07         Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  8м

27-06-014-08      Иштетилгенден кийинки жабуусу, туурасы  9м

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-014-01 | 27-06-014-02 | 27-06-014-03 | 27-06-014-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 7,87 | 8,17 | 8,12 | 8,01 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-014-05 | 27-06-014-06 | 27-06-014-07 | 27-06-014-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 8,91 | 9,21 | 9,16 | 9,05 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

Таблица КРЕР27-06-015Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно - минералдык аралашмаларынан

Ченеми:1000 м2 жабуусу

### Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно - минералдык аралашмаларынынан типа «Сларри Сил» калыңдыгы:

27-06-015-01    5 мм

27-06-015-02    10 мм

27-06-015-03    15 мм

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-015-01 | 27-06-015-02 | 27-06-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,67 | 7,19 | 11,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | - 20 | - 20 | - 20 |

Бөлүкчө 6.2. КАТУУ ЭМЕС ЖОЛ КИЙИМИ

ТаблицаКРЕР27-06-016Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп жолдун негизин куруу

Ченеми:1000 м2

### Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, калыңдыгы:

27-06-016-01    16 см

27-06-016-02    18 см

### Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп, мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы

### 27-06-016-03    16 см

27-06-016-04    18 см

### Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп бетонду мостиктен түшүрүп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-016-05    20 см

27-06-016-06    22 см

### Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп  мостикти  колдонбостон жанаша тилкеден бетонду түшүрүп куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-016-07    20 см

27-06-016-08    22 см

### Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонунун төмөнкү маркасын (тощего) колдонуп жолдун негизин куруу, катмардын калыңдыгы:

27-06-016-09    20 см      профилировщик менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-10    22 см      автогрейдер менен, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-016-11    22 см      Катмардын 1 см өгөргөнүнөкарата  27-06-16-10 ченемге кошуу (кемитүү)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-016-01 | 27-06-016-02 | 27-06-016-03 | 27-06-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 107,63 | 119,43 | 105,77 | 117,57 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-016-05 | 27-06-016-06 | 27-06-016-07 | 27-06-016-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 131,75 | 142,49 | 129 | 140,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-016-09 | 27-06-016-10 | 27-06-016-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 77,45 | 68,11 | 0,11 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-017Шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу

Ченеми:100 м2

### 27-06-017-01  шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-02	катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-01 ченемге кошуу (кемитүү)

### 27-06-017-03шаардын өткөөлдөрүнүн негизин катуу (аз цементтүү) көпкө таптоону талап кыла турган бетондон куруу, катмардын калыңдыгы 16см

27-06-017-04   катмардын 1 см өгөргөнүнө  карата  27-06-17-03 ченемге кошуу (кемитүү)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-06-017-01 | 27-06-017-02 | 27-06-017-03 | 27-06-017-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 93,99 | 5,39 | 11,14 | 0,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; -жардамчы адистер; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-018Негиздерди жана жабууларды кара шагылдан төшөө.

Ченеми:1000 м2

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы жабууну төшөө:

27-06-018-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-02	3 т/м3 жогору

Таш материалдардын бекемдиги төмөнкүдөй кара шагыл менен 6 см калындыктагы негиздерди төшөө::

27-06-018-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-04	3 т/м3жогору

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-018-01 | 27-06-018-02 | 27-06-018-03 | 27-06-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | Саат. | 22,78 | 22,78 | 16,12 | 16,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-019Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды төшөө

Ченеми:1000 м2

Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды 3 см калындыкта төшөө:

27-06-019-01	БХ тиби

27-06-019-02	ВХ тиби

27-06-019-03	ДХ тиби

Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

27-06-019-04	27-06-019-01 ченемине

27-06-019-05	27-06-019-02 ченемине

27-06-019-06	27-06-019-03 ченемине

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-019-01 | 27-06-019-02 | 27-06-019-03 | 27-06-019-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 17,75 | 17,80 | 17,31 | 2,86 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-019-5 | 27-06-019-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,83 | 2,76 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
| 3 | - жол инженери; | %. | 30 | 30 |
| 120500 | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-020Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды төшөө

Ченеми:1000 м2

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору АБВ тибиндеги майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-02	3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору АБ тибиндеги кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-04	3 т/м3жогору

27-06-020-05	Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды тыгыздыгы жогору кум ГД тибиндеги 2,5-2,9-3 т/м3тыгыздыктагы таш материалдары  менен төшөө

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары бар кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-06	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-07	3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары бар майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-09	3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору кесек таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-10	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-11	3 т/м3жогору

Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору майда таш материалдары  менен төшөө:

27-06-020-12	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-13	3 т/м3жогору

27-06-020-14	Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды боштуктары жогору кум 2,5-2,9-3 т/м3 тыгыздыктагы материалдары  менен төшөө

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-020-01 | 27-06-020-02 | 27-06-020-03 | 27-06-020-04 | 27-06-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,07 | 13,75 | 12,97 | 13,75 | 12,66 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-020-6 | 27-06-020-7 | 27-06-020-8 | 27-06-020-9 | 27-06-020-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 12,49 | 12,96 | 12,76 | 13,22 | 12,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-020-11 | 27-06-020-12 | 27-06-020-13 | 27-06-020-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 12,94 | 12,57 | 13,04 | 12,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.

Ченеми:1000м2

Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

27-06-021-01                   27-06-020-01

27-06-021-02                   27-06-020-02

27-06-021-03                   27-06-020-03

27-06-021-04                   27-06-020-04

27-06-021-05                   27-06-020-05

27-06-021-06                   27-06-020-06

27-06-021-07                   27-06-020-07

27-06-021-08                   27-06-020-08

27-06-021-09                   27-06-020-09

27-06-021-10                 27-06-020-10

27-06-021-11                27-06-020-11

27-06-021-12                27-06-020-12

27-06-021-13                 27-06-020-13

27-06-021-14                 27-06-020-14

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-021-01 | 27-06-021-02 | 27-06-021-03 | 27-06-021-04 | 27-06-021-05 | 27-06-021-06 | 27-06-021-07 | 27-06-0210-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,52 | 1,61 | 1,51 | 1,6 | 1,47 | 1,46 | 1,52 | 1,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | %. | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-021-09 | 27-06-021-10 | 27-06-021-11 | 27-06-021-12 | 27-06-021-13 | 27-06-021-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,53 | 1,43 | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 1,40 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | %. | 40 40 30 | 40 30 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 | 40 40 30 |

Таблица КРЕР 27-06-022Органикалык жабыштыруучулар менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу

Ченеми:1000 м2

27-06-022-01	Шагыл жабууларды битумду колдонуу менен шагыл менен эки жолу иштеп чыгуу

Шагыл менен битумду колдонуу менен аз эскирген шагыл жолдордун үстүнкү катмарын эки жолу иштеп чыгуу:

27-06-022-02	үстү нормалдууну

27-06-022-03	үстү деформацияланганды

Битум менен шагылды колдонуу менен үстүнкү жабууну үч жолу иштеп чыгуу:

27-06-022-04	аябай эскирген шагыл жолдордун үстүнкү катмары нормалдууларды

27-06-022-05	көпүрөнүн деформацияланган үстүнкү катмарын

27-06-022-06	Кум-шагыл аралашмасы менен эки жолу иштеп чыгуу

27-06-022-07	Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардынүстүн бир жолу иштеп чыгуу.

Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн бир жолу иштеп чыгуу, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-022-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-09	3 т/м3 жогору

27-06-022-10	Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн эки жолу иштеп чыгуу

Битум менен шагыл колдонуу менен жакшыртылган жабуулардын үстүн эки жолу иштеп чыгуу, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-022-11	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-12	3 т/м3 жогору

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-01 | 27-06-022-02 | 27-06-022-03 | 27-06-022-04 | 27-06-022-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,07 | 13,75 | 12,97 | 13,75 | 12,66 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-06 | 27-06-022-07 | 27-06-022-08 | 27-06-022-09 | 27-06-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 9,25 | 5,30 | 6,82 | 7,41 | 10,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-11 | 27-06-022-12 | 27-06-022-13 | 27-06-022-14 | 27-06-022-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,65 | 14,89 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-16 | 27-06-022-17 | 27-06-022-18 | 27-06-022-19 | 27-06-022-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-21 | 27-06-022-22 | 27-06-022-23 | 27-06-022-24 | 27-06-022-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-022-26 | 27-06-022-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,47 | 0,43 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-023Жуулган шагыл менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу (ШПО)

Ченеми:1000 м2

27-06-023-01	Битумдун эмульсиясы менен жуулган шагылды колдонуп үстүнкү жабууну иштеп чыгуу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,68 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-024Шагыл жабууларды жана негиздерди тизүү, жарым сиңдирүү жана сиңдирүү

Ченеми:1000 м2

Битум менен тизүү жана жарым синдирүү:

27-06-024-01	5см шагыл жабууларды

27-06-024-02	5 см шагыл негиздерди

27-06-024-03	27-06-024-01, 27-06-024-02 ченемдерине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-04	8 см битумдук шагыл жабууларды битум колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-05	27-06-004-04 ченемине шагыл жабуулардын калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-60	8 см битумдук шагыл негиздерге битум колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-07	27-06-004-06 ченемине шагыл негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-08	5см калындыктагы шагылжабууларды же негиздерди битумдун эмульсиясын колдонуу менен тегиздөө жана жарым синдирүү

27-06-024-09	27-06-024-08 ченемине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

27-06-024-10	8 см калындыктагы шагыл жабууларды же негиздерди битумдун эмульсиясын колдонуу менен тегиздөө жана синдирүү

27-06-024-11	27-06-024-10 ченемине шагыл жабуулардын же негиздердин калындыгы ар бир 1 см өзгөргөн сайын кошуу же алуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-024-01 | 27-06-024-02 | 27-06-024-03 | 27-06-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 28,23 | 21,84 | 3,99 | 40,02 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-024-05 | 27-06-024-06 | 27-06-024-07 | 27-06-024-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 5,70 | 33,29 | 3,79 | 16,96 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-024-09 | 27-06-024-10 | 27-06-024-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,56 | 23,61 | 2,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

Таблица КРЕР27-06-025Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.

Ченеми:1000 м2

### 27-06-025-01 Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы

### негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-025-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 7,75 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 30 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-026Байланыштыруучу материалдарды куюу

Ченеми:1 т

27-06-026-01	Байланыштыруучу материалдарды куюу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,46 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; | % % | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-027Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу

Ченеми:100 м3борпон абалда кошуу

27-06-027-01	Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-027-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 4,93 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; | % % | 15 10 |

Таблица КРЕР27-06-028Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү

### Ченеми:100 т кургак кошумча

Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү:

27-06-028-01      фреза менен

27-06-028-02       автогрейдер менен

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-028-01 | 27-06-028-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 91 | 79,72 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; | % % | 15 10 |  |

Таблица КРЕР27-06-029Ысык асфалт бетон аралашмасы менен калыңдыгы 4 см жабууну  асфальтоукладчик "Титан-325" жана перегружател "Шаттл-Багти SB-2500С" колдонуу менен куруу

Ченеми:1000 м2

Калыңдыгы 4 см болгон жабууну ысык  асфальтобетон аралашмасы менен тыгыз мелкозернистых типа А,Б,В, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-06-029-01      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-029-02       3 т/м3  дан жогору

Калыңдыгы 4 см болгон жабууну ысык  асфальтобетон аралашмасы менен  көңдөйлүү крупнозернистых типа А,Б,В, таш материалдарынын тыгыздыгы:

:

27-06-02903      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-029-04       3 т/м3 дан жогору

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бир диги | 27-06-029-01 | 27-06-029-02 | 27-06-029-03 | 27-06-029-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 23,51 | 24,23 | 22,06 | 23,02 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 40 10 20 | 40 10 20 | 40 10 20 | 40 10 20 |

Таблица КРЕР27-06-030Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-029 талицасынын ченемине корректировка кылуу.

# Ченеми:1000 м2

# Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө кошуп же алуу:

7-06-030 -01      27-06-029-01

27-06-030 -02       27-06-029-02

27-06-030 -03      27-06-029-03

27-06-030 -04       27-06-029-04

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-030-01 | 27-06-030-02 | 27-06-030-03 | 27-06-0300-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,71 | 2,79 | 2,52 | 2,64 |  |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 |  |

Таблица КРЕР 27-06-031 «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан жабууну куруу.

Ченеми:1000 м2

### Орточо типтеги «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан туурасы орто жабууну куруу.:

# 27-06-031-01     туурасы 6м жана калыңдыгы 4см

27-06-031-02     туурасы 6м жогору жана калыңдыгы 4см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-031-1 | 27-06-031-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 6,41 | 7,02 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР27-06-032Бааларды түздөө үчүн 27-06-031 таблицасынын корректировкасы

# Ченеми:1000 м2

# Жабуунун калыңдыгы 0,5см өзгөргөндо кошуу же кемитүү:

27-06-032 -01     ченемге 27-06-031-01

27-06-032 -02      ченемге 27-06-031-02

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-032-01 | 27-06-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,15 | 0,10 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР 27-06-033 Wirtgen RX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу.

Ченеми:1000 м2

### 27-06-033-01WirtgenRX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу..

# 27-06-033- 02   Жабуунун калындыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-033-01  кошуу же алуу:

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-033-01 | 27-06-033-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 6,99 | 0,40 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР27-06-034 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой асфальтобетон аралашмасы менен куруу

### Ченеми:100 м2

### 27-06-034-01 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой

### асфальтобетон аралашмасы менен куруу

27-06-034-02   оңдолуучу (калыбынакелүүчү) катмардын ар бир  камары 0,5 см

өзгөргөндө27-06-034-01 ченемге кошуу же алуу;

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-034-01 | 27-06-034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 8,88 | 1,03 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 30 20 | 10 30 20 |

Таблица КРЕР27-06-035Volvo FEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо

Ченеми:1т

### 27-06-35-01 VolvoFEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,43 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 20 40 - |

Таблица КРЕР27-06-036Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH»комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.

Ченеми:100 м трещин

### 27-06-036-01 Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH» комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-036-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 30 - |

Таблица КРЕР27-06-039 Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча "Компакт-асфальт" асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен куруу.

Ченеми:100 м2

### 27-06-039-01     Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча "Компакт-асфальт" асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен үстүнкү катмарын 2,5 см калыңдыкта щебень мастик асфальты менен жана астыңкы катамарын 7 см калыңдыкта тыгыз ысык крупнозернистой смеси типа А куруу.

Калыңдыгы өзгөргөндө:

27-06-039-02  щебень мастик асфальты менен үстүңку катмарды 0,5 см калыңдыкта

жабууда27-06-039-01 ченемге кошуу же кемитүү.

27-06-39-03крупнозернистой асфальтобетон аралашмасы типа А менен0,5 см

калңдыкта жабууда  27-06-039-01ченемге кошуу же алуу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-039-01 | 27-06-039-02 | 27-06-039-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 32,32 | 1,77 | 1,64 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 30 40 40 | 30 40 40 | 3 40 40 |

Таблица КРЕР27-06-040Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу

### Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

### Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен битум эмульсиясын кошуп RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу:

27-06-040-01           20см тереңдикте

27-06-040-02          тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-040-01 ченемине кошуу же кемитүү.

### Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен минаралдык коумчаларды кошуп (щебень, гравий) RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу:

27-06-040-03       20см тереңдикте.

27-06-040-04      тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-040-03 ченемине кошуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-040-01 | 27-06-040-02 | 27-06-040-03 | 27-06-040-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 9,65 | 0,35 | 17,91 | 0,71 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 |

ТаблицаКРЕР27-06-041 «TINAH-325»асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонной аралашмасы типа Э менен төмөнжана үстүнкү катмарды куруу.

Ченеми:1000 м2  «TINAH-325» асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонаралашмасы типа Э менен төмөнкү жана үстүнкү катмарды куруу

27-06-041-01      калыңдыгы 10см

27-06-041-02    тереңдиги 1 см өзгөргөндө 27-06-04101 ченемине кошуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-041-01 | 27-06-041-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 17,91 | 0,71 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-043 Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыкта жабууну куруу

Ченеми:1000 м2  жабуу (норма 01); 1000м2 үстүнкү бети (норма 02)

### 27-06-043-01   Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыктажабууну куруу

27-06-043-02     Жука калыңдыктагы жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө

27-06-043-01ченемге кошуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-043-01 | 27-06-043-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,64 | 0,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-044Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.

Ченеми:1000 м2

27-06-044-01         Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.

27-06-044-02Ар бир 0,5 смкалыңдыктагы өзгөрүлгон оңдолуучу калыңдыкка

27-06-044-01ченемге кошулуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-044-01 | 27-06-044-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 12,54 | 0,06 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-045Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 7,6 м куруу:

27-06-045-01        15см;

27-06-045-02        18см;

27-06-045-03        20см;

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 8,6 м куруу:

27-06-045-04        15см;

27-06-045-05        18см;

27-06-045-06        20см

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 9,6 м куруу:

27-06-045-07        15см;

27-06-045-08        18см;

27-06-045-09        20см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-045-01 | 27-06-045-02 | 27-06-045-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,34 | 13,18 | 13,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-045-04 | 27-06-045-05 | 27-06-045-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 11,94 | 12,06 | 12,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-045-07 | 27-06-045-08 | 27-06-0-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,24 | 13,28 | 13,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-046Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.

Ченеми:1000 м2

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 7,6 м куруу:основания:

27-06-046-01        15см;

27-06-046-02        18см;

27-06-046-03        20см;

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 8,6 м куруу:

27-06-046-04        15см;

27-06-046-05        18см;

27-06-046-06        20см

Калыңдыгы даяр негизди туурасы 9,6 м куруу:

7-06-046-07        15см;

27-06-046-08        18см;

27-06-046-09        20см

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-046-01 | 27-06-046-02 | 27-06-046-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,74 | 13,70 | 13,73 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-046-04 | 27-06-046-05 | 27-06-046-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 12.40 | 12.45 | 12.49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |
|  |  | % |  |  |  |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-046-07 | 27-06-046-08 | 27-06-046-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 13,76 | 13,82 | 13,85 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-047Caterpillar RM-500 регенератор-смесителясын колдонупмуздак ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.

Ченеми:1000 м2

CaterpillarRM-500 регенератор-смесителясын колдонуп  ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.

27-06-047-01                минерал кошумчасы

27-06-047-02                минерал кошумчасы жана битум эмульсиясы

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-047-01 | 27-06-047-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 8,85 | 8,95 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-048Органикалык эмес жабышкак жана регенератор-смесителясы менен топуракты  турукташтыруу жана бекитүү

Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

Катмарды 20 см калыңдыкта эки остуу геотехникалык решетка менен турукташтыруу:

27-06-048-01       15см чейин

27-06-048-02      25см чейин

27-06-048-03      35см чейин

27-06-048-04       45см чейин

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-048-01 | 27-06-048-02 | 27-06-048-03 | 27-06-048-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,94 | 4,71 | 5,55 | 6,26 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-049Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу

Ченеми:1000 м2  үстүнкү бети

27-06-049-01    Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-049-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 11,79 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-050Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү аянттарды түзүү.

Ченеми:1000 м2

Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү негизин 20 см калыңдыкта жана аянттары түзүү:

27-06-050-01              50м2 чейин

27-06-050-02              50м2 жогору

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-050-01 | 27-06-050-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,43 | 1,68 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-051Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу

Ченеми:100 м2  үстүнкү бети

27-06-050-01      Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,55 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 5 10 10 |

Таблица КРЕР27-06-052Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-052-01          Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 22,6 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 25 30 10 |

Таблица КРЕР27-06-053Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-053-01   Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-053-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 19,05 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; |  | 5 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-054Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо

Ченеми:1000м2  үстүнкү бети

27-06-054-01   Геосинтетикалык материалдарды типа  «ГЕО Мат» колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-06-054-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 40,96 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жардамчы адистер; - жол инженери; -инженер топограф; | % | 10 20 20 |

7. БӨЛҮМ.ЖОЛЧОЛОР ЖАНА ТРОТУАРЛАР

Таблица КРЕР 27-07-001Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон жабууларын төшөө

Ченеми:100 м2

27-07-001-1Куюлган майдабүртүктүү асфальтбетон аралашмасы менен бир катмарлуу жолчолордун жана тротуарлардын жабууларын3 см калыңдыкта төшөө

27-07-001-2. 07-001-1 ченемине жабуунун калындыгы 0,5 см ге өзгөргөндө кошуу

Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон эки катмарлуу жабуусу:

27-07-001-3  чонбүртүктүү асфальтбетон аралашмасы менен астынкы катмарын 4,5 см  калындыктагы

27-07-001-4	майда бүртүктүү кумдуу асфальтбетон аралашмасы менен үстүнкү катмарын 3 см калындыктагы

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-001-01 | 27-07-001-02 | 27-07-001-03 | 27-07-0010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 4,06 | 0,51 | 4,63 | 3,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-002Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин

(астын)  куруу

Ченеми:100 м2жолчо жана тротуар

### 27-07-002-01 Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин (астын) 12 см калыңдыкта куруу

27-07-002-02.  Негиздин калыңдыгы 1 см өзгөргөндө 27- 07-002-01 ченемине кошуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-002-01 | 27-07-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,88 | 0,19 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-003Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу

Ченеми:100 м2

Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу;

### 27-07-003-01  цементраствору менен

27-07-003-02  кум менен

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-003-01 | 27-07-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 9,23 | 8,00 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 - | 10 10 - |

Таблица КРЕР 27-07-004Жыгачтан тротуарларды куруу

### Ченеми:100 м227-07-004-01  Жыгачтан тротуарларды куруу;

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 21,45 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 - |

Таблица КРЕР 27-07-005Жабууну тротуар плиткаларынан куруу

### Ченеми:10 м2 (нормы 01-03); м реза (нормы 04-07)

Жабууну тротуар плиткаларынан курууплитканы жаткызуу 1м2, шт.:

# 27-07-005-01              40

27-07-005-02              55

27-07-005-03              90

Калыңдыгы 70мм болгон плитаны кесүү:

27-07-005-04            станокто кесүү

27-07-005-05            бурчту шливовка кылуучу машика менен.

Ар бир 10мм өзгөргөндө ченемге кошуу же кемитүү.

2707-005-06              27-07-005-04

27-07-005-07             27-07-005-05

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-005-01 | 27-07-005-02 | 27-07-005-03 | 27-07-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,67 | 0,71 | 0,90 | 0,03 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-005-05 | 27-07-005-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,02 | - |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-006Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун куруу:

### Ченеми:1000 м2

27-07-006-01		Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун  4 см калыңдыкта куруу:

27-07-006-02               Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-07-006-01ченемге кошуу же кемитүү.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-006-01 | 27-07-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 4,12 | 0,19 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 5 5 | 10 5 5 |

Таблица КРЕР 27-07-007Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу

### Ченеми:100 м2

Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу,маркасы:

# 27-07-007-01              600  калыңдыгы 12см ге чейин

27-07-007-02              1200 калыңдыгы 12см ге чейин

27-07-007-03              1200 калыңдыгы 15см ге чейин

27-07-007-04              1200 калыңдыгы 18см ге чейин

27-07-007-05              1200 калыңдыгы  22см ге чейин

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-07-007-01 | 27-07-007-02 | 27-07-007-03 | 27-07-007-04 | 27-07-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,09 | 2,77 | 3,41 | 4,02 | 4,83 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-008Тротуарды гранит плиталары менен жабуу

### Ченеми:100 м2

### Тротуарды гранит плиталары менен жабуу

# 27-07-008-01  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4даана

# плита 1 м2 чейин.

# 27-07-008-02  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 дан жогору.

# 27-07-008-03    туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 чейин.

# 27-07-008-04  туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 80-120мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 дан жогору.

# 27-07-008-05   туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 чейин.

# 27-007-008-06            туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы130-150мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 дан жогору.

# 27-07-008-07              туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 чейин.

# 27-07-008-08            туурасы 2,5м чейин жана калыңдыгы 130-150мм, саны 4 даана

# плита 1 м2 дан жогору.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-07-008-01 | 27-07-008-02 | 27-07-008-03 | 27-07-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 10,23 | 11,98 | 15,71 | 18,64 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-07-008-05 | 27-07-008-06 | 27-07-008-07 | 27-07-008-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 11,40 | 13,00 | 17,09 | 20,01 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

8. БӨЛҮМ. ЖОЛ ЖАБУУСУНУН ЧЕТИНДЕГИ  ТИЛКЕСИН  БЕКЕМДӨӨ  ЖАНА ЖОЛДУН ЖЭЭГИН БЕКЕМДӨӨ

Таблица КРЕР 27-08-001Жолдун жээгин жана тилкени бекемдеп куруу

Ченеми:1000 м2 жабуу тилкеси жана жолдун жээги

27-08-001-01	Асфальт бетону менен  туурасы 0,5 жана 0,7м,  калыңдыгы 5см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-02	Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-01ченемге кошуп же алып салуу керек

27-08-001-03	Карашагыл менен  туурасы 0,5 жана 0,75 м, калыңдыгы 6см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-04	Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-03 ченемге кошуп же алып салуу керек

27-08-001-05	Майдаланган таш менен  туурасы 0,5 жана 0,75м, калыңдыгы 10см  болгон бекемдөө тилкесин куруу

27-08-001-06	Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, 27-08-001-05ченемге кошуп же алып салуу керек

Монолит цемент бетону 205см  болгон бекемдөө тилкесин куру, туурасы:

27-08-001-07	0,75 м

27-08-001-08	1 м

Калыңдык катмары ар бир 1см ге өзгөргөндө, ченемге кошуп же алып салуу керек:

27-08-001-09	ченемге 27-08-001-07

27-08-001-10	ченемге 27-08-001-08

27-08-001-11	Жолдун жээгин щебень аралашмасы менен калыңдыгын 10см

кылыпбекемдөө

Жолдун жээгин  топурак аралашкан майдаланган таш  менен калыңдыгын 12см

кылып  бекемдөө, топурактын көлөмүнөн майдаланган таштын чыгымдалышы:

27-08-001-12	40 %

27-08-001-13	50 %

27-08-001-14	Жолдун жээгин майдаланган таш менен тыгыздап бекемдөө.

27-08-001-15	Жолдун жээгинин сырткы жагына туурасын 0,5м кылып чөптүн уругун себүүменен бекемдөө.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-08-001-01 | 27-08-001-02 | 27-08-001-03 | 27-08-001-04 | 27-08-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 46,88 | 7,49 | 34,86 | 4,21 | 18,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-08-001-06 | 27-08-001-07 | 27-08-001-08 | 27-08-001-09 | 27-08-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,78 | 99,99 | 99,64 | 4,92 | 4,9 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-08-001-11 | 27-08-001-12 | 27-08-001-13 | 27-08-001-14 | 27-08-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 2,24 | 1,09 | 1,13 | 0,92 | 1,86 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 | 20 20 5 |

Таблица КРЕР 27-08-002Тилкени темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу

Ченеми:100 м3 курама темир бетон плита

Тилкени курама темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу,плитанын өлчөмү:

27-08-002-01	10,5(0,75)0,06 м

27-08-002-02	30,5(0,75)0,12 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Бирдиги. | 27-08-002-01 | 27-08-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | саат. | 44,55 | 26,53 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; вспомогательный персонал; | % | 20 5 | 20 5 |

Таблица КРЕР 27-08-003Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө.

Измеритель: 100 м2 откостордун үстү.

Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө:

27-08-003-01   топурак төгүү менен

27-08-003-02   бетон аралашмасы менен толтуруп

27-08-003-03   щебнем төгүү менен

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-08-003-01 | 27-08-003-02 | 27-08-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 4,5 | 4,98 | 5,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; - жардамчы адистер; |  | 10 20 5 | 10 20 5 | 10 20 5 |

9. БӨЛҮМ.ЖОЛДУ ЖАКШЫРТУУ

1. ЖОЛДУ КОРГООЧУ ТОСМО

Таблица КРЕР 27-09-001Коргоочу тосмо куруу

Тосмо(парапет) куруу:

27-09-001-01	темир бетондон

27-09-001-02	бетондон

27-09-001-03	таштан

27-09-001-04	болот зымдан жыгач мамычаларга

Кашаа куруу:

27-09-001-05	темир бетон мамысына трос тартып

27-09-001-06	тордон

27-09-001-07	зымдан көп катар тартып

27-09-001-08 жөө өтүүчүлөргөтемир кашаа куруу

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-09-001-01 | 27-09-001-02 | 27-09-001-03 | 27-09-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 5,35 | 45,46 | 21,84 | 21,69 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; |  | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-09-001-05 | 27-09-001-06 | 27-09-001-07 | 27-09-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 12,94 | 4,8 | 3,81 | 7,06 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: - жол инженери; -инженер топограф; |  | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-09-002Жолго өткөнгө тоскоол болуучу темир тосмо куруу

Ченеми:100 м

27-09-002-1	Курама темир бетон мамысына  болот зым менен тоскоол коргон куруу

Темир мамысы менен тоскоол коргон куруу, мамынын ортосундагы аралык:

27-09-002-2	4 м

27-09-002-3	3 м

27-09-002-4	2 м

27-09-002-5	1 м

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-002-01 | 27-09-002-02 | 27-09-002-03 | 27-09-002-04 | 27-09-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 13,17 | 15,16 | 16,90 | 20,4 | 30,89 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-003Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун  куруу

Ченеми:10 м

Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун куруу:

27-09-003-01	темир бетондон

27-09-003-02	жол тайпасына темирден

27-09-003-03	көпүрө тайпасына темирден

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-003-01 | 27-09-003-02 | 27-09-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,48 | 3,15 | 3,67 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-004Белги берүүчү мамычаларды жана жөнөкөй жыгачтан жасалган жоон мамы казыктарды орнотуу

Ченеми:100 шт.

27-09-004-01	Белги берүүчү темир бетон мамычаларды орнотуу

27-09-004-02	Жөнөкөй жыгачтан жоон мамы  казыктарын жасоо жана орнотуу

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-004-01 | 27-09-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,53 | 3,93 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-005Эки жагындагы тосмолорду(перил)  жана жоон мамы казык (тумб) тосмолорун  тактадан жасоо жана орнотуу

Ченеми:100 м

Жасоо жана орнотуу:

27-09-005-01            жерге кагылган жоон мамы-казык

27-09-005-02            тактадан жоон мамы-казык тосмосун

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-005-01 | 27-09-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 21,59 | 15,13 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-006Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу

Ченеми:100 п.м.

27-09-006-1	Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ед. измер. | 27-09-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-007Кармап туруучу темир тоскоол  куруу

Ченеми:100 м

27-09-007-01	Кармап туруучу темир тоскоол  куруу:

27-09-007-02  мостовой группасы

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-007-01 | 27-09-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 11,91 | 20,55 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |
|  | - топограф инженери; | % | 10 | 10 |

2. ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ

Таблица КРЕР 27-09-008Жол белгилерин фундаментсиз орнотуу

Ченеми:100 знаков

Жол белгилерин орнотуу:

27-09-008-01	темир мамычага

27-09-008-02	жыгач брустарга

27-09-008-03	жыгач устунга (круглякка)

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги | 27-09-008-01 | 27-09-008-02 | 27-09-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - жардамчыадистер; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-009 Курама темирбетон фундаменттерин кую менен ага  темирмамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Ченеми:1 т мамы

Жол белгилерин темир мамыларына жана курама темирбетон фундаменттерине орнотуу,  мамылардын салмагы:

27-09-009-01	25 кг чейин

27-09-009-02	25 ден 50 кг чейин

27-09-009-03	50 ден 100 кг чейин

27-09-009-04	100 кг жогору

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-09-009-01 | 27-09-009-02 | 27-09-009-03 | 27-09-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 22,28 | 13,34 | 10,97 | 8,95 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-010Темир бетон фундаменттерин куюп, ага темир бетон жана асбестцемент мамыларды орнотуп жол белгилерин кою

Ченеми:1 м3 мамы (ченемге 1,2,3) и 100 п.м. мамы (ченемге 4).

Бир мамылуу жол белгилерин, темир бетон фундаментине темир бетон  мамысын орнотуу менен жол белгилерин кою, темир бетон мамыларынын көлөмү:

27-09-010-01                 0,05 м3 чейин

27-09-010-02                 0,05 ден 0,1м3чейин

27-09-010-03                 0,1 м3жогору

27-09-010-04	Бир мамылуу жол белгилерин, темир бетон фундаментине асбестцемент  мамысын орнотуу менен жол белгилерин кою

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ед. измер. | 27-09-010-01 | 27-09-010-02 | 27-09-010-03 | 27-09-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 13,35 | 6,16 | 3,92 | 19,94 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-011Темир рама конструкциясын орнотуп, ага  жол белгилерин кою

:

Ченеми:1 т рама конструкциясы

Темир рама конструкциясын орнотуп, ага жол белгилерин:

27-09-011-01	П-образдуу

27-09-011-02	Т-образдуу

27-09-011-03	Г-образдуу

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-09-011-01 | 27-09-011-02 | 27-09-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 9,63 | 10,08 | 10,09 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-012Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотуу

Ченеми:100 белги

27-09-012-01	Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотууда ченем таблиц  27-09-008 по 27-09-011кошуу керек

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Бирдиги. | 27-09-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат.. | 4,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 |

9.3. БЕЛГИЛӨӨ СЫЗЫГЫ

Таблица КРЕР 27-09-016Краска менен жол бетин белгилөө сызыгы

Ченеми:1 кмтүз сызык

Боек менен жол бетин  бүтүн сызык менен белгилөө туурасы:

27-09-016-01	0,1 м

27-09-016-02	0,2 м

27-09-016-03	0,4м

Боек менен жол бетин үзүк сызык менен белгилөө туурасы0,1м, салыштартырмалуу үзүк сызыктын ортосу:

27-09-016-04	1:1

27-09-016-05	1:3

27-09-016-06	3:1

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-016-01 | 27-09-016-02 | 27-09-016-03 | 27-09-016-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | Саат. | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ед. измер. | 27-09-016-05 | 27-09-016-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,47 | 2,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 10 | 20 10 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-017Термопластик менен жол бетин белгилөө

Ченеми:1 кмсызыкка

Туурасы 0.1м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

27-09-017-1	үзгүлтүксүз

27-09-017-02	пунктир менен сызуу 1:1

27-09-017-03	пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-04	пунктир менен сызуу3:1

Туурасы 0.15м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

27-09-017-05	үзгүлтүксүз

27-09-017-06	пунктир менен сызуу1:1

27-09-017-07	пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-08	пунктир менен сызуу3:1

Туурасы 0.20м болгон термопластик менен жол бетин сызуу:

27-09-017-09	үзгүлтүксүз

27-09-017-10	пунктир менен сызуу1:1

27-09-017-11	пунктир менен сызуу1:3

27-09-017-12	пунктир менен сызуу3:1

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-017-01 | 27-09-017-02 | 27-09-017-03 | 27-09-017-04 | 27-09-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 4,75 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-017-06 | 27-09-017-07 | 27-09-017-08 | 27-09-017-09 | 27-09-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 6,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-017-11 | 27-09-017-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,3 | 6,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 20 | 20 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-018 Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска  менен горизонтальдык жол сызыгын түшүрүү

| Ченеми:100 м2 горизонтальдык белги сызыгы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-018-01 |  | Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска менен горизонтальдык жол сызыгын асфальт жабуусуна түшүрүү(асфальт, үстүнкү бетин иштетүү) |  |  |  |
| Шифр булагы |  | Чыгымдардын аталышы |  | Ченем бирдиги. | 27-09-018-01 |
|  |  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  | саат. | 1,77 |
|  |  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  | 20 20 |
|  |  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | % % |  |
|  |  | - жардамчы адистер; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-019Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө

| Ченеми:100 м2 горизонтальдык белги сызыгы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-019-01 |  | Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө. |  |  |  |
| Шифр булагы |  | Чыгымдардын аталышы |  | Ченем бирдиги. | 27-09-019-01 |
|  |  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  | саат. | 26,44 |
|  |  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  | 20 20 |
|  |  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | % % |  |
|  |  | - жардамчы адистер; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-020 Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.

| Ченеми:1 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27-09-020-01 | Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.(ИДН) |  |  |
|  | Жолдун өткөөл бөлүгүнө куруп кайра чогултуп алуучу элементтер менен (лежачийо полицейскийди) куруу: |  |  |
| 27-09-020-02 |  | орточоузундугу 500, 900 мм |  |
| 27-09-020-03 |  | орточоузундугу 1500 мм |  |
| 27-09-020-04 |  | чекеси |  |
| 27-09-020-05 | Жолдун өткөөл бөлүгүнө моноли менен (лежачийо полицейскийди) куруу: |  |  |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-020-01 | 27-09-020-02 | 27-09-020-03 | 27-09-020-04 | 27-09-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 9,39 | 0,32 | 0,45 | 0,24 | 1,23 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-021 Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер  (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу.

| Ченеми:1 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-021-01 |  | Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу. |  |  |  |
| Шифр булагы |  | Чыгымдардын аталышы |  | Ченем бирдиги. | 27-09-021-01 |
|  |  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  | саат. | 0,17 |
|  |  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  | 20 20 |
|  |  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | % % |  |
|  |  | - жардамчы адистер; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-022Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу.

| Ченеми:1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу. покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-01 |  |  | жолдун түз бөлүгүндөгүмурунку белги сызыгын кетирбестен |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-02 |  |  | жолдун түз бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирип |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-03 |  |  | жолдун ийри бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирбестен |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-04 |  |  | жолдун ийри бөлүгүндөгү мурунку белги сызыгын кетирип |  |  |  |  |  |  |
| Шифр булагы |  | Чыгымдардын аталышы |  |  | Шифр булагы | 27-09-022-01 | 27-09-022-02 | 27-09-022-03 | 27-09-022-04 |
|  |  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  |  |  | 9,39 | 0,32 | 0,45 | 0,24 |
|  |  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жол инженери; - топограф инженери; |  |  |  | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  |  | - жардамчы адистер; |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-023 Магистралдын токтотуу блогун куруу

(Монтаж блока торможения магистрального (БТМ))

| Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-023-01 |  |  | Магистралдын токтотуу блогун куруу |  |  |  |  |
| Шифр булагы |  | Чыгымдардын аталышы |  |  | Ченем бирдиги. |  | 27-09-023-01 |
|  |  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  |  | саат. |  | 0,23 |
|  |  | - жол инженери; - топограф инженери; |  |  |  |  | 20 20 |
|  |  |  | - жардамчы адистер; |  | % | 10 |  |

Таблица КРЕР 27-09-030Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү

| Ченеми:100 м |  |
| --- | --- |
| 27-09-030-01 | Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү. |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-030-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,95 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | 20 20 10 |
|  | - жардамчы адистер; | % |  |

Таблица КРЕР 27-09-031Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан түшүрүү.

| Измеритель: 10 м2 |  |
| --- | --- |
| 27-09-031-01 | Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан кол менен өзү жабышуучу лента трафаретти колдонуп түшүрүү. |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-031 -01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,25 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | 20 20 10 |
|  | - жардамчы адистер; | % |  |

Таблица КРЕР 27-09-032 Бетон бордюрга жана темир бетон тоскоол тосмолорго вертикалдуу жол белгилерин түшурүү.

| Измеритель: 100 м2 |  |
| --- | --- |
| 27-09-032-01 | Механизаштырылган ыкма менен бетон бордюрга 2.7 жана темир бетон тоскоол тосмолорго 2.5 вертикалдуу жол белгилерин түшүрүү. |
| 27-09-032-02 | бетон бордюрга 2.7 2.7 вертикалдуу жол белгилерин кол менен түшүрүү. |
| 27-09-032-03 | Белгиси эскирген иштетилген бордюрга 2.7 вертикалдуу белгини кол менен түшүрүү. |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-09-032-01 | 27-09-032-02 | 23-09-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,60 | 6,46 | 6,13 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; |  | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 |

10. БӨЛҮМ.МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЯРДОО

Таблица КРЕР 27-10-001Жабышкак битум материалдарын жана эмульсияны даярдоо.

Ченеми:1т

15000л казанга кошулмасы жок битумду даярдоо:

27-10-001-01	чоюлма

27-10-001-02	суюк

15000л казанга кошулмасы бар бмтумду даярдоо:

27-10-001-03	чоюлма

27-10-001-04	суюк

27-10-001-05	 Битум эмульсиясын даярдоо

27-10-001-06    400л казангабитумду ысытуу

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-10-001-01 | 27-10-001-02 | 27-10-001-03 | 27-10-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 8,42 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченем бирдиги. | 27-10-001-05 | 27-10-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 13,15 | 13,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 20 | 20 |

Таблица КРЕР 27-10-002Асфальтбетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл)бүртүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо

Ченеми:100 т

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн А түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-02	3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн Б түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-04	3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн В түрүндөгү ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-06	3 т/м3 жана жогору

Асфальт/бетон аралашмасын тыгыз кумдуу, ысык төшөө үчүн даярдоо:

27-10-002-07	Г түр

27-10-002-08	Д түрү

Асфаль/бетон аралашмасын, көңдөйлүү майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-10	3 т/м3 жана жогору

Асфаль/бетон аралашмасын, жогорку көңдөйлүү майдаланган шагыл (шагыл) бүрүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы менен:

27-10-002-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-12	3 т/м3 жана жогору

Асфальт/бетон аралашмасын жогорку көңдөйлүү кумдуу, ысык төшөө үчүн даярдоо:

27-10-002-13	Г түрү

27-10-002-14	Д түрү

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-002-01 | 27-10-002-02 | 27-10-002-03 | 27-10-002-04 | 27-10-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-002-06 | 27-10-002-07 | 27-10-002-08 | 27-10-002-09 | 27-10-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-002-11 | 27-10-002-12 | 27-10-002-13 | 27-10-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-003Жабышкакполимер-битумун даярдоо

Ченеми:100 т

27-10-003-01	Дивинилстиролдук термоэластпласт негизинде полимер-битумун даярдоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 49,69 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-004Полимер-асфальт/бетон аралашмасын даярдоо

Ченеми:100 т

Майда тыгыз аралашмасын (таш материалдарынын тыгыздыгы 3 т/м3 жана жогору) даярдоо:

27-10-004-01	полимер-асфальт/бетон менен

27-10-004-02	полимер-асфальт/бетон, «Грикол» тайгакка каршы кошулмасы менен

27-10-004-03	асфальт/бетон майдаланган маститтелген шагыл менен

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-004-01 | 27-10-004-02 | 27-10-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-005Карашагылды майдаланган карашагылдан даярдоо

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-02	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-04	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-06	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-07	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-08	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-13	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-15	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-17	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-19	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-21	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен ысык төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-23	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 20(25)-40 мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-25	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 10(15)-20(25) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-27	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28	3 т/м3 жана жогору

Битум колдонуп, тоо тектеринен жана тоо тектеринин тунмасынан алынган таштар майдаланган шагыл 3(5)-10(15) мм бүтүмчөлөрү менен муздак төшөөгө даярдоо, таш материалдарынын тыгыздыгы:

27-10-005-29	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30	3 т/м3 жана жогору

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-01 | 27-10-005-02 | 27-10-005-03 | 27-10-005-04 | 27-10-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-06 | 27-10-005-07 | 27-10-005-08 | 27-10-005-09 | 27-10-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41.. |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-11 | 27-10-005-12 | 27-10-005-13 | 27-10-005-14 | 27-10-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,41 | 3,41 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-16 | 27-10-005-17 | 27-10-005-18 | 27-10-005-19 | 27-10-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-21 | 27-10-005-22 | 27-10-005-23 | 27-10-005-24 | 27-10-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-005-26 | 27-10-005-27 | 27-10-005-28 | 27-10-005-29 | 27-10-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-006Катуубетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо

Ченеми:100 м3 бетон

Катуу бетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо,класстагы (маркадагы):

27-10-006-01	В 5 (М75)

27-10-006-02	В 7,5 (М 100)

27-10-0060-3	В 10-12,5 (М150)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-006-01 | 27-10-006-02 | 27-10-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-007Иштетилген жабышкак материалдар менен топурак аралашмасын карьерде орнотулган орнотмодо даярдоо

Ченеми:100 м3 аралашмасы (борпоң абалда)

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы даярдоо, цемент/топурактуу:

27-10-007-01	байланышсыз топурактар

27-10-007-02	ири сыныктуу (шагыл топурактуу )

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы даярдоо, битум/топурактуу:

27-10-007-03	байланышсыз топурактар

27-10-007-04	ири сыныктуу (шагыл топурактуу )

Карьерде орнотулган орнотмодо аралашманы, цемент менен битум эмульсиясы менен даярдоо:

27-10-007-05	байланышсыз

27-10-007-06	ири сыныктуу

| ё | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-007-01 | 27-10-007-02 | 27-10-007-03 | 27-10-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,19 | 2,96 | 3,51 | 3,26 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-007-05 | 27-10-007-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,51 | 3,26 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-008 Таштарды даярдоо

| Ченеми:100 м3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6-группадагы таштарды даярдоо: |  |
| 27-10-008-01 |  | төшөө үчүн |
| 27-10-008-02 |  | бекемдөө иштери үчүн: |
|  | 7-группадагы таштарды даярдоо:: |  |
| 27-10-008-03 |  | төшөө үчүн |
| 27-10-008-04 |  | бекемдөө иштери үчүн: |
|  | 8-11-группадагы таштарды даярдоо:: |  |
| 27-10-008-05 |  | төшөө үчүн |
| 27-10-008-06 |  | бекемдөө иштери үчүн: |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-008-01 | 27-10-008-02 | 27-10-008-03 | 27-10-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 25,23 | 14,28 | 29,81 | 17,69 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-008-05 | 27-10-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 34,48 | 21,19 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-009 Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен органоминералдык жана асфальтогранулобетондун аралмасын даярдоо

| Ченеми:100 т |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен аралашманы даярдоо: |  |
| 27-10-009-01 |  | органоминералдык № 1 |
| 27-10-009-02 |  | органоминералдык № 2 |
| 27-10-009-03 |  | о органоминералдык № 3 |
| 27-10-009-04 |  | асфальтогранулобетон № 4 |
| 27-10-009-05 |  | асфальтогранулобетон № 5 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-10-009-01 | 27-10-009-02 | 27-10-009-03 | 27-10-009-04 | 27-10-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,87 | 4,05 | 3,87 | 4,58 | 4,57 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - жардамчы адистер; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

№30 жыйнак. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨР

1-бөлум. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН ТЕМИР БЕТОН ЖАНА БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ.

Болүмчө 1.1. ПАЙДУДУБАЛДЫН АСТЫНДАГЫ ЖАЗДЫКТАР.

Таблица КРЕР 30-01-001 Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык.

Ченеми:100 м3 жаздык

Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык :

30-01-001-01 щебеночных

30-01-001-02 кум же шагыл менен апилка  аралашмасы  30-01-001-03 кум-шагыл аралашмасы

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-001-01 | 30-01-001-02 | 30-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 13,63 | 11,95 | 16,86 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-01-002Суу алдында көпүрөнүн  пайдубалынын алдына бетон жаздыгын куруу түзүлүшү.

Ченеми:100 м3 бетон

30 01 002 01  Суу алдында  көпүрөнүн пайдубалынын  алдына бетон жаздыгын куруу, вертикалдык  метод менен түтүкчөлөр жылдырылат.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 99,11 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2

Ченеми:100 м2

30-01-003-01 20003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 15,38 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 10 - |

Бөлүм 1.2.. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН

ПАЙДУБАЛЫ.

Таблица КРЕР 30-01-009Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

курама пайдубалы.

Ченеми:100 м3 чогултма конструкциялар

## 30-01-009-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн курама пайдубалы..

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 24,19 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-010 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

монолиттик пайдубалы.

Ченеми:100 м3 бетон ишке

30-01-010-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн монолиттик пайдубалы.

.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 111,85 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 5 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-011 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн

монолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.

Ченеми:т арматура

30-01-011-01Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүн монолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 6,55 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 5 - 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-012 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдун

тирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.

Ченеми:м3 бетона

### 30-01-012-01 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдун тирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,86 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | - 10 5 5 |

Бөлүмчө 1.3. ДАЯР ПАЙДУБАЛГА КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮ

Таблица КРЕР 30-01-018 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн

курамы.

Ченеми:100 м3 курама конструкциясы

30-01-018-01 темир

30-01-018-02 автожолдуку

30-01-018-03 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн курамы, көпорөнүн

дубалынын темир-бетон куралма курамы.

Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүн курамы контурдук блоктон:

30-01-018-04 блокторду чогулту чейин 5 т

30-01-018-05 блокторду чогулту 5 т жогору

30-01-018-06 ядрону бетонн блок менен чогулту.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-18-04 | 30-01-18-05 | 30-01-18-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 20,66 | 28,77 | 11,88 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 15 15 15 - | 15 15 15 - | 15 15 15 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-18-01 | 30-01-18-02 | 30-01-18-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 26,61 | 43,33 | 39,44 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 15 15 15 - | 15 15 15 - | 15 15 15 - |

Таблица КРЕР 30-01-019Тирөөчтүн ядросун контурдук блок менен толтуруу

Ченеми:100 м3 бетон ишке

### 30-01-019-01Тирөөчтүн ядросун контурдук блокту бетон менен толтуру

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 43,74 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 10 |

Таблица КРЕР 30-01-020 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонун

курамына, кургак  жерде бетон кую

Ченеми:100 и3 бетона ишке

Көпүрөнүн тирөөтүчусүнүн монолиттик бетонун курамына, кургак жерде

бетон кую:

30-01-020-01 облицовкасы жок

30-01-020-02 бирдей облицовкасы менен

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-020-01 | 30-01-020-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 67,99 | 58,07 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: --көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

. Таблица КРЕР 30-01-021 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетон

курамына, бетон кошулмасын беруу

Ченеми:100 м3 бетона ишке

Көпүрөнүн тирөөчүсүнө монолиттик бетон курамына, бетон кошулмасын

беруу :

30-01-021-01 облицовкасы жок

30-01-021-02 бирдей облицовкасы менен

| шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-021-01 | 30-01-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 80,57 | 60,43 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: --көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-01-022 Тирөөтүчүнүн курамын арматура менен токуу.

Ченеми:т арматура

30-01-022-01Тирөөтүчүнун курамын арматура менен токуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-022-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 4,94 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: --көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 - - |

Таблице КРЕР 30-01-023 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м чейин

### Ченеми:м3 бетон

### 30-01-023-01 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м2 чейин

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 3,51 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-024 Фермалык аянтчанын монолиттик жана темир-

бетон  прокладка катарын, канаттарын, тротуардын курамы.

Ченеми:100 м3 темирбетон ишке

Темир-бетон курамы:

30-01-024-01 кургак жерде фермалык аянтчанын, катар прокладкасы.

30-01-024-02Кургак жерде фермалык аянтчанын кошулмасын салуу.

30-01-024-03 канаттары.

30-01-024-04 тротуардык  консолу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-024-01 | 30-01-024-02 | 30-01-024-03 | 30-01-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 113,82 | 125,38 | 163,47 | 162,2 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - |

Таблица КРЕК 30-01-025 Автожол, темир-жол көпүрөнүн ферма

астындагы темир-бетон  ригелин курамы.

Ченеми:100 м3 куралма темирбетондун

Темир-бетон ферма алдындагы ригелдин курамы.

30-01-025-01 автожол астындагы көпүрөнүн бирблоктуу алды.

30-01-025-02 автожол астындагы көпүрөнүн эки блоктуу алды.

30-01-025-03 Темир жол астындагы көпүрө.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-025-01 | 30-01-025-02 | 30-01-025-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 59,15 | 35,67 | 76,60 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-01-026 Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынын

курамы.

Ченеми:100 м2 облицовка

Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынын курамы:

30-01-026-01 массидүү

30-01-026-02 таш бастырмадан

30-01-026-03 музкескич

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-026-01 | 30-01-026-02 | 30-01-026-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 39,83 | 42,07 | 57,20 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-01-027 Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу.

Ченеми:100 м3 орнотуусун

Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу :

30-01-027-01 бетонной

30-01-027-02 темир-бетон

30-01-027-03 Суу нугунда орнотуу учурунда расценка кошу. 30-01-027-1, 30-01-027-2

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-01-027-01 | 30-01-027-02 | 30-01-027-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 51,98 | 132,37 | 11,91 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 5 10 5 - | 5 10 5 - | 5 10 5 - |

Бөлүм 2. ТЕМИР БЕТОН КӨПҮРӨНҮН ПРОЛЕТТУК ТҮЗҮЛҮШҮ.

. Бөлүкчө 2.1.. ТИРӨӨЧ БӨЛҮКТӨРҮ.

Таблица КРЕР 30-02-001 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнүн пролетунун

темир-болт бөлүктөрүн орнотуу.

Ченеми:тирөөч бөлүк

Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун  түзүлүшүнө полимердик

материал жана фтороплатст резинасын орнотуу.

30-02-001-01 тангенциалдуу

30-02-001-02 сектордуу

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-001-01 | 30-02-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,22 | 0,55 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-002 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун   түзүлүшүнө

полимердик материал,  жана второпласт резинасын орнотуу.

Ченеми:тирөөч бөлүк.

30-02-002-01 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун курам  түзүлүшүнө полимердик материал, жана второпласт резинасын орнотуу

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,03 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 5 5 |

Бөлүкчө 2.2. БИР ТЕМИР ЖОЛ АСТЫНДАГЫ КӨПҮРӨНҮН ТЕМИР БЕТОН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-02-005 Бир темир-жол астындагы көпүрөнүн темирбетон

пролетторун орнотуу:

Ченеми:пролеттук курулуш

Темир жол астындагы көпүрөнүн темир-бетон пролеттук курулушу:

30-02-005-01 6 м, стрела кран менен

30-02-005-02 12 м, стрела кран менен

30-02-005-03 18 м, консолдук кран менен

30-02-005-04 24 м, консолдук кран менен

30-02-005-05 34,3 м, консолдук кран менен

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-005-01 | 30-02-005-02 | 30-02-005-03 | 30-02-005-04 | 30-02-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 5,3 | 6,91 | 25,99 | 29,88 | 27,51 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-02-006 Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун эки стрелалуу кран менен орнотуу.

Ченеми:пролеттук курулуш.

Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун

эки  стрелалуу кран менен орнотуу, узундугу м;..

30-02-006-01 6 м

30-02-006-02 12 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-006-01 | 30-02-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 8,14 | 10,81 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-02-007 Бир темир жол астындагы пролетту туурасынан

жылдыруу  аралагы  10м. чейинн

Ченеми:Пролеттун балкасы

30-02-007-01 Темир жол астындагы пролеттун туурасынан жылдыруу

аралыгы 10м. чейинн.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 13,43 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 20 - |

Бөлүкчө 2.3. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРЛӨРДҮН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-02-014  Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук  балкаларын курамын курап бекемдөө

Ченеми:балканын пролеттук курулуш.

## Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук балкаларын курамын   курап бекемдөө  узундугу м:

30-02-014-01 24 м

30-02-014-02 33 м

30-02-014-03 42 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-014-01 | 30-02-014-02 | 30-02-014-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 8,67 | 13,50 | 17,45 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-015 Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.

Ченеми:балканын пролеттук крулушу.

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.узундугу:

30-02-015-01   9 м

30-02-015-02   15 м

30-02-015-03   18 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  стрелалуу кран

менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

30-02-015-04    12 м

30-02-015-05    15 м

30-02-015-06    18 м

30-02-015-07    21 м

30-02-015-08    24 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  консольно-

шлюзовыми  кран  менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

30 -02-015-09     18 м

30-02-015-10     21 м

30-02-015-11     24 м

30-02-015-12     33 м

30-02-015-13     42 м

Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүно пролетторду  козловой-

шлюзовыми  кран  менен темир бетон балкаларды орнотуу, узундугу:

| 30-02-015-14 | 18 м |
| --- | --- |
| 30-02-015-15 | 21 м |
| 30-02-015-16 | 24 м |
| 30-02-015-17 | 33 м |
| 30-02-015-18 | 42 м |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-015-01 | 30-02-015-02 | 30-02- 015-03 | 30-02- 015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,78 | 0,94 | 1,33 | 1,66 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-015-05 | 30-02-015-06 | 30-02- 015-07 | 30-02- 015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,87 | 2,25 | 2,33 | 2,76 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02- 015-09 | 30-02-015-10 | 30-02-015-11 | 30-02-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 5,27 | 5,64 | 5,88 | 10,27 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ топ; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02- 015-13 | 30-02-015-14 | 30-02-015-15 | 30-02-015-16 | 30-02-015-17 | 30-02-015-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,60 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 4,57 | 5,10 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-016   Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.

Ченеми:100 м3 темирбетон конструкциясынан пролеттун курулушу

Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.

30-02-016-01 метропроезд

30-02-016-02 автопроезд

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-016-01 | 30-02-016-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 180,45 | 105,75 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-02-017 Автожолдордун астындагы пролету темир-бетон

көпүрөнүн бастырмасын  куруу.

Ченеми:100 м3 Курама темирбетон.

30-02-017-01 Автожолдордун астындагы пролету  темир-бетон көпүрөнүн бастырмасын куруу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 58,33 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-02-018 Автожолдордун астындагы темирбетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.

Ченеми:т арматура

30-02-018-01 Автожолдордун астындагы темир-бетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 142,93 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 - - - |

Таблица КРЕР 30-02-019 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда

плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.

Ченеми:100 плашкоут

30-02-019-01 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 111,78 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ;топ | % | 5 - 5 - |

Таблица КРЕР 30-02-020 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу  үчүн ажыратып чогултуу.

Ченеми:100 т инвентар эмес элементтер

30-02-020-01 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу үчүн ажыратып чогултуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-020-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 65,61 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-021 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн  ташуу жана  орнотуу.

Ченеми:Пролеттун курулушу

Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн ташуу жана орнотуу, узундугу м:

30-02-021-01 88 м

30-02-021-02 110 м

30-02-021-03 158 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-021-01 | 30-02-021-02 | 30-02-021-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 93,35 | 102,04 | 114,71 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 10 - | 20 - 10 - | 20 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-022Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу

жана көрүрөнүн пролеттук түзүлүшүн орнотуу.

Ченеми:100 м3 темир-бетон түзүлүш бетону.

Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу жана көрүрөнүн пролеттук

түзүлүшүн орнотуу  массасы:

30-02-022-01  800 т чейин

30-02-022-02  800 т жогору

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 30-02-022-01 | 30-02-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 31,22 | 15,38 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 10 - | 20 - 10 - |

Бөлүкчө 2.4. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРДҮН КАБЫРГАЛУУ

ПЛИТАЛАРЫНЫН  КЕСИЛБЕГЕН ТЕМИР БЕТОН КОНРУКЦИЯЛАРЫНЫН КУРУЛМАЛАРЫ.

Таблица КРЕР 30-02-030 Инвентар курулма унаажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кабыргалу плитанын курулмасы.

Ченеми:т көпүрөө астындагы

30-02-030-01Көпүрө астындагы сталь инвентарлар курамы.

30-02-030-02Көпүрө астындагы сталь инвентарлар курамы.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-030-01 | 30-02-030-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,78 | 0,07 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 30 - 10 - | 30 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-031Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасы.

Ченеми:т көпүрө астындагы курлмалар

30-02-031-01 Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасынын аралыгы 80м..

30-02-031-02 Ар бир кошумчага 10 м кошулушу к 30-02-031-1

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-031-01 | 30-02-031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 17,66 | 0,40 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 10 10 5 | 20 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-032Узун монтаждоо унаажолдордун көпүрө темир-бетон

пролеттук кесик эмес кабыргалу плитанын курулушу.

Ченеми:100 м3 куралма темирбетон

## 30-02-032-01 унаажолдордун көпүрөнүн пролетун темир-бетон блоктору мене кесик эмес кабыргалу плита менен монтаждоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-02-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 17,83 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-033 Пролеттук конструкциясынын тартып куроо (ПРК).

Ченеми:т арматуры

30-02-033-01 Пролеттун жабдыгын тартып куроо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Бир. саат. | 30-02-033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 7,99 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - жол инженери; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 - 5 5 |

БӨЛҮМ 3. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ ЖАНА ЖӨӨ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨЛӨР.

Бөлүкчө 3.1. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ  МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДОРДУН АВТОЖОЛ АЛДЫНДАГЫ БАСЫМДУУЛУК.

Таблица КРЕР 30-03-001 Курама темир-бетон жол өткөөлү мене темир-жолдордун автожол алдындагы басумдуулук.

Измеритель: 100 м3 курама темир бетон.

Курама темир-бетон жол өткөөлү менен темир жолдордун автожол алдындагы тирөөч курулмаларына болгон басымдуулук.

30-03-001-01 биртирөөтүчү

30-03-001-02 экитирөөтүчү

30-03-001-03 көптиретүчу

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-03-001-01 | 30-03-001-02 | 30-03-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 41,85 | 54,07 | 99,06 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 5 5 | 20 - 5 5 | 20 - 5 5 |

Таблица КРЕР 30-03-002 Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу.

Ченеми:балканын пролеттук курулушу.

Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу, узундугу м:

30-03-002-01 до 12 м

30-03-002-02 до 15 м

30-03-002-03 до 18 м

30-03-002-04 до 24 м

30-03-002-05 өйдөө 24 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-03-002-01 | 30-03-002-02 | 30-03-002-03 | 30-03-002-04 | 30-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,03 | 1,04 | 1,41 | 1,49 | 3,24 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - |

БӨЛҮКЧӨ 3.2.  АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУНУН АЛДЫНДАГЫ ӨТКӨӨЛДҮН КУРАМА ТЕМИР БЕТОНУНА БОЛГОН БАСЫМДУУЛУГУ.

Таблица КРЕР 30-03-008. Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргө болгон басымдуулук курулмалары.

Ченеми:100 м3 куралма темир бетон

Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргөболгон басымдуулук курулмалары:

30-03-008-01 бир тирөөчтүү

30-03-008-02 эки тирөөчтүү

30-03-008-03 көп тирөөчтүү

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-03-008-01 | 30-03-008-02 | 30-03-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 15,43 | 14,78 | 28,65 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 15 10 5 5 | 15 10 5 5 | 15 10 5 5 |

Бөлүкчө 3.3..ТЕМИР ЖОЛ ТҮНӨН ЖӨӨ АДАМ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨ.

Таблица КРЕР 30-03-012 Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүчү темир-бетон көпүрөнүн тирөөч курулмалары.

Ченеми:м3 курама темир бетон:

30-03-012-01 бир тирөөчтүү

30-03-012-02 көп тирөөчтүү

30-03-012-03 платформага тепкич

30-03-012-04 жерге тепкич

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-03-012-01 | 30-03-012-02 | 30-03-012-03 | 30-03-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,33 | 0,49 | 0,72 | 0,57 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 |

Таблица КРЕР 30-03-013 Темир жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон                                     пролетун орнотуу.

Ченеми:пролеттун курулушу

Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон пролетун  орнотуу

узундугуна чейин м :

30-03-013-01  12 м;

30-03-013-02   15м;

30-03-013-03   18м;

30-03-013-04   24м;

30-03-013-05   27 м.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-03-013-01 | 30-03-013-02 | 30-03-013-03 | 30-03-013-04 | 30-03-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 3,69 | 3,74 | 4,53 | 4,68 | 5,76 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - |

БӨЛҮМ 4. БОЛОТ ПРОЛЕТТУ КӨПҮРӨНҮН КУРУЛУШУ

Таблица КРЕР 30-04-001 Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу

Ченеми:пролеттун курулушу

Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу,  узндугу:

30-04-001-01 до 12 м (бир протеттук пакети)

30-04-001-02 30 м чейин

30-04-001-03  30 м да өйдөө

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-001-01 | 30-04-001-02 | 30-04-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 2,56 | 20,97 | 42,24 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - 20 - | 10 - 20 - | 10 - 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-002 Болот пролетту көпүрөнү асма жана жарым асма ыкмасы менен чогултуу.

Ченеми:т пролеттун курулушу

30-04-002-01  66 мчейин;

30-04-002-02 88 мчейин;

30-04-002-03 110 мчейин;

30-04-002-04  110 м жогору;

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-002-01 | 30-04-002-02 | 30-04-002-03 | 30-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,99 | 1,78 | 1,71 | 1,60 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-003 Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узунунан  жылыштыруу.

Ченеми:пролеттун курулушу

Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узундука жылыштыруу аралыгы м:

30-04-003-0155 м, жылдыруу аралыгы чейин 60 м

30-04-003-0270 м, жылдыруу аралыгы чейин  90 м

30-04-003-0380 м, жылдыруу аралыгы до 90 м

30-04-003-0490 м, жылдыруу аралыгы чейин 120 м

30-04-003-05110 м,  жылдыруу аралыгы чейин 150 м

Ар бир 10 метрге кошумча жылдырганда ченемге кошуу:

30-04-003-06       30-04-003-01

30-04-003-07       30-04-003-02

30-04-003-08       30-04-003-03

30-04-003-09       30-04-003-04

30-04-003-10       30-04-003-05

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-003-01 | 30-04-003-02 | 30-04-003-03 | 30-04-003-04 | 30-04-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 120,41 | 146,51 | 127,56 | 158,49 | 226,95 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Бир. | 30-04-003-06 | 30-04-003-07 | 30-04-003-08 | 30-04-003-09 | 30-04-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 4,11 | 4,85 | 4,85 | 6,42 | 7,38 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-004 Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге 10 м аралыкка туурасынан жылыштырып куруу.

Ченеми:пролеттун курулушу

Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге  туурасынан жылыштырып, пролеттун узундук эсеби менен 10 м аралыкка чейин:

30-04-004-01    80 м

30-04-004-02    110м

30-04-004-03   160 м

Ар бир 10 м аралыкка жылдырганда ченемге кошулат:

30-04-004-04     30-04-004-01

30-04-004-05     30-04-004-02

30-04-004-06     30-04-004-03

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-004-01 | 30-04-004-02 | 30-04-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 28,36 | 3,16 | 51,35 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-004-04 | 30-04-004-05 | 30-04-004-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 5,77 | 6,84 | 8,39 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-005 Болот пролеттуу  көпүрөнү  көтөрүү.

Ченеми:м пролетту көтөрүү.

болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун көтөрүү, узундугу:

30-04-005-01 чейин 88 м

30-04-005-02 андан өйдө 88 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-005-01 | 30-04-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 16,92 | 14,11 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 15 - | 10 5 15 - |

Таблица КРЕР 30-04-006 Металл болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.

Ченеми:м болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.

Болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү, узундугу:

30-04-006-01 чейин 88 м

30-04-006-02 андан өйдө 88 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-006-01 | 30-04-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 13,23 | 13,51 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 15 - | 10 5 15 - |

Таблица КРЕР 30-04-007 Плитанын ортотропунун курамын бекемдөө:

Ченеми:т темир конструкциялары.

30-04-007-01 ортотроп плитаны чогултуп бекемдөө

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 4,93 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 - 5 - |

Таблица КРЕР 30-04-008 Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.

Ченеми:т темир конструкциялары.

30-04-008-01Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 15 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-04-009 Тайгалатуу методу менен көпүрөнү жылдыруу.

Ченеми:10000 т-м

30-04-009-01Тайгалатуу методу менен көпүрөнүн дайыма иштей турган тирөтүчүнүн курамын чогултуу

30-04-009-02 Ар бир 1м кошуу, биринчи пролеттон кийин  30-04-009-01

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-04-009-01 | 30-04-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 81,77 | 22,32 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - 5 | 10 - 5 |

Бөлүк 6. ЖЫГАЧ КӨПҮРӨЛӨР

Таблица КРЕР 30-06-001 Жыгач тирөөчтүн курулушу.

Ченеми:м3 жыгач материал ишке

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугуна чейин м, биркатарлуу из:

30-06-001-01 Тоголок жыгач.

30-06-001-02 жыгач устундарын

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугу 40 м,

30-06-001-03 эки катар тоолок жыгачтар.

30-06-001-04 эки катар жыгач устундар.

30-06-001-05 раманын тоголок жыгачы.

30-06-001-06 раманын устун жыгачы.

Жыгач тирөөчтүн курулушу  узундугу 40 м, рамадан:30-06-001-07 бревенден 30-06-001-08 брустан

Жыгач тирөөчтүн курулушу ряжевых  :

30-06-001-09 тоголок жыгач

30-06-001-10 жыгач устундары

Жыгач тирөөчтүн шатровых музкескич:

30-06-001-11 жыгач

30-06-001-12 устун жыга

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-06-001-01 | 30-06-001-02 | 30-06-001-03 | 30-06-001-04 | 30-06-001-05 | 30-06-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 5,43 | 5,96 | 6,85 | 5,71 | 6,13 | 4,46 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-06-001-07 | 30-06-001-08 | 30-06-001-09 | 30-06-001-10 | 30-06-001-11 | 30-06-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 5,49 | 6,02 | 5,35 | 4,46 | 5,49 | 6,02 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

Таблица КРЕР 30-06-002 Жыгач көпүрөнун пролуттук түзүлүшү.

Ченеми:м3 жыгач ишке

Темир-жол астындагы жыгач көпүрөнун пролеттук түзүлүшү:

30-06-002-01 тоголок жыгач

30-06-002-02 устундар

Унаажол астындагы жыгач көпүрөнун пролеттук түзүлүшү:

30-06-002-03 тоголок жыгачтан

30-06-002-04 устундан

30-06-002-05 жыгач мык фермасы

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-06-002-01 | 30-06-002-02 | 30-06-002-03 | 30-06-002-04 | 30-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 6,2 | 5,48 | 5,0 | 4,8 | 5,01 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

БӨЛҮК 7. ДАЯР ПАЙДУБАЛДЫН (НЕГИЗИНДЕ) АЛДЫНДАГЫ СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨР ЖАНА ЛОТОКТОР.

Бөлүкчө 1.1. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТЕГЕРЕК ТҮТҮКТӨР.

Таблица КРЕР 30-07-001 Автожол менен темиржол алдындагы темир бетон суу өткөрүчү тегерек түтүктөрдүн лекалду блок звенолору.

Ченеми:м3 темир бетон блоктору

Унажол менен темир-жол үстүндөгү темир-бетон суу өткөрүчү тоголок түтүктөрдүн  лекалду блок звенолору:

30-07-001-01 1 м

30-07-001-02 2 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-001-01 | 30-07-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,14 | 0,11 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-002 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн жаткызуу.

Ченеми:м 3 темир бетон бөлүгү

Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн жаткызуу. Түтүктүн көзү:

30-07-002-01       0,5 м,  насыптын бийиктигине чейин  0/0,9 м

30-07-002-02       0,75 м, насыптын бийиктигине чейин  0/1,35 м

30-07-002-03          1 м,  насыптын бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-002-04          1 м,  насыптын бийиктигине чейин    6/7 м

30-07-002-05         1,25 м, насыптын бийиктигине чейин 3/4 м

30-07-002-06         1,25, м, насыптын бийиктигине чейин 7/8 м

30-07-002-07         1,25, м, насыптын бийиктигине чейин  19/20 м

30-07-002-08         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-002-09         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин   8/9 м

30-07-002-10         1,5 м, насыптын бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-002-11          2 м,  насыптын бийиктигине чейин     3/5 м

30-07-002-12          2 м, насыптын бийиктигине чейин      8/8 м

30-07-002-13          2 м, насыптын бийиктигине чейин  19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 30-07-002-01 | 30-07-002-02 | 30-07-002-03 | 30-07-002-04 | 30-07-002-05 | 30-07-002-06 | 30-07-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,92 | 0,67 | 0,69 | 0,57 | 0,62 | 0,34 | 0,26 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-002-08 | 30-07-002-09 | 30-07-002-10 | 30-07-002-11 | 30-07-002-12 | 30-07-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,32 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,18 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-003 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу. Түтүктүн көзү:

30-07-003-01	0,5 м, насыптын бийиктигине чейин     0/0,9 м

30-07-003-02	0,75 м, насыптын бийиктигине чейин   0/1,35 м

30-07-003-03	1 м, насыптын бийиктигине чейин         3/4 м

30-07-003-04	1 м, насыптын бийиктигине чейин         6/7 м

30-07-003-05	1,25 м, насыптын  бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-003-06	1,25 м, насыптын бийиктигине чейин    7/8 м

30-07-003-07	1,25 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

30-07-003-08	1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        3/3 м

30-07-003-09	1,5 м, насыптын  бийиктигине чейин       8/9  м

30-07-003-10	1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        19/20 м

30-07-003-11	 2  м, насыптын бийиктигине чейин           3/5 м

30-07-003-12  	 2  м, насыптын бийиктигине чейин            8/8 м

30-07-003-13  	 2  м, насыптын бийиктигине чейин           19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-003-01 | 30-07-003-02 | 30-07-003-03 | 30-07-003-04 | 30-07-003-05 | 30-07-003-06 | 30-07-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. |  | 0,70 | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-003-08 | 30-07-003-09 | 30-07-003-10 | 30-07-003-11 | 30-07-003-12 | 30-07-003-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,40 | 0,35 | 0,24 | 0,33 | 0,26 | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-004 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-004-01    2x0,75 м, насыптын бийиктигине чейин    0/1,35 м

30-07-004-02    2x1 м, насыптын бийиктигине чейин    3/4 м

30-07-004-03   2x1 м насыптын  бийиктигине чейин        6/7 м

30-07-004-04   2x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-004-05   2x1,25 м,  насыптын бийиктигине чейин  7/8 м

30-07-004-06   2x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин    19/20 м

30-07-004-07   2x1,5 м,   насыптын бийиктигине чейин    3 /3 м

30-07-004-08   2x1,5 м,   насыптын бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-09   2x1,5 м,  насыптын бийиктигине чейин      19/20 м

30-07-004-10   2x2 м,     насыптын бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-11   2x2 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-004-01 | 30-07-004-02 | 30-07-004-03 | 30-07-004-04 | 30-07-004-05 | 30-07-004-06 | 30-07-004-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,98 | 1,11 | 0,93 | 1,01 | 0,86 | 0,59 | 0,97 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-004-08 | 30-07-004-09 | 30-07-004-10 | 30-07-004-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,84 | 0,52 | 0,98 | 0,59 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-005 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-005-01     2x0,75 м, насыптын бийиктигине чейин    0/1,35 м

30-07-004-02     2x1 м, насыптын бийиктигине чейин          3/4 м

30-07-004-03     2x1 м, насыптын бийиктигине чейин  ,     6/7 м

30-07-004-04     2x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-004-05     2x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   7/8 м

30-07-004-06     2x1,25 м, чункурдун бийиктигине чейин  19/20 м

30-07-004-07     2x1,5 м,  насыптын бийиктигине чейин    3/3 м

30-07-004-08     2x1,5 м, чункурдун бийиктигине чейин    8/9 м

30-07-004-09     2x1,5 м,  чункурдун бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-004-10     2x2 м чункурдун бийиктигине чейин        8/9 м

30-07-004-11     2x2 м,  чункурдун бийиктигине чейин      19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-005-01 | 30-07-005-02 | 30-07-005-03 | 30-07-005-04 | 30-07-005-05 | 30-07-005-06 | 30-07-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 1,03 | 1,19 | 0,99 | 1,09 | 0,93 | 0,64 | 1,04 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-005-08 | 30-07-005-09 | 30-07-005-10 | 30-07-005-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат. | 0,91 | 0,57 | 1,05 | 0,63 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-006 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-006-01      3x0,75 м, насыптын бийиктигине чейин   0/1,35 м

30-07-006-02     3x1 м, насыптын бийиктигине чейин       3/4 м

30-07-006-03     3x1 м, насыптын бийиктигине чейин        6/7 м

30-07-006-04     3x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   3/3 м

30-07-006-05     3x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   7/8 м

30-07-006-06     3x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин   19/20 м

30-07-006-07     3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-006-08     3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     8/9 м

30-07-006-09     3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

30-07-006-10     3x2 м, насыптын бийиктигине чейин        3/5 м

30-07-006-11     3x2 м, насыптын бийиктигине чейин        8/8 м

30-07-006-12     3x2 м, насыптын бийиктигине чейин       19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 30-07-006-01 | 30-07-006-02 | 30-07-006-03 | 30-07-006-04 | 30-07-006-05 | 30-07-006-06 | 30-07-006-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,13 | 1,37 | 1,10 | 1,25 | 1,08 | 0,75 | 1,21 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-006-08 | 30-07-006-09 | 30-07-006-10 | 30-07-006-11 | 30-07-006-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,02 | 0,66 | 1,29 | 0,94 | 0,76 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-007 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми: м3 темир бетон бөлүгү.

Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу, түтүктүн көзү:

30-07-007-01    3x0,75 м, насыптын бийиктигине чейин  0/1,35 м

30-07-007-02    3x1 м, насыптын бийиктигине чейин       3/4 м

30-07-007-03    3x1 м, насыптын бийиктигине чейин       6/7 м

30-07-007-04    3x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин  3/3 м

30-07-007-05    3x1,25 м, насыптын бийиктигине чейин  7/8 м

30-07-007-06    3x1,25 м* насыптын бийиктигине чейин 19/20 м

30-07-007-07    3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин     3/3 м

30-07-007-08    3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин    8/9 м

30-07-007-09    3x1,5 м, насыптын бийиктигине чейин    19/20 м

30-07-007-10    3x2 м, насыптын бийиктигине чейин       3/5 м

30-07-007-11    3x2 м, насыптын бийиктигине чейин       8/8 м

30-07-007-12    3x2 м, насыптын бийиктигине чейин     19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-007-01 | 30-07-007-02 | 30-07-007-03 | 30-07-007-04 | 30-07-007-05 | 30-07-007-06 | 30-07-007-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,15 | 0,8 | 1,29 | 1,10 | 1,15 | 0,8 | 1,29 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-007-08 | 30-07-007-09 | 30-07-007-10 | 30-07-007-11 | 30-07-007-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,10 | 0,7 | 1,37 | 1,0 | 0,81 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Бөлүкчө 7.2. ГОФРИРОВАНДАЛГАН ТЕМИРДЕН СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮК.

Таблица КРЕР 30-07-010 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнүн астына төшөлүчү кум-шагыл аралшмасын даярдоо.

Ченеми:м3 даярдоо

30-07- 010-01Гофрировандалган темирденн суу өтүчүү түтүкчөнү курууга кум-шагыл аралашмасын даярдоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат |  |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 10 - |

Таблица КРЕР 30-07-011 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнү орнотуу.

Ченеми:м бир көздүү түтүк

Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнү орнотуу.диаметр:

30-07-011-01 1,5 м

30-07-011-02 2 м

30-07-011-03 Зм

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-011-01 | 30-07-011-02 | 30-07-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,91 | 1,42 | 2,0 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

7.3. Бөлүмчө 7.3. ТЕГЕРЕК СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРДҮН бАШТАРЫ.

Таблица КРЕР 30-07-014 Тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн баштарынын курулмасы

Ченеми: м3 чогултулган конструкциясы.

Бир көздү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүнкурулмалары.

| 30-07-014-01 |  | 0,5 м |
| --- | --- | --- |
| 30-07-014-02 |  | 0,75 м |
| 30-07-014-03 |  | 1-2 м |
| 30-07-014-04 |  | 2x0,75 м |
| 30-07-014-05 |  | 2x1 м |
| 30-07-014-06 |  | 2х (1,25-2) м |
| 30-07-014-07 |  | 3x0,75 м |
| 30-07-014-08 |  | 3x1 м |
| 30-07-014-09 |  | 3x1,25 м |
| 30-07-014-10 |  | Зх (1,5-2) м |
| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы |  |  | Ченөө бирдиги.. | 30-07-014-01 | 30-07-014-02 | 30-07-014-03 | 30-07-014-04 | 30-07-014-05 | 30-07-014-06 | 30-07-014-07 |
|  | Эмгек чыгымы |  |  | саат | 0,49 | 0,32 | 0,42 | 0,38 | 0,57 | 0,61 | 0,30 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ |  |  | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-014-08 | 30-07-014-09 | 30-07-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-07-015Эки көздү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн курулмалары.

Ченеми: м3 чогултулган конструкциясы.

Узартылган эки көздүү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн баштарынын курулмасы

30-07-015-01 0,5 м

30-07-015-02 0,75 м

30-07-015-03 1-2 м

30-07-015-04 2x0,75 м

30-07-015-05 2x1 м

30-07-015-06 2х (1,25-2) м

30-07-015-07 3x0,75 м

30-07-015-08 3x1 м

30-07-015-09 3x1,25 м

30-07-015-10 Зх (1,5-2) м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 30-07-015-01 | 30-07-015-02 | 30-07-015-03 | 30-07-015-04 | 30-07-015-05 | 30-07-015-06 | 30-07-015-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,57 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,61 | 0,64 | 0,33 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-015-08 | 30-07-015-09 | 30-07-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,73 | 0,71 | 0,75 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Бөлүкчө 7.4. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН НАСЫБЫНЫН   АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТИК БУРЧТУУ ТҮТҮК.

Таблица КРЕР 30-07-018 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн у жаткызуу.

Ченеми:м3 темир бетон плитасы (норма 01); м3

темир бетон бөлүкчөсү (норма 02-18)

30-07-018-01 Тик бурчтуу темир-бетон суу өтүчү түтүкчөнүн бөлүгүнүн плиталарын  пайдубалынын үстүнө жаткыру.

Бир көздүү жана эки көздүү суу өтүчү түтүкчөлөрүн авто жол менен темир жол астына оронотуу, өткөрүү көзү:

30-07-018-02    1,0 м, насыптын бийиктигине чейин       7/7 м

30-07-018-03    1,0 м,   насыптын бийиктигине чейин     19/19 м

30-07-018-04    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин     7/7 м

30-07-018-05    1,25 м,  насыптын бийиктигине чейин    19/19 м

30-07-018-06    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        3,5/3,5 м

30-07-018-07    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин        9/9 м

30-07-018-08    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин       19/19 м

30-07-018-09    2 м, насыптын бийиктигине чейин          3,5/5 м

30-07-018-10    2 м насыптын бийиктигине чейин           9/10 м

30-07-018-11    2 м, насыптын бийиктигине чейин          19/20 м

30-07-018-12    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       3,5/5 м

30-07-018-13    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       9/10 м

30-07-018-14    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин       19/20 м

30-07-018-15    3 м,  насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-018-16    3 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-018-17    4 м, насыптын бийиктигине чейин          9/10 м

30-07-018-18    4 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 30-07-018-01 | 30-07-018-02 | 30-07-018-03 | 30-07-018-04 | 30-07-018-05 | 30-07-018-06 | 30-07-018-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 2,86 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,32 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-018-08 | 30-07-018-09 | 30-07-018-10 | 30-07-018-11 | 30-07-018-12 | 30-07-018-13 | 30-07-018-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,23 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,16 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-018-15 | 30-07-018-16 |  | 30-07-018-17 | 30-07-018-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,17 | 0,14 | 0,16 |  | 0,13 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |  | 10 5 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-019 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.

Ченеми:  м3 темирбетон плита (норма 01);

м3 темир-бетон звеносунун  (нормы 02-18)

30-07-019-01 Тик бурчтуу суу өтүчү түтүкчөнүн бөлүктөрүн жаткыру.

Бир көздүү жана эки көздүү суу өтүчү түтүкчөлөрүн автожол жол менен темир жол астына узартып жаткыруу, өткөрүү көзү:

30-07-019-02    1,0 м,  насыптын бийиктигине чейин         7/7 м

30-07-019-03    1,0 м,  насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-04    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин         7/7 м

30-07-019-05    1,25 м, насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-06    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         3,5/3,5 м

30-07-019-07    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         9/9 м

30-07-019-08    1,5 м, насыптын бийиктигине чейин         19/19 м

30-07-019-09    2,0 м насыптын бийиктигине чейин         3,5/5 м

30-07-019-10    2,0 м насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-11    2,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-12    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин         3,5/5 м

30-07-019-13    2,5 м, насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-14    2,5 м насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-15    3,0 м насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-16    3,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

30-07-019-17    4,0 м, насыптын бийиктигине чейин         9/10 м

30-07-019-18    4,0 м, насыптын бийиктигине чейин         19/20 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-019-01 | 30-07-019-02 | 30-07-019-03 | 30-07-019-04 | 30-07-019-05 | 30-07-019-06 | 30-07-019-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 3,47 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,41 | 0,36 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-019-08 | 30-07-019-09 | 30-07-019-10 | 30-07-019-11 | 30-07-019-12 | 30-07-019-13 | 30-07-019-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,30 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,34 | 0,27 | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-019-15 | 30-07-019-16 | 30-07-019-17 | 30-07-019-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,16 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-07-020 Автожол менен темир жол  алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүкт суу кирүүчү көзү:

30-07-020-01     1,25 м

30-07-020-02     2 м

30-07-020-03     2,5 м

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүктүн суу чыгаруучу көзү:

30-07-020-04     1,25 м

30-07-020-05     2 м

30-07-020-06     2,5 м

30-07-020-07   Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары, түтүктүн суу кирүүч жана чыгаруучу көзү: 3-4 м чейин.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-020-01 | 30-07-020-02 | 30-07-020-03 | 30-07-020-04 | 30-07-020-05 | 30-07-020-06 | 30-07-020-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-021 Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астына  бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү тик бурчтуу түтүкчөлөрдү узартып куруу курулмалары.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астына  бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү тик бурчтуу түтүкчөлөрдүн башын узартып куруу курулмалары.:

30-07-021-01   суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 1,25 м чейин

30-07-021-02    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2 м чейин

30-07-021-03    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2,5 м чейин

30-07-021-04    суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 1,25 м чейин

30-07-021-05     суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2 м чейин

30-07-021-06     суу кирүүчү түтүкчөнүн көзү 2,5 м чейин

30-07-021-07     суу кирүүчү жана чыгуучу түтүкчөнүн көзү 3-4 м чейин

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-021-01 | 30-07-021-02 | 30-07-021-03 | 30-07-021-04 | 30-07-021-05 | 30-07-021-06 | 30-07-021-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Бөлүкчө 7.5.  АВТОЖОЛ ЖАНА ТЕМИР ЖОЛ НАСЫПЫНЫН АСТЫНДАГЫ ТИК БУРЧТУУ СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКЧӨЛӨР.

Таблица КРЕР 30-07-024 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, тнтүкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу , суу өтүчү түтүкчөнүн көзү:

30-07-024-01 3 м

30-07-024-02 6 м

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу , суу өтүчү түтүкчөнүн көзү

30-07-024-03    3 м

30-07-024-04    6 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-024-01 | 30-07-024-02 | 30-07-024-03 | 30-07-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,35 | 0,56 | 0,38 | 0,46 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-025 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, дубал блокту узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Тик бурчту бир көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-025-01    3 м

30-07-025-02    6 м

Тик бурчту эки көздүү бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түтүкчөнүн баш узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-025-03  3 м

30-07-025-04  6 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-025-01 | 30-07-025-02 | 30-07-025-03 | 30-07-025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,44 | 0,70 | 0,48 | 0,57 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-026 Автожол жана темир жол насыпынын астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүн плитаны жаткырып жабуу.

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автожол жана темир жол насыпынын астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүн плитаны жаткырып жабуу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-026-01   3 м

30-07-026-02   6 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-026-01 | 30-07-026-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,30 | 0,13 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30- 07-027 Автоунаа жол менен темир-жол астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүнө плитаны жаткырып жабуу, түтүкчөнүн көзү:

Ченеми: м3 темир бетон конструкциясы

Автоунаа жол менен темир-жол астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүнө плитаны жаткыруу, түтүкчөнүн көзү:

30-07-027-01      3 м

30-07-027-02      б м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-027-01 | 30-07-027-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 0,33 | 0,14 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Бөлүкчө 7.6. СУУ ӨТҮҮЧҮ ТЕМИР БЕТОН ЛОТОК

Таблица КРЕР 30-07-030 Суу өтүчү темир-бетон лотоктун курамы.

Ченеми: 100 м лоток

Суу өтүчү темир бетон лотокту шпалдардын арасына (ортосуна) куруу, терендигине чейин:

30-07-030-01      0,35 м

30-07-030-02      0,5 м

30-07-030-03      0,7 м

Суу өтүчү темир бетон лотоктужолдун ортосуна (арасына) куруу,

терендигине чейин:

30-07-030-04      0,75 м

30-07-030-05      1,25 м

30-07-030-06      1,5 м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-07-030-01 | 30-07-030-02 | 30-07-030-03 | 30-07-030-04 | 30-07-030-05 | 30-07-030-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 10,26 | 11,99 | 19,92 | 26,65 | 45,2 | 55,61 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 |

БӨЛҮМ 8. АР КАНДАЙ ЖУМУШТАР.

Бөлүкчө 8.1. КӨПҮРӨНҮН ЖАНА ЖОЛ ӨТМӨКТӨРҮНҮН ТОСМОЛОРУНУН КАРМАГЫЧТАРЫ.

Таблица КРЕР 30-08-001 Көпүрөнүн жана өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын ширетип орнотуу.

Ченеми:т тосмо

## 30-08-001-01 Көпүрөнүн жана өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын ширетип орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 31,94 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; |  | 10 |

Таблица КРЕР 30-08-002 Көпүрөнүн жана темир бетон  курамаларынын өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын  орнотуу.

Ченеми:м3 тосмо

30-08-002-01Көпүрөнүн жана темир бетон  курамаларынын өтмөктөрүнүн тосмолорун орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 8,99 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; |  | 10 |

Таблица КРЕР 30-08-003 Көпүрө жана жол өтмөк тосмолордун жыгачтан жасалган кармагычтарын орнотуу.

Ченеми: 100 м кармагыч (перила)

Көпүрө жана жол өтмөк тосмолорунун жыгачтан жасалган кармагычтарын орнотуу:

30-08-003-01   кошумча поперечинасын орнотусу жок.

30-08-003-02   кошумча поперечинасын орнотуу менен.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-003-01 | 30-08-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 27,56 | 105,92 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; |  | 10 | 10 |

Бөлүкчө 8.2.  ЖҮРҮҮЧҮ ТЕПКИЧТЕРДИН КУРУЛУШУ.

Таблица КРЕР 30-08-006 Чункурга жана капталдарга тепкичтерди куруу.

Ченеми:м3темир бетон конструкциясы.

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 5 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-01       1 м чейин

30-08-006-02       1,5 м чейин

30-08-006-03       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 7 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-04       1 м чейин

30-08-006-05       1,5 м чейин

30-08-006-06       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 9 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-07       1 м чейин

30-08-006-08       1,5 м чейин

30-08-006-09       1,5 м жогору

Чункурга жана капталдарга тереңдиги 12 м чейин, тепкичтин туурасы:

30-08-006-10       1 м чейин

30-08-006-11       1,5 м чейин

30-08-006-12       1,5 м жогору

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-006-01 | 30-08-006-02 | 30-08-006-03 | 30-08-006-04 | 30-08-006-05 | 30-08-006-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,64 | 1,52 | 1,02 | 1,59 | 1,37 | 0,98 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - |

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-006-07 | 30-08-006-08 | 30-08-006-09 | 30-08-006-10 | 30-08-006-11 | 30-08-006-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымы | саат | 1,54 | 1,32 | 0,97 | 1,41 | 1,21 | 0,87 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - | 10 5 - |

Бөлүкчө 8.3. ТОСКООЛ КЫЛУУЧУ ДУБАЛДАР.

Таблица КРЕР 30-08-008 Тоскоол кылуучу дубалдын курулушу.

Ченеми:м3

Темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды куруу:

30-08-008-01 катар тизип

30-08-008-02 буруч кылып

30-08-008-03 короо кылып

Темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды насыптын бийиктигине теңеп куруу;

30-08-008-04    6 м чейин

30-08-008-05     6 м жогору

30-08-008-06 Монолит темир бетон блоктор менен тоскоол кылуучу дубалды куруу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-008-01 | 30-08-008-02 | 30-08-008-03 | 30-08-008-04 | 30-08-008-05 | 30-08-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 2,1 | 0,63 | 1,21 | 0,30 | 0,25 | 3,44 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ |  | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-08-009. Темирбетон тоскоол дубалдын 4м бийиктике   металл опалубкасын орнотуп бетон аралашмасын автобетонасос  менен  куйуу.

Ченеми:м3 бетон

30-08-009-01 . Темир-бетон тоскоол дубалдын 4м бийиктике   металл опалубкасын орнотуп бетон аралашмасын автобетонасос  менен  куйуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 12,27 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | 10 5 5 | 10 5 5 |

Бөлүкчө 8.4. Автожол көпүрөлөрүнүн жана өткөрүү жолунун насып менен курулушу.

Таблица КРЕР 30-08-012  ϴткөрүү плиталарын жаткыруу

Ченеми:м3 темир бетон конструкциясы.

Курама монолит темир бетон плиталарын жаткызып өткөрүү жолун куруу, узундугу;

30-08-012-01    5 м  чейин

30-08-012-02    7 м  чейин

30-08-012-03     7 м  жогору

Өткөрүү жолун плиталарды курап жаткызуу, узундугу;

30-08-012-04  5м  чейин

30-08-012-05  7м  чейин

30-08-012-06  7 м  жогору

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-012-01 | 30-08-012-02 | 30-08-012-03 | 30-08-012-04 | 30-08-012-05 | 30-08-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 6,31 | 5,05 | 4,68 | 5,75 | 4,55 | 3,24 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

Бөлүмчө 8.5. Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдору.

Таблица КРЕР 30-08-018 Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдорун куруу.

Ченеми:100м3 Курама конструкциялар

30-08-018-01 Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдорун куруу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 68,83 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; |  | 10 5 5 |

Бөлүкчө 8.6. Кароочу шаймандар.

Таблица КРЕР 30-08-021 Пролеттук курулуштар үчүн кароочу шаймандардын орнотуу.

Ченеми:т кароочу шаймандар

Пролеттук курулуштар үчүн кароочу шаймандардын орнотуу.

30-08-021-01 стальдык;

30-08-021-02 темирбетон.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 30-08-021-01 | 30-08-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 6,22 | 3,30 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; |  | 5 10 10 | 5 10 10 |

Бөлүкчө 8.7. КӨПҮРӨНҮН ӨТКӨӨЛ БӨЛҮГҮН, ТИРӨӨЧҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛОО.

Таблица КРЕР 30-08-023 Темир жол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн тирөөчүн жана түтүкчөлөрдү гидроизоляцолоо.

Ченеми:100 м2 үстүн гидроизоляциало (нормы 01-06); 100 м2 (норма 07)

# Көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн, тирөөчүн жана түтүкчөлөрдү гидроизоляцолоо;

30-08-023-01  көпүрөнүн өткөөл бөлүгү

30-08-023-02  клейленүүчү (2 катмар)

30-08-023-03  битум мастикасы менен эки катмарды сүртүү.

30-08-023-04  битум мастика менен кошумча катмарды сүртүү

30-08-023-05  эпоксиддик мастика менен эки катмарды сүртүү

30-08-023-06 эпоксиддик мастика менен кошумча катмарды сүртүү

30-08-023-07 битумдун-латекс, эмульсионндук мастика 'FLEXIGUM-HP' менен 3 мм калыңдыкта сүртүү.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-023-01 | 30-08-023-02 | 30-08-023-03 | 30-08-023-04 | 30-08-023-05 | 30-08-023-06 | 30-08-023-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 137,47 | 42,02 | 15,63 | 6,06 | 7,75 | 3,83 | 2,22 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-024 Темир көпүрөнүн  ортотропной «Зика» плитасын гидроизоляциялоо.

Ченеми:100 м2 үстү

30-08-024-01 Темир көпүрөнүн ортропттук «Зика» плитасын гидроизоляциялоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-024-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 170,35 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-025 Автожол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн гидроизоляциялоо жана суу өткөргүчтөрдү куруу .

Ченеми:100 м2 үстүн изоляциалоо.

Автожол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн гидроизоляциялоо жана сууну өткөргүчтөрдү куруу:

30-08-025-01  битум мастикага айнек ткандуу коргоочу катмарды жасоо.

30-08-025-02 битум мастикага айнек ткандуу коргоочу катмарсыз жасоо.

30-08-025-03 гидростеклоизом менен коргоо катмарын жасоо.

30-08-025-04 гидростеклоизом менен коргосуз катмарынын түзүлүшү

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-025-01 | 30-08-025-02 | 30-08-025-03 | 30-08-025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 87,59 | 71,82 | 44,21 | 28,28 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

Бөлүкчө  8.8.ДЕФОРМАЦИЯНЫН ТИГИШТЕРИ.

Таблица КРЕР 30-08-030 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин толтуруу.

Ченеми:100 м тигиштер

Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин толтуруу.

30-08-030-01  каткан эмес.

30-08-030-02  катып калган.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-030-01 | 30-08-030-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 254,39 | 366,84 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - 5 | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-031 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин  калайга тайгалатуу ыкмасы менен  жабуу.

Ченеми:т деформациялык тигилиш

30-08-031-01Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин  калайга тайгалатуу ыкмасы менен  жабуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 53,65 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 5 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-032«Маурер» деформациясынын тигишин орнотуу.

Ченеми:м тигилиш

30-08-032-01 «Маурер» Деформациясынын тигишин орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 2,53 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 5 5 - 5 |

Бөлүкчө 8.9. КӨПҮРӨНҮН ТУРУКТУУ СУУ СИҢИРҮҮСҮ.

Таблица КРЕР 30-08-037 Көпүрөлөрдүн туруктуу суу сиңирүүсү.

Ченеми:100 м суу сиңирүү.

30-08-037-01 Көпүрөлөрдүн туруштук берүсүнө кургатучу түтүкчөлөр

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-037-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 60,28 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 10 - |

Бөлүкч 8.10. КУРУЛГАН ПРОЛЕТТУ СЫРДОО.

Таблица КРЕР 30-08-040Көпүрөнүн курулган темирбетон пролетун сырдоо.

Ченеми:100 м2 үстүн сырдоо

30-08-040-01 Көпүрөнүн курулган темирбетон пролетун сырдоо

30-08-040-02 Көпүрө астын сырдоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-040-01 | 30-01-040-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 2,14 | 2,43 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 - 5 | 5 - 5 |

Бөлүкчө 8.11.ЖАСАЛМА КУРУЛМАЛАР ҮЧҮН  КУРУЛУШ ШАРТЫНДА

БЕТОН  ДАЯРДОО.

Таблица КРЕР 30-08-045 Жасалма курулмалары куруу үчүн курулуш шартында бетон даярдоо,  класс (марка) бетондун бекемдиги.

Ченеми:100 м3 бетон

В20 (М250)

В22,5 (МЗОО)

В25 (М3 50)

В30 (М400)

В35 (М450)

В40 (М500)

В45 (М600)

30-08-045-01

30-08-045-02

30-08-045-03

30-08-045-04

30-08-045-05

30-08-045-06

30-08-045-07

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-045-01 | 30-01-045-02 | 30-01-045-03 | 30-01-045-04 | 30-01-045-05 | 30-01-045-06 | 30-01-045-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 152,44 | 162,24 | 197,19 | 200,27 | 205,0 | 264,56 | 284,63 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 |

Бөлүкчө 8.12. ГАБИОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ.

Таблица КРЕР 30-08-047 Тоскоол дубалды габион коробкасы менен куруу.

Ченеми:10 м3габион конструкциясы

30-08-047-01Тоскоол дубалды габион коробкалары менен куруу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-047-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 12,69 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-048Үстүнкү бетин матрац «Рено» менен  бекемдөө.

Ченеми:10 м2 үстүн

30-08-048-01Үстүнкү бетин матрац «Рено» менен  бекемдөө.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-048-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 5,27 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-049 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду плавкран менен баржуга жүктөө.

Ченеми:м3 щебен

30-08-049-01 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду плавкран менен баржуга жүктөө курамы

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-049-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 3,12 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-050 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду кран   менен баржуга жүктөө.

Ченеми:м3 щебнен

30-08-050-01 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду кран менен баржуга жүктөө

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 2,94 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-051 Инъеция ыкмасы менен көпүрөнүн тирөөчүн калыбына келтирүү.

Измеритель: м3 тирөөчтү орнотуу.

30-08-051-01 Инъеция ыкмасы менен суу астында.

30-08-051-02 Инъеция ыкмасы менен суу үстүндө .

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-08-051-01 | 30-01-051-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 5,37 | 6,29 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % |  | 10 5 - |

БӨЛҮМ 9. КӨМӨКЧҮ КОНСТРУКЦИЯЛАР.

Бөлүкчө 9.1.КӨПҮРӨНҮН АСТЫ ЖАНА ПИРСЫ.

Таблица КРЕР 30-09-001 Жыгач көпүрөнүн астындагы тирөөчтөрдүн монолит кладкалары үчүн канатынын, облицовкаларын туруктуу орнотуу.

Ченеми:м3 көпүрөнүн жыгач материалы.

30-09-001-01 Жыгач көпүрөнүн астындагы тирөөчтөрдүн монолит кладкалары үчүн канатынын, облицовкаларын музкескичтерин туруктуу орнотуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 1,69 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ | % | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-002 Жыгач көпүрөнүн астындагы пролеттук курулмаларды куруу үчүн.

Ченеми:м3 көпүрөнүн жыгач материалы

Жыгач көпүрөнүн астындагы пролеттук курулмаларды куруу үчүн;

30-09-002-01    жыгач прогондору менен

30-09-002-02     сталь прогон менен

30-09-002-03     пирстер

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-002-01 | 30-09-002-02 | 30-09-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 1,73 | 2,16 | 2,23 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-003 Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясы.

Ченеми:т болот конструкциялары

Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясын бийиктикте чогултуу;

30-09-003-01   12 м чейин

30-09-003-02   12 м жогору

30-09-003-03 Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясын ажыратуу.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-003-01 | 30-09-003-02 | 30-09-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 2,27 | 2,41 | 0,59 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-004 Шпал клеткаларынан тирөөч.

Ченеми:100 шпал

30-09-004-01 Шпал клеткаларынан тирөөч куруу.

30-09-004-02 Шпал клеткаларынан курулган тирөөчтү ажыратуу

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-004-01 | 30-09-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 21,91 | 1,98 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 5 - | 10 5 - |

Бөлүкчө9.2. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН АСТЫНДАГЫ СВАЙЛАРДЫ ЖАНА СВАЙЛАРДЫН КАБЫКТАРЫН ЧӨГӨРҮҮ ҮЧҮН БАГЫТООЧУ КАРКАС

Таблица КРЕР 30-09-007 Свайларды жана свайдын кабыкчаларын чөгөрүү үчүн  багытточу темир каркастарды орнотуу жана бузуп алуу.

Ченеми: болот конструкциялары

30-09-007-01 суудагы тирөөч

30-09-007-02 жээктеги тирөөч

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-007-01 | 30-09-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 4,22 | 0,59 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 30 10 10 - | 30 10 10 - |

Бөлүкчө 9.3.ДВУТАВР БАЛКАСЫНАН ПАКЕТТҮҮ  ПРОЛЕТУ ОРНОТУУ.

Таблица КРЕР 30-09-010 Двутавр балкасынан пакеттүү пролетту орнотууга даярдоо.

Ченеми:т болот пролеттун конструкцисы.

30-09-010-01 Двутавр балкасынан пакеттүү пролетту орнотууга  даярдоо.

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 35,92 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - - - |

Бөлүкчө 9.4. РЕЛСТЕН АСМА ПАКЕТ.

Таблица КРЕР 30-09-013 Рельстин асма пакетин даярдап орнотуу.

Ченеми: пакет

Рельстен асма пакети даярдоо жана орнотуу:

30-09-013-01   Р65 пролет чейин 4 м

30-09-013-02   Р65 пролет чейин 6 м

30-09-013-03  Р50 пролет чейин 4 м

30-09-013-04   Р50 пролет чейин м

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-013-01 | 30-09-013-02 | 30-09-013-03 | 30-09-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 24,10 | 32,42 | 21,82 | 29,43 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - - - | 10 - - - | 10 - - - | 10 - - - |

Таблица КРЕР 30-09-014Туурасы 2 м чейинки траншеяны жабуу үчүн рельстен асма пакет даярдоо.

Ченеми: т рельс пакети

Туурасы 2 м чейинки траншеяны жабуу үчүн рельстен асма пакет даярдоо:

30-09-014-01     Р65

30-09-014-02     Р50

| Шифр ресурса | Чыгым элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 30-09-014-01 | 30-09-014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгек чыгымдар | саат | 3,27 | 4,03 |
|  | Техникалык көзөмөлдөөчүнүн эмгек чыгымы: -көпүрө инженери; - инженер жолчу; - инженер топограф; - жардамчы топ; | % | 10 - - - | 10 - - - |

№01 жыйын. ЖЕР ИШТЕРИ

ГРУНТТУ ЭКСКАВАТОР МЕНЕН КАЗЫП БИР ЧЕТКЕ ЧЫГАРЫП ТАШТОО

Таблица КРЕР 01-01-001 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3

01. Грунтту казып алуу. 02. Суу өтүүчү арыкчаларды  жана тосуучу жалчаларды жасоо жана кароо. 03 Экскаваторду жайдан жайга которуу боюнча кошумча жумуштар.

Ченеми:: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 2,5 (1.5-3) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-001-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-02 | 2 |
| 01-01-001-03 | 3 |
| 01-01-001-04 | 4 |
| 01-01-001-05 | 5 |
| 01-01-001-06 | 6 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1,6 (1,5-1,6) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-001-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-08 | 2 |
| 01-01-001-09 | 3 |
| 01-01-001-10 | 4 |
| 01-01-001-11 | 5 |
| 01-01-001-12 | 6 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1,25 (01,4-1,5) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-001-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-14 | 2 |
| 01-01-001-15 | 3 |
| 01-01-001-16 | 4 |
| 01-01-001-17 | 5 |
| 01-01-001-18 | 6 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-01 | 01-01-001-02 | 01-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,06 | 1,31 | 1,6 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-04 | 01-01-001-05 | 01-01-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,19 | 2,90 | 3,35 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  | 2 | 2 | 2 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-07 | 01-01-001-08 | 01-01-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,98 | 2,36 | 2,83 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-10 | 01-01-001-11 | 01-01-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,03 | 4,79 | 5,23 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-13 | 01-01-001-14 | 01-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,59 | 1,95 | 2,32 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-001-16 | 01-01-001-17 | 01-01-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,29 | 4,06 | 4,72 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-002 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми:: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1 (1-1,2) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-002-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-02 | 2 |
| 01-01-002-03 | 3 |
| 01-01-002-04 | 4 |
| 01-01-002-05 | 5 |
| 01-01-002-06 | 6 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 0,65 (0,5-1) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-002-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-08 | 2 |
| 01-01-002-09 | 3 |
| 01-01-002-10 | 4 |
| 01-01-002-11 | 5 |
| 01-01-002-12 | 6 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,5 (0,5-0,63) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-002-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-14 | 2 |
| 01-01-002-15 | 3 |
| 01-01-002-16 | 4 |
| 01-01-002-17 | 5 |
| 01-01-002-18 | 6 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-01 | 01-01-002-02 | 01-01-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,06 | 1,31 | 1,60 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-04 | 01-01-002-05 | 01-01-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,19 | 2,90 | 3,35 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-07 | 01-01-002-08 | 01-01-002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,98 | 2,36 | 2,83 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-10 | 01-01-002-11 | 01-01-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,03 | 4,79 | 5,23 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-13 | 01-01-002-14 | 01-01-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,59 | 1,95 | 2,32 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-002-16 | 01-01-002-17 | 01-01-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,29 | 4,06 | 4,72 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-003 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1  (1-1,2) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-003-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-003-02 | 2 |
| 01-01-003-03 | 3 |
| 01-01-003-04 | 1 |
| 01-01-003-05 | 2 |
| 01-01-003-06 | 3 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,65 (0,5-1)  м3, грунттардын тобу:

| 01-01-003-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-003-08 | 2 |
| 01-01-003-09 | 3 |
| 01-01-003-10 | 1 |
| 01-01-003-11 | 2 |
| 01-01-003-12 | 3 |

Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 0,5 (0,5-0,63) м3, грунттардын тобу:

| 01-01-003-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-003-14 | 2 |
| 01-01-003-15 | 3 |
| 01-01-003-16 | 1 |
| 01-01-003-17 | 2 |
| 01-01-003-18 | 3 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-01 | 01-01-003-02 | 01-01-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,72 | 2,11 | 2,62 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-04 | 01-01-003-05 | 01-01-003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,60 | 4,83 | 5,99 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-07 | 01-01-003-08 | 01-01-003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,46 | 3,10 | 3,93 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-10 | 01-01-003-11 | 01-01-003-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,12 | 6,95 | 8,71 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-13 | 01-01-003-14 | 01-01-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,65 | 3,34 | 4,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-003-16 | 01-01-003-17 | 01-01-003-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,30 | 6,85 | 8,79 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

2. ГРУНТТУ КАЗЫП ЭКСКАВАТОР МЕНЕН АВТОУНАА-САМОСВАЛДАРГА ЖҮКТӨӨ

Таблица КРЕР 01-01-012 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 2,5 (1,5-3) м3  болгонменен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-012-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-012-02 | 2 |
| 01-01-012-03 | 3 |
| 01-01-012-04 | 4 |
| 01-01-012-05 | 5 |
| 01-01-012-06 | 6 |

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 1,6 (1,25-1,6) м3 болгон менен казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-012-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-012-08 | 2 |
| 01-01-012-09 | 3 |
| 01-01-012-10 | 4 |
| 01-01-012-11 | 5 |
| 01-01-012-12 | 6 |

Грунтту экскаватордун сузгучтун көлөмү 1,25 (1,25-1,5) м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-012-13 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-012-14 |  | 2 |  |  |  |  |
| 01-01-012-15 |  | 3 |  |  |  |  |
| 01-01-012-16 |  | 4 |  |  |  |  |
| 01-01-012-17 |  | 5 |  |  |  |  |
| 01-01-012-18 |  | 6 |  |  |  |  |
| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы |  | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-01 | 01-01-012-02 | 01-01-012-03 |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: |  | саат. | 1,11 | 1,38 | 1,70 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; |  | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-04 | 01-01-012-05 | 01-01-0012-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,28 | 2,99 | 3,58 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-07 | 01-01-012-08 | 01-01-012-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,03 | 2,54 | 3,01 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  | 2 | 2 | 2 |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-10 | 01-01-012-11 | 01-01-012-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,19 | 4,99 | 5,76 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-13 | 01-01-012-14 | 01-01-012-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,73 | 2,19 | 2,63 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-012-16 | 01-01-012-17 | 01-01-012-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,63 | 4,29 | 5,09 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица СН 01-01-013 Грунтту казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, экскаватордун сузгучунун көлөмү 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватордун сузгучунун көлөмү 1 (1-1,2) м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-013-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-02 | 2 |
| 01-01-013-03 | 3 |
| 01-01-013-04 | 4 |
| 01-01-013-05 | 5 |
| 01-01-013-06 | 6 |

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,65 (0,5-1) м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-013-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-08 | 2 |
| 01-01-013-09 | 3 |
| 01-01-013-10 | 4 |
| 01-01-013-11 | 5 |
| 01-01-013-12 | 6 |

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,5 (0,5-0,63) м3 болгон менен казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-013-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-14 | 2 |
| 01-01-013-15 | 3 |
| 01-01-013-16 | 4 |
| 01-01-005-17 | 5 |
| 01-01-005-18 | 6 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Өлчөө бирдиги | 01-01-013-01 | 01-01-013-02 | 01-01-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,83 | 2,29 | 2,85 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-013-04 | 01-01-013-05 | 01-01-013-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,75 | 5,07 | 6,20 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-013-07 | 01-01-013-08 | 01-01-013-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,58 | 3,17 | 4,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-013-10 | 01-01-013-11 | 01-01-013-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,29 | 6,94 | 8,70 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-013-13 | 01-01-013-14 | 01-01-01315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,94 | 3,59 | 4,70 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-013-16 | 01-01-013-17 | 01-01-013-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,82 | 7,41 | 9,45 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-014 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,4; 0,25 м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө

Ченеми: 1000м3

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,4 (0,35-0,45) м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-014-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-014-02 | 2 |
| 01-01-014-03 | 3 |

Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,25 м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө, грунттардын тобу:

| 01-01-014-04 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-014-05 | 2 |
| 01-01-014-06 | 3 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-014-01 | 01-01-014-02 | 01-01-014-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 11,40 | 14,39 | 19,39 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-014-04 | 01-01-014-05 | 01-01-014-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,30 | 8,0 | 11,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица  КРЕР 01-01-015 Топурак жолду  ар бир 0,5 км узундукта оӊдоо жана кармоо

Ченеми: 1000м3

Топурак жолду ар бир 0,5 км узундукта оӊдоо жана кармоо, грунттардын тобу:

| 01-01-015-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-015-02 | 2 |
| 01-01-015-03 | 3 |
| 01-01-015-04 | 4 |
| 01-01-015-05 | 5 |
| 01-01-015-06 | 6 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-015-01 | 01-01-015-02 | 01-01-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-015-04 | 01-01-015-05 | 01-01-015-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,23 | 0,24 | 0,31 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 |

4. БУЛЬДОЗЕРЛЕР  МЕНЕН ГРУНТТУ ИШТЕТҮҮ

Таблица КРЕР 01-01-030,грунтту 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.) бульдозерлер менен иштетүү кубаттуулугу

Ченеми:1000 м3 грунта10 м чеин грунту аралаштыруу менен иштетүү, кубаттуулугу:

| 01-01-030-01 | 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-030-02 | 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-030-03 | 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-030-04 | 59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |
| 01-01-030-05 | 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-030-06 | 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-030-07 | 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-030-08 | 79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |

Өзгөртүлгөн редакция. Өзг. № 1.

Грунтту аралаштырууда кийинки  ар бир 10м ге кошуу:

| 01-01-030-09 | к норме 01-01-030-01 |
| --- | --- |
| 01-01-030-10 | к норме 01-01-030-02 |
| 01-01-030-11 | к норме 01-01-030-03 |
| 01-01-030-12 | к норме 01-01-030-04 |
| 01-01-030-13 | к норме 01-01-030-05 |
| 01-01-030-14 | к норме 01-01-030-06 |
| 01-01-030-15 | к норме 01-01-030-07 |
| 01-01-030-16 | к норме 01-01-030-08 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-030-01 | 01-01-030-02 | 01-01-030-03 | 01-01-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,75 | 0,88 | 1,04 | 2,78 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 01-01-030-05 | 01-01-030-06 | 01-01-030-07 | 01-01-030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,5 | 0,61 | 0,70 | 1,87 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 01-01-030-09 | 01-01-030-10 | 01-01-030-11 | 01-01-030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 1,2 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 01-01-030-13 | 01-01-030-14 | 01-01-030-15 | 01-01-030-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,43 | 0,49 | 0,50 | 0,78 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-031 грунтту кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.) бульдозерлер менен иштетүү,

Ченеми:1000 м3

10м чеин грунту аралаштырып иштетүү, кубаттуулугу:

| 01-01-031-01 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| --- | --- |
| 01-01-031-02 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-031-03 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |
| 01-01-031-04 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 4 группасы |
| 01-01-031-05 | 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| 01-01-031-06 | 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-031-07 | 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |
| 01-01-031-08 | 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 4 группасы |

Грунтту аралаштырууда ар бир 10 м кошулсун:

| 01-01-031-09 | нормага 01-01-031-01 |
| --- | --- |
| 01-01-031-10 | нормага 01-01-031-02 |
| 01-01-031-11 | нормага 01-01-031-03 |
| 01-01-031-12 | нормага 01-01-031-04 |
| 01-01-031-13 | нормага 01-01-031-05 |
| 01-01-031-14 | нормага 01-01-031-06 |
| 01-01-031-15 | нормага 01-01-031-07 |
| 01-01-031-16 | нормага 01-01-031-08 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-031-01 | 01-01-031-02 | 01-01-031-03 | 01-01-031-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,75 | 0,88 | 1,04 | 2,78 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-031-05 | 01-01-031-06 | 01-01-031-07 | 01-01-031-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 1,87 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-031-09 | 01-01-031-10 | 01-01-031-11 | 01-01-031-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 1,2 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-031-13 | 01-01-031-14 | 01-01-031-15 | 01-01-031-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,43 | 0,49 | 0,50 | 0,78 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-032 Грунтту бульдозер менен иштетүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м3

10м чеин грунту бульдозер менен аралаштырып иштетүү, кубаттуулугу:

| 01-01-032-01 | 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-032-02 | 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-032-03 | 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-032-04 | 132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |
| 01-01-032-05 | 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-032-06 | 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-032-07 | 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-032-08 | 243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |

Грунтту аралаштырууда ар бир 10 м сайын кошуу:

:

| 01-01-032-09 | к норме 01-01-032-01 |
| --- | --- |
| 01-01-010-10 | к норме 01-01-032-02 |
| 01-01-010-11 | к норме 01-01-032-03 |
| 01-01-010-12 | к норме 01-01-032-04 |
| 01-01-010-13 | к норме 01-01-032-05 |
| 01-01-010-14 | к норме 01-01-032-06 |
| 01-01-010-15 | к норме 01-01-032-07 |
| 01-01-010-16 | к норме 01-01-032-08 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-032-01 | 01-01-032-02 | 01-01-032-03 | 01-01-032-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 1,79 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-032-05 | 01-01-032-06 | 01-01-032-07 | 01-01-032-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,56 | 0,62 | 0,70 | 1,83 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-032-09 | 01-01-032-10 | 01-01-032-11 | 01-01-032-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,90 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги | 01-01-032-13 | 01-01-032-14 | 01-01-032-15 | 01-01-032-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 1,27 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица СН 01-01-033 Траншея жана котлавандарды бульдозер менен жабуу, кубаттуулугу  59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м3

5 м чейин Бульдозер менен грунтту көчүрүүдө траншея жана котлаванга төгүү, кубаттуулугу:

| 01-01-033-01 | 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| --- | --- |
| 01-01-033-02 | 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-033-03 | 59 (80) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |
| 01-01-033-04 | 79 (108) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| 01-01-033-05 | 79 (108) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-033-06 | 79 (108) кВт (л.с.), груннттардын 3 группасы |

Грунтту аралаштырууда ар бир 5 м сайын кошуу:

| 01-01-033-07 | к норме 01-01-033-01 |
| --- | --- |
| 01-01-033-08 | к норме 01-01-033-02 |
| 01-01-033-09 | к норме 01-01-033-03 |
| 01-01-033-10 | к норме 01-01-033-04 |
| 01-01-033-11 | к норме 01-01-033-05 |
| 01-01-033-12 | к норме 01-01-033-06 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-033-01 | 01-01-033-02 | 01-01-033-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,41 | 0,48 | 0,56 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-033-04 | 01-01-033-05 | 01-01-033-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,22 | 0,27 | 0,30 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 01-01-033-07 | 01-01-033-08 | 01-01-033-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги.. | 01-01-033-10 | 01-01-033-11 | 01-01-033-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР 01-01-034Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м3

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандаргв 5м чейин төгүү:

| 01-01-034-01 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| --- | --- |
| 01-01-034-02 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-034-03 | 96 (130) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |
| 01-01-034-04 | 121 (165) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| 01-01-034-05 | 121 (165) кВт (л.с.), груннтардын 2 группасы |
| 01-01-034-06 | 121 (165) кВт (л.с.), груннтардын 3 группасы |

Грунтту аралаштырууда ар бир 5 м сайын кошуу:

:

| 01-01-034-07 | нормага 01-01-034-01 |
| --- | --- |
| 01-01-034-08 | нормага 01-01-034-02 |
| 01-01-034-09 | нормага 01-01-034-03 |
| 01-01-034-10 | нормага 01-01-034-04 |
| 01-01-034-11 | нормага 01-01-034-05 |
| 01-01-034-12 | нормага 01-01-034-06 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-034-01 | 01-01-034-02 | 01-01-034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,46 | 0,52 | 0,57 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-034-04 | 01-01-034-05 | 01-01-034-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-034-07 | 01-01-034-08 | 01-01-034-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,22 | 0,25 | 0,26 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-034-10 | 01-01-034-11 | 01-01-034-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР 01-01-035Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Ченеми:1000 м2

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандарга бульдозер менен 5 м чейин төгүү, кубаттуулугу:

| 01-01-035-01 | 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын1 группасы |
| --- | --- |
| 01-01-035-02 | 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-035-03 | 132 (180) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |
| 01-01-035-04 | 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 1 группасы |
| 01-01-035-05 | 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 2 группасы |
| 01-01-035-06 | 243 (330) кВт (л.с.), грунттардын 3 группасы |

Грунтту көчүрүүдө траншея жана котлавандарга бульдозер менен 5 м чейин төгүү, кубаттуулугу:

:

| 01-01-035-07 | к норме 01-01-035-01 |
| --- | --- |
| 01-01-035-08 | к норме 01-01-035-02 |
| 01-01-035-09 | к норме 01-01-035-03 |
| 01-01-035-10 | к норме 01-01-035-04 |
| 01-01-035-11 | к норме 01-01-035-05 |
| 01-01-035-12 | к норме 01-01-035-06 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-035-01 | 01-01-035-02 | 01-01-035-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-035-04 | 01-01-035-05 | 01-01-035-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,26 | 0,29 | 0,33 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-035-07 | 01-01-035-08 | 01-01-035-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-035-10 | 01-01-035-11 | 01-01-035-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР 01-01-036 Бульдозер менен аянтты пландаштыруу (тегиздөө) кубаттуулугу (59; 79; 132; 243) кВт, (80; 108; 180; 320) л.с.

Ченеми:1000 м2 1 бульдозер өтүүчү пландаштырылган катмар

Бульдозер менен пландаштырылган аянт, кубаттуулугу:

| 01-01-036-01 | 59 (80) кВт (л.с.) |
| --- | --- |
| 01-01-036-02 | 79 (108) кВт (л.с.) |
| 01-01-036-03 | 132 (180) кВт (л.с.) |
| 01-01-036-04 | 243 (330) кВт (л.с.) |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-036-01 | 01-01-036-02 | 01-01-036-03 | 01-01-036-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

5. АВТОМОБИЛ ЖОЛДОРУН ОҢДОО ҮЧҮН ОЮЛГАН ЖЕРЛЕРГЕ ТӨГҮҮ

Таблица КРЕР 01-01-042Экскаватор менен  ойулган жерлерди грунт жана кавальерлер менен бекитүү 1; 0,65; 0,5 м3

Ченеми:1000 м3 грунта

экскаватор менен кавальерлерге  оюлган жерлерди казып «драглайна» сузгунун сыйымдуулугу 1м3, грунттун группасы

| 01-01-042-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-02 | 2 |
| 01-01-042-03 | 3 |
| 01-01-042-04 | 4 |

:

сузгунун сыйымдуулугу 0,65 м3болгон  грунттун тобун  экскаватор менен оюлган жерлердеги грунтту казып иштетүү.

| 01-01-042-05 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-06 | 2 |
| 01-01-042-07 | 3 |
| 01-01-042-08 | 4 |

сузгунун сыйымдуулугу 0,5м3 болгон  грунттун тобун  экскаватор менен оюлган жерлердеги грунтту казып иштетүү:

| 01-01-042-09 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-10 | 2 |
| 01-01-042-11 | 3 |
| 01-01-042-12 | 4 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-042-01 | 01-01-042-02 | 01-01-042-03 | 01-01-042-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,87 | 2,16 | 2,64 | 3,42 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-042-05 | 01-01-042-06 | 01-01-042-07 | 01-01-042-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,08 | 2,36 | 2,83 | 3,70 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-042-09 | 01-01-042-10 | 01-01-042-11 | 01-01-042-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,65 | 3,30 | 4,01 | 5,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-046 Бульдозер менен жолдун үймө топурагын  жасоо

Ченеми:1000 м3 грунт

бульдозер менен жолду себелеп жасоодо с грунтту 20м чейин аралаштыруу, грунттардын группасы

| 01-01-046-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-046-02 | 2 |
| 01-01-046-03 | 3 |

көчүрүдө кийинки  ар бир 10 м ге кошуу

| 01-01-046-04 | нормага 01-01-046-01 |
| --- | --- |
| 01-01-046-05 | норма менен 01-01-046-02, 01-01-046-03 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-046-01 | 01-01-046-02 | 01-01-046-03 | 01-01-046-04 | 01-01-046-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,65 | 0,75 | 0,87 | 0,26 | 0,30 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-047 Агуучу призманы жана арыкчаларды казып жасоо.

Ченеми:100 м3 грунта

Агуучу призманы жана казылган кюветти жасоо, грунттун тобу:

| 01-01-047-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-047-02 | 2 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-047-01 | 01-01-047-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,70 | 0,88 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-048 Узунунан кеткен суу өтүүчү арыкчаны жасоо

Ченеми:1000 м3

Узунунан кеткен суу өтүүчү жана көө арыкчаларды казып иштетүү, грунттардын группасы.

| 01-01-048-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-048-02 | 2 |
| 01-01-048-03 | 3 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-048-01 | 01-01-048-02 | 01-01-048-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,21 | 10,42 | 16,40 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 40 20 | 40 20 | 40 20 |

Таблица КРЕР 01-01-049 Оюлган грунттун жетпей калган жерлерин кесүү

Ченеми:1000 м3

Оюлган жерлердеги грунту толбой калган жерлерге кесүү,грунттардын тобу

| 01-01-049-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-049-02 | 2 |
| 01-01-049-03 | 3 |
| 01-01-049-04 | 4 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементтеринин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-049-01 | 01-01-049-02 | 01-01-049-03 | 01-01-049-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,91 | 7,85 | 11,23 | 12,26 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | % % | 30 60 | 30 60 | 30 60 | 30 60 |

УЧУРДАГЫ ОНДОО

11. БӨЛҮМ.ЖЕР ТИЛКЕСИН КАРМОО

ЖОЛ ЧЕТТЕРИ (обочины)

Таблица. СН 27-11-01.Жол четтерине автогрейдер менен топурак толтуруу

Ченеми:100 м3

Автогрейдер топуракты 5 м аралыкка чейин жылдырып жол четин топурак менен толтуруу:

27-11-01-001 	I группа грунта

27-11-01-002	II группа грунта

27-11-01-003	III группа грунта

Топуракты ар 5 метрге автогрейдер менен жылдырганда кошуп же кемитуу:

27-11-01-004 к шифру 11-01-001

27-11-01-005 к шифру 11-01-002

27-11-01-006 к шифру 11-01-003

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-01-001 | 27-11-01-002 | 27-11-01-003 | 27-11-004 | 27-11-005 | 27-11-01-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,57 | 1,9 | 2,13 | 1,34 | 1,46 | 1,68 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-02.Прицептүү грейдер менен жол четине топурак толтуруу

Прицептүү грейдер менен топуракты 5м аралыка чейин жылдыруу менен;

Ченеми:100 м3

27-11-02-001 	грунттун группасы I

27-11-02-002	грунттун группасы II

27-11-02-003	грунттун группасы III

Прицептүү грейдер менен топурактыжылдырганда ар бир 5 метрге жылдырганда кошуу:

27-11-02-004 	к шифру 11-02-001

27-11-02-005 	к шифру 11-02-002

27-11-02-006 	к шифру 11-02-003

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги.. | 27-11-02-001 | 27-11-02-002 | 27-11-02-003 | 27-11-02-004 | 27-11-02-005 | 27-11-02-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,36 | 3,58 | 4,48 | 2,24 | 2,69 | 3,14 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-03.Бульдозер менен жолчетине төгүү.

Ченеми:100 м3

27-11-03-001 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төгүү, топурак жылдыруу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-002	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу(11-03-001)

27-11--03-003 	 Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-004	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-003)

27-11-03-005 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (75 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк).

27-11-03-006	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-006)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-03-001 | 27-11-03-002 | 27-11-03-003 | 27-11-03-004 | 27-11-03-005 | 27-11-03-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,03 | 0,4 | 1,23 | 0,41 | 1,46 | 0,48 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:100 м3

27-11-03-007 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-008	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-007)

27-11-03-009 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (бийиктиги 0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-010	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-009)

27-11-03-011 	Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (0,75 м чейин үймөк)

27-11-03-012	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-011)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-03-007 | 27-11-03-008 | 27-11-03-009 | 27-11-03-010 | 27-11-03-011 | 27-11-03-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,55 | 0,21 | 0,64 | 0,22 | 0,73 | 0,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:100 м3

27-11-03-013 	Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-014	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-013)

27-11-03-015 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, IIгруппадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-016	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-015)

27-11-03-017 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (0,75-1 м үймөк)

27-11-03-018	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-017)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27--11-03-013 | 27-11-03-014 | 27-11-03-015 | 27-11-03-016 | 27-11-03-017 | 27-11-03-018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,68 | 0,27 | 0,81 | 0,29 | 0,92 | 0,31 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:100 м3

27-11-03-019 	Жер бетине жана жолчетине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-020	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-019)

27-11-03-021 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, IIгруппадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-022	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-021)

27-11-03-023 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (1м-1,5м үймөк)

27-11-03-024	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-023)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-03-019 | 27-11-03-020 | 27-11-03-021 | 27-11-03-022 | 27-11-03-023 | 27-11-03-024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,92 | 0,36 | 1,09 | 0,37 | 1,12 | 0,38 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:100 м3

27-11-03-025 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, Iгруппадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-026	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-025)

27-11-03-027 	Жер бетине жана жол четинеи бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, II группадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-028	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу (11-03-027)

27-11-03-029 	Жер бетине жана жол четине бульдозер (108 а.к.) менен төшөө, топурак которуу аралыгы 10 м чейин, III группадагы топурак (2 м чейин үймөк)

27-11-03-030	Биринчи 10 м жогоркуга ар бир 5 метр үчүн кошуу  (11-03-029)

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-03-025 | 27-11-03-026 | 27-11-03-027 | 27-11-03-028 | 27-11-03-029 | 27-11-03-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,1 | 0,44 | 1,34 | 0,45 | 1,46 | 0,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-04.Экскаватор –планировщик менен жол четине төгүү.

Ченеми:100 м

27-11-04-001	Экскаватор –планировщик менен жолчетине төгүү, жол четинин туурасы 2 м, I-II группадагы топурак.

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-01-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 3,47 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
| 2 | - жол инженери; | %. | 20 |

ТОПУРАКТЫ ТЫГЫЗДОО.

Таблица СН 27-11-05(01.01.097) Өзү жүргөн каток менен аянттарды тыгыздоо.

Ченеми:1000 м2

Пневматикалык шиналуу өзү жүргөн каток менен бир изде 4 жолу жерди тыгыздоо (16т):

27-11-05-001	100м чейин

27-11-05-002	200м чейин

27-11-05-003	200м өйдө

Биринчи төрттүн үстүнө ар бир жүрүшүнө кошуу:

27-11-05-004	27-11-05-001 шифрине

27-11-05-005	27-11-05-002 шифрине

27-11-05-006	27-11-05-003 шифрине

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11--05-001 | 27-11-05-002 | 27-11-05-003 | 27-11-05-004 | 27-11-05-005 | 27-11-05-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 1,46 | 1,03 | 0,88 | 0,27 | 0,18 | 0,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица СН 27-11-06(01.01.071) Тегиздеп оңдоо жана жол четин механилкалык ыкма

менен бекемдөө

Ченеми:1 кмжүрүш

Эолжээктерди тегизжеп оңдоо:

27-11-06-001	81 кВт автогрейдери менен (110а.к.)

27-11-06-002	66 кВт автогрейдери менен (90а.к.)

27-11-06-003	Т-100 трактору чиркеме грейдери менен

27-11-06-004	К-700 трактору чиркеме грейдери менен

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-06-001 | 27-11-06-002 | 27-11-06-003 | 27-11-05-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,22 | 0,32 | 0,72 | 0,38 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-07(01.01.075) Жол четин бульдозер менен дренаждарды туурасынан кесүү

Ченеми:100 м3топурак

27-11-07-001 	Ар бир 20-22 м сайын I-III топтогу топурак үчүн жол четиндеги  дренаждарды туурасынан кесүү

| Шифр | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-06-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жумуштун убакыт чыгымы: | саат. | 0,95 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 |

Таблица СН 27-11-08(01.01.076) Жолдун четин автогрейдер менен бекемдөө

Ченеми:100 м2

27-11-08-001	5 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл) автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-002	10 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл)автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-003	15 см калыңдыкта майдаланган таштарды  (шагыл, кум аралашкан шагыл)автогрейдер менен тегиздөө

27-11-08-004  Жолдун четин  дирилдетүүчү таптагыч менен тыгыздоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги.. | 27-11-08-001 | 27-11-08-002 | 27-11-08-003 | 27-11-08-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,48 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |

ОТКОСТОР (Жантайма капталдар)

Таблица СН 27-11-09(01.02.025) ЖАНТАЙМА КАПТАЛДАРДЫПЛАНДАШТЫРУУ

Ченеми:1000 м2

27-11-09-001	Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, бир  тарапка жүрүү,  жантайманын узуну 2м, жүрүү узундугу 250 м

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү менен казып жасоо, эки тарапка жүрүү менен,  жантайманын узундугу 3м:

27-11-09-002	жүрүү узундугу 200м чейин

27-11-09-003	жүрүү узундугу 300м чейин

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү менен казып жасоо, бир тарапка жүрүү менен,  жантайманын узундугу 2м, жүрүү узундугу 250м:

27-11-09-004	I группы

27-11-09-005	II группы

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги.. | 27-11-09-001 | 27-11-09-002 | 27-11-09-003 | 27-11-09-004 | 27-11-09-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,64 | 0,58 | 0,49 | 0,69 | 1,05 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, эки тарапка жүрүү,  жантайманын узуну  3м, жүрүү  узундугу 200 м

29-11-09-006	I топ

29-11-09-007	II топ

Жантайманын пландалышын  автогрейдердин жүрүшү  менен жасоо, эки тарапка жүрүү,  жантайманын узуну  3м, жүрүү  узундугу 300 м:

27-11-09-008	I топ

27-11-09-009	II топ

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги.. | 27-11-09-006 | 27-11-09-007 | 27-11-09-008 | 27-11-09-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,63 | 0,95 | 0,54 | 0,82 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  бульдозердун жүрүшү менен сүргүчтү жантайтып коюп , эки тарапка жүрүү,  жантайманын туурасы, м:

27-11-09-010  	2

27-11-09-011  	3

27-11-09-012  	4,5

27-11-09-013  	6,5

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-09-010 | 27-11-09-011 | 27-11-09-012 | 27-11-09-013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,97 | 0,65 | 0,44 | 0,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Ченеми:1000 м2

Жантайманын пландалышын  бульдозердун жүрүшү менен сүргүчтү жантайтып коюп , бир тарапка жүрүү,  жантайманын туурасы, м:

27-11-09-014  	2

27-11-09-015  	3

27-11-09-014  	4,5

27-11-09-015  	6,5

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-09-014 | 27-11-09-015 | 27-11-09-016 | 27-11-09-017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,57 | 1,0 | 0,67 | 0,46 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

ТаблицаСН 27-11-10Жантаймажанаүстункүойулганжердинсебеленгенполотнанынаянтынпландаштыруу.

Ченеми:100 м2

:Жантайма капталды кол менен казууну көз менен пландаштыруу,табигый грунттун тыгыздыгы

27-11-10-001  	I группы

27-11-10-002  	II группы

27-11-10-002  	III группы

27-11-10-003  	IV группы

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-10-001 | 27-11-10-002 | 27-11-10-003 | 27-11-10-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,1 | 4,75 | 7,7 | 10,5 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Жантайма капталды кол менен топурак төгүп көз менен пландаштыруу, төгүлгөн топурак:

27-11-10-005  	I группадан

27-11-10-006  	II группадан

27-11-10-007  	III группадан

27-11-10-008  	IV группадан

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-10-005 | 27-11-10-006 | 27-11-10-007 | 27-11-10-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,55 | 3,15 | 3,75 | 4,4 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Ченеми:100 м2

Жантайма капталды кол менен казууну рейка менен пландаштыруу, табигый топурактын тыгыздыктагы:

27-11-10-009  	I группы

27-11-10-010  	II группы

27-11-10-011  	III группы

27-11-10-012	IV группы

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-10-009 | 27-11-10-010 | 27-11-10-011 | 27-11-10-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,2 | 6,25 | 10,5 | 14 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Жантайма капталга кол менен топурак төгүүнү рейка менен пландаштыруу

27-11-10-013  	I группы

27-11-10-014  	II группы

27-11-10-015  	III группы

27-11-10-016	IV группы

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-10-013 | 27-11-10-014 | 27-11-10-015 | 27-11-10-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,55 | 3,15 | 3,75 | 4,4 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Таблица КРЕР  68-01-009 Щебень жана гравийден болгон негизди калыбына келтирүү

Ченеми: 1000 м2 негизинин аянты

Профилдин негизин калыбына келтирүү

68-01-009-01         жаңы материал щебенди кошуу менен

68-01-009-02         жаңы материал щебенди кошпостон

68-01-009-03         жаңы материал гравийди кошуу менен

68-01-009-04         жаңы материал гравийди кошпостон

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 68-01-009-01 | 68-01-009-02 | 68-01-009-03 | 68-01-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 10,94 | 6,89 | 11,20 | 10,20 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Таблица КРЕР   68-01-010 Асфальт аралашмасынан тегиздөө катмарды куруу

Ченеми: 100 т аралашма

Асфальт аралашмасынан тегиздөө катмарды куруу

68-01-010-01      асфальтобетонукладчикти колдонуу менен

68-01-010-02      асфальтобетонукладчикти колдонбостон

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 68-01-010-01 | 68-01-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 25,39 | 26,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; - топограф инженери; | %. % | 30 30 | 30 30 |

КӨПҮРӨЛӨР

Таблица СН 27-11-11Бетон тосмосун жана тепкич көпүрөлөрдү оңдоо.

Ченеми:1 м2Оңдолуучу үстүнкү бети

      - Бетон тосмону жана тепкичтердин периласын оңдоо(раковинанын жыртык тешиктерин бүтөө, шыбактын жабыркаган жерлерин оңдоо)

27-11-11-002	Көпүрөлөрдүн жана трубалардын  шыбактарынын жабыркаган  жерлеринин оңдоо

27-11-11-003	Трубаларды жана көпүрөлөрдүсайдын нугуна карата төшөп оңдоо

27-11-11-004	Бетон лотокторду оңдоо жана сай нугундагы трубаларды жана көпүрөлөрдү бетон менен бекитүү

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-11-001 | 27-11-11-002 | 27-11-11-003 | 27-11-11-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,0 | 2,0 | 0,95 | 0,95 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | --көпүрө инженери | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-12 Эски жыгач периланын аягындагы  тумбаны алмаштыруу

Ченеми:1 тумба

Эски жыгач периланын аягындагы  тумбаны аң казып жаңысын отургузуу, тереңдикте:

27-11-12-001	I жана II группадагы топуракка тереңдиги 1 м ге чейин

27-11-12-002	I жана II группадагы топуракка тереңдиги 1,5 м ге чейин

27-11-12-003	I жана III группадагы топуракка тереңдиги 1 м ге чейин

27-11-12-004	I жана III группадагы топуракка тереңдиги 1.5 м ге чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-12-001 | 27-11-12-002 | 27-11-12-003 | 27-11-12-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,5 | 1,05 | 0,9 | 1,55 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | --көпүрө инженери | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-13 Жыгач перилаларды чечүү жана тротуарды куруу.

Ченеми:100м

27-11-13-001  Жыгач перилаларды чечүү жана тротуарды туурасы 1 м куруу.

27-11-13-002  Мурда чечилген перилаларды жана перилаларды туурасы 1 м кылып кою.

27-11-13-003Колесоотбойных брустарды  жана балдактагы төрт кырдуу устундучыгаруу (тикенектүү)

27-11-13-004  Колесоотбойных брустарды жана эки башы бурама  төрт кырдуу устунду чыгаруу.

27-11-13-005 Мурда чыгарылган колесоотбойный брустардын бөлүктөрүн больттор менен балдакка бекитүү (тикенектүү)

27-11-13-006	Мурда чыгарылган колесоотбойный брустардын бөлүктөрүн больттор менен бекитүү.

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги.. | 27-11-13-001 | 27-11-13-002 | 27-11-13-003 | 27-11-13-004 | 27-11-13-005 | 27-11-13-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 10,0 | 23,75 | 2,1 | 4,75 | 3,9 | 8,0 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -көпүрө инженери; | % | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-14 Ремонт верхнего дощатого настила

Ченеми:1 м2

Ремонт верхнего дощатого настила

27-11-14-001       аянтты 1 м2 чейин оңдоо

27-11-14-002       аянтты  105 м2 чейин оңдоо

Ченеми:10 м2

27-11-14-003     Көпүрөлөрдүн бетон плиталарынын откосторун жана конустарын бекемдөө.

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-14-001 | 27-11-14-002 | 27-11-15-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,45 | 0,36 | 3,85 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | --көпүрө инженери | % | 10 | 10 | 20 |

Таблица СН 27-11-15Монолит бордюрун жасоо

Ченеми:1 м

27-11-15-001	Дубал калыпты орнотуу жана чечүү

27-11-15-002	Бетон аралашмасын төшөө жана тыгыздоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-15-001 | 27-11-15-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,23 | 1,2 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |

ӨТКӨӨЛ ЖАНА КОТОРУЛУУЧУ АРЫКТАН ӨТҮҮЧҮ КИЧИНЕ КӨПҮРӨ

Таблица СН 27-11-16Өтүү учүн кичине жыгач  көпүрө жасоо

Ченеми:100 м2

27-11-16-001	3,2х1,5  размериндеги кичине көпүрө даярдоо

27-11-16-002	Кичине жыгач көпүрө жасоо , грунттун группасы I-II

27-11-16-003	ошондой эле грунт III группадагы

27-11-16-004	3,2х1,15 размериндеги кичине көпүрөнү краскалоо

Ченеми:1 м2

27-11-16-005	Өтүүчү кичине көпүрөнү жасоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-16-001 | 27-11-16-002 | 27-11-16-003 | 27-11-16-004 | 27-11-16-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | Саат. | 6,25 | 0,43 | 0,49 | 0,66 | 1,7 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

АҢ-ЧӨНӨКТӨРДҮ ОҢДОО

Таблица СН 27-11-17Ысык асфальтбетон кабыл алуу менен аң- чөнөктөрдү оңдоо

Ченеми:100 м2оңдолуучу аянт

Эски жабууну талкалоо менен

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо:

27-11-17-001	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1м2 чейин

27-11-17-002	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-003	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2 чейин

27-11-17-004	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-005	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-17 -001 | 27-11-17 -002 | 27-11-17 -003 | 27-11-17-004 | 27-11-17-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 13,2 | 11,31 | 8,9 | 7,54 | 3,94 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Эски жабууну талкалоо менен

Ысык асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 7 см аң чөнөктөрдү оңдоо:

27-11-17-006	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1м2 чейин

27-11-17-007	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-008	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2 чейин

27-11-17-009	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

02-03-010	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-17 -006 | 27-11-17 -007 | 27-11-17 -008 | 27-11-17 -009 | 27-11-17 -010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 18,86 | 16,8 | 11,66 | 8,57 | 4,63 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Эски катмарды талкалабай

Ысытылган асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 5 см аң чөнөктөрдү оңдоо

27-11-17-011	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1 м2 чейин

27-11-17-012	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2 чейин

27-11-17-013	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2  чейин

27-11-17-014	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-015	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-17-011 | 27-11-17-012 | 27-11-17-013 | 27-11-17-014 | 27-11-17-015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,54 | 6,51 | 5,27 | 3,09 | 1,71 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Эски катмарды талкалабай

Ысык асфальт бетон аралашмасын колдонуу менен калыңдыгы 7 см аң чөнөктөрдү оңдоо

27-11-17-016	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 1 м2  чейин

27-11-17-017	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 2 м2  чейин

27-11-17-018	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 3 м2  чейин

27-11-17-019	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 10 м2 чейин

27-11-17-020	Оңдолуучу жабуунун бир жердеги аянты 25 м2 чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-03-016 | 27-11-17-017 | 27-11-17-018 | 27-11-17-019 | 27-11-17-020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 9,26 | 7,54 | 5,83 | 3,77 | 2,23 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Таблица СН 27-11-18Гравий жана щебень жабдуусунуну аң чөнөктөрүн оңдоо

Ченеми:100 м2анык оңдолуучу аянт:

Гравий жабуусунун аң чөнөктөрүн кол менен тыгыздап оңдоо, аң чөнөктүн тереңдиги:

27-11-18-001	30мм чейин

27-11-18-002	60мм чейин

27-11-18-003	100мм чейин

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-18-001 | 27-11-18-002 | 27-11-18-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,42 | 7,2 | 10,4 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери | %. | 30 | 30 | 30 |

Щебень жабуусунун аң чөнөктөрүн кол менен тыгыздап оңдоо, аң чөнөктүн тереңдиги:

27-11-18-004	до 30мм

27-11-18-005	до 60мм

27-11-18-006	до 100мм

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-18-004 | 27-11-18-005 | 27-11-18-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,4 | 10,0 | 12,0 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 30 | 30 | 30 |

ТаблицаСН 27-11-19Шагылжолдордунөткөөлтилкесинавтогрейдержанагрейдерменентегиздеп-оңдоо

Ченеми:1 кмжүрүпөткөндө

Шагылжолдордунөткөөлтилкесинтегиздепоңдоо:

27-11-19-001	Автогрейдер менен

27-11-19-002	Каз тамандуу трактор чиркеме грейдер менен

Кара жол жана жакшыртылган кара жолдордун өткөөл тилкесин тегиздеп-оңдоо:

27-11-19-003	Автогрейдер менен

27-11-19-004	Каз тамандуу трактор чиркеме грейдер менен

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-19-001 | 27-11-19-002 | 27-11-19-003 | 27-11-19-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,26 | 0,56 | 0,22 | 0,46 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Эскертме:тегиздеп-оңдоо ар бир кезектеги 0,3-0,4 м жабуу жүрүшүндө аткарылат

ТОПУРАК ЖАНА ЖАКШЫРТЫЛГАН ТОПУРАК ЖОЛДОРДУ, ГРАВИЙ

ЖОЛДОРДУ СЫНЫНА КЕЛТИРИП ОҢДОО

Таблица СН 27-11-20Автогрейдер жана тракторго чиркегич грейдер менен (108 л.с.) оңдоп сыпатына келтирүү

Ченеми:1 км

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-001	6 м чейин

27-11-20-002	7 м чейин

27-11-20-003	9 м чейин

27-11-20-004	11 м чейин

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-001 | 27-11-20-002 | 27-11-20-003 | 27-11-20-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,08 | 1,48 | 1,61 | 1,88 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 км

Топурак жана жакшыртылган топурак жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-005	6 м чейин

27-11-20-006	7 м чейин

27-11-20-007	9 м чейин

27-11-20-008	11 м чейин

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-005 | 27-11-20-006 | 27-11-20-007 | 27-11-20-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,98 | 1,28 | 1,48 | 1,75 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 км

Шагыл жолдорду тракторго чиркеген чиркеме грейдер(108 л.с) менен менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-009	6 м чейин

27-11-20-010	7 м чейин

27-11-20-011	9 м чейин

27-11-20-012	11 м чейин

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-009 | 27-11-20-010 | 27-11-20-011 | 27-11-20-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,1 | 2,23 | 2,69 | 3,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 км

топурак жана жакшыртылган топурак жолдорду трактор чиркеме грейдер(108 л.с) менен менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-013	6 м чейин

27-11-20-014	7 м чейин

27-11-20-015	9 м чейин

27-11-20-016	11 м чейин

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-013 | 27-11-20-014 | 27-11-20-015 | 27-11-20-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,08 | 1,48 | 1,61 | 1,88 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1000 м2

27-11-20-017    Оңдоо иштери алдында шагыл жана талкаланган шагыл жабуусун тазалоо..

27-11-20-018Шагыл жана талкаланган шагыл жабуусун кыймылга келтирүүчү лебедка менен жумшартуу

27-11-20-019     Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу,  кол лебедкасы менен

27-11-20-020     Кара жолдун жабуусун жана негизин жумшартуучу механизм менен жумшартуу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-017 | 27-11-20-018 | 27-11-20-019 | 27-11-20-020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,34 | 1,21 | 1,21 | 1,61 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1000 м2

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу, жолдун туурасы:

27-11-20-021	6 м

27-11-20-022	7м

Жол жабуусуна суу чачуу:

27-11-20-023	талкаланган шагыл менен экинчи таптоо мезгилинде

27-11-20-024	талкаланган шагыл менен үчүнчү таптоо мезгилинде

27-11-20-025	шагыл менен

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-021 | 27-11-20-022 | 27-11-20-023 | 27-11-20-024 | 27-11-20-025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,53 | 4,23 | 2,15 | 1,21 | 0,97 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:100 м2

Шагыл жолдорду автогрейдер менен оңдоп, сыпатына чыгаруу:

27-11-20-026	талкаланган шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (8-10т)

27-11-20-027	шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (5т)

27-11-20-028	шагыл жабуусун өзү жүрүүчү жылмакай каток менен таптоо (8-10т)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-20-026 | 27-11-20-027 | 27-11-20-028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,71 | 0,93 | 0,71 |
| 1.1 | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
| 2 | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-21Жолдорду чаңдардан тазалоо:

Ченеми:1000 м2

27-11-21-029	битум эмульсиясы менен

27-11-21-030	хлордуу кальций менен

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-21-039 | 27-11-21-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 5,44 | 0,06 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |

ЖОЛДОРДУН НАЧАР ЖАНА БАТКАК ИРИМ ЖЕРЛЕРИН ОҢДОО

Таблица СН 27-11-22Аба кирүүчү оюктарды куруу

Ченеми:1 км

Аба кирүүчү оюктарды тоң эмес жер кыртышында казуу, оюктун өлчөмү:

27-11-22-001	30х40 см,

27-11-22-002	30х60 см,

Аба кирүүчү оюктарды тоң жер кыртышында казуу, оюктун өлчөмү:

27-11-22-003	30х40 см,

27-11-22-004	30х60 см,

Аба кирүүчү оюктарына таптоо менен жер кыртышын төгүү, оюктун өлчөмү:

27-11-22-005	30х40 см,

27-11-22-006	30х60 см,

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-22-001 | 27-11-22-002 | 27-11-22-003 | 27-11-22-004 | 27-11-22-005 | 27-11-22-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,94 | 0,16 | 0,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; - жардамчы адистер; | %. % | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 |

Таблица СН 27-11-23Баткак ирим жерлерге төшөө үчүн тосмолорду даярдоо:

Ченеми:1 даана

27-11-23-001	Тосмонун өлчөмү 1,5х2 м,

27-11-23-002	Тосмонун өлчөмү 2х2 м,

27-11-23-003	Тактай тосмолорду баткак ирим жерлерге төшөө,

27-11-23-004	Тактай тосмолорлорду баткак ирим жерлерден алуу жана алып барып ирээти менен тизүү,

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-23-001 | 27-11-23-002 | 27-11-23-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,24 | 0,27 | 0,9 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-24Жантайма капталдарды бекемдөө

Ченеми:1 м3

Өзү төкмө автомобильдерден жер кыртышын кабыл алуу жана четке чыгарылганын тегиздөө, жер кыртышы забойдон жүктөлгөн, тоң эмес, табигый тыгыз абалда:

27-11-24-001	I топ

27-11-24-002	II топ

27-11-24-003	III топ

27-11-24-004	IV топ

27-11-24-005	VIр-Vр топ

27-11-24-006	V топ жана жогору

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-24-001 | 27-11-24-002 | 27-11-24-003 | 27-11-24-004 | 27-11-24-005 | 27-11-24-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 м3

Жер кыртышын кабыл алуу, тегиз төгүлгөн жана четке чыгарылган жерден жүктөлгөн, четке чыгарылган жерден тегиздөө, жер кыртышы тоң эмес борпоң абалда:

27-11-24-007	I топ

27-11-24-008	II топ

27-11-24-009	III топ

27-11-24-010	IV топ

27-11-24-011	VIр-Vр топ

27-11-24-012	V топ жана жогору

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-24-007 | 27-11-24-008 | 27-11-24-009 | 27-11-24-010 | 27-11-24-011 | 27-11-24-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,006 | 0,007 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 м3

Жантаймаларга жана суу жеген аң-чуңкурларга жер кыртышын төгүү жана кол менен таптоо (катмардын калыңдыгы 0,1-0,2 м), жер кыртышы тоң эмес:

27-11-24-013	I топ

27-11-24-014	II топ

27-11-24-015	III топ

27-11-24-016	IV топ

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-24-013 | 27-11-24-14 | 27-11-24-015 | 27-11-24-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,39 | 0,43 | 0,55 | 0,65 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИН ЖАНА КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ ОҢДОО

Таблица 27-11-25 Жол белгилеринин негизин оңдоо.

27-11-25-001	Жол белгилеринин негизин чым менен оңдоо

27-11-25-002	Жол белгилеринин негизин таш менен оңдоо

Ченеми:1 м2

27-11-25-003		Жол белгилеринин негизин (постамент) шыбап койуу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-25-001 | 27-11-25-002 | 27-11-25-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,11 | 0,7 | 0,16 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-26Эскирген жол белгилерин алмаштыруу

Ченеми:1 белги

27-11-26-001Эски жол белгилерин мурунку жаңы жол белгилерине алмаштыруу, артыкчылык, тыюуу салынган, буюуруучу, маалымат көрсөтүүчү, тейлөөчү, кошумча маалымат берүүчү

27-11-26-002    Эски жол белгилерин жаңы жол белгилерине алмаштыруу - маалымат көрсөтүүчү  5.20.1-5.27; 5.31

27-11-26-003    Эски жол белгилерин жээктүү түзүм менен алмаштыруу (машинист IV разряда)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-26-001 | 27-11-26-002 | 27-11-26-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,23 | 0,74 | 0,89 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-27Жол белгилери үчүн мамы жана мамычадарды орнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-27-001	Курама бетон пайдубалдары менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы II топ

27-11-27-002	Курама бетон пайдубалдары менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы IIIтоп

27-11-27-003	Бүтүн таштан оюп жасалган пайдубалдары жана калың түптүү түзүлүш менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы II топ

27-11-27-004	Бүтүн таштан оюп жасалган пайдубалдары жана калың түптүү түзүлүш менен түтүктүү болот түркүктөрүн орнотуу жер кыртышы III топ

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-27-001 | 27-11-27-002 | 27-11-27-003 | 27-11-27-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Ченеми:1 түркүк

27-11-27-005	Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы I топ

27-11-27-006	Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы II топ

27-11-27-007	Жол белгилери үчүн темир/бетон түркүктөрүн орнотуужер кыртышы III топ

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-27-005 | 27-11-27-006 | 27-11-27-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,93 | 1,2 | 1,5 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-28Жол белгиренинин такталарын орнотуу

Ченеми:1 белги

27-11-28-001    Жол белгиренинин такталарын орнотуу жер кыртышынын узундугу 1м чейин

27-11-28-002    Жол белгиренинин такталарын орнотуу жер кыртышынын узундугу 1м жогору

27-11-28-003  Жол белгилеринин жалпак, жарык чагылдыруучу бетин жууп,тазалоо

27-11-28-004     Көлөмдүү жол белгилеринин ички жана сырткы жактарын жууп,тазалоо

27-11-28-005     Көлөмдүү жол белгилеринин ичиндеги электрлүү лампаларды алмаштыру (2 даана)

27-11-28-006    Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү жууп,тазалоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-28-001 | 27-11-28-002 | 27-11-28-003 | 27-11-28-004 | 27-11-28-005 | 27-11-28-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,52 | 1,1 | 0,14 | 0,35 | 0,22 | 0,16 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-29Белги берүүчү түркүктөр жана мамычалар

Ченеми:1 түркүк же (1 мамыча)

Эски темир/бетон белги берүүчү түркүктөрдү жана мамычаларды жаңысына алмаштыруу:

27-11-29-001	жер кыртышы 1 топ

27-11-29-002	жер кыртышы II топ

27-11-29-003	жер кыртышы III топ

темир/бетон белги берүүчү түркүктөрдү жана мамычаларды орнотуу:

27-11-29-004	жер кыртышы 1 топ

27-11-29-005	жер кыртышы II топ

27-11-29-006	жер кыртышы III топ

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-29-001 | 27-11-29-002 | 27-11-29-003 | 27-11-29-004 | 27-11-29-005 | 27-11-29-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,98 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

ТаблицаСН 27-11-30Даярчуңкургаасбест/цементтүтүктөрүнөнбелигиберүүчүжолтүркүктөрүнорнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-30-001	Даярчуңкургаасбест/цементтүтүктөрүнөнбелигиберүүчүжолтүркүктөрүнорнотуу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-30-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,1 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 |

ТОСМО

Таблица СН 27-11-31Зым аркан тосмосунан зым арканды бөлүп алуу

Ченеми:100 м

27-11-31-001	Зым аркан тосмосунан зым арканды бөлүп алуу

Ченеми:1 түзүлүш

27-11-31-002	Зым аркан тосмосунан керүүчү түзүлүштү бөлүп алуу

27-11-31-003	Зым аркан тосмосунан керүүчү түзүлүштү кураштыруу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-31-001 | 27-11-31-002 | 27-11-31-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,3 | 0,05 | 0,07 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

ТаблицаСН 27-11-32Тосмолордунтүркүктөрүнорнотууүчүнколмененчуңкурлардыказуу

Ченеми:1 чуңкур

Тосмолордунтүркүктөрүнорнотууүчүнколмененчуңкурлардыказуу

27-11-32-001	жеркыртышы I топ

27-11-32-004	жеркыртышы II топ

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-32-001 | 27-11-32-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,36 | 0,57 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 |

ТаблицаСН 27-11-33Зымаркантосмолорунунтемир/бетонтүркүктөрүндаярчуңкургаколмененорнотуу

Ченеми:1 түркүк

27-11-33-001	Зымаркантосмолорунунтемир/бетонтүркүктөрүндаярчуңкургаколмененорнотуу

Ченеми:100 м тосмо

27-11-33-002	Зым аркан тосмолорун орнотуу жана зым арканды керүү

Зым аркан тосмолорунун металл бөлүктөрүн сырдоо

Ченеми:1 даана

27-11-33-003	толуктооч

27-11-33-004	тарттыруучу темр түзүлүш

27-11-33-005	кысып туруучу темир түзүлүш

27-11-33-006	зым аркан(100 м зым аркан)

27-11-33-007	бүтүн металл тосмо (100 м тосмо)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-33-001 | 27-11-33-002 | 27-11-33-003 | 27-11-33-004 | 27-11-33-005 | 27-11-33-006 | 27-11-33-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,34 | 1,8 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 2,6 | 9,46 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-34Курама темир/бетон элементтеринен тоскоол болуучу тосмолорду чогултуу

Ченеми:100 м тосмо

27-11-34-001	Курама темир/бетон бөлүктөрүнөн тоскоол болуучу тосмолорду кол менен буроо бекитип чогултуу

27-11-34-002	Темир/бетон тоскоол болуучу тосмолорду куроодогу жылчык-тешиктерди бүтөө

27-11-34-003	Темир/бетон тоскоол болуучу тосмолордун айрым бөлүктөрүн алмаштыруу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-11-34-001 | 27-11-34-002 | 27-11-34-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,1 | 1,7 | 10,71 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

ЖАЙКЫКҮТҮҮ

12.БӨЛҮМ.	КАРАЖАТТАРДЫКҮТҮҮ, ЖОЛДОРДУЖАКШЫЛОО, ЖОЛБЕЛИГЕРИЖАНАКӨРСӨТКҮЧТӨР

Таблица СН 27-12-01. Жол белгилеринин металл такталарын сырдоо

Ченеми:100 белги

27-12-01-001	Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү кургак тазалоо

27-12-01-002	Жол белгилерин жана көрсөткүчтөрдү суу менен тазалоо (сууну чака менен ташуу)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-001 | 27-12-01-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,97 | 8,82 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 |

Ченеми:1 белги

Жол белгилеринин металл такталарын сырдоо:

27-12-01-003	чакырымдык көрсөтүүчү жол белгилери  200х300мм

27-12-01-004	тыюу салуучу белгилер, диаметр 600мм

27-12-01-005	тыюу салуучу белгилер, диаметр 700мм

27-12-01-006	тыюу салуучу белгилер, диаметр 900мм

27-12-01-007	буйрук берүүчү белгилер, диаметр 600мм

27-12-01-008	буйрук берүүчү белгилер, диаметр 700мм

27-12-01-009	буйрук берүүчү белгилер, диаметр 900мм

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-003 | 27-12-01-004 | 27-12-01-005 | 27-12-01-006 | 27-12-01-007 | 27-12-01-008 | 27-12-01-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:1 белги

27-12-01-010	эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 700мм

27-12-01-011	эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 900мм

27-12-01-012	эскертүүчү белгилер үч бурчтуктун жактары тарабынан 1200мм

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-010 | 27-12-01-011 | 27-12-01-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:1 белги

Көрсөтүүчү белгилерди жана тейлөө белгилеринин металл такталарын тараптары менен сырдоо, мм:

27-12-01-013		350х700

27-12-01-014		350х1050

27-12-01-015		700х700

27-12-01-016		450х1350

27-12-01-017		600х900

27-12-01-018		700х1400

27-12-01-019		900х900

27-12-01-020		900х1350

27-12-01-021		900х1800

27-12-01-022		1050х700

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-013 | 27-12-01-014 | 27-12-01-015 | 27-12-01-016 | 27-12-01-017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,52 | 0,47 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-018 | 27-12-01-019 | 27-12-01-020 | 27-12-01-021 | 27-12-01-022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,84 | 0,7 | 1,04 | 1,17 | 0,63 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Экертме: 12-01-003 - 04-01-022 ченеминде түркүктөрдө бекитилген такталарды сырдоо каралган. Устаканада аткаруу шарттарында эмгектин убакыт чыгымын жанаэмгек акыны 1,4кө бөлүү керек

Ченеми:1 түркүк

27-12-01-023	Жол белилеринин темир/бетон түркүктөрүн сырдоо

Ченеми:1 м2

27-12-01-024	Жол белгилеринин түркүктөрүнүн негизин сырдоо

Ченеми:1 даана

27-12-01-025	Түтүктүү болот түркүктөрүн сырдоо диаметр 76 мм

27-12-01-026	Түтүктүү болот түркүктөрүн сырдоо диаметр 100 мм

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-023 | 27-12-01-024 | 27-12-01-025 | 27-12-01-026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,27 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:100 даана

27-12-01-027  Сиганлдык түркүктөрдү жана мамычаларды кирден жана чаңдан тазалоо

Ченеми:1 белги түркүк же мамыча(маляр III  разряда-2)

27-12-01-028	Сигналдык түркүктөрдү сырдоо (белги 2,4)

27-12-01-029	Темир/бетон мамычаларды сырдоо (белги 2,3)

27-12-01-030  	Жыгач мамычаларды сырдоо (белги 2,3)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-01-027 | 27-12-01-028 | 27-12-01-029 | 27-12-01-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,33 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-02.Тамгаларды же сандарды үлгү менен жазуу

Ченеми:100 тамга же сан

27-12-02-001	Тамгаларды же сандарды үлгү менен жазуу, тамганын бийиктиги 100 мм

27-12-02-002	Тамгаларды же сандарды үлгүсүз жазуу, тамганын бийиктиги 100 мм

Ченеми:1көрүнүш

27-12-02-003	Даярдалган жол белгисинин бетине жөнөкөй көрүнүштү түшүрүү

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-02-001 | 27-12-02-002 | 27-12-02-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,47 | 2,6 | 0,07 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Экертме: Тамгалардын же сандардын бийиктиги 100 мм көбүрөөк же азыраак болсо эмгектин убакыт чыгымы жана эмгек акысы (ченем 12-02-001 – 12-02-002) бийиктикке жараша өзгөрөт. Эмальдын чыгымын 1 м сырдала турган бетке 0,400 кг менен кабыл алабыз (ВКРЕР 42-91, 76)

Ченеми:1көрүнүш

27-12-02-004	Даярдалган тыюу салуучу жол белгисинин бетине орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-005	Даярдалган тыюу салуучу жол белгисинин бетине татаал көрүнүштү түшүрүү

Ченеми:100 тамга же сан

27-12-02-006    Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге бийиктиги 100 мм болгон тамгаларды чаптоо

27-12-02-007    Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге бийиктиги 100 мм болгон сандарды чаптоо

27-12-02-008    Ар бир кийинки 10 мм бийиктикте 12-02-006, 12-02-007 ченемдерине кошуш керек

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-02-004 | 27-12-02-005 | 27-12-02-006 | 27-12-01-007 | 27-12-01-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,13 | 0,28 | 2,68 | 3,2 | 0,30 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:1 м

27-12-02-009	Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге жээк чаптоо, (жээктин эни 1,5-2см)

Ченеми:1 белги

27-12-02-010	Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге жөнөкөй көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-011	Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

27-12-02-012	Жарык чагылдыруучу фольгадан белгилерге орточо татаал көрүнүштү түшүрүү

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-02-009 | 27-12-02-010 | 27-12-02-011 | 27-12-02-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,15 | 0,13 | 0,23 | 0,26 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-03.Темирбетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү

Ченеми:100 м

27-12-03-001    Темир/бетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү (2,5)

27-12-03-002   Эмаль менен металл тоскоол тосмолорду сырдоо

27-12-03-003   Темир/бетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү (2,6)

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-03-001 | 27-12-03-002 | 27-12-03-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,28 | 0,3 | 0,28 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:100 м

27-12-03-004	Металл тоскоол тосмосуна жарык чагылдыруучу чел кабык чаптоо

27-12-03-005	Тоскоол тосмолорду кирлерден эски-уску чүпөрөк же шыпыргы менен тазалоо

27-12-03-006	Тоскоол тосмолорду кирлерден суу менен тазалоо (чака менен)

27-12-03-007	Тоскоол тосмолорду кирлерден суу менен машинанын ийкем түтүгү мене тазалоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-03-004 | 27-12-03-005 | 27-12-03-006 | 27-12-03-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,36 | 0,4 | 0,59 | 0,86 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

ЧӨПТӨРДҮ ЧАБУУ

Ченеми:1 км

01-01-116	Чөптөрдү чөп чапкыч тарткыч трактор ТЗ-50 менен чабуу

Ченеми:100 м2

01-01-117 	Кол менен казылган арыктардагы чөптөрдү чабуу

01-01-118	 Кол менен жолдордун жээгиндеги чөптөрдү чабуу

01-01-119	 Кол менен чөптөрдү жээкке алып салуу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-01-116 | 01-01-117 | 01-01-118 | 01-01-119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,38 | 0,41 | 0,27 | 0,12 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 |

АЯЛДАМАЛАР ЖАНА ЭС АЛУУЧУ АЯНТТАР

Таблица СН 27-12-04.Жол жабуусун бодурлоо алдында чаңдан жана кирлерден тазалоо

Ченеми:100 м2

27-12-04-001	Аялдамаларды, эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайларды чаңдан жана таштандылардан кол менен тазалоо

27-12-04-002	Аялдамаларды, эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайлардын кирлерин кол менен тазалоо

27-12-04-003	Эс алуучу аянттарды жана автомобилдер токтоочу жайлардын кирүү чөнтөкчөлөрүн механизациялаштыруу жолу менен жыйыштыруу

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-04-001 | 27-12-04-002 | 27-12-04-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,1 | 1,9 | 0,34 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-05.Автопавильондорду сырдоочу пульт менен сырдоо

Ченеми:100 м2

27-12-05-001	Автопавильондорду сырдоочу пульт менен сырдоо

27-12-05-002	Автопавильондорду агартып сырдоо кол менен

27-12-05-003	Автопавильондорду агартып сырдоо кол менен сырдоочу пульт менен

27-12-05-004	Аялдама жана эс алуучу аянттардын жанындагы бардюрлардын таштарын агартып сырдоо

Ченеми:100 м

27-12-05-005	Бардюрдун таштарына белгилерди тигинен түшүрүү

Ченеми:1 м

27-12-05-006	Капталдагы таштарды оңдоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-05-001 | 27-12-05-002 | 27-12-05-003 | 27-12-05-004 | 27-12-05-005 | 27-12-05-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,51 | 4,37 | 3,51 | 0,54 | 3,1 | 0,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-06.Маңдайдын айрым бөлүктөрүнүн жөнөкөй шыбактарын оңдоо

Ченеми:1 м2

27-12-06-001	Автопавильондордун сырткы дубалдарын оңдоо, өзүнчө орундардын аянты 1 м2чейин

27-12-06-002	Автопавильондордун сырткы дубалдарын оңдоо, өзүнчө орундардын аянты 5 м2чейин

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-06-001 | 27-12-06-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,75 | 0,6 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-07.Топурактарды бардюрдун четине ыргытуу жана тротуарды тазалоо

Ченеми:1 м3

27-12-07-001  	Топурактарды бардюрдун жана тосмонун четине кол менен ыргытуу

Ченеми:100 м2

27-12-07-002  	Жөө киши жүрүүчү жан жолду чаңдан жана кургак таштандылардан кол менен  тазалоо

27-12-07-003  	Жөө киши жүрүүчү жан жолду кирлерден кол менен  тазалоо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-07-001 | 27-12-07-002 | 27-12-07-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,7 | 1,1 | 1,9 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-08.Отургучтарды оңдоо

Ченеми:1 м2

04-04-022	 Отургучтарды оңдоо

04-04-023	 Кудуктарды тазалоо, айланасындагы таштандыларды жыйноо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 04-04-022 | 04-04-023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,4 | 2,25 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-09.Отургучтарды боё

Ченеми:10 м2

Отургучтардыколмененбоёо :

04-04-020	биринчибоёо

04-04-021	Экинчибоёо

| Шифр ресурса | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 04-04-020 | 04-04-021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,4 | 2,1 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 5 | 5 |

КЫШКЫ КАРМОО

Таблица СН 27-12-10.Урал-375Е базындагы шнеке ротордуу кар тазалагыч менен үйүлгөн карды же жалпы жабылган жерди баштан аяк тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

27-12-10-001 	300мм

27-12-10-002	500мм

27-12-10-003	1000мм

27-12-10-004	1300-1500мм

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-10-001 | 27-12-10-002 | 27-12-10-003 | 27-12-10-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,2 | 0,35 | 0,69 | 1,68 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:1 км өтүү

ЗИЛ-157 базасында, кардын абалы жана калыңдыгы:

27-12-10-005	тапталган нык, 700мм

27-12-10-006	тапталган нык, 1000мм

27-12-10-007	тапталган нык, 1300мм

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-10-005 | 27-12-10-006 | 27-12-10-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,65 | 1,08 | 1,79 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-11.Жолду кардан соколу кар тазалагыч менен тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

Жолду кардан соколу кар тазалагыч менен тазхалоо:

К-700А (215ак.) базасысында, кардын абалы жана калыңдыгы:

27-12-11-001	жаны жааган, 500мм

27-12-11-002	тапталган нык, 500мм

27-12-11-003	трактор базасында 55 а.к., кардын калыңдыгы 300мм

27-12-11-004	ЗИЛ-130базасында, кардын калыңдыгы 300мм

27-12-11-005	жолду кардан орто автогрейдер менен тазалоо, ныкталган кар, 300мм

27-12-11-006	жолду кардан орто автогрейдер менен тазалоо, жаңы жааган, 200мм

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-11-001 | 27-12-11-002 | 27-12-11-003 | 27-12-11-004 | 27-12-11-005 | 27-12-11-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-12.Жолду кардан чиркегич грейдер менен тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

Жолду кардан чиркегич грейдер менен тазалоо:

27-12-12-001 К-700 (250а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 200мм

27-12-12-002 К-700 (250а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 300мм

27-12-12-003	Т-74 (80а.к.) чиркөөчтүү трактор менен, жабышкак кар, калыңдыгы 300мм

27-12-12-004	жолду кардан (75а.к.) бульдозер менен тазалоо, катмардын калыңдыгы1000мм

27-12-12-005	жолду кардан механикалык шыпыргы орнотулган «Беларусь» трактору менен тазалоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-12-001 | 27-12-12-002 | 27-12-12-003 | 27-12-12-004 | 27-12-12-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,31 | 0,34 | 0,60 | 0,41 | 0,24 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-13.Бульдозер менен карды тазалоо

Ченеми:100м3

27-12-13-001	20м аралыкка чейин,  80 а.к. барабар бульдозер менен карды сүрүү

27-12-13-002	Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат   (27-12-13-001) Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат   (27-12-13-001) шифрине

27-12-13-003	20м аралыкка чейин,  54 а.к .барабар бульдозер менен карды сүрүү

27-12-13-004	Ар бир кийинки 10 м аралыкка кошумча кошулат  ( 27-12-13-003)  шифрине

27-12-13-005	асма шаймандуу автогрейдер менен тапталган карды тазалоо.

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-13-001 | 27-12-13-002 | 27-12-13-003 | 27-12-13-004 | 27-12-13-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,20 | 0,07 | 0,31 | 0,12 | 0,81 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Ченеми:1 км өтүү

Жол жээгиндеги  карды  базасы 80 а.к  трактор базасындагы бульдозер менен тазалоо:

27-12-13-006	үймөнүн бийиктиги  500мм чейин

27-12-13-007	үймөнүн бийиктиги  1000мм чейин

27-12-13-008	үймөнүн бийиктиги  1000мм  жогору

Очистка обочин дороги от КРЕРега бульдозером на базе трактора 108л.с.:

27-12-13-009	үймөнүн бийиктиги  500мм чейин

27-12-13-010	үймөнүн бийиктиги  1000мм чейин

-12-13-011	үймөнүн бийиктиги  1000мм жогору

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-13-006 | 27-12-13-007 | 27-12-13-008 | 27-12-13-009 | 27-12-13-010 | 27-12-13-011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,40 | 0,45 | 0,49 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-14.Жол жээгиндеги карды автогрейдер менен тазалоо

Ченеми:1 км өтүү

Жол жээгиндеги  үйүлгөн карды  тазалоо:

27-12-14-001	автогрейдер менен

27-12-14-002	айкалыштырылган  жол машинасы менен

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-14-001 | 27-12-14-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,16 | 0,08 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-15.Тоңгон музга каршы себүүчү (чачуучу) материал:

Ченеми:1000м2

27-12-15-001 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  айкалыштырылган ЖД-403 жол машинасы менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы 10,5 м чейин)

27-12-15-002 27-12-15-001 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  40 а.к. барабар шамандары чиркештирилген трактор менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы  7 м )

27-12-15-003 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  КДМ-130 жол машинасы менен чачуу (чачуу тилкенин туурасы  8,5м чейин

27-12-15-004 Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  айкалыштырылган  КДМ-30 жол машинасы , шаймандары эптештирилген грейфер жүктөгүчү менен чачуу, (чачуу тилкенин туурасы  8,5м чейин )

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-15-001 | 27-12-15-002 | 27-12-15-003 | 27-12-15-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-16.Айкалыштырылган  жол машинасынын жүргөн жол аралыгы

Ченеми:10 км жүргөнүа

27-12-16-001	айкалыштырылган  жол машинасынын жүк менен жүргөн жол аралыгы

27-12-16-002	айкалыштырылган  жол машинасынын жүгү жок жүргөн жол аралыгы

27-12-16-003	чачкыч шайманы менен чиркештирилген 40 а.к. барабар трактордун орун  которуусу

27-12-16-004	Тоңгон музга каршы материалды (ТМКМ)  кол менен жүктөө

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-16-001 | 27-12-16-002 | 27-12-16-003 | 27-12-16-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,32 | 0,21 | 1,34 | 0,58 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-17.Бульдозер менен карды чогултп үйүү

Ченеми:1 км өтүү

Бульдозер мененкарды чогултп үйүү, үйулгөн кардын бийиктиги:

27-12-17-001	0,6м, борпоң кар

27-12-17-002	1м, борпоң кар

27-12-17-003	Бульдозер менен карды оюп сүрүү

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-17-001 | 27-12-17-002 | 27-12-17-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,35 | 0,58 | 0,40 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-18.Жолдогу карды кол менен тазалоо

Ченеми:100 м2

27-12-18-001	Жолдогу борпоң карды кол менен 3м аралыкка ыргытып тазалоо

очистка дороги от рыхлого КРЕРега вручную с отбрасыванием на 3м

27-12-18-002	Жолдогу калың карды кол менен 3м аралыкка ыргытып тазалоо

Жол тилкесиндеги жана жээгиндеги  музду кол менен чагып же  талкалап  туурасун  0,4м тилкенин музун 3 м аралыкка чейин ыргытуу менен:

27-12-18-003	100м

27-12-18-004	200м

Ченеми:1 м3

27-12-18-005 Кюветтеги  арыктагы үстү муз болгон карды жана музду чагып 3 м аралыкка чейин ыргытып тазалоо.

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-18-001 | 27-12-18-002 | 27-12-18-003 | 27-12-18-004 | 27-12-18-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,96 | 3,92 | 8,82 | 13,72 | 0,87 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН27-12-19.Транщеядагы же арыктагы карды казуу

Ченеми:10 м3

Транщеядагы же арыктагы карды 1,5 м тереңдикке чейин казып жанынаыргытуу:

27-12-19-001	борпоң кар

27-12-19-002	каткан калың кар

3м аралыкка чейин карды казып ыргытуу

27-12-19-003	борпоң кар

27-12-19-004	каткан калың кар

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-19-001 | 27-12-19-002 | 27-12-19-003 | 27-12-19-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,57 | 0,74 | 0,33 | 0,79 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-20.Арыкты казуу жана тазалоо

Ченеми:1 км дороги

27-12-20-001	Жолдун жээгиндеги сууну агызуу үчүн арык казуу (ар бир 100м)

27-12-20-002	Жолдун жээгиндеги сууну агызуу үчүн арыкты тазалоо (ар бир 100м)

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-12-20-001 | 27-12-20-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,75 | 1,08 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 |

Таблица СH 27-13-03.Кыртышка чуңкур казуу менен  тосмо тургузуу:

Ченеми:10 м

Кыртышка чуңкур казып тосмо тургузуу:

27-13-03-001	I топтогу кыртыш

27-13-03-002	II топтогу кыртыш

27-13-03-003	III топтогу кыртыш

Даяр чуңкурга тосмо тургузуу:

27-13-03-004	I топтогу кыртыш

27-13-03-005	II топтогу кыртыш

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-13-03-001 | 27-13-03-002 | 27-13-03-003 | 27-13-03-004 | 27-13-03-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 6,13 | 7,11 | 8,33 | 4,22 | 4,41 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

ТаблицаСН 27-13-04.Тактаданжасалганкашаанысыртынанкаптамамененалмаштырыпоңдоо

Ченеми:10 м

27-13-04-001	Тактаданжасалганкашаанысыртынанкаптамамененалмаштырып 20% чейиноңдоо

Ченеми:100 шт

27-13-04-002 Жыгачтын жумшак жана орто породасынан  чууктарды (казыкктарды) даярдоо

27-13-04-003 Жыгачтын катуу породасынан  чууктарды (казыкктарды) даярдоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-13-04-001 | 27-13-04-002 | 27-13-04-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,33 | 2,01 | 2,01 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

14.  БӨЛҮМ. ЖОЛДУН ЖЭЭГИН КОЛ  МЕНЕН ОҢДОО

Таблица СН 27-14-01.Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен топурак толтуруп оңдоо

Ченеми:100 м2

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен I топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

27-14-01-001	до 50 мм

27-14-01-002	до 100 мм

27-14-01-003	до 150 мм

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен II топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

27-14-01-004	до 50 мм

27-14-01-005	до 100 мм

27-14-01-006	до 150 мм

Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен III топтогу топурак толтуруп оңдоо, катмардын калыңдыгы:

:

27-14-01-007	до 50 мм

27-14-01-008	до 100 мм

27-14-01-009	до 150 мм

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-01-001 | 27-14-01-002 | 27-14-01-003 | 27-14-01-004 | 27-14-01-005 | 27-14-01-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 3,4 | 5,8 | 6,8 | 5,6 | 7,5 | 9,0 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-01-007 | 27-14-01-008 | 27-14-01-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 7,8 | 12,0 | 13,0 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-14-03Жолдун жээктерин кол менен тегиздеп оңдоо

Жолдун жээктерин кол менен тегиздеп оңдоо:

27-14-03-001	табигый топурак (төгүп тыгыздоо) I топ

27-14-03-002	жаңы төгүлгөн топурак  I топ

27-14-03-003	табигый топурак (төгүп тыгыздоо) II топ

27-14-03-004	жаңы төгүлгөн топурак  II топ

27-14-03-005	табигый топурак (төгүп тыгыздоо) III топ

27-14-03-006	 жаңы төгүлгөн топурак  III топ

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-03-001 | 27-14-03-002 | 27-14-03-003 | 27-14-03-004 | 27-14-03-005 | 27-14-03-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 4,7 | 2,95 | 7,0 | 3,85 | 9,0 | 4,3 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица СН 27-14-04Жолдун жээгин кол менен тегиздөө жана бекемдөө

Ченеми:100 м2

Жолдун жээгин кол менен майдаланган таш (шагыл) менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-001  5см

27-14-04-002	10см

27-14-04-003	15см

Жолдун жээгин кол менен кум- шагыл аралашмасы менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-004  5 см

27-14-04-005	10см

27-14-04-006	15см

Жолдун жээгин кол менен кум  менен  бекемдөө, катмардын калыңдыгы:

27-14-04-007  5 см

27-14-04-008	10см

27-14-04-009	15см

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-04-001 | 27-14-04-002 | 27-14-04-003 | 27-14-04-004 | 27-14-04-005 | 27-14-04-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,5 | 5 | 7,4 | 2,15 | 4,35 | 6,5 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-04-007 | 27-14-04-008 | 27-14-04-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 1,7 | 3,55 | 5,0 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

Эскертме: 1. Материалды эки катмарга төккөндө Ч.уб. жана  Наркын ар бир катмарга өзүнчөколдонуу керек. 2. Каралган ченемде жолдун туурасы 6м , жолдун туурасы 7м болгондо Ч.уб. жана  Наркты 1,1ге, материалдарды жолдун жээгине төккөндө, ал эми  жолдун өткөөл тилкесине төккөндө 1,18ге көбөйтүү керек.

Таблица СН 27-14-05.Жолдун жээгин бекемдеп оңдоо

Ченеми:100 м2

27-14-05-001	шагыл, майдаланган таш, күкүм таштар, шлак

27-14-05-002	кум

27-14-05-003	жолдун жээгин кол менен таптап  тыгыздоо

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ченөө бирдиги. | 27-14-05-001 | 27-14-05-002 | 27-14-05-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,42 | 0,36 | 3,15 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 |

БӨЛҮМ 02.

Таблица СН 01-02-001Башдубалын куруу

Ченеми:1 Баш дубалы

Башдубалын курууда:

| 01-02-001-1 | аштоо-көзөнөгү |
| --- | --- |
| 01-02-001-2 | аштоо-жарым көзөнөкчөсү |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-001-1 | 01-02-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 2,93 | 5,38 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | -инженер көпүрөчү; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 40 10 10 | 40 10 10 |

Таблица СН 01-02-003 Уруп тешичүу балка менен аска таштарды талкалоо

Ченеми:100 м3 грунта

Уруп тешичүу балка менен аска таштарды талкалоо, топурактардын тобу:

| 01-02-003-1 | 4р |
| --- | --- |
| 01-02-003-2 | 5р |
| 01-02-003-3 | 5 |
| 01-02-003-4 | 6 |
| 01-02-003-5 | 7 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-003-1 | 01-02-003-2 | 01-02-003-3 | 01-02-003-4 | 01-02-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 232,00 | 301,60 | 475,60 | 591,60 | 765,60 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер көпүрөчү; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

Таблица СН 01-02-004 Арыкчалардын жантайынкы  жана түбүн таш менен бекемдөө

Ченеми:100 м2таш менен бекемдөө 100 м2

Бир катар таш менен бекемдөөдө жантайынкы бетин мохтун  үстүнкү катмарынын калындыгы:

| 01-02-004-1 | 0,1 м |
| --- | --- |
| 01-02-004-2 | 0,15 м |

Эки катар таш менен бекемдөөдө жантайынкы бетин мохтун  үстүнкү катмарынын калындыгы:

| 01-02-004-3 | 0,1 м |
| --- | --- |
| 01-02-004-4 | 0,15 м |

Кесилген арыкчанын түбүн, бир катар таш менен бекемдөөдөгү катмар калындыгы 0,15 м:

| 01-02-004-5 | Мох боюнча |
| --- | --- |
| 01-02-004-6 | Чым көңдү жылуулук өткөрбөөдө жана мох менен |

Кесилген арыкчанын түбүн, бир катар таш менен бекемдөөдөгү катмар калындыгы 0,15 м:

| 01-02-004-7 | Мох боюнча |
| --- | --- |
| 01-02-004-8 | Чым көңдү жылуулук өткөрбөөдө жана мох менен |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-004-1 | 01-02-004-2 | 01-02-004-3 | 01-02-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 56,60 | 61,00 | 83,00 | 89,00 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | -көпүрө инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-004-5 | 01-02-004-6 | 01-02-004-7 | 01-02-004-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 63,00 | 90,00 | 91,00 | 120,00 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | -көпүрө инженери; - топограф инженери; - жардамчы адистер; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

Таблица СН 01-02-005Жолдорду жана курулуш аяннтчаларынын карларын тазалоо

Ченеми:1000 м3кар

Жолдорду жана курулуш аянтчаларынын карларын тазалоо:

| 01-02-005-1 | Шнектүү ротор менен кар тазалоо |
| --- | --- |
| 01-02-005-2 | Соко сымал түрткүч менен кар тазалоо |
| 01-02-005-3 | бульдозер менен 20м аралыкка сүрүп |
| 01-02-005-4 | бульдозер менен 10м аралыкка сүрүп |
| 01-02-005-5 | Женил карды кол менен тазалоо |
| 01-02-005-6 | Тыгыз карды кол менен тазалоо |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 | 01-02-005-3 | 01-02-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 0,74 | 0,50 | 2,31 | 0,75 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Шифр булагы | Чыгымдын элементинин аталышы | Ченөө бирдиги. | 01-02-005-5 | 01-02-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эмгектин убакыт чыгымы: | саат. | 72,00 | 144,00 |
|  | Техникалык көзөмөлгө убакыт чыгым: |  |  |  |
|  | - жол инженери; | % | 20 | 20 |

Оглавление

1.	БӨЛҮМ.	1

ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ  ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ	1

Бөлүм 1.1. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗГИ ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ТОПУРАК ОРГАНИКАЛЫК МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ	1

Таблица КРЕР 27-01-001 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты бекитүү	1

Таблица КРЕР 27-01-002 Битум-топурактын даяр аралашмасы менен жолдун негизин жана жабдуусун куруу	1

Бөлүм 1.2. ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН НЕГИЗИН ЖАНА ҮСТҮҢКҮ ЖАБДУУСУН, ЖАБЫШКАК ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС МАТЕРИАЛДАР  МЕНЕН  БЕКЕМДӨӨ	2

Таблица КРЕР 27-01-003 Калыңдыгы 20 сантиметрге чейинки бир катмардуу негиздери жана жабылышы бар топуракты асма фреза менен  цемент аралаштырып бекитүү	2

Таблица КРЕР 27-01-004 Негиздерин жана жабдууларын, даяр топурак цемент аралмашы менен 15 см калыңдыкта куруу.	2

БӨЛҮМ. 2.  СУУ ТОПТООЧУ ЖАНА ДРЕНАЖДЫК КУРУЛУШ	2

Таблица КРЕР 27-02-001 Дренаждарды куруу	2

Таблица КРЕР 27-02-002 Узунунан кеткен дренаждан сууну төгүү:	2

Таблица КРЕР 27-02-003 Жолдун жээгинен сууну агызуучу дренаждардын воронкаларын куруу	2

Таблица КРЕР 27-02-004 Суу топтоочу курулуштарды лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнүн топурак төгүлгөн жантайма капталына куруу.	2

Таблица КРЕР 27-02-005 Суу топтоочу курулуштарды узунунан кеткен лотокторду жолдун өтүүчү бөлүгүнө курама бетондон куруу.	2

Таблица КРЕР 27-02-006 Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу	2

Суу топтоочу курулуштарды жолдун өтүүчү бөлүгүнө  суу кабыл алуучу кудуктарды куруу:	2

Таблица КРЕР 27-02-007 Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине ачык лотоктордон куруу	2

Таблица КРЕР 27-02-008 Суу топтоочу курулуштарды жолдун четине суунун көлөмүн азайтуучу курулушту (гасителдерди) куруу	2

Таблица КРЕР 27-02-009 Бетондук плиталар менен суу азайтуучу(гасител) шпоралардын жардамы менен топурактын суу жеп кеткен учурдагы аянтчаны бекемдөө.	2

Таблица КРЕР 27-02-010 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук таштарды орнотуу.	2

Таблица КРЕР 27-02-011 Жолдун капталын бекемдөөчү борттук табигый гранит (ЗГП) түрүндөгү таштарды орнотуу.	2

Таблица КРЕР 27-02-015 Жолдун жээктерин бекемдөөчү борттук таштарды монолиттүү бетондон бетоноукладчик-планировщик менен сыйдам формада орнотуу.	2

БӨЛҮМ. 3. АСФАЛЬТОБЕТОН ЖАНА КАРА ЩЕБЕНЬ (ШАГЫЛ) ЖАБДУУСУН ЖАНА НЕГИЗИН ДАЯРДОО (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)	2

Бөлүмчө 3.1. ПРОФИЛДИН НЕГИЗИН ОҢДОО	2

Таблица КРЕР 27-03-001 Шагыл менен майда таш негиздеринин профилин оңдоо.	2

Таблица КРЕР 27-03-002 Кум-шагыл негиздеринин жана жабууларынын профилин оңдоо	2

Таблица КРЕР 27-03-004 Асфальтбетон аралашмасынан түздөөчү катмарды куруу.	2

Таблица КРЕР 27-03-005 Ысык асфальтбетон аралашмасын менен аң- чөнөктөрдү өндоо (Ямочный ремонт)	2

2. Бөлүмчө.  КУРУЛМАЛАРДЫ БУЗУУ	2

Таблица КРЕР 27-03-008 Жабууларды жана негиздерди бузуу	2

Таблица КРЕР 27-03-009 Асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен кесүү.	2

Таблица КРЕР 27-03-010 Борттук таштарды бузуу	2

Таблица КРЕР 27-03-011 Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 600-1300мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.	2

Таблица КРЕР 27-03-012 Тоо таштарынын щебендеринен жасалган асфальт-бетондук жол жабуулардын үстүндөгү катмарын муздак фрезерлөө методу менен барабанынын туурасы 1500-2200мм болгон импорттук фрезаларды колдонуу менен кесүү.	2

Таблица КРЕР 27-03-013 А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын белгиленген профилге чыгарып барабанынын туурасы 1000-2100мм болгон импорттукжол  фрезасы менен кесүү.	2

Таблица КРЕР 27-03-014 А жана Б типтеги I маркадагы тоо таштарынын щебендеринен изверженных породасынан жасалган  талкаланышы 1000 МПа жана жукарышы И I асфальт-бетондуy үстүндrү катмарын локальдык карта менен барабанынын туурасы 1000мм болгон импорттук жол  фрезасы менен кесүү.	2

БӨЛҮМ. 4. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТЕГИЗДӨӨ, ТӨШӨӨ	2

4.1. КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ТЕГИЗДЕП ТӨШӨӨ	2

Таблица КРЕР 27-04-001 Негизинин төшөлүүчү жана түздөөчү катмарларын куруу	2

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ШАГЫЛ ЖАНА КУМ-ЩЕБЕНь АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ	2

Таблица КРЕР 27-04-003 Кум-щебень майдаташ аралашмасынан же шагыл-кум аралашмасынан негиздерди жана жабууларды куруу.	2

Бөлүмчө 4.2. КУМ-ЩЕБЕНЬ АРАЛАШМАСЫ МЕНЕН  КАТМАРДЫН	2

НЕГИЗИН ЖАНА ЖАБУУСУН ТҮЗҮҮ	2

ТаблицаКРЕР 27-04-005 Таш материалдарын жогортон басканда 98,1 МП (1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-700 мм шагылдан болгон негизди куруу.	2

Таблица КРЕР 27-04-006 Таш материалдарын жогортон басканда 68,66 дан 98,1 Мпа (700дөн жогору 1000 кгс/см2) бекемдүүлүк чегине жеткирип таптаганда фракциясы 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизги шагылдан болгон негизди куруу.	2

Таблица КРЕР 27-04-007 Кысууда 68,6 МПа (700кгс/см2) чейинки бекемдиктеги 40-70 мм фракциясындагы шагылды таптоо менен жолдун негизин төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-04-008 Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына кош катмарлуунун үстункү катмарынын жана бир катмарлуунун негизин колдонууда 27-04-005, 27-04-006 жана 27-04-007 таблицаларды корректировкалоочу ченемдер.	2

Таблица КРЕР 27-04-009 70-120 мм өлчөмдөгү талкаланган щебень ташты колдонуп 12 см калыңдыктагы негизди төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-04-010 Жумуш толук аяктаганга чейин транспорт кыймылына эки катмарлуунун үстункү катмарынын жана бир катмарлуунун негизин колдонууда 27-04-009 таблицасын корректировкалоочу ченемдер.	2

Таблица КРЕР 27-04-011 Күл төбөдөн алынган шлактан төшөп негиз куруу	2

Таблица КРЕР 27-04-012 Кысууда 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) чейинки бекемдиктеги шагыл таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-04-013 Кысууда 68,6-98,1 Мпа (1000 кгс/см2) бекемдиктеги шагылды таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-04-014 Кысууда 68,6 Мпа чейинки (700 кгс/см2) бекемдиктеги майдаланган таш материалдарын таптоо менен жолдун 15 см калындыкта жабууну төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-04-015 Майдалаган щебень менен жасалган негиздин үстүнку бөлүгүн иштелип чыккан кумцемент  аралашмасы менен жасоо	2

Таблица КРЕР 27-04-016 Ткандык эмес синтетикалык материалдан катмарлоо (НСМ)	2

Таблица КРЕР 27-04-017 Пенопластан жылуулук катмарын жасоо	2

Раздел 4.4.ТИКЕ КАПТАЛДАРДАГЫ  КУРУЛУУЧУ НЕГИЗИ ЖАНА ЖАбУУСУ	2

Таблица КРЕР 27-04-021 Кум цемент аралашмасы менен тике капталга курулуучу негиз	2

Таблица КРЕР 27-04-022 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах	2

5. БӨЛҮМ. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН ЖАНА ПОДЗОРЛОРДУ КУРУУ	2

Бөлүмчө 1. КӨПҮРӨНҮН ҮСТҮН КУРУУ	2

Таблица КРЕР 27-05-001 Даяр негизге бүтүн жана талкалагнган таштар менен көпүрөнүн үстүн куруу.	2

Таблица КРЕР 27-05-002 Брусчатка жана мозаик таштарыменен көпүрөнүн үстүн куруу.	2

5.2. ТӨШӨӨЧҮ ПОДЗОРЛОР И ОТМОСТКАЛАР	2

Таблица КРЕР 27-05-005 10 см калындыкта подзорлорду жана отмосткаларды төшөө	2

6. БӨЛҮМ. ТҮЗҮЛҮШ НЕГИЗДЕРИН ЖАНА КАПТОО	2

Бөлүмчө 6.1. КАТУУ ЖОЛ КИЙИМ	2

Таблица КРЕР 27-06-001 Курама темир бетон плиталары менен жолдун бетин каптоо.	2

Таблица КРЕР 27-06-002 Цементобетонных жабууларын, рельс-формаларында жүрүүчү бетоноукладчик комплектиси менен куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-003 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жабууну куруу убагында насыптардын көп төгүлгөнүн байланыштуу автомашиналар обочинаданөтө албай калган учурда колдонулат	2

Таблица КРЕР 27-06-004 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 жана 27-06-016 жайлаштырууда каптоо жана негиздердин эки полосасы боюнча 3,5-4м	2

Таблица КРЕР 27-06-005 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002 ( 27-06-002-01 ден 27-06-002-16) негизи же жабуусу цементобетон менен жасалып жаткан убакта, ага кум чачып же суу төгүп карап турганда	2

Таблица КРЕР 27-06-006 Ченемди корректировкалоо үчүн таблицалар 27-06-002  цементобетон менен жасалып жаткан убакта, климаттын континанталдык шартына жараша кургак же ыссык болушуна байланыштуу, бетонго пленка пайда кылуучу материалдарды колдонуп карап турганда (укод за бетоном)	2

Таблица КРЕР 27-06-007 Бетондун түзүлүш жаракалары	2

Таблица КРЕР 27-06-008 Асфальтобетон жабуусунун кошулган жеринин жаракасы	2

Таблица КРЕР 27-06-009 Жолдун жабуусуна коюлган торчо	2

Таблица КРЕР 27-06-010 Бир каттам жабдууну жогорку өндүрүмдүү комплектүү бетоноукладчик менен сыйдам формасында жасоо	2

Таблица КРЕР 27-06-011 Түзүлүш тигиштери кеңейтүү	2

Таблица КРЕР 27-06-013 Жабуунун кошулган жерин, жолдун курулмаларын чакан механизациялар менен  куруу	2

Таблица КРЕР27-06-014 ЩРД-3,5 щебень чачкыч жана СКД-100 автогудорнаторду колдонуп, фракциясы 5-10мм болгон щебень жана битум эмульцисын кошуп аралаштырып, жабуунун үстүнкү бир катмарын бодурлатып жасоо	2

Таблица КРЕР 27-06-015 Түзүлүш коргоочу катмарын эскирүү эскирүү литых эмульсионно - минералдык аралашмаларынан	2

Бөлүкчө 6.2. КАТУУ ЭМЕС ЖОЛ КИЙИМИ	2

Таблица КРЕР 27-06-016 Шаардан сырткаркы автомобиль жолдорун механизациялаштырылган ыкма менен жол бетонун колдонуп жолдун негизин куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-017 Шаардын өткөөлдөрүнүн негизин куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-018 Негиздерди жана жабууларды кара шагылдан төшөө.	2

Таблица КРЕР 27-06-019 Муздак асфальтобетон аралашмалары менен жабууларды төшөө	2

Таблица КРЕР 27-06-020 Ысык асфальтобетон аралашмалары менен 4 см калындыктагы жабууларды төшөө	2

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.	2

Таблица КРЕР 27-06-022 Органикалык жабыштыруучулар менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу	2

Таблица КРЕР 27-06-023 Жуулган шагыл менен үстүнкү жабууну иштеп чыгуу (ШПО)	2

Таблица КРЕР 27-06-024 Шагыл жабууларды жана негиздерди тизүү, жарым сиңдирүү жана сиңдирүү	2

Таблица КРЕР 27-06-025 Топурак менен цементтин даяр аралашмасы менен 16 см калыңдыктагы негизди тайгалак формада профилировщик менен куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-026 Байланыштыруучу материалдарды куюу	2

Таблица КРЕР 27-06-027 Шагыл, кум же кум-шагыл аралашмасын кошуу	2

Таблица КРЕР 27-06-028 Порошоко окшогон кошумчаларды бөлүштүрүү	2

Таблица КРЕР 27-06-029 Ысык асфалт бетон аралашмасы менен калыңдыгы 4 см жабууну  асфальтоукладчик "Титан-325" жана перегружател "Шаттл-Багти SB-2500С" колдонуу менен куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-030 Жабуунун калыңдыгы 0,5 см өзгөргөндө 27-06-029 талицасынын ченемине корректировка кылуу.	2

Таблица КРЕР 27-06-031 «VOGELE» асфальт укладчик менен ысык асфалт бетон аралашмасынан жабууну куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-032 Бааларды түздөө үчүн 27-06-031 таблицасынын корректировкасы	2

Таблица КРЕР 27-06-033 Wirtgen RX 4500 ремиксераны колдонуу менен калыңдыктагы 8 см жолдун жабуусун регенерациялоо ыкмасын колдонуп куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-034 Жол курулмаларынын өтмөк бөлүгүн калыңдыгы 4 см болгон литой асфальтобетон аралашмасы менен куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-035 Volvo FEE 42R базасындагы автогудорнаторду колдонуу менен битум эмульсияны төгүп топурак (подгрунтовочны) иштерин жасоо	2

Таблица КРЕР 27-06-036 Асфальтобетон жабуусундагы жаракаларды герметикалык мастика менен «РСR-25» жаракалары бөлүүчү жана кою төгүүчү«MAGMA 110 DH» комплектүү машиналарды колдонуп жаракаларды жандандыруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-039 Бир мезгилде эки катмардуу асфальтобетон жабуу технологиясы боюнча "Компакт-асфальт" асфальтоукладчик комплекси DYNAPAC менен куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-040 Муздак регенеразациялоо ыкмасы менен RX-700 ROADTEC жол фрезасын колдонуп негизди куруу	2

Таблица  КРЕР 27-06-041 «TINAH-325» асфальтоукладчикти колдонуп, асфальтогранулобетонной аралашмасы типа Э менен төмөнжана үстүнкү катмарды куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-043  Битум эмульсиясын бөлүштүрүүчү жабдыктуу асфальт укладчик менен ысык битумоминераль аралашмасын 2,5 см жука калыңдыкта жабууну куруу	2

Таблица КРЕР 27-06-044 Roadmix комплекстүү машина жана ЕCOHEATER жылытуучу машиналар менен эски 5 см калыңдыктагы асфальт жабуусуна ысык асфальтабетонду кошуп терморисайклинга ыкмасы менен 7 см калыңдыкта калыбына келтирүү.	2

Таблица КРЕР 27-06-045 Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-046 Бириктирүүчү минералдарды чачуучу Streumaster RW 8000  жана Bomag MPH 122 рециклерин колдонуп,  асфальтогранулятан жана кумдан, щебендин майда талкаланган отсевинен битум эмульсиясы жана цемент менен бекемделген негизди куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-047 Caterpillar RM-500 регенератор-смесителясын колдонуп  муздак ресайклинга ыкмасы менен жол полотнасынын негизин 15 ден 25см калыңдыкта куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-048 Органикалык эмес жабышкак жана регенератор-смесителясы менен топуракты  турукташтыруу жана бекитүү	2

Таблица КРЕР 27-06-049 Эки остуу геотехникалык решетка менен кыртышты турукташтыруу	2

Таблица КРЕР 27-06-050 Эки остуу геотехникалык решетканы колдонуу менен жогорку жүктү көтөрүүчү аянттарды түзүү.	2

Таблица КРЕР 27-06-051 Бетонду эки остуу геотехникалык решетканы армировка кылуу	2

Таблица КРЕР 27-06-052 Алдын ала фрезер менен тегиздеп профилине чыгарып  цемент жана полумердик кошумчаларды кошуп бекемдеп ресайклер менен негизди куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-053 Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен газондорго токтотуучу жайларды, парковкаларды куруу.	2

Таблица КРЕР 27-06-054 Геосинтетикалык материалдарды колдонуу менен откостордогу кыртыштын бузулушуна каршы коргоо иштерин жасоо	2

7. БӨЛҮМ. ЖОЛЧОЛОР ЖАНА ТРОТУАРЛАР	2

Таблица КРЕР 27-07-001 Жолчолордун жана тротуарлардын асфальтбетон жабууларын төшөө	2

Таблица КРЕР 27-07-002 Кирпичтен же акиташ щебенинен тротуардын негизин(астын)  куруу	2

Таблица КРЕР 27-07-003 Бетон плиталары менен анын жиктерин толтуруп тротуарларды куруу	2

Таблица КРЕР 27-07-004 Жыгачтан тротуарларды куруу	2

Таблица КРЕР 27-07-005 Жабууну тротуар плиткаларынан куруу	2

Таблица КРЕР 27-07-006 Өлчөмү чакан типтүү «VOGELE» тибиндеги асфальтоукладчик менен ысык асфальтобетон аралашмасы менен тротуарларды жана жолчолордун жабуусун куруу:	2

Таблица КРЕР 27-07-007 Щебенден аянттарды жана щебенден жолчолорду квартал ичине куруу	2

Таблица КРЕР 27-07-008 Тротуарды гранит плиталары менен жабуу	2

8. БӨЛҮМ. ЖОЛ ЖАБУУСУНУН ЧЕТИНДЕГИ  ТИЛКЕСИН  БЕКЕМДӨӨ  ЖАНА ЖОЛДУН ЖЭЭГИН БЕКЕМДӨӨ	2

Таблица КРЕР 27-08-001 Жолдун жээгин жана тилкени бекемдеп куруу	2

Таблица КРЕР 27-08-002 Тилкени темир бетон плитасы менен бекемдеп куруу	2

Таблица КРЕР 27-08-003 Механизаштырылган планировкадан кийин ГЕОВЕБ ти колдонуп жердин откосун бекемдөө.	2

9. БӨЛҮМ. ЖОЛДУ ЖАКШЫРТУУ	2

1. ЖОЛДУ КОРГООЧУ ТОСМО	2

Таблица КРЕР 27-09-001 Коргоочу тосмо куруу	2

Таблица КРЕР 27-09-002 Жолго өткөнгө тоскоол болуучу темир тосмо куруу	2

Таблица КРЕР 27-09-003 Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун  куруу	2

Көпүрөнүн кире беришине жана жол өтмөгүнө тоскоол тосмолорун куруу:	2

Таблица КРЕР 27-09-004 Белги берүүчү мамычаларды жана жөнөкөй жыгачтан жасалган жоон мамы казыктарды орнотуу	2

Таблица КРЕР 27-09-005 Эки жагындагы тосмолорду(перил)  жана жоон мамы казык (тумб) тосмолорун  тактадан жасоо жана орнотуу	2

Таблица КРЕР 27-09-006 Жөнгө салып туруучу техникалык каражаттарды орнотуу	2

Таблица КРЕР 27-09-007 Кармап туруучу темир тоскоол  куруу	2

2. ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИ	2

Таблица КРЕР 27-09-008 Жол белгилерин фундаментсиз орнотуу	2

Таблица КРЕР 27-09-009 Курама темирбетон фундаменттерин кую менен ага  темир мамыларды орнотуп жол белгилерин кою	2

Таблица КРЕР 27-09-010 Темир бетон фундаменттерин куюп, ага темир бетон жана асбестцемент мамыларды орнотуп жол белгилерин кою	2

Таблица КРЕР 27-09-011 Темир рама конструкциясын орнотуп, ага  жол белгилерин кою	2

Таблица КРЕР 27-09-012 Көрсөтмө коюлуучу кошумча такталарды орнотуу	2

9.3. БЕЛГИЛӨӨ СЫЗЫГЫ	2

Таблица КРЕР 27-09-016 Краска менен жол бетин белгилөө сызыгы	2

Таблица КРЕР 27-09-017 Термопластик менен жол бетин белгилөө	2

Таблица КРЕР 27-09-018 Жарыкты кайтарып берүүчү элементтүү краска  менен горизонтальдык жол сызыгын түшүрүү	2

Таблица КРЕР 27-09-019 Жарыкты кайтарып берүүчү элемент менен жол кыймылынын тилкесин белгилөө	2

Таблица КРЕР 27-09-020 Жолдун табигый тегиз эместигин оңдоо.	2

Таблица КРЕР 27-09-021 Жолдорго КД-3 ЗМ серия 290 түрүндөгү жарыкты кайтарып берүүчү элементтер  (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) менен куруу.	2

Таблица КРЕР 27-09-022 Жол жабуусун тайгалакка каршы түстө куруу.	2

Таблица КРЕР 27-09-023 Магистралдын токтотуу блогун куруу	2

Таблица КРЕР 27-09-030 Коргоочу пластик панелден темир тоскоолдорунун тосмолоруна вертикалдуу жолдун белги сызыгын түшүрүү	2

Таблица КРЕР 27-09-031 Жарыкты кайтарып берүүчү муздак пластик элементтери менен жол сызыгын туурасынан түшүрүү.	2

Таблица КРЕР 27-09-032 Бетон бордюрга жана темир бетон тоскоол тосмолорго вертикалдуу жол белгилерин түшурүү.	2

10. БӨЛҮМ. МАТЕРИАЛДАРДЫ ДАЯРДОО	2

Таблица КРЕР 27-10-001 Жабышкак битум материалдарын жана эмульсияны даярдоо.	2

Таблица КРЕР 27-10-002 Асфальт бетон аралашмасын майдаланган шагыл (шагыл) бүртүкчөлөрүнөн ысык төшөө үчүн даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-003 Жабышкак полимер-битумун даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-004 Полимер-асфальт/бетон аралашмасын даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-005 Карашагылды майдаланган карашагылдан даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-006 Катуу бетон аралашмасын, инвентардык автоматташтырылган бетон заводдо, курулуш шартында даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-007 Иштетилген жабышкак материалдар менен топурак аралашмасын карьерде орнотулган орнотмодо даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-008 Таштарды даярдоо	2

Таблица КРЕР 27-10-009 Wirtgen KMA-200 өзү жүрүүчү асфальт аралаштыруучу установкасы менен органоминералдык жана асфальтогранулобетондун аралмасын даярдоо	2

№30 жыйнак. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨР	2

1-бөлум. КӨПҮРӨЛӨР ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН ТЕМИР БЕТОН ЖАНА БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ.	2

Болүмчө 1.1. ПАЙДУДУБАЛДЫН АСТЫНДАГЫ ЖАЗДЫКТАР.	2

Таблица КРЕР 30-01-001 Көпүрөлөрдүн тирөөчтөрунун пайдубалынын алдына курулуучу жаздык.	2

Таблица КРЕР 30-01-002 Суу алдында көпүрөнүн  пайдубалынын алдына бетон жаздыгын куруу түзүлүшү.	2

Таблица КРЕР 30-01-003 Котловандын аянттчасын тосу боюнча курамы 20 м2	2

Бөлүм 1.2.. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮН	2

ПАЙДУБАЛЫ.	2

Таблица КРЕР 30-01-009 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнкурама пайдубалы.	2

Таблица КРЕР 30-01-010 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнмонолиттик пайдубалы.	2

Таблица КРЕР 30-01-011 Көпүрөнүн тирөөчтөрүнүн жана түтүктөрдүнмонолиттик пайдубалына арматура сеткаларын орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-01-012 Эстакаданын, көпүрөнүн , астынан өтүүчү жолдунтирөөчтөрүнүн темир-жыгач опалубкаларын орнотуу.	2

Бөлүмчө 1.3. ДАЯР ПАЙДУБАЛГА КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮ	2

Таблица КРЕР 30-01-018 Көпүрөнүн темир-бетон тирөөтүчүсүнүнкурамы.	2

Таблица КРЕР 30-01-019 Тирөөчтүн ядросун контурдук блок менен толтуруу	2

Таблица КРЕР 30-01-020 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонункурамына, кургак  жерде бетон кую	2

. Таблица КРЕР 30-01-021 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнө монолиттик бетонкурамына, бетон кошулмасын беруу	2

Таблица КРЕР 30-01-022 Тирөөтүчүнүн курамын арматура менен токуу.	2

Таблице КРЕР 30-01-023 Монолиттик тирөөчтун курамын бетондоого туура кесилишин аянтын темир-жыгач опалубка менен тосуу   15м чейин	2

Таблица КРЕР 30-01-024 Фермалык аянтчанын монолиттик жана темирбетон  прокладка катарын, канаттарын, тротуардын курамы.	2

Таблица КРЕК 30-01-025 Автожол, темир-жол көпүрөнүн фермаастындагы темир-бетон  ригелин курамы.	2

Таблица КРЕР 30-01-026 Көпүрөнүн тирөөтүчүнүн облицовкасынынкурамы.	2

Таблица КРЕР 30-01-027 Орнотулган көпүрөнүн тирөөтүчүсүн уратуу.	2

Бөлүм 2. ТЕМИР БЕТОН КӨПҮРӨНҮН ПРОЛЕТТУК ТҮЗҮЛҮШҮ.	2

. Бөлүкчө 2.1.. ТИРӨӨЧ БӨЛҮКТӨРҮ.	2

Таблица КРЕР 30-02-001 Көпүрөнүн тирөөтүчүсүнүн пролетунунтемир-болт бөлүктөрүн орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-02-002 Көпүрөнүн тирөөчтөрүн пролеттун   түзүлүшүнөполимердик материал,  жана второпласт резинасын орнотуу.	2

Бөлүкчө 2.2. БИР ТЕМИР ЖОЛ АСТЫНДАГЫ КӨПҮРӨНҮН ТЕМИР БЕТОН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.	2

Таблица КРЕР 30-02-005 Бир темир-жол астындагы көпүрөнүн темир бетон	2

пролетторун орнотуу:	2

Таблица КРЕР 30-02-006 Бир темир жол астындагы көпүрөнүн тиөөчүнө темир-бетон пролетун эки стрелалуу кран менен орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-02-007 Бир темир жол астындагы пролетту туурасынан	2

жылдыруу  аралагы  10м. чейинн	2

Бөлүкчө 2.3. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРЛӨРДҮН ПРОЛЕТТОРУНУН КУРУЛУШУ.	2

Таблица КРЕР 30-02-014  Автожолжолдогу көпүрөлөрдүн темир-бетон пролеттук  балкаларын курамын курап бекемдөө	2

Таблица КРЕР 30-02-015 Автожолдун  көпүрөлөрүнүн тирөөчтөрүнө пролетторду кою.	2

Таблица КРЕР 30-02-016   Даяр плитадан Автожол көпүрөлөрүн темир-бетон коропка түрүндөгү элементтеринен чогултуу.	2

Таблица КРЕР 30-02-017 Автожолдордун астындагы пролету темир-бетон	2

көпүрөнүн бастырмасын  куруу.	2

Таблица КРЕР 30-02-018 Автожолдордун астындагы темир бетон көпүрөнүн бастырмасынын  пролеттунун тартуу арматурасынчогултуу жана даярдоо.	2

Таблица КРЕР 30-02-019 Балкалардын пролеттордун тирөөчүнө коюда	2

плашкоуттарды чогултуп жана ажыратуу ташып келүү жана сууда тартып келип орнотуу үчүн.	2

Таблица КРЕР 30-02-020 Инвентар эмес кыймылдаган балканын тирөөтүчүсүн ташуу  үчүн ажыратып чогултуу.	2

Таблица КРЕР 30-02-021 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсүн  ташуу жана  орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-02-022 Балканын кыймылдаган тирөөтүчүсү менен ташуу	2

жана көрүрөнүн пролеттук түзүлүшүн орнотуу.	2

Бөлүкчө 2.4. АВТОЖОЛДОРДОГУ КӨПҮРӨЛӨРДҮН КАБЫРГАЛУУ	2

ПЛИТАЛАРЫНЫН  КЕСИЛБЕГЕН ТЕМИР БЕТОН КОНРУКЦИЯЛАРЫНЫН КУРУЛМАЛАРЫ.	2

Таблица КРЕР 30-02-030 Инвентар курулма унаажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кабыргалу плитанын курулмасы.	2

Таблица КРЕР 30-02-031 Узун унажолдордун көпүрө темир-бетон пролеттук кесик эмес кабыргалу плиталык курулмасы.	2

Таблица КРЕР 30-02-032 Узун монтаждоо унаажолдордун көпүрө темир-бетон	2

пролеттук кесик эмес кабыргалу плитанын курулушу.	2

Таблица КРЕР 30-02-033 Пролеттук конструкциясынын тартып куроо (ПРК).	2

БӨЛҮМ 3. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ ЖАНА ЖӨӨ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨЛӨР.	2

Бөлүкчө 3.1. КУРАМА ТЕМИР БЕТОН ЖОЛ ӨТКӨӨЛҮ  МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДОРДУН АВТОЖОЛ АЛДЫНДАГЫ БАСЫМДУУЛУК.	2

Таблица КРЕР 30-03-001 Курама темир-бетон жол өткөөлү мене темир-жолдордун автожол алдындагы басумдуулук.	2

Таблица КРЕР 30-03-002 Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы басымдуулугунун пролеттук курамын орнотуу.	2

БӨЛҮКЧӨ 3.2.  АВТОМОБИЛЬ ЖОЛУНУН АЛДЫНДАГЫ ӨТКӨӨЛДҮН КУРАМА ТЕМИР БЕТОНУНА БОЛГОН БАСЫМДУУЛУГУ.	2

Таблица КРЕР 30-03-008. Курама темир бетон өткөөл жолу менен темир жолунун автомобиль жолунун алдындагы ортолук тирөөчтөргө болгон басымдуулук курулмалары.	2

Бөлүкчө 3.3..ТЕМИР ЖОЛ ТҮНӨН ЖӨӨ АДАМ ӨТҮҮЧҮ КӨПҮРӨ.	2

Таблица КРЕР 30-03-012 Темир-жол үстүнөн жөө адам өтүчү темир-бетон көпүрөнүн тирөөч курулмалары.	2

Таблица КРЕР 30-03-013 Темир жол үстүнөн жөө адам өтүүчү курама темир-бетон                                     пролетун орнотуу.	2

БӨЛҮМ 4. БОЛОТ ПРОЛЕТТУ КӨПҮРӨНҮН КУРУЛУШУ	2

Таблица КРЕР 30-04-001 Болот пролетту көпүрөнү  кран менен орнотуу	2

Таблица КРЕР 30-04-002 Болот пролетту көпүрөнү асма жана жарым асма ыкмасы менен чогултуу.	2

Таблица КРЕР 30-04-003 Металл курам көпүрөнүн асты даяр жерге узунунан  жылыштыруу.	2

Таблица КРЕР 30-04-004 Болот пролеттуу көпүрөнүн курулушун асты даяр жерге 10 м аралыкка туурасынан жылыштырып куруу.	2

Таблица КРЕР 30-04-005 Болот пролеттуу  көпүрөнү  көтөрүү.	2

Таблица КРЕР 30-04-006 Металл болот пролетту көпүрөнү  түшүрүү.	2

Таблица КРЕР 30-04-007 Плитанын ортотропунун курамын бекемдөө:	2

Ченеми:т темир конструкциялары.	2

Таблица КРЕР 30-04-008 Көпүрөнүн пролетунун ички жагын  курамын конвейер менен куроо.	2

Таблица КРЕР 30-04-009 Тайгалатуу методу менен көпүрөнү жылдыруу.	2

Бөлүк 6. ЖЫГАЧ КӨПҮРӨЛӨР	2

Таблица КРЕР 30-06-001 Жыгач тирөөчтүн курулушу.	2

Таблица КРЕР 30-06-002 Жыгач көпүрөнун пролуттук түзүлүшү.	2

БӨЛҮК 7. ДАЯР ПАЙДУБАЛДЫН (НЕГИЗИНДЕ) АЛДЫНДАГЫ СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨР ЖАНА ЛОТОКТОР.	2

Бөлүкчө 1.1. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТЕГЕРЕК ТҮТҮКТӨР.	2

Таблица КРЕР 30-07-001 Автожол менен темиржол алдындагы темир бетон суу өткөрүчү тегерек түтүктөрдүн лекалду блок звенолору.	2

Таблица КРЕР 30-07-002 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-003 Автожол жана темир жолдун насыптын астына бир көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-004 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-005 Автожол жана темир жолдун насыптын астына эки көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-006 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-007 Автожол жана темир жолдун насыптын астына үч көздуу тегерек темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Бөлүкчө 7.2. ГОФРИРОВАНДАЛГАН ТЕМИРДЕН СУУ ӨТҮҮЧҮ ТҮТҮК.	2

Таблица КРЕР 30-07-010 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнүн астына төшөлүчү кум-шагыл аралшмасын даярдоо.	2

Таблица КРЕР 30-07-011 Гофрировандалган темирден суу өтүчүү түтүкчөнү орнотуу.	2

7.3. Бөлүмчө 7.3. ТЕГЕРЕК СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКТӨРДҮН бАШТАРЫ.	2

Таблица КРЕР 30-07-014 Тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн баштарынын курулмасы	2

Таблица КРЕР 30-07-015 Эки көздү тегерек суу өткөөрүчү түтүкчөлөрүнүн курулмалары.	2

Бөлүкчө 7.4. АВТОЖОЛ МЕНЕН ТЕМИР ЖОЛДУН НАСЫБЫНЫН   АЛДЫНДАГЫ ТЕМИР БЕТОН СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТИК БУРЧТУУ ТҮТҮК.	2

Таблица КРЕР 30-07-018 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн у жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-019 Автожолдун жана темир жолдун алдындагы насыптын астына бир көздүү жана эки көздуу тик бурчтуу темир бетон түтүкчөлөрдүн бөлүктөрүн узартып жаткызуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-020 Автожол менен темир жол  алдындагы насыптардын астындагы бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү түтүкчөлөрдүн курулмалары.	2

Таблица КРЕР 30-07-021 Автожол менен темир жол алдындагы насыптардын астына  бир жана эки көздү тик бурчтуу темир бетон суу өтүүчү тик бурчтуу түтүкчөлөрдү узартып куруу курулмалары.	2

Бөлүкчө 7.5.  АВТОЖОЛ ЖАНА ТЕМИР ЖОЛ НАСЫПЫНЫН АСТЫНДАГЫ ТИК БУРЧТУУ СУУ ӨТКӨРҮҮЧҮ ТҮТҮКЧӨЛӨР.	2

Таблица КРЕР 30-07-024 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, түкчөнүн баш бөлүктөрүн дубал блокту автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-025 Тик бурчту бетон суу өткөрүчү түтүкчөнү, дубал блокту узартып автожол жана темир жол насыпынын астына орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-07-026 Автожол жана темир жол насыпынын астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүн плитаны жаткырып жабуу.	2

Таблица КРЕР 30- 07-027 Автоунаа жол менен темир-жол астына тик бурчтуу суу өтүчүү түтүкчөнүн үстүнө плитаны жаткырып жабуу, түтүкчөнүн көзү:	2

Бөлүкчө 7.6. СУУ ӨТҮҮЧҮ ТЕМИР БЕТОН ЛОТОК	2

Таблица КРЕР 30-07-030 Суу өтүчү темир-бетон лотоктун курамы.	2

БӨЛҮМ 8. АР КАНДАЙ ЖУМУШТАР.	2

Бөлүкчө 8.1. КӨПҮРӨНҮН ЖАНА ЖОЛ ӨТМӨКТӨРҮНҮН ТОСМОЛОРУНУН КАРМАГЫЧТАРЫ.	2

Таблица КРЕР 30-08-001 Көпүрөнүн жана өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын ширетип орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-08-002 Көпүрөнүн жана темир бетон  курамаларынын өтмөктөрүнүн тосмолорунун болот темир кармагычтарын  орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-08-003 Көпүрө жана жол өтмөк тосмолордун жыгачтан жасалган кармагычтарын орнотуу.	2

Бөлүкчө 8.2.  ЖҮРҮҮЧҮ ТЕПКИЧТЕРДИН КУРУЛУШУ.	2

Таблица КРЕР 30-08-006 Чункурга жана капталдарга тепкичтерди куруу.	2

Бөлүкчө 8.3. ТОСКООЛ КЫЛУУЧУ ДУБАЛДАР.	2

Таблица КРЕР 30-08-008 Тоскоол кылуучу дубалдын курулушу.	2

Таблица КРЕР 30-08-009. Темирбетон тоскоол дубалдын 4м бийиктике   металл опалубкасын орнотуп бетон аралашмасын автобетонасос  менен  куйуу.	2

Бөлүкчө 8.4. Автожол көпүрөлөрүнүн жана өткөрүү жолунун насып менен курулушу.	2

Таблица КРЕР 30-08-012  ϴткөрүү плиталарын жаткыруу	2

Бөлүмчө 8.5. Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдору.	2

Таблица КРЕР 30-08-018 Автожол астындагы көпүрөнүн тротуары жана откөрүү жолдорун куруу.	2

Бөлүкчө 8.6. Кароочу шаймандар.	2

Таблица КРЕР 30-08-021 Пролеттук курулуштар үчүн кароочу шаймандардын орнотуу.	2

Бөлүкчө 8.7. КӨПҮРӨНҮН ӨТКӨӨЛ БӨЛҮГҮН, ТИРӨӨЧҮН ЖАНА ТҮТҮКТӨРДҮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛОО.	2

Таблица КРЕР 30-08-023 Темир жол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн тирөөчүн жана түтүкчөлөрдү гидроизоляцолоо.	2

Таблица КРЕР 30-08-024 Темир көпүрөнүн  ортотропной «Зика» плитасын гидроизоляциялоо.	2

Таблица КРЕР 30-08-025 Автожол астындагы көпүрөнүн өткөөл бөлүгүн гидроизоляциялоо жана суу өткөргүчтөрдү куруу .	2

Бөлүкчө  8.8. ДЕФОРМАЦИЯНЫН ТИГИШТЕРИ.	2

Таблица КРЕР 30-08-030 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин толтуруу.	2

Таблица КРЕР 30-08-031 Автожолундагы көпүрөнүн пролеттук курамынын кошулган жериндеги деформациялык тигиштерин  калайга тайгалатуу ыкмасы менен  жабуу.	2

Таблица КРЕР 30-08-032 «Маурер» деформациясынын тигишин орнотуу.	2

Бөлүкчө 8.9. КӨПҮРӨНҮН ТУРУКТУУ СУУ СИҢИРҮҮСҮ.	2

Таблица КРЕР 30-08-037 Көпүрөлөрдүн туруктуу суу сиңирүүсү.	2

Бөлүкч 8.10. КУРУЛГАН ПРОЛЕТТУ СЫРДОО.	2

Таблица КРЕР 30-08-040 Көпүрөнүн курулган темирбетон пролетун сырдоо.	2

Бөлүкчө 8.11. ЖАСАЛМА КУРУЛМАЛАР ҮЧҮН  КУРУЛУШ ШАРТЫНДА	2

БЕТОН  ДАЯРДОО.	2

Таблица КРЕР 30-08-045 Жасалма курулмалары куруу үчүн курулуш шартында бетон даярдоо,  класс (марка) бетондун бекемдиги.	2

Бөлүкчө 8.12. ГАБИОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫН ТҮЗҮЛҮШҮ.	2

Таблица КРЕР 30-08-047 Тоскоол дубалды габион коробкасы менен куруу.	2

Таблица КРЕР 30-08-048 Үстүнкү бетин матрац «Рено» менен  бекемдөө.	2

Таблица КРЕР 30-08-049 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду плавкран менен баржуга жүктөө.	2

Таблица КРЕР 30-08-050 Цилиндирдин негизинде жасалган габионду кран   менен баржуга жүктөө.	2

Таблица КРЕР 30-08-051 Инъеция ыкмасы менен көпүрөнүн тирөөчүн калыбына келтирүү.	2

БӨЛҮМ 9. КӨМӨКЧҮ КОНСТРУКЦИЯЛАР.	2

Бөлүкчө 9.1. КӨПҮРӨНҮН АСТЫ ЖАНА ПИРСЫ.	2

Таблица КРЕР 30-09-001 Жыгач көпүрөнүн астындагы тирөөчтөрдүн монолит кладкалары үчүн канатынын, облицовкаларын туруктуу орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-09-002 Жыгач көпүрөнүн астындагы пролеттук курулмаларды куруу үчүн.	2

Таблица КРЕР 30-09-003 Болот темир көпүрөсүнүн алдындагы пирстин инвентардык конструкциясы.	2

Таблица КРЕР 30-09-004 Шпал клеткаларынан тирөөч.	2

Бөлүкчө 9.2. КӨПҮРӨНҮН ТИРӨӨЧТӨРҮНҮН АСТЫНДАГЫ СВАЙЛАРДЫ ЖАНА СВАЙЛАРДЫН КАБЫКТАРЫН ЧӨГӨРҮҮ ҮЧҮН БАГЫТООЧУ КАРКАС	2

Таблица КРЕР 30-09-007 Свайларды жана свайдын кабыкчаларын чөгөрүү үчүн  багытточу темир каркастарды орнотуу жана бузуп алуу.	2

Бөлүкчө 9.3. ДВУТАВР БАЛКАСЫНАН ПАКЕТТҮҮ  ПРОЛЕТУ ОРНОТУУ.	2

Таблица КРЕР 30-09-010 Двутавр балкасынан пакеттүү пролетту орнотууга даярдоо.	2

Бөлүкчө 9.4. РЕЛСТЕН АСМА ПАКЕТ.	2

Таблица КРЕР 30-09-013 Рельстин асма пакетин даярдап орнотуу.	2

Таблица КРЕР 30-09-014 Туурасы 2 м чейинки траншеяны жабуу үчүн рельстен асма пакет даярдоо.	2

№01 жыйын. ЖЕР ИШТЕРИ	2

ГРУНТТУ ЭКСКАВАТОР МЕНЕН КАЗЫП БИР ЧЕТКЕ ЧЫГАРЫП ТАШТОО	2

Таблица КРЕР 01-01-001 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-002 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, ичинин кеӊдиги 1; 0,65; 0,5 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-003 Грунтту экскаватор менен казууда тескери күрөк жана сузгуч менен бир четке чыгарып таштоо, сузгучтун көлөмү 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3	2

2. ГРУНТТУ КАЗЫП ЭКСКАВАТОР МЕНЕН АВТОУНАА-САМОСВАЛДАРГА ЖҮКТӨӨ	2

Таблица КРЕР 01-01-012 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 2,5; 1,6; 1,25 м3 болгон менен  казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө	2

Таблица СН 01-01-013 Грунтту казып автоунаа-самосвалдарга жүктөө, экскаватордун сузгучунун көлөмү 1; 0,65; 0,5 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-014 Грунтту экскаватордун сузгучунун ичинин кеӊдиги 0,4; 0,25 м3 болгон менен казып  автоунаа-самосвалдарга жүктөө	2

Таблица  КРЕР 01-01-015 Топурак жолду  ар бир 0,5 км узундукта оӊдоо жана кармоо	2

4. БУЛЬДОЗЕРЛЕР  МЕНЕН ГРУНТТУ ИШТЕТҮҮ	2

Таблица КРЕР 01-01-030, грунтту 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.) бульдозерлер менен иштетүү кубаттуулугу	2

Таблица КРЕР 01-01-031 грунтту кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.) бульдозерлер менен иштетүү,	2

Таблица КРЕР 01-01-032 Грунтту бульдозер менен иштетүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)	2

Таблица СН 01-01-033 Траншея жана котлавандарды бульдозер менен жабуу, кубаттуулугу  59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР 01-01-034 Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР 01-01-035 Траншея жана котлавандарды бульдозер менен төгүү, кубаттуулугу 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР 01-01-036 Бульдозер менен аянтты пландаштыруу (тегиздөө) кубаттуулугу (59; 79; 132; 243) кВт, (80; 108; 180; 320) л.с.	2

5. АВТОМОБИЛ ЖОЛДОРУН ОҢДОО ҮЧҮН ОЮЛГАН ЖЕРЛЕРГЕ ТӨГҮҮ	2

Таблица КРЕР 01-01-042 Экскаватор менен  ойулган жерлерди грунт жана кавальерлер менен бекитүү 1; 0,65; 0,5 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-046 Бульдозер менен жолдун үймө топурагын  жасоо	2

Таблица КРЕР 01-01-047 Агуучу призманы жана арыкчаларды казып жасоо.	2

Таблица КРЕР 01-01-048 Узунунан кеткен суу өтүүчү арыкчаны жасоо	2

Таблица КРЕР 01-01-049 Оюлган грунттун жетпей калган жерлерин кесүү	2

УЧУРДАГЫ ОНДОО	2

11. БӨЛҮМ. ЖЕР ТИЛКЕСИН КАРМОО	2

ЖОЛ ЧЕТТЕРИ (обочины)	2

Таблица. СН 27-11-01. Жол четтерине автогрейдер менен топурак толтуруу	2

Таблица СН 27-11-02. Прицептүү грейдер менен жол четине топурак толтуруу	2

Таблица СН 27-11-03. Бульдозер менен жол четине төгүү.	2

Таблица СН 27-11-04. Экскаватор –планировщик менен жол четине төгүү.	2

ТОПУРАКТЫ ТЫГЫЗДОО.	2

Таблица СН 27-11-05 (01.01.097) Өзү жүргөн каток менен аянттарды тыгыздоо.	2

Таблица СН 27-11-06 (01.01.071) Тегиздеп оңдоо жана жол четин механилкалык ыкма	2

менен бекемдөө	2

Таблица СН 27-11-07 (01.01.075) Жол четин бульдозер менен дренаждарды туурасынан кесүү	2

Таблица СН 27-11-08 (01.01.076) Жолдун четин автогрейдер менен бекемдөө	2

ОТКОСТОР (Жантайма капталдар)	2

Таблица СН 27-11-09 (01.02.025) ЖАНТАЙМА КАПТАЛДАРДЫ ПЛАНДАШТЫРУУ	2

Таблица СН 27-11-10 Жантайма жана үстункү ойулган жердин себеленген полотнанын аянтын пландаштыруу.	2

Таблица КРЕР  68-01-009 Щебень жана гравийден болгон негизди калыбына келтирүү	2

Таблица КРЕР   68-01-010 Асфальт аралашмасынан тегиздөө катмарды куруу	2

КӨПҮРӨЛӨР	2

Таблица СН 27-11-11 Бетон тосмосун жана тепкич көпүрөлөрдү оңдоо.	2

Таблица СН 27-11-12  Эски жыгач периланын аягындагы  тумбаны алмаштыруу	2

Таблица СН 27-11-13  Жыгач перилаларды чечүү жана тротуарды куруу.	2

Таблица СН 27-11-14  Ремонт верхнего дощатого настила	2

Таблица СН 27-11-15 Монолит бордюрун жасоо	2

ӨТКӨӨЛ ЖАНА КОТОРУЛУУЧУ АРЫКТАН ӨТҮҮЧҮ КИЧИНЕ КӨПҮРӨ	2

Таблица СН 27-11-16 Өтүү учүн кичине жыгач  көпүрө жасоо	2

АҢ-ЧӨНӨКТӨРДҮ ОҢДОО	2

Таблица СН 27-11-17 Ысык асфальтбетон кабыл алуу менен аң- чөнөктөрдү оңдоо	2

Таблица СН 27-11-18 Гравий жана щебень жабдуусунуну аң чөнөктөрүн оңдоо	2

Таблица СН 27-11-19 Шагыл жолдордун өткөөл тилкесин автогрейдер жана грейдер менен тегиздеп-оңдоо	2

ТОПУРАК ЖАНА ЖАКШЫРТЫЛГАН ТОПУРАК ЖОЛДОРДУ, ГРАВИЙ	2

ЖОЛДОРДУ СЫНЫНА КЕЛТИРИП ОҢДОО	2

Таблица СН 27-11-20 Автогрейдер жана тракторго чиркегич грейдер менен (108 л.с.) оңдоп сыпатына келтирүү	2

Таблица СН 27-11-21 Жолдорду чаңдардан тазалоо:	2

ЖОЛДОРДУН НАЧАР ЖАНА БАТКАК ИРИМ ЖЕРЛЕРИН ОҢДОО	2

Таблица СН 27-11-22 Аба кирүүчү оюктарды куруу	2

Таблица СН 27-11-23 Баткак ирим жерлерге төшөө үчүн тосмолорду даярдоо:	2

Таблица СН 27-11-24 Жантайма капталдарды бекемдөө	2

ЖОЛ БЕЛГИЛЕРИН ЖАНА КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ ОҢДОО	2

Таблица 27-11-25 Жол белгилеринин негизин оңдоо.	2

Таблица СН 27-11-26 Эскирген жол белгилерин алмаштыруу	2

Таблица СН 27-11-27 Жол белгилери үчүн мамы жана мамычадарды орнотуу	2

Таблица СН 27-11-28 Жол белгиренинин такталарын орнотуу	2

Таблица СН 27-11-29 Белги берүүчү түркүктөр жана мамычалар	2

Таблица СН 27-11-30 Даяр чуңкурга асбест/цемент түтүктөрүнөн белиги берүүчү жол түркүктөрүн орнотуу	2

ТОСМО	2

Таблица СН 27-11-31 Зым аркан тосмосунан зым арканды бөлүп алуу	2

Таблица СН 27-11-32 Тосмолордун түркүктөрүн орнотуу үчүн кол менен чуңкурларды казуу	2

Таблица СН 27-11-33 Зым аркан тосмолорунун темир/бетон түркүктөрүн даяр чуңкурга кол менен орнотуу	2

Таблица СН 27-11-34 Курама темир/бетон элементтеринен тоскоол болуучу тосмолорду чогултуу	2

ЖАЙКЫКҮТҮҮ	2

12. БӨЛҮМ.	КАРАЖАТТАРДЫКҮТҮҮ, ЖОЛДОРДУЖАКШЫЛОО, ЖОЛБЕЛИГЕРИЖАНАКӨРСӨТКҮЧТӨР	2

Таблица СН 27-12-01. Жол белгилеринин металл такталарын сырдоо	2

Таблица СН 27-12-02. Тамгаларды же сандарды үлгү менен жазуу	2

Таблица СН 27-12-03. Темир бетон тоскоол тосмолоруна белгилерди тигинен түшүрүү	2

ЧӨПТӨРДҮ ЧАБУУ	2

АЯЛДАМАЛАР ЖАНА ЭС АЛУУЧУ АЯНТТАР	2

Таблица СН 27-12-04. Жол жабуусун бодурлоо алдында чаңдан жана кирлерден тазалоо	2

Таблица СН 27-12-05. Автопавильондорду сырдоочу пульт менен сырдоо	2

Таблица СН 27-12-06. Маңдайдын айрым бөлүктөрүнүн жөнөкөй шыбактарын оңдоо	2

Таблица СН 27-12-07. Топурактарды бардюрдун четине ыргытуу жана тротуарды тазалоо	2

Таблица СН 27-12-08. Отургучтарды оңдоо	2

Таблица СН 27-12-09. Отургучтарды боё	2

КЫШКЫ КАРМОО	2

Таблица СН 27-12-10. Урал-375Е базындагы шнеке ротордуу кар тазалагыч менен үйүлгөн карды же жалпы жабылган жерди баштан аяк тазалоо	2

Таблица СН 27-12-11. Жолду кардан соколу кар тазалагыч менен тазалоо	2

Таблица СН 27-12-12. Жолду кардан чиркегич грейдер менен тазалоо	2

Таблица СН 27-12-13. Бульдозер менен карды тазалоо	2

Таблица СН 27-12-14. Жол жээгиндеги карды автогрейдер менен тазалоо	2

Таблица СН 27-12-15. Тоңгон музга каршы себүүчү (чачуучу) материал:	2

Таблица СН 27-12-16. Айкалыштырылган  жол машинасынын жүргөн жол аралыгы	2

Таблица СН 27-12-17. Бульдозер менен карды чогултп үйүү	2

Таблица СН 27-12-18. Жолдогу карды кол менен тазалоо	2

Таблица СН27-12-19. Транщеядагы же арыктагы карды казуу	2

Таблица СН 27-12-20. Арыкты казуу жана тазалоо	2

Таблица СH 27-13-03. Кыртышка чуңкур казуу менен  тосмо тургузуу:	2

Таблица СН 27-13-04. Тактадан жасалган кашааны сыртынан каптама менен алмаштырып оңдоо	2

14.  БӨЛҮМ. ЖОЛДУН ЖЭЭГИН КОЛ  МЕНЕН ОҢДОО	2

Таблица СН 27-14-01. Жолдун жээгинин жантайыңкы жэриндеги чөккөн жерлерин кол менен топурак толтуруп оңдоо	2

Таблица СН 27-14-03 Жолдун жээктерин кол менен тегиздеп оңдоо	2

Таблица СН 27-14-04 Жолдун жээгин кол менен тегиздөө жана бекемдөө	2

Таблица СН 27-14-05. Жолдун жээгин бекемдеп оңдоо	2

БӨЛҮМ 02.	2

Таблица СН 01-02-001 Башдубалын куруу	2

Таблица СН 01-02-003 Уруп тешичүу балка менен аска таштарды талкалоо	2

Таблица СН 01-02-004 Арыкчалардын жантайынкы  жана түбүн таш менен бекемдөө	2

Таблица СН 01-02-005 Жолдорду жана курулуш аяннтчаларынын карларын тазалоо	2

Колдонгон китептер	2

Колдонгон китептер

- КРЕР - 2015. Сборник единичных расценок на строительные работы № 27.

Автомобильные дороги, Бишкек 2015

- КРЕР – 2015, Сборник единичных расценок на строительные работы

№ 30. Мосты и трубы Бишкек 2015

- КРЕРр - № 68 . Сборник единичных расценок на ремонтно-строительные

работы № 68, Благоустройство, Бишкек 2015.

- КРЕР - 2015. Сборник единичных расценок на землянные работы № 1.

Землянные работы, Бишкек-2015.

- Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных

дорог.  Бишкек-2009

- Единые ведомственные нормы времени и раценки на работы, наиболее

часто встречающиеся при строительстве и ремонте автомобильных дорог

и искусственных сооружений. Част I. Строительство, ремонт

автомобильных дорог и линейных зданий. М - 1989г.

- ЕНиР. Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог. М -1989

- ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно – строительные работы.

Выпуск 2. Автомобильные дороги и искусситвенные сооружения. М-1987

- Строительные нормы и правила Российской Федерации ГЭКРЕР-2001 года,

Сборник №27. Москва-2001г.

- Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и

мостов ВКРЕР 42 -91. М, 1992.