Тиркеме

“

Тиркеме

**Кыргыз Республикасынын өзгөчө статусу бар айрым чек ара аймактарынын коопсуздугун**

**камсыздоо жана социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программанын**

**экинчи этабын ишке ашыруунун 2018-2020-жылдарга**

**иш-чаралар планы**

| **№** | **Иш-чаралардын мазмуну** | **Аткаруу мөөнөтү жана****талап кылынган сумма** **(млн. сом.)** | **Каржылоо булагы** | **Жооптуу аткаруучулар** | **Күтүлгөн натыйжа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018-ж.** | **2019-ж.** | **2020-ж.** |
| 1 | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасынын участокторуна инженердик курулмаларды жана тосмолорду тургузуу | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен  | МЧК,ФМ | Тикенек зымдан тосуучу тосмону орнотуу |
| 2 | Баткен облусунун Баткен районундагы Суу-Башы айыл аймагынын Кара-Токой айылындагы “Ширеч” насостук станциясы үчүн 3 комплект агрегат сатып алуу  |  | 3,8 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Суу агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты сугат суу менен камсыз кылуу |
| 3 | Баткен облусунун Баткен районундагы Төрт-Күл айыл аймагынын Ак-Өтөк айылына 1 насостук станцияны куруу |  | 3,2 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Суу агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты сугат суу менен камсыз кылуу |
| 4 | Баткен облусунун Баткен районундагы Кара-Бак айыл аймагынын Кара-Бак айылынын “Дөбө” участогуна 34 орундуу бала бакчанын имаратын куруу | 7,0 | 10,0 | 3,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу |
| 5 | Баткен облусунун Баткен районундагы Ак-Татыр айыл аймагынын “Мазеиттин жери” участогуна 10-04 кВт кубаттуулуктагы электр линиясын тартуу жана трансформатор орнотуу |  | 1,0 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, “УЭХК” ААК (макулдашуу боюнча), КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу |
| 6 | Баткен облусунун Баткен районундагы Самаркандек айыл аймагынын Паскы-Арык айылына насостук станцияны куруу  |  | 1,6 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Суу агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты сугат суу менен камсыз кылуу |
| 7 | Баткен облусунун Баткен районундагы Кыштут айыл аймагынын Сай айылына ФАПтын имаратын куруу | 3,0 | 4,0 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 8 | Баткен облусунун Баткен районундагы Ак-Сай айыл аймагынын Таш-Тумшук айылына 10-04 кВт кубаттуулуктагы электр линиясын тартуу жана трансформатор орнотуу  |  | 2,0 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, “УЭХК” ААК (макулдашуу боюнча), КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу |
| 9 | Баткен облусунун Баткен районундагы Төрт-Күл айыл аймагынын Чоң-Талаа айылына 34 орундуу бала бакчаны куруу |  | 8,0 | 12,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү  | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу  |
| 10 | Баткен облусунун Баткен районундагы Кара-Бак айыл аймагынын Достук айылындагы орто мектепти капиталдык оңдоодон өткөрүү  |  |  | 1,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Билим алуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү  |
| 11 | Баткен облусунун Баткен районундагы Суу-Башы айыл аймагынын Бөжөй айылындагы ФАПты капиталдык оңдоодон өткөрүү |  |  | 1,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 12 | Баткен облусунун Баткен районундагы Ак-Сай айыл аймагынын Үч-Дөбө айылындагы ФАПты капиталдык оңдоодон өткөрүү |  |  | 1,5 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 13 | Баткен облусунун Баткен районундагы Кыштут айыл аймагынын Чарбак айылына насостук станцияны куруу |  |  | 3,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | АЧТММ, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты сугат суу менен камсыз кылуу |
| 14 | Баткен облусунун Баткен районундагы Ак-Сай айыл аймагынын “Капчыгай” участогунда насостук станцияны куруу |  |  | 3,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | АЧТММ, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Калкты сугат суу менен камсыз кылуу |
| 15 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Жаңы-Жер айыл аймагынын Борбордук жана Арка-2 айылдарын суу менен камсыз кылуучу “Арка” суу түтүктөр тарамынын негизги курулуш иштерин реконструкциялоону аяктоо | 5,1 |  |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу  |
| 16 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын Раззаков айылында өрт өчүрүү бөлүкчөсүнүн имаратын курууну аяктоо | 1,5 |  |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | ФМ, ӨКМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Өрткө каршы күрөшүүнүн деңгээлин жакшыртуу |
| 17 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын Кулунду-Арка автожолунун2019-жылы - 1,5 км, 2020-жылы -3 км бөлүгүн кайра асфальттоо |  | 18,0 | 7,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | ТЖМ, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Кулунду- Максат-Арка автожолун курууну аяктоо Тажикстан Республикасынын аймактарын айланып өтүү менен республиканын чек ара аймактарындагы транспорттук көз карандысыздыкты камсыз кылат |
| 18 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын Раззаков айылындагы И.Раззаков атындагы мектептин имаратын оңдоо | 6,4 |  |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Айыл тургундарына жагымдуу шарттарды түзүү жана окуучулардын билим алуу деңгээлин жогорулатуу |
| 19 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын “Сада” участогуна 34 орундуу бала бакчаны куруу | 3,0 | 11,0 | 6,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү  | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу  |
| 20 | Баткен облусунун Лейлек районундагы “Лейлек” ЭЭЗине 1000 кВА кубаттуулуктагы эки трансформатордук подстанцияны орнотуу |  | 3,0 | 0,5 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ӨЭЖМК, ФМ, “УЭХК” ААК (макулдашуу боюнча),КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү  | “Лейлек” ЭЭЗин электр энергиясы менен камсыздоо.Борбордук (Арка-1), Арка-2 айылдарынын тургундары үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Жаңы-Жер айыл аймагынын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн көбөйтүү |
| 21 | Баткен облусунун Лейлек районундагы Кулунду айыл аймагынын Раззаков айылындагы бала бакчаны капиталдык ондоо |  |  | 7,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу  |
| 22 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл аймагынын Жоошук айылындагы М. Юсупов атындагы мектепти капиталдык оңдоо | 5,6 |  |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Айыл тургундарына жагымдуу шарттарды түзүү жана окуучулардын билим алуу деңгээлин жогорулатуу |
| 23 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак-Турпак айыл аймагынын Ак-Турпак айылында 250 метр узундуктагы суу жээктерин бекемдөө  |  | 4,0 | 4,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | ФМ, ӨКМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калктын, турак-жайлардын жана жер участокторунун коопсуздугун камсыз кылуу |
| 24 |  “ПС 35/10 кВ Халмион-Жданов” 10 кВ жогорку вольттогу линияны айланып өтүү менен 1,1 км узундуктагы 10 кВ жогорку вольттогу линияны куруу |  | 1,0 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, ӨЭЖМК, “УЭХК” ААК (макулдашуу боюнча), КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) (макулдашуу боюнча) | Кошуна өлкөлөрдүн электр энергия тармактарынан көз карандысыздыкка жетишүү |
| 25 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Халмион айыл аймагынын Чекелик айылына ФАП куруу | 4,0 | 3,0 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 26 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ак-Турпак айыл аймагынын Кызыл-Коргон айылындагы орто мектеп үчүн спорт зал куруу |  | 6,0 | 8,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Спортту өнүктүрүү жана айыл жаштарын спорт менен алектенүүгө тартуу  |
| 27 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы А.Масалиев атындагы айыл аймагынын Какыр айылындагы бала бакчаны капиталдык оңдоодон өткөрүү  |  | 2,8 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги,ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу  |
| 28 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Көтөрмө айыл аймагынын Ак-Кыя айылына ФАП куруу | 7,0 |  |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 29 | Баткен облусунун Кадамжай районундагы Масалиев атындагы айыл аймагынын Какыр айылынын тургундарын таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу |  | 5,0 | 8,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу |
| 30 | Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Кош-Дөбө айыл аймагынын Торук айылына 50 орундуу бала бакчаны куруу  | 0,5 | 11,0 | 9,75 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Балдарга мектепке чейинки тарбия жана билим берүүнү жакшыртуу |
| 31 | Жалал-Абад облусунун Кербен шаарынын Ак-Дөбө айылына спорт зал куруу | 0,5 | 9,5 | 4,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Спортту өнүктүрүү жана айыл жаштарын спорт менен алектенүүгө тартуу |
| 32 | Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Чаткал айыл аймагынын Ак-Таш айылына ФАП куруу  | 0,5 | 5,5 |  | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Калкты медициналык жактан тейлөөнү жакшыртуу |
| 33 | Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы Ак-Шыйрак айыл аймагынын Үч-Кошкон айылына жалпы билим берүүчү жатак мектебинин 30 орундуу жатаканасын жана ашканасын куруу | 1,0 | 9,0 | 5,0 | Мамлекеттик программаны ишке ашыруунун алкагында бөлүнүүчү каражаттын эсебинен | Курулуш агенттиги, ФМ, КРӨнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү | Балдардын билим алуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |
|  | **Баардыгы** | **60,1** | **137,4** | **98,75** |  |  |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФМ** | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| **ӨКМ**  | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| **ТЖМ**  | - | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги |
| **ӨЭЖМК**  | - | Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети |
| **Суу агенттиги** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу суу ресурстары мамлекеттик агенттиги |
| **Курулуш агенттиги** | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| **МЧК**  | - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы |
|  **“УЭХК” ААК**  | - | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому |
| **ЖӨБО** | - | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |

 ”.