Приложение

«

 Приложение

План мероприятий
по реализации второго этапа Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, на 2018-2020 годы

| № | **Содержание мероприятий** | **Сроки исполнения и требуемая сумма****(млн. сом.)** | **Источник финансирования** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| 1 | Возведение инженерных сооружений и заграждений на участках Государственной границы Кыргызской Республики  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГПС, МФ | Установление оградительного забора из колючей проволоки  |
| 2 | Приобретение 3-х комплектов агрегатов для насосной станции «Ширеч» в селе Кара-Токой Суу-Башинского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  | 3,8 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | Водное агентство, МФ, ПППКР в Баткенской области | Обеспечение населения поливной водой  |
| 3 | Строительство 1 насосной станции в селе Ак-Оток Торт-Кульского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  | 3,2 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | Водное агентство, МФ, ПППКР в Баткенской области | Обеспечение населения поливной водой  |
| 4 | Строительство детского сада на 34 места на участке «Добо» села Карабак Кара-Бакского айылного аймака Баткенского района Баткенской области | 7,0 | 10,0 | 3,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 5 | Прокладка линий электропередачи мощностью 10-04 кВт и установка трансформатора на участке «Мазеиттин жери» Ак-Татырского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  | 1,0 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, «НЭХК» (по согласованию), ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Обеспечение населенияэлектроэнергией |
| 6 | Строительство насосной станции в селе Паскы-Арык Самаркандекского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  | 1,6 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | Водное агентство, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | Обеспечение населения поливной водой |
| 7 | Строительство здания ФАП в селе Сай Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской области | 3,0 | 4,0 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 8 | Прокладка линий электропередачи мощностью 10-04 кВт и установка трансформатора в селе Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  | 2,0 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, «НЭХК» (по согласованию), ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Обеспечение населения электроэнергией |
| 9 | Строительство детского сада на 34 места в селе Чон-Талаа Торт-Кульского айылного аймака Баткенского района Баткенской области  |  | 8,0 | 12,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 10 | Проведение капитального ремонта средней школы в селе Достук Кара-Бакского айылного аймака Баткенского района Баткенской области  |  |  | 1,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Создание благоприятных условий для получения образования |
| 11 | Проведение капитального ремонта ФАП в селе Божой Суу-Башинского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  |  | 1,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКРв Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 12 | Проведение капитального ремонта ФАП селе Уч-Добо Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  |  | 1,5 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 13 | Строительство насосной станции в селе Чарбак Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  |  | 3,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | МСХППМ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | Обеспечение населения поливной водой |
| 14 | Строительство насосной станции на участке «Капчыгай» Ак-Сайского айылного аймака Баткенского района Баткенской области |  |  | 3,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | МСХППМ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ (по согласованию) | Обеспечение населения поливной водой |
| 15 | Завершение реконструкции, основных строительных работ на водопроводной сети «Арка», обеспечивающей водоснабжением села Борбордук и Арка-2 Жаны-Жерского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области | 5,1 |  |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Обеспечение населения чистой питьевой водой |
| 16 | Завершение строительства здания пожарной части в селе им. Раззакова Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области | 1,5 |  |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | МФ, МЧС, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Повышение уровня противопожарной безопасности |
| 17 | Замена дорожного полотна автодороги Кулунду-Арка: 1,5 - км в 2019 году, 3 - км в 2020 году Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области |  | 18,0 | 7,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | МТД, МФ, ПППКР в Баткенской области | Завершение строительства автодороги Кулунду-Максат-Арка обеспечит возможность объезда территории Республики Таджикистан и транспортную независимость на приграничных территориях  |
| 18 | Ремонт здания школы им. И.Раззакова в селе им. Раззакова Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области | 6,4 |  |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Создание благоприятных условий для жителей села и повышения уровня образования учащихся |
| 19 | Строительство детского сада на 34 места на участке «Сада» Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области | 3,0 | 11,0 | 6,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 20 | Установка двух трансформаторных подстанций мощностью 1000 кВА на СЭЗ «Лейлек» в Лейлекском районе Баткенской области |  | 3,0 | 0,5 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, ГКПЭН, МФ, ОАО «НЭХК» (по согласованию), ПППКР в Баткенской области  | Обеспечение электроэнергией СЭЗ «Лейлек». Создание благоприятных условий для жителей сел Борбордук (Арка-1), Арка-2. Увеличение доходной части местного бюджета Жаңы-Жерского айылного аймака |
| 21 | Капитальный ремонт детского сада в селе им. Раззакова Кулундинского айылного аймака Лейлекского района Баткенской области |  |  | 7,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 22 | Капитальный ремонт школы им. М.Юсупова в селе Жоошук Халмионского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области  | 5,6 |  |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Создание благоприятных условий для жителей села и повышения уровня образования учащихся |
| 23 | Укрепление береговой линии, протяженностью 250 метров, в селе Ак-Турпак Ак-Турпакского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области  |  | 4,0 | 4,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | МФ, МЧС, ПППКР в Баткенской области | Обеспечение безопасности населения, жилых помещений и земельных участков |
| 24 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 1,1 км в обход ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 кВ Халмион - Жданова» |  | 1,0 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согласованию),ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Устранение зависимости от сетей электроэнергии соседних стран |
| 25 | Строительство ФАП в селе Чекелик Халмионского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области | 4,0 | 3,0 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 26 | Строительство спортивного зала для средней школы в селе Кызыл-Коргон Ак-Турпакского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области |  | 6,0 | 8,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Развитие спорта и привлечение молодежи села к занятиям спортом  |
| 27 | Капитальный ремонт детского сада в селе Какыр айылного аймака им. А.Масалиева Кадамжайского района Баткенской области  |  | 2,8 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области, ОМСУ(по согласованию) | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 28 | Строительство ФАП в селе Ак-Кыя Которминского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области  | 7,0 |  |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 29 | Обеспечение чистой питьевой водой жителей села Какыр айылного аймака им. А.Масалиева Кадамжайского района Баткенской области |  | 5,0 | 8,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Баткенской области | Обеспечение населения чистой питьевой водой  |
| 30 | Строительство детского сада на 50 мест в селе Торук Кош-Добонского айылного аймака Аксыйского района Джалал-Абадской области | 0,5 | 11,0 | 9,75 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Джалал-Абадской области | Улучшение предоставления дошкольного воспитания и обучения детей  |
| 31 | Строительство спортивного зала в селе Ак-Добо города Кербен Джалал-Абадской области  | 0,5 | 9,5 | 4,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Джалал-Абадской области | Развитие спорта и привлечение молодежи села к занятиям спортом |
| 32 | Строительство ФАП в селе Ак-Таш Чаткальского айылного аймакаЧаткальского района Джалал-Абадской области  | 0,5 | 5,5 |  | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Джалал-Абадской области | Улучшение медицинского обслуживания населения |
| 33 | Строительство общежития общеобразовательной школы-интерната, со столовой на 30 мест, в селе Уч-Кошкон Ак-Шыйракского айылного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области | 1,0 | 9,0 | 5,0 | За счет средств, выделяемых в рамках реализации Государственной программы  | ГААСЖКХ, МФ, ПППКР в Иссык-Кульской области | Создание благоприятных условий для получения образования  |
|  | **Всего**  | **60,1** | **137,4** | **98,75** |  |  |  |

Список сокращений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МФ**  | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| **МЧС**  | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| **МТД**  | - | Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики |
| **ГКПЭН**  | - | Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики |
| **Водное агентство** | - | Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики |
| **ГААСЖКХ**  | - | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| **ГПС** | - | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| **ОАО «НЭХК»**  | - | открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» |
| **ПППКР**  | - | полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в области |
| **ОМСУ** | - | органы местного самоуправления |

 ».