«Утверждено»

Приказом Министра транспорта

и коммуникаций

Кыргызской Республики

от «__» ______2016 года №____

Положение

планирования работ строительства, ремонта и содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике

- Общие положения

  - Настоящее Положение устанавливает и планирует порядок использования средств, выделяемых из республиканского бюджета для финансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (строительство, реконструкция, модернизация автомобильных дорог общего пользования и сооружения на них, а также производственных баз; капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них; приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества, необходимого для функционирования дорожного комплекса).

  - Положение разработано  для упорядочения формирования, согласования, утверждения Плана строительства, ремонта и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений (далее Титульный список).

  - Планирование работ строительства, ремонта и содержанию автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений осуществляется Департаментом дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (далее-ДДХ).

  - В настоящем Положении используются следующие термины:

мониторинг дорог – оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования;

приоритетность дорожных работ – список дорожных работ, составленный по приоритетности по результатам мониторинга дорог;

дорожные сооружения – сооружения, являющиеся конструктивными элементами дороги, искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели), защитные сооружения (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных лавин и обвалов), элементы обустройства дорог (остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров), площадки отдыха, специальные площадки для остановки или стоянки автомобилей.

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, включающих в себя текущий, средний и капитальный ремонты;

содержание автомобильной дороги – систематический уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода в целях поддержания их в надлежащем состоянии в течение всего года (работы планируют по укрупненным покилометровым измерителям);

текущий ремонт автомобильной дороги–предупреждение и исправление мелких повреждений дороги и ее сооружений, проводимые в течение всего года на всем протяжении дороги;

средний ремонт автомобильной дороги–периодическое возмещение слоя износа дорожного покрытия, как правило, на отдельных участках (перегонах) дороги, средний ремонт дорожных сооружений, в необходимых случаях перестройка малых и средних искусственных сооружений (работы выполняют по проектно-технической документации и сметам, утвержденным в установленном порядке дорожным органом);

капитальный ремонт автомобильной дороги– смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и экономичные, в результате чего улучшаются транспортно-эксплуатационные характеристики ремонтируемых объектов, повышаются технические нормативы дорог, увеличивается прочность дорожных одежд и сооружений в пределах норм соответствующих категорий, установленных для данной дороги.

Порядок проведения мониторинга автомобильных дорог и критерии оценки состояния автомобильных дорог общего пользования утверждаются уполномоченным государственным органом в сфере транспорта и коммуникаций.

  - Визуальный мониторинг дорог осуществляется два раза в год. Полный мониторинг с инструментальным измерением технического состояния автомобильных дорог общего пользования производиться один раз в пять лет.

- Порядок формирования Титульного списка

  - Порядок формирования Титульного списка осуществляется в соответствии с нормативными актами Строительные нормы и правила Кыргызской Республики (СНиП КР 32-01:2004) «Проектирование автомобильных дорог» введенный 17 мая 2004 года, Законами Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» от 2 июня 1998 года № 72, «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике» от 11 июня 1998 года № 78.

  - В Титульный список включаются Планирование строительства, ремонта, содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, находящиеся в оперативном управлении государственного органа, уполномоченного в сфере транспорта и коммуникаций.

  - ДДХ на основе приоритетов и критериев осуществляет распределение объема республиканских бюджетных средств.

  - Очередность внесения в Титульный список осуществляется по следующим критериям;

- по степени изношенности дорог;

- по значениям автомобильной дороги;

- по интенсивности автотранспортных средств;

- по густонаселенности местности;

- экономическое влияние.

  - Структурные подразделения ДДХ, на основе предварительных объемов государственных бюджетных средств, представляют в ДДХ в устанавливаемые им сроки и порядке предложения, о включении в Титульный список с указанием объемов и сроков осуществления ремонта, капитального ремонта, среднего ремонта автомобильной дороги и дорожных сооружений (с обоснованием экономической целесообразности), направляемых на реализацию государственных целевых Программ и решение отдельных важнейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти Программы.

  - Включение в Титульный список объектов строительства, ремонта и содержании в отношении которых, разработка и утверждение предпроектной и проектной документации предусмотрены законодательством Кыргызской Республики, утверждения указанной документации не допускается без разработки. Одновременно, с внесением предложений о включении в Титульный список представляются сведения по переходящим объектам.

  - Распределение средств, республиканского бюджета, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования по видам расходов производится в следующем порядке:

- содержание аппарата управления дорожных органов;

- мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;

- расчеты с кредиторами прошлых лет (сумма должна быть не более 1,0 % от общей суммы выделенных средств);

- зимнее содержание автомобильных дорог;

- летнее содержание автомобильных дорог;

- текущий ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог международного значения;

- текущий ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог государственного и местного значений;

- средний ремонт автомобильных дорог;

- капитальный ремонт автомобильных дорог;

- консультационные услуги;

- содержание МСД (Международный совет дорожников);

- разработка проектно-сметных документаций автомобильных дорог;

- разработка проектов по улучшению дорожного хозяйства.

  - Планирование работ строительства, ремонта и содержании автомобильных дорог и дорожных сооружений международного, государственного и местного значений формируются ДДХ по приоритетности дорожных работ и осуществляется в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

  - Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения согласовываются с государственным органом по безопасности дорожного движения.

  - В Титульный список включаются средства на непредвиденные расходы в размере до 3% от выделенных средств на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. Неизрасходованные средства по данной статье расходов направляются на ремонт и содержание автомобильных дорог по приоритетности дорожных работ на текущий отчетный год.

  - Расходование средств по статье непредвиденные расходы осуществляется ДДХ при чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия: оползни, лавины, камнепады, разрушения при селевых потоках).

  - В Пояснительную записку к проекту Титульного списка включается следующая информация:

- выполнение Титульного списка предыдущего отчетного года;

- натуральные показатели по производству дорожных работ;

- проблемы и недостатки;

- усредненная стоимость видов дорожных работ на текущий отчетный год;

- основные задачи на следующий отчетный год;

- планируемые натуральные показатели по видам работ.

3. Порядок согласования и утверждения Титульного списка

  - Проект Титульного списка на следующий отчетный год вносится на рассмотрение в Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики ДДХ не позднее 1 декабря текущего отчетного года.

  - Проект Титульного списка на следующий отчетный год вносится Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики на согласование в Министерство финансов Кыргызской Республики не позднее 20 декабря текущего отчетного года.

  - Титульный список на следующий отчетный год утверждается Приказом Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики не позднее 30 декабря текущего отчетного года.

  - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики  в 10-дневный срок после утверждения проекта Титульного списка направляет его в Министерство финансов Кыргызской Республики.

4.  Порядок внесения изменений в Титульный список

  - Внесение изменений и дополнений производится исключительно по предложению уполномоченного государственного органа в сфере транспорта и коммуникаций в следующих случаях:

-   изменение стоимости дорожных работ;

- превышение фактических расходов по статье непредвиденные расходы;

- изменение объемов средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений.

  - Изменения и дополнения по Титульному списку на текущий отчетный год вносятся по согласованию с Министерством финансов Кыргызской Республики.

  - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики вправе в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права Кыргызской Республике» производить перераспределение объемов государственных бюджетных средств по видам расходов (не позднее 1 декабря текущего года в связи с уточнением объемов работ, выполненных за 9 месяцев).