Приложение 2

План мероприятий

по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики по внедрению электронного управления («электронное правительство») в государственных органах исполнительной власти и органах местного самоуправления Кыргызской Республики на 2014-2017 годы

| Задачи | Меры/Действия | Ожидаемые результаты | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Документальное подтверждение достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электронные услуги |  |  |  |  |  |
| Ускорить предоставление качественных, доступных и удобных в использовании интерактивных электронных услуг в целях удовлетворения жизненно важных потребностей граждан и бизнес-сообщества | - Формирование приоритетного перечня электронных услуг и обеспечение их оцифровки (включая определение списка органов управления, которые будут определять содержание приоритетных услуг и предоставлять их в электронном виде в сети Интернет) |  |  |  |  |
|  | 1.1. Разработать модели онлайновой интерактивности электронных услуг, включая определение их формата и каналов предоставления, выявление целевых групп конечных пользователей | 1.1.1 - определен список государственных и муниципальных услуг, подлежащих первоочередной автоматизации на основе общих сервисов электронного управления 1.1.2 - разработаны модели формирования и развития приоритетных электронных услуг по стадиям онлайновой интерактивности (зрелости) 1.1.3 - определены содержание, формат, каналы предоставления и целевые получатели электронных услуг 1.1.4 - определен перечень органов ГУ и МСУ, ответственных за предоставление приоритетных электронных услуг | III - IV кварталы 2014 года | ГЦЭУ, СГРК, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, заинтересован-ные организации (по согласованию) | Отчет ГЦЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 1.2. Оцифровать внутренние бизнес-процессы и регламенты | 1.2.1 - определен перечень бизнес-процессов и соответствующих регламентов, требующих оптимизации для предоставления приоритетных электронных услуг по каждому органу ГУ и органу МСУ 1.2.2 - разработаны сценарии оцифровки по каждому органу государственного управления и органу МСУ для предоставления приоритетных электронных услуг 1.2.3 - разработаны рамочные документы по основным направлениям межсистемной совместимости (включая межведомственное электронное взаимодействие) в области электронных услуг; информационной безопасности и защите персональных данных; структуре и содержанию государственных и муниципальных веб-сайтов/порталов; раскрытия информации и данных | III – IV кварталы 2014 года | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, заинтересован-ные организации, бизнес-сообщество (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 1.3. Предоставить сформированные приоритетные и другие, по мере возможности, электронные услуги для конечных пользователей в сети Интернет | 1.3.1 - введен в эксплуатацию государственный портал электронных услуг 1.3.2 - на государственном портале начато предоставление первой очереди приоритетных электронных услуг в количестве не менее десяти (от 1-ой до 3-ей стадии онлайновой интерактивности) 1.3.3 - разработана модель национальной сети центров предоставления услуг (ЦПУ) | I квартал 2015 года | ГЦЭУ, СГРК, МТК, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, заинтересован-ные организации (по согласованию) | Распоряжения Правительства Кыргызской Республики; отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
| ИТ/ИКТ-архитектура ЭУ |  |  |  |  |  |
| Сформировать общегосударствен-ную систему ЭУ с едиными инфраструктурными, платформенными и программными сервисами | 2. Формирование централизованно-управляемой общегосударственной ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ за счет комбинирования существующей инфраструктуры и внедрения новых технологических решений (включая реализацию облачных вычислений и ввод в действие единого центра обработки данных) |  |  |  |  |
|  | 2.1. Определить детальную конфигурацию и параметры общегосударствен-ной ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ | 2.1.1 - разработаны технико-экономические обоснования (ТЭО) по созданию общих сервисов (включая создание единых и (или) консолидацию центров обработки данных) в соответствии со сценариями автоматизации бизнес-процессов 2.1.2 - разработаны ТЭО по созданию базовых регистров/реестров (центральных БД), включая государственный Реестр населения (ГРН) 2.1.3 - подготовлены рекомендации о целесообраз-ности создания базовой общегосударственной телекоммуникационной сети (на основе существующих государственных/частных сетей) для обеспечения гарантированного функционирования системы ЭУ во всех случаях, в том числе в критических ситуациях 2.1.4 - разработаны рекомендации по применению различных технологий/форм ЭЦП на основе нейтральности законодательства к различным технологиям, включая возможность удаленной идентификации/аутентификации пользователей, в том числе посредством мобильных устройств 2.1.5 - разработаны рекомендации о целесообразности принятия в качестве базовых международных стандартов для локальных сетей в государственных органах, включая определение механизмов соблюдения таких стандартов 2.1.6 - разработана современная система общегосударственных и отраслевых классификаторов, справочников и регистров/реестров для более эффективного управления ИС и ресурсами 2.1.7 - сформулирована политика защиты информации и ИС в особых (критических) ситуациях 2.1.8 - разработаны рекомендации о целесообразности создания единой службы круглосуточной технической поддержки для всех государственных учреждений и органов МСУ 2.1.9 - разработаны рекомендации о целесообразности разработки национальной программы развития высокоскоростного доступа к сети Интернет на основе ГЧП 2.1.10 - разработаны предложения по созданию и интеграции электронной БД государственных и муниципальных служащих в общую ИТ/ИКТ-архитектуру ЭУ | IV квартал 2014 года - I квартал 2015 года | ГЦЭУ, ГРС, МТК, ГКС, ГП «Инфоком», СГРК, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, заинтересован-ные организации, бизнес-сообщество (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 2.2. Реализовать подготовительную стадии по созданию общегосударствен-ной ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ | 2.2.1 - подготовлены технические задания для организации соответствующих государственных закупок оборудования и программного обеспечения (в максимальной степени с открытым исходным кодом) 2.2.2 - объявлены процедуры государственных закупок, отобраны поставщики оборудования и программного обеспечения, заключены договоры о государственных закупках | I квартал 2015 года | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк- туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, заинтересован-ные организации, бизнес-сообщество (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 2.3. Практическое создание общегосударствен-ной ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ в полном объеме | 2.3.1 - введены в эксплуатацию общие инфраструктурные, платформенные и программные сервисы, включая (а) защищенный шлюз межведомственного электронного взаимодействия/обмена данными/информацией, (б) центры обработки данных, (в) возможность электронного удостоверения подлинности и идентификации, контроля доступа 2.3.2 - введен в эксплуатацию ГРН 2.3.3 - введены в эксплуатацию другие базовые регистры/реестры (правовых единиц, транспорта, адресов, движимого/недвижимого имущества) 2.3.4 - введены в эксплуатацию государственные системы электронной почты и СЭДО 2.3.5 - введена в эксплуатацию национальная сеть ЦПУ | 2015-2017 годы 2014-2015 годы 2015-2016 годы 2017 год | ГЦЭУ, МТК, ГРС, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, участвующие органы ГУ и МСУ, бизнес-сообщество (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
| Нормативная правовая база ЭУ |  |  |  |  |  |
| Модернизировать нормативную правовую базу, обеспечивающую реализацию и защиту конституционных прав граждан при внедрении ИКТ в ГУ и МСУ | 3. Создание благоприятной нормативной правовой базы для формирования электронных услуг и создание соответствующей ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ |  |  |  |  |
|  | 3.1. Разработать проекты НПА и/или поправки к существующим НПА | 3.1.1 - подготовлены предложения по оптимизации нормативной правовой базы для эффективной реализации Программы по приоритетным направлениям 3.1.2 - подготовлены предложения по гармонизации национального законодательства с лучшими международными подходами и практиками для (а) обеспечения и защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, (б) открытости и подотчетности органов ГУ и органов МСУ 3.1.3 - подготовлены предложения по оптимизации нормативной правовой базы для обеспечения предоставления электронных услуг в соответствии с установленными требованиями к защите информации, включая высокую степень защищенности персональных данных, возможности применения различных форм ЭЦП на основе технологической нейтральности законодательства 3.1.4 - подготовлены предложения по оптимизации нормативной правовой базы для обеспечения осуществления электронных транзакций и электронных платежей при предоставлении/получении электронных услуг 3.1.5 - подготовлены комплексные предложения по использованию антикорруп-ционного потенциала ИКТ при системном анализе нормативной правовой базы и сложившейся практики ее применения на предмет коррупциогенности 3.1.6 - разработан правовой механизм финансового аудита ИКТ-проектов, включая закрепление положения о регулярном (ежегодном) пересмотре НПА в области ИКТ, ввиду высокой динамичности развития ИТ/ИКТ-сектора, с соответствующей корректировкой системы финансового аудита и методик расчета показателей 3.1.7 - подготовлены предложения по изменению нормативной правовой базы для реализации моделей ГЧП в области реализации ИТ/ИКТ-проектов | 2014-2015 годы | ГЦЭУ, СГРК /ЭРГ, Технический оператор инфраструкту-ры ЭУ | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 3.2. Принять НПА | 3.2.1 - разработаны предложения по оптимизации нормативной правовой базы, приняты Правительством Кыргызской Республики в пределах своих полномочий и (или) направлены для принятия в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | 2015 | Правительство Кыргызской Республики | Принятые НПА |
| Финансовая и экономическая эффективность электронного управления |  |  |  |  |  |
| Обеспечить значительную экономию и оптимизацию финансовых средств, вкладываемых в реализацию ИТ/ИКТ-проектов в ГУ и МСУ, и повышение на этой основе экономической эффективности государственных ИС и ресурсов | 4. Создание комплексной системы оценки финансовой и экономической эффективности реализации проектов по всем направлениям ЭУ (включая систему финансового ИТ/ИКТ-аудита) |  |  |  |  |
|  | 4.1. Формировать источники финансирования Программы | 4.1.1 - выделены финансовые средства из государственного бюджета и внебюджетных источников для финансирования Плана мероприятий Программы на 2014-2017 годы 4.1.2 - мобилизованы дополнительные финансовые и другие ресурсы со стороны международных партнеров по развитию 4.1.3 - обеспечено финансирование Программы из государственного бюджета как минимум, в объеме 70 % к 2017 году | 2014-2017 годы | Минфин | Отчеты ГЦЭУ и Минфина в Совет по ИКТ; открытые данные Минфина |
|  | 4.2. Разработать показатели финансовой и экономической оценки эффективности ИТ/ИКТ-проектов, включая ИТ/ИКТ-менеджмент | 4.2.1 - разработана методика и показатели финансовой и экономической эффективности ИТ/ИКТ-проектов в государственных органах (включая показатель «совокупная стоимость владения») 4.2.2 - разработана методика и показателей оценки ИТ/ИКТ-менеджмента проектов (включая систему показателей финансового аудита) | III-IV кварталы 2014 года | ГЦЭУ, Минфин | Отчеты ГЦЭУ и Минфин в Совет по ИКТ |
|  | 4.3 Внедрить систему финансового аудита ИТ/ИКТ-сферы для государственного сектора | 4.3.1 - проведен первый финансовый аудит, как минимум, пяти органов ГУ | 2015-2017 годы | ГЦЭУ, Минфин, министерства и ведомства | Отчеты ГЦЭУ, Минфина, министерств и ведомств в Совет по ИКТ |
|  | 4.4. Оптимизиро-вать ИТ/ИКТ -закупки | 4.4.1 - разработана и внедрена электронная система государственных закупок для централизованных закупок, в том числе ИТ/ИКТ-оборудования и программного обеспечения для всех государственных органов и органов МСУ | 2015-2017 годы | Минфин | Отчеты Минфина в Совет по ИКТ |
| Кадровый потенциал и цифровая грамотность |  |  |  |  |  |
| Способствовать значительному повышению кадрового потенциала государственных и муниципальных служащих на всех уровнях ГУ и МСУ, а также росту информированности населения об электронных услугах | 5. Построение комплексной общегосударственной системы развития ИТ/ИКТ-компетенций среди всех категорий государственных/ муниципальных служащих и повышение базового уровня цифровой грамотности населения |  |  |  |  |
|  | 5.1. Обучить кадры ГУ и МСУ основам ЭУ и цифровой грамотности | 5.1.1 - разработаны и внедрены обучающие программы/курсы, включая электронные, для государственных и муниципальных служащих по основам ЭУ и ИКТ-менеджеров по управлению ИКТ-проектами 5.1.2 - разработаны и внедрены в учебные планы высшей школы разделы по основам ЭУ, в том числе на основе открытых образовательных ресурсов и платформ (например, Open Educational Resources/OER) для подготовки электронных учебников на базе свободного лицензирования 5.1.3 - подготовлены и внедрены предложения по формированию системы непрерывного повышения квалификации государственных и муниципальных служащих в области цифровой грамотности, в том числе с использованием электронных средств обучения 5.1.4 - предложены и внедрены механизмы привлечения специалистов из вузов и практиков к созданию программ/курсов обучения (включая электронные) государственных и муниципальных служащих основам ЭУ 5.1.5 - разработаны и внедрены предложения по овладению госслужащими (высшей и главной группы административных государственных должностей) базовыми знаниями в области политики и практики ЭУ, в том числе с использованием электронных средств обучения 5.1.6 - подготовлены и внедрены предложения по формированию дистанционной системы повышения квалификации и аттестации государственных и муниципальных служащих 5.1.7 - подготовлены и внедрены предложения по мотивации государственных/муниципальных служащих и ИКТ-менеджеров постоянно повышать квалификацию, в том числе с использованием электронных средств обучения, включая участие в зарубежных стажировках и семинарах по обмену опытом 5.1.8 - подготовлены и внедрены предложения по созданию новой сертифицированной программы обучения (или адаптированию существующих) навыкам организационно-финансового управления ИКТ-проектами, в том числе с использованием электронных средств обучения 5.1.9 – разработана и внедрена комплексная обучающая онлайн-платформа, обеспечивающая непрерывный цикл переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих непосредственно на рабочих местах 5.1.10 - подготовлены и внедрены предложения по внедрению современных методик оценки уровня ИКТ-компетенций (знаний и навыков) среди государственных служащих, специалистов и менеджеров 5.1.11 - подготовлены и внедрены предложения о создании национальной сетевой БД о цифровых компетенциях ИКТ-специалистов как в государственных ведомствах и организациях, так и в бизнес-сообществе 5.1.12 - сформулирована национальная программа развития ИКТ компетенций и навыков | 2014-2017 годы | ГЦЭУ, ГКС, Минобраз, Академия управления при Президенте Кыргызской Республики | Отчеты ГЦЭУ, ГКС, Минобраз, Академии государственного управления в Совет по ИКТ |
|  | 5.2. Создать механизм повышения уровня цифровой грамотности и осведомленности широких слоев населения об электронных услугах | 5.2.1 - разработаны принципы и модели ГЧП по обучению цифровой грамотности широких масс населения и повышению уровня их осведомленности об электронных услугах в сельской местности, небольших городах и отдаленных районах 5.2.2 - разработана программа обучения населения цифровой грамотности, финансируемая бизнес-сообществом на основе ГЧП | 2014-2015 годы | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, ассоциации бизнес-сообщества, организации гражданского общества (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
|  | 5.3. Обучение населения цифровой грамотности | 5.3.1 - программой повышения цифровой грамотности охвачено не менее 10 процентов населения в сельской местности, малых городах, отдаленных районах | 2016-2017 годы | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, ассоциации бизнес-сообщества, организации гражданского общества (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ |
| Открытость и подотчетность органов государственного управления и МСУ |  |  |  |  |  |
| Значительно повысить уровень открытости и подотчетности органов государственной власти и МСУ за счет реального расширения возможностей граждан получать информацию и участвовать в процессах управления через ИКТ, включая процедуры проведения общественных консультаций и принятия решений | 6. Разработка политики и процедур использования ИТ/ИКТ для целей повышения прозрачности и подотчетности органов управления на всех уровнях, включая пилотную реализацию отдельных процедур |  |  |  |  |
|  | 6.1. Создание благоприятной среды и ИТ/ИКТ инструментов открытого и подотчетного управления | 6.1.1 - подготовлены предложения по совершенствованию механизмов и процедур публичного обсуждения законопроектов в сети Интернет 6.1.2 - подготовлен стандарт использования функциональных возможностей веб-сайта/портала для опубликования массивов общедоступных данных/информации 6.1.3 - подготовлен стандарт использования функциональных возможностей веб-сайта/портала вовлечения населения, включая проведение общественных консультаций в сети Интернет 6.1.4 - предложены механизмы использования моделей открытых данных на основе современных (семантических) веб-технологий (например, применение пятизвездочной модели описания открытых данных) 6.1.5 - подготовлено руководство для органов управления и органов МСУ по использованию ИКТ для открытости и вовлечения населения, включая вопросы (а) предоставления и доступа к информации государственных органов и органов МСУ, (б) проведения онлайновых консультаций, (в) участия граждан и бизнес-сообщества в процедурах принятия решений 6.1.6 - разработаны проектные предложения по использованию ИКТ для целей открытости и вовлечения населения для мобилизации ресурсов со стороны международных партнеров по развитию 6.1.7 - подготовлены предложения по категориям данных и статистики для публичного раскрытия в разрезе органов ГУ и МСУ не менее, чем по 25 категориям, отражающим все сферы социально экономической жизни (большинство раскрываемых/публикуемых данных должно быть в машиночитаемом виде) 6.1.8 - разработаны методики оценки эффективности реализации инициатив в области открытости и подотчетности, включая оценку их восприятия как гражданами, так и сотрудниками органов государственного управления и МСУ 6.1.9 - подготовлено руководство для государственных и муниципальных служащих по использованию потенциала социальных сетей 6.1.10 - разработано руководство по процедурам и правилам онлайновых обсуждений общественно-значимых вопросов 6.1.11 - создан портал открытых данных 6.1.12 - подготовлены рекомендации о целесообразности присоединения страны к Международному партнерству «Открытое правительство» | 2014-2015 годы | ГЦЭУ, представители гражданского общества (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ, органов ГУ и МСУ в Совет по ИКТ |
|  | 6.2. Реализация технологий открытого и подотчетного управления | 6.2.1 - внедрен стандарт использования функциональных возможностей веб-сайта/портала для открытия/опубликования данных и вовлечения населения в деятельность всех органов ГУ и в большинстве органов МСУ 6.2.2 - механизмы использования моделей открытых данных на основе современных (семантических) веб-технологий использованы в практике раскрытия/опубликования данных всеми органами государственного управления и МСУ 6.2.3 - веб-сайты всех органов ГУ и большинства органов МСУ содержат в главном меню ссылки на разделы, касающиеся (а) предоставляемой информации, (б) проведения общественных консультаций в сети Интернет, (в) участия населения в процедурах принятии решений 6.2.4 - проведена оценка эффективности реализации инициатив в области открытости и подотчетности, включая оценку степени удовлетворенности граждан и сотрудников государственных органов результатами таких инициатив (на примере разных регионов Кыргызской Республики) 6.2.5 - проведена оценка эффективности использования потенциала социальных сетей государственными и муниципальными служащими 6.2.6 - создан веб-сайт/портал (страница веб-сайта), предназначенный для публичного обсуждения законопроектов по единой процедуре для всех органов ГУ 6.2.7 - в открытом доступе опубликовано не менее 500 однородных данных не менее, чем по 25 укрупненным категориям | 2015-2017 годы | ГЦЭУ, представители гражданского общества (по согласованию) | Отчеты ГЦЭУ и органов ГУ и МСУ в Совет по ИКТ |
| Управление реализацией Программы |  |  |  |  |  |
| Обеспечить целенаправленную и последовательную реализацию Программы через создание и поддержку механизмов институционализа-ции ЭУ, включая развитие потенциала ГЦЭУ и других вовлеченных государственных структур | 7. Построение общегосударственной межведомственной системы централизованного управления и координации процессом реализации Программы на всех управленческих уровнях |  |  |  |  |
|  | 7.1. Формирование механизма межведомственной координации по внедрению Программы на общегосударствен-ном уровне | 7.1.1 - создан и приступил к работе СГРК реализации Программы 7.1.2 - созданы и приступили к работе ЭРГ по приоритетным направлениям реализации Программы 7.1.3 - внесены изменения в положение о ГЦЭУ, наделяющие его полномочиями по межведомственной координации реализации Программы и исполнения мероприятий Плана мероприятий; утверждены цели работы, штатное расписание, структура, бюджет, план работы на период реализации Программы; создан и работает веб-сайт ГЦЭУ 7.1.4 - подготовлены детальные «дорожные карты» для достижения целевых заданий по каждому приоритетному направлению Программы 7.1.5 - разработаны рекомендации по формулированию индивидуальных планов для государственных органов и органов МСУ | III-IV кварталы 2014 года | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ | Отчет ГЦЭУ и Технического Оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ; распоряжение Правительства Кыргызской Республики |
|  | 7.2. Создание механизма реализации Программы на ведомственном и организационном уровне | 7.2.1 - сформулированы и утверждены индивидуальные планы всех государственных органов в поддержку реализации Программы; разработаны рекомендации по форме отчетности исполнения планов на ежеквартальной основе | IV квартал 2014 года | ГЦЭУ, Технический оператор инфраструк-туры ЭУ, органы ГУ и МСУ | Отчет ГЦЭУ и Технического оператора инфраструктуры ЭУ в Совет по ИКТ; приказы министерств и организаций |
|  | 7.3. Обеспечение оперативно-технической поддержки реализации Программы | 7.3.1 - определены задачи нормативно-правовой, оперативно-технической и организационной поддержки ИТ/ИКТ-архитектуры ЭУ, предусмотренной Программой 7.3.2 - определены критерии и процедура назначения Технического (инфраструктурного) оператора – уполномоченной Правительством Кыргызской Республики организации, ответственной за создание и эксплуатацию ИТ/ИКТ-инфраструктуры ЭУ 7.3.3 - назначен Технический оператор ИТ/ИКТ инфраструктуры ЭУ | IV квартал 2014 года | Правительство Кыргызской Республики | Постановление Правительства Кыргызской Республики |
|  | 7.4. Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации Плана мероприятий Программы | 7.4.1 - разработана методика мониторинга и оценки эффективности реализации Плана мероприятий Программы (2014 год) 7.4.2 - опубликованы три годовых отчета о прогрессе в достижении контрольных показателей реализации Программы (начиная с 2015 года) 7.4.3 - проведена независимая экспертиза исполнения Плана мероприятий Программы (в середине 2017 года) 7.4.4 - опубликованы данные о мониторинге мнения конечных пользователей о качестве и востребованности предоставляемых электронных услуг на ежегодной основе (начиная с 2015 года) 7.4.5 - представлены предложения по продолжению реализации Программы на 2018-2020 годы, с учетом выводов независимой экспертизы 7.4.6 - проведена международная конференция по итогам исполнения Программы и для обсуждения предложенного плана мероприятий на 2018-2020 годы | 2014-2017 годы | ГЦЭУ | Отчеты ГЦЭУ в Совет по ИКТ |

Сокращения, используемые в тексте:

БД  - база данных

ГКС – Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

ГП «Инфоком» - государственное предприятие «Инфоком» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики

ГРН – Государственный регистр населения

ГРС - Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГУ – государственное управление

ГЦЭУ – секретариат Совета по информационно-коммуникационным технологиям при Правительстве Кыргызской Республики – Государственный центр электронного управления

ГЧП – государственно-частное партнерство

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии

ИС – информационная система

ИТ – информационные технологии

Минфин – Министерство финансов Кыргызской Республики

МСУ- местное самоуправление

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

НПА – нормативные правовые акты

СГРК - Совет государственных руководителей по информатизации и координации

Совет по ИКТ - Совет по информационно-коммуникационным технологиям при Правительстве Кыргызской Республики

СЭДО – система электронного документооборота

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ЦПУ – центр предоставления услуг

ЭУ – электронное управление

ЭЦП – электронно-цифровая подпись