2-тиркеме

2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу

менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү программасын

ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы

| № | Милдеттер | Иш-чаралар |  | Индикатор лор | Каржылоо булактары, керектөө (млн сом) |  |  | Жооптуу аткаруучулар | Ишке ашыруу мөөнөтү |  | Күтүлгөн жыйынтык |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет |  | ички ресурстар |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1-артыкчылык. Коопсуз жана сапаттуу суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруу жана санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - 1.1 Калктын СКжССЧ, санитария кызматтарын пайдалануу мүмкүндүгүн жогорулатуу | 1) Республиканын айылдарын ичүүчү суу менен камсыздоо системасын куруу |  | 715 айыл | 2000,0 | АӨБ, ДБ, ИӨБ, Сауд фонду ЕРӨБ, КЭР, ЕСӨФ, 35126,0 |  | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) | 2020-2023 |  | 715 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системасынын курулушунун аякташы боюнча айыл жериндеги калктын коопсуз ичүүчү сууну пайдалануу мүмкүндүгүн жакшыртуу |  |
|  |  | 2) Жалал-Абад ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 700,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, Жалал-Абад ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  | Республиканын 25 шаарында ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системасынын курулушунун жана реабилитациялоонун жыйынтыгы боюнча шаар жериндеги калктын коопсуз ичүүчү сууну жана канализацияны пайдалануу мүмкүндүгүн жакшыртуу |  |
|  |  | 3) Кара-Балта ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 454,3 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кара-Балта ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 4) Токмок ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 476,6 |  | Суу агенттиги, ФМ, Токмок ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2016-2020 |  |  |  |
|  |  | 5) Нарын ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын жакшыртуу (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 485,1 |  | Суу агенттиги, ФМ, Нарын ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 6) Баткен ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ 386,5 |  | Суу агенттиги, ФМ, Баткен ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2016-2020 |  |  |  |
|  |  | 7) Бишкек ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу системаларын куруу (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 1305,2 |  | Суу агенттиги, ФМ, Бишкек ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2016-2021 |  |  |  |
|  |  | 8) Ош ш. ичүүчү ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 819,3 |  | Суу агенттиги, ФМ, Ош ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2017-2021 |  |  |  |
|  |  | 9) Өзгөн ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 847,0 |  | Суу агенттиги, ФМ, Өзгөн ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 10) Кара-Суу ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 486,6 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кара-Суу ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 11) Кызыл-Кыя ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 539,0 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кызыл-Кыя ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 12) Чолпон-Ата ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 477,4 |  | Суу агенттиги, ФМ, Чолпон-Ата ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 13) Каракол ш., ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 864,3 |  | Суу агенттиги, ФМ, Каракол ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 14) Балыкчы ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 492,8 |  | Суу агенттиги, ФМ, Балыкчы ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 15) Токтогул ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 492,8 |  | Суу агенттиги, ФМ, Токтогул ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 16) Кербен ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 500,5 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кербен ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 17) Майлуу-Суу ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 623,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, Майлуу-Суу ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 18) Исфана ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 385,0 |  | Суу агенттиги, ФМ, Исфана ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 19) Ноокат ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 462,0 |  | Суу агенттиги, ФМ, Ноокат ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 20) Кадамжай ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 468,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кадамжай ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 21) Таш-Көмүр ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 468,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, Таш-Көмүр ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 22) Айдаркен ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 468,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, Айдаркен ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 23) Кант ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 379,2 |  | Суу агенттиги, ФМ, Кант ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 24) Талас ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо (2-фаза) |  |  |  | ЕРӨБ, 379,2 |  | Суу агенттиги, ФМ, Талас ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 25) Көк-Жаңгак ш. ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 379,2 |  | Суу агенттиги, ФМ, Көк-Жаңгак ш. мэриясы (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 26) “Мырза-Аке, Куршаб жана Дөң-Булак” долбоору боюнча ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 469,7 |  | Суу агенттиги, ФМ, айыл өкмөттөр (макулдашуу боюнча) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 27) “Арсланбаб” долбоору боюнча ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системаларын куруу жана реабилитациялоо |  |  |  | ЕРӨБ, 515,9 |  | Суу агенттиги, ФМ, айыл өкмөттөр (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 28) Республиканын айылдарын ичүүчү суу менен камсыздоо системаларын реабилитациялоо |  | 448 айыл (1970-1991-жылдары курулган айылдар) |  | АӨБ, ДБ, ИӨБ, ЕРӨБ, Сауд фонду, КЭР 12136,0 |  | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) | 2020-2026 |  | 448 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системаларын пайдалануу мүмкүндүктөрүн жакшыртуу, ичүүчү суу менен камсыздоо системалары реабилитацияланды |  |
|  |  | 29) Социалдык мекемелердеги санитария объекттерин куруу жана реабилитациялоо |  | ЖӨБОго караштуу 50 айылдагы мекемелер |  | ДБ, ЮНИСЕФ, 40,3 |  | ЮНИСЕФ (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) | 2020-2023 |  | Социалдык мекемелерде санитарияны жана гигиенаны жакшыртуу, социалдык мекемелердеги санитария объекттеринин курулушу аяктады (50 айыл) |  |
|  |  | 30) “Ысык-Көлдүн агынды сууларын башкаруу” долбоорун ишке ашыруу |  | Балыкчы жана Каракол шаарлары |  | АӨБ, 2914,9 |  | Суу агенттиги, ФМ, Балыкчы, Каракол ш. мэриялары (макулдашуу боюнча) | 2020-2023 |  | Агынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу жана Балыкчы, Каракол шаарларынын экологиясын жакшыртуу |  |
|  |  | 31) “Ысык-Көлдүн агынды сууларын башкаруу” долбоорун ишке ашыруу |  | Чолпон-Ата шаары |  | АӨБ, 2258,3 |  | Суу агенттиги, ФМ, Чолпон-Ата ш. мэриясы, (макулдашуу боюнча) | 2021-2023 |  | Агынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу жана Чолпон-Ата ш. экологиясын жакшыртуу |  |
| 2 | 1.2 Калкты ченемдик коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоо | 1) Айылдын калктуу конуштарында коопсуз ичүүчү сууну өндүрүштүк контролдоо үчүн ИСКССЧӨД үч өндүрүштүк жана бир көчмө лабороториясын уюштуруу |  | Өндүрүштүк жана көчмө лабораториялардын саны |  | ЕРӨБ, 209,0 |  | Суу агенттиги, ФМ, ССМ | 2026-жылга карата 4 лаборатория уюштурулду |  | Өндүрүштүк үч лаборатория жана бир көчмө лаборатория жабдылган жана иштейт |  |
|  |  | 2) Борборлошту рулган чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо булактарынын санитардык коргоо зоналарын тандап изилдөөнүн ведомстволор аралык механизмин иштеп чыгуу жана жайылтуу |  | Булактар- дын санитардык коргоо зоналарын изилдөө механизми |  | ДБ, 4,5 |  | ССМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Токой агенттиги, Суу агенттиги, ӨЭЖМК, АРИС (макулдашуу боюнча) | 2026-жылга карата ведомстволор аралык механизмди жайылтууну аяктоо |  | Суу менен жабдуу булактарын сактоо, борборлоштурул ган чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо булактарынын санитардык коргоо зоналарын тандап изилдөөнүн механизмин жайылтуу |  |
| 3 | 1.3 СКжССЧ системаларын талаптагыдай пайдаланууну жана техникалык тейлөөнү камсыздоо | Райондук борборлордо муниципалдык ишканаларды түзүү |  | Муниципал дык ишканалар дын саны (райондук борборлордогу 40 ишкана) |  | АӨБ, ДБ, ЕРӨБ, 1171,8 |  | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2023-жылдын аягына чейин 40 муниципалдык ишкана түзүлдү |  | СКжССЧ системаларынын техникалык абалын жана суу менен камсыздоо муниципалдык ишканалары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды жакшыртуу |  |
| 2-артыкчылык. СКжССЧ секторун башкаруу жана мамлекеттик жөнгө салуу системасын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 СКжССЧ чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | СКжССЧ чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны талдоо жана баалоо | Мыйзамдар- ды өркүндөтүүгө сунуштар, талаптар жана багыттар |  |  | ДБ, 2,0 |  | Суу агенттиги, АРИС (макулдашуу боюнча), ПРООН (макулдашуу боюнча) | 2026-жылга чейин ЧУА иштеп чыгууну жана кабыл алууну аяктоо |  | Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу чөйрөсүндө жаңы ЧУАлар иштелип чыкты жана кабыл алынды |  |
| 5 | 2.2 СКжССЧ чөйрөсүндө кадр потенциалын күчөтүү | Окутуу аркылуу ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу чөйрөсүндөгү кадр потенциалын жогорулатуу | 35 окутуучу курс, семинар, тренинг |  |  | ПРООН, АРИС |  | Суу агенттиги, БИМ, (ИСКССЧӨД республикалык 2 окуу борбору) | 2026 |  | Кеминде 3 адистештирилген ичүүчү суу менен камсыздоо уюмдарын камтуу менен республика боюнча кадрлардын квалификация сын жогорулатуунун үзгүлтүксүз курстарын өткөрүү |  |
|  |  | Кадрларды үзгүлтүксүз окутууну жана алдыңкы тажрыйба алмашууну кеңейтүү жана камсыздоо үчүн консультация- лар ды берүүдө ИСКССЧӨД көмөкчү ролун жогорулатуу | Дайыма |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу уюмдары (макулдашуу боюнча) | 2026 |  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу кызматтарын көрсөтүүчү уюмдарга үзгүлтүксүз консультациялык жардам берүү |  |
|  | 2.3 Секторду институттук өнүктүрүү жана жөнгө салуу | Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун бирдиктүү комплекстүү саясатын жүргүзүү жана аракеттеринин шайкештигин жогорулатуу |  |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, ФМ, ССМ, АЧТММ, Токой агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2020-2026 |  | Институттук байланыштарды жакшыртуу |  |
|  |  | Жергиликтүү операторлордун биригүүсүнө (агрегация) шарттарды түзүү үчүн атаандаштык чөйрөсүн өнүктүрүү |  |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2020-2026 |  | Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу |  |
| 3-артыкчылык. СКжССЧ кызмат көрсөтүүлөрүнүн финансылык-экономикалык туруктуулугу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | 3.1 СКжССЧ боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр дүн финансылык туруктуулугун камсыздоо | СКжССЧ боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр- дүн мурдагы мамлекеттик ишканалардан калган финансылык карыздарын эсептен чыгаруу |  | 1) эсептен чыгарылган карыздын суммасы; 2) карыздан бошотулган ишканалар дын саны |  |  |  | Суу агенттиги, ФМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Финансылык карыздарды эсептен чыгарууну аяктоо |  | СКжССЧ боюнча кызмат көрсөтүүчүлөр дүн карыздары эсептен чыгарылган |  |
|  |  | Туруктуу бизнес-моделдерди киргизүү жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (аутсорсинг) моделин жайылтуу аркылуу жеке капиталды тартуу |  |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2026 |  | Натыйжалуу башкаруу принциптерин жайылтуу |  |
|  |  | Инвестициялык саясатты өркүндөтүү |  |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, ФМ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ӨЭУ (макулдашуу боюнча) | 2026 |  | Финансылык ресурстарды натыйжалуу пайдалануу |  |
| 4-артыкчылык. СКжССЧ секторунда айкындуулукту, ишенимдүүлүктү жана отчеттуулукту күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.1 СКжССЧ секторунда улуттук маалымат база системасын түзүү | SIASAR маалымат системасын жайылтуу аркылуу улуттук маалымат база системасын жана ГМС интерфейсин түзүү |  |  |  | ДБ 24,5 |  | Суу агенттиги, АРИС (макулдашуу боюнча) | 2020-2021 |  |  | ГМС интерфейси менен маалымат базасы түзүлдү жана ИСКССЧӨД веб-сайтына жайгаштырылды |  |
| 9 | 4.2 Программаны ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү | ИСКССЧӨД веб-сайтынын маалыматтарын коомдук жарыялоо жана социалдык мониторинг жүргүзүү үчүн жаңылоо |  | Колдонууда гы система |  |  |  | Суу агенттиги | 2026 |  |  | Веб-сайттын туруктуу иштеши |  |
|  | 4.3 Секторду башкаруунун маалымат базасын жакшыртуу | Ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу чөйрөсүндөгү статистикалык маалыматтарды жыйноо жана талдоо |  |  |  | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн бюджеттик эмес каражаттары |  | Суу агенттиги, Улутстатком (макулдашуу боюнча) | 2026-ж. чейин |  |  | ИСКССЧӨД расмий веб-сайтында үзгүлтүксүз отчет берүү жана жарыялоо |  |
| Бардыгы |  |  |  |  | 2000,0 | 68215,4 |  |  |  |  |  |  |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

| СКжССЧ | - суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу; |
| --- | --- |
| ФМ | - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги; |
| ЭМ | - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги; |
| БИМ | - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги; |
| ССМ | - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги; |
| ӨЭЖМК | - Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети; |
| АЧТММ | - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги; |
| Улутстатком | - Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети; |
| Токой агенттиги | - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги; |
| Суу агенттиги | - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттиги; |
| ИСКССЧӨД | - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин алдындагы Ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү департаменти; |
| ДБ | - Дүйнөлүк банк; |
| ЕРӨБ | - Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы; |
| АӨБ | - Азия өнүктүрүү банкы; |
| ИӨБ | - Ислам өнүктүрүү банкы; |
| ПРООН | - Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү программасы; |
| ЮНИСЕФ | - БУУнун Балдарды өнүктүрүү фонду; |
| ЕСӨФ | - Евразия стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду; |
| АРИС | - Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги; |
| ЧУА | - ченемдик укуктук акт; |
| ЖӨБО | - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары; |
| ГМС | - геомаалыматтык система |

______________

Эскертүү: 5 жана 6-графаларда көрсөтүлгөн Программанын иш-чараларын ишке ашыруу үчүн зарыл болгон финансылык каражаттардын булактары банк-инвесторлор менен алдын ала макулдашуу боюнча аныкталган.