Приложение 2

## План мероприятий
по реализации Программы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения

## населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года

| № | Задачи | Мероприятия |  | Инди-каторы | Источники финансирования, потребность (млн сомов) |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет | внешние ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| Приоритет 1. Безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Повышение доступа населения к услугам ВСиВО и санитарии | 1). Строительство систем питьевого водоснабжения сел республики |  | 715 сел | 2000,0 | АБР, ВБ, ИБР, Саудовский Фонд, ЕБРР, КНРЕФСР, 35126,0 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2023 |  |  | Улучшение доступа населения в сельской местности к безопасной питьевой воде по итогам завершения строительства систем питьевого водоснабжения в 715 селах |
|  |  | 2). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Джалал-Абад (фаза 2) |  |  |  | ЕБРР, 700,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Джалал-Абад (по согласованию) | 2020-2022 |  |  | Улучшение доступа населения в городской местности к безопасной питьевой воде и канализации по итогам завершения строительства и реабилитации систем питьевого водоснабжения и канализации в 25 городах республики |
|  |  | 3). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кара-Балта |  |  |  | ЕБРР, 454,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кара-Балта (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 4). Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г. Токмок |  |  |  | ЕБРР, 476,6 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Токмок (по согласованию) | 2016-2020 |  |  |  |
|  |  | 5). Улучшение систем питьевого водоснабжения и водоотведения в г. Нарын (фаза 2) |  |  |  | ЕБРР, 485,1 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Нарын (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 6). Строительство и реабилитация системы питьевого водоснабжения и канализации в г. Баткен |  |  |  | ЕБРР, 386,5 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Баткен (по согласованию) | 2016-2020 |  |  |  |
|  |  | 7). Строительство систем питьевого водоснабжения и водоотведения в г. Бишкек (фаза 2) |  |  |  | ЕБРР, 1305,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | 2016-2021 |  |  |  |
|  |  | 8). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Ош (фаза 2) |  |  |  | ЕБРР, 819,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Ош (по согласованию) | 2017-2021 |  |  |  |
|  |  | 9). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Узген |  |  |  | ЕБРР, 847,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Узген (по согласованию) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 10). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кара-Суу |  |  |  | ЕБРР, 486,6 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кара-Суу (по согласованию) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 11). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кызыл-Кия |  |  |  | ЕБРР, 539,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кызыл-Кия (по согласованию) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 12). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Чолпон-Ата |  |  |  | ЕБРР, 477,4 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Чолпон-Ата (по согласованию) | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | 13). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Каракол |  |  |  | ЕБРР, 864,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Каракол (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 14). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Балыкчы |  |  |  | ЕБРР, 492,8 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Балыкчы (по согласованию) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 15). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Токтогул |  |  |  | ЕБРР, 492,8 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Токтогул (по согласованию) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 16). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кербен |  |  |  | ЕБРР, 500,5 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кербен (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 17). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Майлуу-Суу |  |  |  | ЕБРР, 623,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Майлуу-Суу (по согласованию) | 2019-2021 |  |  |  |
|  |  | 18). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Исфана |  |  |  | ЕБРР, 385,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Исфана (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 19). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Ноокат |  |  |  | ЕБРР, 462,0 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Ноокат (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 20). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кадамжай |  |  |  | ЕБРР, 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кадамжай (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 21). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Таш-Кумыр |  |  |  | ЕБРР 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Таш-Кумыр (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 22). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Айдаркен |  |  |  | ЕБРР, 468,7 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Айдаркен (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 23). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кант (фаза-2) |  |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кант (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 24). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Талас (фаза-2) |  |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Талас (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 25) Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации в г. Кок-Янгак |  |  |  | ЕБРР, 379,2 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Кок-Янгак (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 26). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации по проекту «Мырза-Аке, Куршаб и Ден-Булак» |  |  |  | ЕБРР, 469,7 | Водное агентство, МФ, айыл окмоту (по согласованию) | 2020-2022 |  |  |  |
|  |  | 27). Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения и канализации по проекту «Арсланбаб» |  |  |  | ЕБРР, 515,9 | Водное агентство, МФ, айыл окмоту (по согласованию) | 2021-2023 |  |  |  |
|  |  | 28). Реабилитация систем питьевого водоснабжения сел республики |  | 448 сел (пос-трое-нные в 1970-1991 гг.) |  | АБР, ВБ, ИБР, ЕБРР, Саудовский Фонд, КНР 12136,0 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2026 |  |  | Улучшение доступа к системам питьевого водоснабжения в 448 селах, реабилитированы системы питьевого водоснабжения |
|  |  | 29). Строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях |  | Учреж-дения в 50 селах при ОМСУ |  | ВБ, ЮНИСЕФ, 40,3 | ЮНИСЕФ (по согласованию), АРИС (по согласованию) | 2020-2023 |  |  | Улучшение санитарии и гигиены в социальных учреждениях, завершены строительство и реабилитация объектов санитарии в социальных учреждениях (50 сел) |
|  |  | 30). Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» |  | Города Балык-чы и Каракол |  | АБР, 2914,9 | Водное агентство, МФ, Мэрии гг. Балыкчы, Каракол (по согласованию) | 2020-2023 |  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии городов Балыкчы и Каракол |
|  |  | 31). Реализация проекта «Управление сточными водами Иссык-Куля» |  | Город Чолпон-Ата |  | АБР 2258,3 | Водное агентство, МФ, мэрия г. Чолпон-Ата (по согласованию) | 2021-2023 |  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии города Чолпон-Ата |
| 2 | 1.2 Обеспечение населения нормативной безопасной питьевой водой | 1). Организация трех производстве- нных и одной передвижной лаборатории ДРПВиВО для производственного контроля безопасной питьевой воды в сельских населенных пунктах |  | Количе-ство произво-дстве-нных и перед-вижных лабора-торий |  | ЕБРР, 209,0 | Водное агентство, МФ, М3 | Организованы 4 лаборатории к 2026 году |  |  | Оборудованы и функционируют три производстве-нные лаборатории и одна передвижная лаборатория |
|  |  | 2). Разработка и внедрение межведомственного механизма выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения |  | Меха-низм исследо-вания зон санитар-ной охраны источни-ков |  | ВБ, 4,5 | Минздрав, ОМСУ (по согласованию), ГАООСЛХ, Водное агентство, ГКПЭН, АРИС (по согласованию) | Завершение внедрения межведомс-твенного механизма к 2026 году |  |  | Сохранение источников водоснабжения внедрение механизма выборочного исследования состояния зон санитарной охраны источников централизован-ного хозяйствен-но-питьевого водоснабжения |
| 3 | 1.3 Обеспечение надлежащей эксплуатации и технического обслуживания систем ВСиВО | Создание муниципальных предприятий в районных центрах |  | Коли-чество муници-пальных пред-приятий (40 пред-приятий в райо-нных центрах) |  | АБР, ВБ, ЕБРР, 1171,8 | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | Созданы 40 муници-пальных предприятия водоснабже-ния до конца 2023 года |  |  | Улучшение технического состояния систем ВСиВО и уровня предоставляемых услуг муниципальными предприятиями водоснабжения |
| Приоритет 2. Развитие системы управления и государственного регулирования сектора ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2.1 Совершенство-вание нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Проведение анализа и оценки нормативной правовой базы в сфере ВСиВО | Рекомен-дации, требова-ния и направле-ния совершен-ствования законо-датель-ства |  |  | ВБ, 2,0 | Водное агентство, АРИС (по согласованию), ПРООН (по согласованию) | Завершение разработки и принятие НПА до 2026 года |  | Разработаны и приняты новые НПА в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения |  |
| 5 | 2.2 Усиление кадрового потенциала в сфере ВСиВО | Повышение потенциала кадров в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения через обучение | 35 обучаю-щих курсов, семина-ров, тренингов |  |  | ПРООН, АРИС | Водное агентство, МОН, (2 республикан-ских учебных центра ДРПВиВО) | 2026 |  | Проведение регулярных курсов повышения квалификации кадров по республике с охватом не менее 3 специализиро-ванных организаций питьевого водоснабжения |  |
|  |  | Повышение вспомогательной роли ДРПВиВО в предоставлении консультаций для расширения и обеспечения регулярного обучения кадров и организации обмена передовым опытом | Посто-янно |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию), организации питьевого водоснабжения и водоотведения (по согласованию) | 2026 |  | Оказание стабильной консультативной поддержки местным органам самоуправления, организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения |  |
|  | 2.3 Институцио-нальное развитие и регулирование сектора | Проведение единой комплексной политики и повышения согласованности действий государственных органов и ОМСУ |  |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, МФ, МЗ, МСХППМ, ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласованию) | 2020-2026 |  | Улучшение институциональ-ных связей |  |
|  |  | Развитие конкурентной среды для создания условий объединения местных операторов (агрегация) |  |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | 2020-2026 |  | Повышение качества предоставляемых услуг организациями водоснабжения и водоотведения |  |
| Приоритет 3. Финансово-экономическая устойчивость услуг ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 3.1 Обеспечение финансовой устойчивости поставщиков услуг ВСиВО | Произведение списаний финансовых долгов поставщиков услуг ВСиВО, накопившихся от предшеству-ющих государственных предприятий |  | 1) сумма списа-нного долга; 2) коли-чество пред-приятий, освобо-жденных от долгов |  |  | Водное агентство, МФ, МСУ (по согласованию) | Завершение списания финансовых долгов |  | Списаны долги поставщиков услуг ВСиВО |  |
|  |  | Внедрение устойчивых бизнес-моделей и привлечение частного капитала через внедрение модели государственно-частного партнерства (аутсорсинг) |  |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) | 2026 |  | Внедрение принципов эффективного управления |  |
|  |  | Совершенствование инвестиционной политики |  |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, МФ, МЭ, ОМСУ(по согласованию), НПО (по согласованию) | 2026 |  | Результативное использование финансовых ресурсов |  |
| Приоритет 4. Усиление прозрачности, доверия и подотчетности в секторе ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 4.1 Создание национальной системы базы данных в секторе ВСиВО | Создание национальной системы базы данных и ГИС интерфейса путем внедрения информационной системы SIASAR |  |  |  | ВБ, 24,5 | Водное агентство, АРИС (по согласованию) | 2020-2021 | Создана база данных с ГИС интерфейсом и размещена на веб-сайте ДРПВиВО |  |  |  |
| 9 | 4.2 Мониторинг реализации Программы | Обновление данных веб-сайта ДРПВиВО для общественных публикаций и социального мониторинга |  | Дейст-вующая система |  |  | Водное агентство | 2026 | Устойчивая работа веб-сайта |  |  |  |
|  | 4.3 Улучшение информаци-онной базы управления сектором | Cбор и анализ статистических данных в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Внебюджет-ные средства партнеров по развитию | Водное агентство, Нацстатком (по согласованию) | До 2026 | Регулярная отчетность и публикации на официальном веб-сайте ДРПВиВО |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  | 2000,0 | 68215,4 |  |  |  |  |  |  |

Список сокращений:

| ВСиВО | - | водоснабжение и водоотведение; |
| --- | --- | --- |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики; |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики; |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики; |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; |
| ГКПЭН | - | Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики; |
| МСХППМ | - | Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики; |
| НСК КР | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики; |
| ГАООСЛХ | - | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики; |
| Водное агентство | - | Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики; |
| ДРПВиВО | - | Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики; |
| ВБ | - | Всемирный банк; |
| ЕБРР | - | Европейский банк реконструкции и развития; |
| АБР | - | Азиатский банк развития; |
| ИБР | - | Исламский банк развития; |
| ПРООН | - | Программа Организации Объединенных Наций; |
| ЮНИСЕФ | - | Детский фонд развития ООН; |
| ЕФСР | - | Евразийский фонд стабилизации и развития |
| АРИС | - | Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики; |
| НПА | - | нормативный правовой акт; |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления; |
| ГИС | - | геоинформационная система. |

_________________

Примечание: источники финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, указанные в графах 5 и 6, определены по предварительному согласованию с банками-инвесторами.