Приложение 3

Матрица

индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития систем

питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

Кыргызской Республики до 2026 года

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения |  |  | Базо-вый год |  | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  |  |  |  |  |  | Конечные индика-торы или целевые показатели | Ответствен-ный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Приоритет 1. Безопасное и качественное водоснабжение, водоотведение и санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Повыше-ние доступа населения к услугам ВСиВО и санитарии | Улучшение доступа населения в сельской местности к безопасной питьевой воде в 715 селах | Количест-во сел |  |  | 2020-2023 | 80 сел | 145 |  | 230 |  | 260 |  | 0 | 0 | Завершение строительст-ва систем ВС в 715 селах | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию)АРИС (по согласованию) |
|  |  | Улучшение доступа населения к безопасной питьевой воде в 25 городах | Количест-во городов |  |  | 2020-2023 | 2 | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 0 | 0 | Завершение реабилита-ции систем ВСиВО в 25 городах | Водное агентство, МФ, мэрии городов (по согласованию) |
|  |  | Улучшение санитарии и гигиены в социальных учреждениях в 50 селах при ОМСУ | Количест-во сел |  |  | 2020-2023 | 20 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | Завершение улучшения санитарии и гигиены в 50 селах | Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) |
| 2 |  | Улучшение доступа к системам водоснабжения в 448 селах (построенные в 1970-1991 гг.) | Количест-во сел |  |  | 2020-2023 | 74 | 74 |  | 74 |  | 74 |  | 74 | 78 | Завершение реабилита-ции систем ВС в 448 селах | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию) АРИС (по согласованию) |
|  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии в городах Балыкчы и Каракол | Количест-во городов |  |  | 2020-2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | В 2 городах завершено строительст-во очистных сооружений | Водное агентство, МФ, мэрии городов Балыкчы и Каракол (по согласованию) |
|  |  | Повышение качества очистки сточных вод и улучшение экологии в городе Чолпон-Ата | Количест-во городов |  |  | 2020-2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | В одном городе завершено строительст-во очистных сооружений | Водное агентство, МФ, мэрия города Чолпон-Ата (по согласованию) |
| 3 | 1.2 Обеспе-чение населения норма-тивной безопасной питьевой водой | Организовать 4 лаборатории | Количест-во лаборато-рий |  |  | 2020-2026 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | Организо-ваны 4 лаборатории | Водное агентство, МФ, МЗ |
| 4 | 1.3 Обеспе-чение надлежа-щей эксплуа-тации и техни-ческого обслу-живания | Создать 17 муниципальныхпредприятий в районных центрах | Количест-во муници-пальных предприя-тий ВСиВО |  |  | 2020-2026 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | Завершение создании 17 муници-пальных предприя-тий ВСиВО | МФ, Водное агентство, ОМСУ (по согласованию |
| Приоритет 2. Развитие системы управления и государственного регулирования сектора ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1 Совер-шенствова-ние норматив-ной правовой базы в сфере ВСиВО | Рекомендации и направления совершенство- вания законо-дательства. Разработаны и приняты новые НПА |  | НПА | 2020-2026 |  | - создание рабочей группы по разработке НПА; - разработка и согласование НПА; - общественное обсуждение НПА; - утверждение НПА. |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержде-ние и принятие НПА | Водное агентство, ГИЭТБ, АРИС (по согласованию) ПРООН (по согласованию) |
| 6 | 2.2 Усиле-ние кадрового потенциала в сфере ВСиВО | 35 обучающих курсов, семинаров, тренингов для ОМСУ и организаций ВСиВО |  | Коли-чество семина-ров | 2020-2026 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | Проведено 35 семинаров | Водное агентство, МОН, организации водоснабже-ния и водоотведения (по согласованию) |
| 7 | 2.3. Разрабо-тать и внедрить межве-домстве-нный механизм выбороч-ного исследо-вания состояния зон санитар-ной охраны источников централи-зованного хозяй-ственно-питьевого водоснаб-жения | Внедрение межведомстве-нного механизма по сохранению источников водоснабжения |  | Решение ПКР | 2020-2026 |  | - разработка и согласование состава рабочей группы; - утверждение состава рабочей группы; - исследование зон санитарной охраны источников ВСиВО. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение источников водоснаб-жения | МЗ, Водное агентство, ГААОСЛХ, ГКПЭН, АРИС (по согласованию) ОМСУ (по согласованию) |
| Приоритет 3. Финансово-экономическая устойчивость услуг ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.1 Обеспе-чение финансовой устойчивос-ти постав-щиков услуг ВСиВО | Внедрение принципов эффективного управления и результативное использование финансовых ресурсов | НПА |  |  | 2020-2026 | - разработка проекта НПА; - согласование проекта НПА; - утверждение проекта НПА; - принятие проекта НПА; - фактическое списание долгов у предприятий ВСиВО. |  |  |  |  |  |  |  |  | Списаны финансовые долги 2 предприя-тий | Водное агентство, МФ, МЭ, ОМСУ (по согласованию) НПО (по согласованию) |
| Приоритет 4. Усиление прозрачности, доверия и подотчетности в секторе ВСиВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1 Создание нацио-нальной системы базы данных в секторе ВСиВО | Создана база данных с ГИС интерфейсом и размещена на веб-сайте ДРПВВО | База данных |  |  | 2020-2021 | - сбор данных по населенным пунктам; - внедрение базы данных на базе действующей базы данных по водным ресурсам. |  |  |  |  |  |  |  |  | Устойчивая работа веб-сайта и базы данных | Водное агентство, АРИС (по согласованию) |