3-тиркеме

2026-жылга чейин Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарын ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды 
сууларды чыгаруу системаларын өнүктүрүү программасынын ишке ашырылышына

мониторинг жүргүзүү жана баалоо индикаторлорунун матрицасы

| № | Милдеттер | Индикатордун аталышы | Өлчөө бирдиги |  |  | База-лык жыл |  | Орто аралык индикаторлор (жылдык) |  |  |  |  |  |  |  | Акыркы индикатор-лор же максаттык көрсөткүч-төр | Жооптуу орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 1-артыкчылык. Коопсуз жана сапаттуу суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгаруу жана санитария |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Калктын СКжССЧ жана санитария кызматта-рын алууга болгон мүмкүндү-гүн жогорулатуу | 715 айылда калктын коопсуз ичүүчү сууну пайдалануу мүмкүндүгүн жакшыртуу | Айылдын саны |  |  | 2020-2023 | 80 | 145 |  | 230 |  | 260 |  | 0 | 0 | 715 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системала-рынын курулушун аяктоо | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча |
|  |  | 25 шаарда калктын коопсуз ичүүчү сууну пайдалануу мүмкүндүгүн жогорулатуу | Шаарлар-дын саны |  |  | 2020-2023 | 2 | 8 |  | 8 |  | 6 |  | 0 | 0 | СКжССЧ системала-рын калыбына келтирүүнү аяктоо | Суу агенттиги, ФМ, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча |
|  |  | ЖӨБО алдындагы 50 айылдын социалдык мекемелеринде санитарияны жана гигиенаны жакшыртуу | Айылдар-дын саны |  |  | 2020-2023 | 20 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 | 0 | 50 айылда санитарияны жана гигиенаны жакшыртуу-ну аяктоо | Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) |
| 2 |  | 448 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системаларын (1970-1991- жылдары курулган) пайдалануу мүмкүндүгүн жакшыртуу | Айылдар-дын саны |  |  | 2020-2023 | 74 | 74 |  | 74 |  | 74 |  | 74 | 78 | 448 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо системала-рын калыбына келтирүү | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), АРИС (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Балыкчы жана Каракол шаарларында агынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу жана экологияны жакшыртуу | Шаарлар-дын саны |  |  | 2020-2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 шаарда тазалоочу курулмалар-дын курулушу аяктады | Суу агенттиги, ФМ, Балыкчы жана Каракол шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Чолпон-Ата шаарында агынды сууларды тазалоонун сапатын жогорулатуу жана экологияны жакшыртуу | Шаарлар-дын саны |  |  | 2020-2023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | Бир шаарда тазалоочу курулмалар-дын курулушу аяктады | Суу агенттиги, ФМ, Чолпон-Ата шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча |
| 3 | 1.2. Калкты ченемдик коопсуз ичүүчү суу менен камсыздоо | 4 лаборотория уюштуруу | Лаборато-риянын саны |  |  | 2020-2026 | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 4 лаборато-рия уюштурулду | Суу агенттиги, ФМ, ССМ |
| 4 | 1.3. Талапта-гыдай эксплуата-цияны жана техникалык тейлөөнү камсыздоо | Райондук борборлордо 17 муниципалдык ишкана түзүү | СКжССЧ боюнча муници-палдык ишканалар-дын саны |  |  | 2020-2026 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 2 | СКжССЧ боюнча 17 муниципал-дык ишкананы түзүүнү аяктоо | ФМ, Суу агенттиги, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |
| 2-артыкчылык. СКжССЧ секторун башкаруу жана мамлекеттик жөнгө салуу системасын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2.1. СКжССЧ чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | Мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча рекомендациялар жана багыттар. Жаңы ЧУАлар иштелип чыкты жана кабыл алынды |  | ЧУА | 2020-2026 |  | - ЧУАны иштеп чыгуу боюнча жумушчу топту түзүү; - ЧУАны иштеп чыгуу жана макулдашуу; - ЧУАны коомдук талкуулоо; - ЧУАны бекитүү. |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧУАны бекитүү жана кабыл алуу | Суу агенттиги, Мамэкотех-инспекция, АРИС (макулдашуу боюнча) ПРООН (макулдашуу боюнча) |
| 6 | 2.2. СКжССЧ чөйрөсүндө кадрдык потенциал- ды жогорулатуу | ЖӨБО жана СКжССЧ уюмдары үчүн 35 окуу курсун, семинар, тренингди уюштуруу |  | Семинар-лардын саны | 2020-2026 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 35 семинар өткөрүлдү | Суу агенттиги, БИМ, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу уюмдары (макулдашуу боюнча) |
| 7 | 2.3. Борбор-лоштурул- ган чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо булактарын санитардык коргоо зоналары-нын абалын тандап изилдөө боюнча ведомство-лук механизмди иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Суу менен камсыздоо булактарын сактоо боюнча ведомстволор аралык механизмди киргизүү |  | КРӨ чечими | 2020-2026 |  | - жумушчу топтун курамын иштеп чыгуу жана макулдашуу; - жумушчу топтун курамын бекитүү; - суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу булактарынын санитардык коргоо зоналарын изилдөө |  |  |  |  |  |  |  |  | Суу менен камсыздоо булактарын сактоо | ССМ, Суу агенттиги, Токой агенттиги, ӨЭЖМК, АРИС (макулдашуу боюнча) ЖӨБО (макулдашуу боюнча |
| 3-артыкчылык. СКжССЧ кызматтарынын финансы-экономикалык туруктуулугу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.1. СКжССЧ кызматта- рын көрсөтүүчү-лөрдүн финансылык туруктуу-лугун камсыздоо | Таасирдүү башкаруунун принциптерин киргизүү жана финансы ресурстарын натыйжалуу пайдалануу | ЧУА |  |  | 2020-2026 | - ЧУА долбоорун иштеп чыгуу; - ЧУА долбоорун макулдашуу; - ЧУА долбоорун бекитүү; - ЧУА долбоорун кабыл алуу; - СКжССЧ ишканаларынын карыздарын эсептен чыгаруу. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ишкана- нын финансылык карызы эсептен чыгарылды | Суу агенттиги, ФМ, ЭМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), өкмөттүк эмес уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| 4-артыкчылык. СКжССЧ секторунда ачыктыкты, ишенимди жана отчеттуулукту күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.1. СКжССЧ секторунда маалымат базасынын улуттук системасын түзүү | ГМС интерфейси менен маалымат базасы түзүлдү жана ИСКССЧӨД веб-сайтына жайгаштырыл- ды | Маалымат базасы |  |  | 2020-2021 | - калктуу конуштар боюнча маалымат топтоо; - суу ресурстары боюнча колдонуудагы маалымат базасынын негизинде маалымат базасын ишке киргизүү |  |  |  |  |  |  |  |  | Веб-сайттын жана маалымат базасынын туруктуу иштөөсү | Суу агенттиги, АРИС (макулдашуу боюнча |