Одобрено

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от «___» _________ 2018 года № ___

Заключение

Правительства Кыргызской Республики к Протоколу о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством

Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации

газопровода  «Кыргызстан-Китай», подписанное 11 сентября 2013 года в городе Бишкек, подписанному 6 июня 2018 года в городе Пекин

Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода  «Кыргызстан-Китай», подписанное 11 сентября 2013 года в городе Бишкек, подписанный 6 июня 2018 года в городе Пекин (далее – Протокол), в целом соответствует нормам Конституции Кыргызской Республики и законодательства Кыргызской Республики, а также вступившим в установленном законом порядке в силу международным договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» проект Протокола до его подписания согласован с профильными комитетами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (Комитет по экономической и фискальной политики – решение от 25 апреля 2018 года, Комитет по бюджету и финансам – решение от 7 мая 2018 года, Комитет по международным делам, обороне и безопасности – решение от 8 мая 2018 года, Комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию – решение от 8 мая 2018 года) и одобрен распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 мая 2018 года  
№ 166-р.

Протокол подписан в целях внесения изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода  «Кыргызстан-Китай», подписанное 11 сентября 2013 года в городе Бишкек.

Учитывая ситуацию по разработке месторождений природного газа у источника транзитного газа и текущие работы в транзитных странах по всей трассе газопровода, а также другие факторы, китайская сторона информировала кыргызскую сторону об отсутствии возможности начать строительство линейной части газопровода в 2016 году, а также о том, что строительство объектов и линейной части газопровода завершится до конца 2022 года.

Причины переноса сроков строительства газопровода:

- срок строительства нитки «D» газопровода «Центральная Азия – Китай» зависит от плана производства природного газа в Туркменистане. В связи с тем, что в Туркменистане в 2016 году не приняты окончательный план производства природного газа и план строительства газопровода для экспорта природного газа, план строительства нитки «D» газопровода «Центральная Азия – Китай» подлежал корректировке;

- сложные геологические условия по таджикскому участку нитки «D», на данном участке планируется построить 43 горных тоннеля общей протяженностью                           76 км, из них самый длинный тоннель – 5535 м. Предусмотрены переходы через крупные и средние реки в 41 месте, самый длинный переход через реку – 2770 м. Большинство участков на территории Таджикистана находятся в горных районах с большой высотой над уровнем моря, суровыми климатическими условиями в зимний период, слабой социальной обеспеченностью и большими трудностями для проведения строительных работ. В связи с чем сроки строительства нитки «D» газопровода подверглись изменениям;

- в связи со снижением темпов роста экономики Китайской Народной Республики, резким падением мировых цен на нефть, цена на природный газ теряет свое преимущество, что приводит к снижению спроса на природный газ и нарушению баланса спроса и предложения природного газа на китайском рынке.

В этой связи, для дальнейшей успешной реализации Проекта, необходимо внести изменения в межправительственное соглашение в части  продления срока окончания  строительства до конца 2022 года.

Кроме того, принимая во внимание, что деятельность работников в рамках Проекта связана с определенной степенью риска для их здоровья и окружающей среды, при возникновении чрезвычайных ситуаций филиал или дочернее юридическое лицо Проектной компании имеет право беспрепятственной доставки необходимых сил и средств (аварийно-технический персонал и специальная техника) к месту возникновения нештатной ситуации или аварии через прилегающие к газопроводу земельные участки, с последующим возмещением нанесенного ущерба собственнику (пользователю) земельного участка, по территории которого осуществлялась доставка необходимых сил и средств. Следует отметить, что данным правом филиал или дочернее юридическое лицо Проектной компании воспользуется только в случае крайней необходимости, то есть  при возникновении реальной угрозы аварии или чрезвычайной ситуации и при ликвидации последствий аварий. Данное положение предусмотрено в нормативных правовых актах Российской Федерации и Республики Казахстан, регулирующих отношения, связанные со строительством и эксплуатацией крупных магистральных газопроводов. Так как в настоящее время законодательство Кыргызской Республики не содержит подобных нормативных правовых актов, возникла необходимость внесения данного положения в межправительственное соглашение.

В связи с вышеупомянутыми причинами по переносу сроков завершения строительства газопровода срок действия межправительственного соглашения продлевается на 6 лет, то есть на 41-летний период.

В соответствии со статьей 11 Закона Кыргызской Республики «О международных договорах Кыргызской Республики» и статьей 2 Протокола он подлежит ратификации.

Ратификация Протокола не повлечет каких-либо негативных финансово-экономических и иных последствий, а также не потребует финансирования из республиканского бюджета.