Приложение 1

**План**

**мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |  |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного мониторинга хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь по вопросам:  - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;  - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду;  - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду;  - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июля 2021 года | Министерства, государственный комитет, административ-ное ведомство, аппараты ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК |  |
|  |
|  |
|  |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2021 года и I квартал 2022 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | По согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» |  |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |  |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2021 года) | По мере необходи-мости | МЭП, по согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС»,  ОАО «НЭСК» |  |
| 4 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центрально-азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром «Энергия» | Постоянно | По согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК» |  |
| 5 | Заключить контракты на передачу электрической энергии с распределительными электрокомпаниями, крупными промышленными предприятиями и другими лицензиатами, с установлением разрешенной к потреблению мощности по каждому присоединению, подключенному к подстанциям ОАО «НЭСК» | До 30 октября  2021 года | По согласованию: ОАО «ЭС»,  ОАО «НЭСК», ОАО «СЭ», ОАО «ВЭ», ОАО «ОЭ», ОАО «ЖЭ», крупные промышленные предприятия, потребители-перепродавцы, оптовые покупатели-продавцы |  |
| 6 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям [15](file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Toktom\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\document.htm#pr15) и [16](file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Toktom\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\document.htm#pr16) к настоящему постановлению | Согласно графику ремонта | По согласованию: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» |  |
| 7 | Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение | До 1 октября 2021 года | По согласованию: ОАО «БТС», ОАО «ЭС» |  |
| 8 | Обеспечить представление ОАО «НЭСК» часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям [2](file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Toktom\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\document.htm#pr2)–[11](file:///C:\\Users\\admin\\AppData\\Local\\Temp\\Toktom\\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\\document.htm" \l "pr11) к настоящему постановлению и заключенным контрактам;  - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемых ОАО «НЭСК» электрической энергии и мощности;  - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки;  - отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО «НЭСК», в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов | По мере необходи-мости | По согласованию:  ОАО «НЭСК»,  ОАО «СЭ», ОАО «ВЭ», ОАО «ОЭ», ОАО «ЖЭ»,  лицензиаты на передачу, распределение и поставку электрической энергии |  |
| 9 | Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 10 | Обеспечить соблюдение установленных режимов потребления электрической энергии и мощности, в случаях нарушения установленного режима потребления электроэнергии и самовольного подключения электрического отопительного оборудования в установленном порядке производить аннулирование ранее выданных технических условий на подключение электроотопления у потребителей, имеющих трехфазный ввод | Постоянно | По согласованию:  ОАО «СЭ»,  ОАО «ВЭ»,  ОАО «ОЭ»,  ОАО «ЖЭ» |  |
| 11 | Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных согласно приложениям [2](file:///C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\Toktom\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\document.htm#pr2)–[11](file:///C:\\Users\\admin\\AppData\\Local\\Temp\\Toktom\\741ce7dc-b7ef-4330-a19f-8bf984b8e553\\document.htm" \l "pr11) к настоящему постановлению | Постоянно | Министерства, государственный комитет, административное ведомство, аппараты ПП ПКР в областях,  по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО «НЭХК», ОАО «СЭ», ОАО «ОЭ», ОАО «ВЭ», ОАО «ЖЭ», мэрии городов  Бишкек и Ош |  |
| 12 | Осуществлять своевременно и в полном объеме оплату за потребленные бюджетными организациями электрическую и тепловую энергию и природный газ | Постоянно | Министерства, государственный комитет, административное ведомство, местные государственные администрации |  |
| 13 | Не допускать подачу электрической и тепловой энергии и природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности | Постоянно | Предприятия ТЭК (по согласованию) |  |
| 14 | Обеспечить в осенне-зимний период 2021/2022 года в полном объеме поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации угля согласно заключенным договорам и, в случае необходимости, создавать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, где пункты отсутствуют | С 1 августа 2021 года до  1 марта  2022 года | Местные государственные администрации,  ГП «Кыргызкомур», по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |  |
| 15 | Принимать меры по обеспечению бесперебойной отгрузки угля на угольных разрезах для обеспечения углем населения и бюджетных учреждений республики | С 1 августа 2021 года до 1 марта 2022 года | ГП «Кыргызкомур» |  |
| 16 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники | По мере необходи-мости | МЧС, МО,  по согласованию: ОАО «НЭСК», ОАО «СЭ», ОАО «ОЭ», ОАО «ВЭ», ОАО «ЖЭ» |  |
| 17 | Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации:  - о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;  - о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергию и природный газ;  - об экономном использовании электрической энергии, рациональном и эффективном использовании топлива и энергии;  - об энергосбережении и заготовке топлива;  - о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода;  - о проведении работ по отключению уличного, архитектурного, рекламного и витринного освещения (кроме аварийного), дежурного и охранного освещения объектов | Постоянно | Министерства, государственный комитет, административное ведомство, аппараты ПП ПКР в областях; по согласованию: мэрии городов  Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО «НЭХК» |  |

Список сокращений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МЭП | - | Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики; |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики; |
| МО | - | Министерство обороны Кыргызской Республики; |
| ТЭК | - | топливно-энергетический комплекс; |
| ГП | - | Государственное предприятие; |
| ОАО «НЭХК» | - | открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания»; |
| ОАО «ЭС» | - | открытое акционерное общество «Электрические станции»; |
| ОАО «НЭСК» | - | открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»; |
| ОАО «СЭ» | - | открытое акционерное общество «Северэлектро»; |
| ОАО «ВЭ» | - | открытое акционерное общество «Востокэлектро»; |
| ОАО «ОЭ» | - | открытое акционерное общество «Ошэлектро»; |
| ОАО «ЖЭ» | - | открытое акционерное общество «Жалалабадэлектро»; |
| ОАО «БТС» | - | открытое акционерное общество «Бишкектеплосеть»; |
| ОПП | - | оптовый покупатель-продавец; |
| ПП | - | покупатель-перепродавец; |
| ТЭЦ | - | теплоэлектроцентраль; |
| ГЭС | - | гидроэлектростанция. |