Проект

Cоглашение о реализации проекта

«Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике» между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Liglass Trading CZ, SRO» и ее дочерними

коммерческими организациями

Настоящее Соглашение о реализации проекта «Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике» (далее – «Проект») заключено между:

Правительством Кыргызской Республики (далее – «Правительство»), в лице председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Зилалиева Дуйшенбека Текшербековича, с одной стороны,

«Liglass Trading CZ, SRO» (далее – «Победитель тендера») – юридическое лицо в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, учрежденное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Чешской Республики, зарегистрировано в коммерческом регистре, хранящемся в окружном суде в Усти-над-Лабем по делу № C24032, идентификационный номер 26768453, расположенное по адресу: Железные Броды-Лесни 6, почтовый индекс 46822, Яблонец-над-Нисой, Чешская Республика, в лице директора Михаила Смелика, действующего на основании Устава, со второй стороны,

и ОсОО «Орто-Токой Энерго Кей Джи», ОсОО «Папан Энерго Кей Джи», ОсОО «Чон Аксуу Энерго Кей Джи», ОсОО «Кара-Суу Энерго Кей Джи», ОсОО «Сандык Энерго Кей Джи», ОсОО «Кировская Энерго Кей Джи» (далее – «Дочерние коммерческие организации»), в лице генерального директора во всех Дочерних коммерческих организациях Ийржи Войтеховски, с третьей стороны,

в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также на основании результатов проведенного тендера на право строительства малых гидроэлектростанций от 30 июня 2017 года, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны».

Стороны согласились о нижеследующем:

Статья 1. Основные понятия

«Государственный орган» – орган, учрежденный на постоянной основе в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и иными нормативными правовыми актами, финансируемый из республиканского бюджета, уполномоченный осуществлять функции государственной власти, принимать обязательные для исполнения решения и обеспечивать их реализацию или иным образом влиять на права и обязательства Победителя тендера и Дочерних коммерческих организаций, в отношении реализации Проекта;

«действующее законодательство» – законодательство Кыргызской Республики в совокупности;

«принятое по собственной инициативе дополнительное обязательство по развитию энергетической инфраструктуры» – обязательство по финансированию для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций;

«официальное разрешение» – любые разрешение, лицензия, сертификат, регистрация, удостоверение и любое иное одобрение или согласование государственных органов;

«Объект» – малая гидроэлектростанция, построенная в рамках реализации Проекта по настоящему Соглашению;

«Проект» – проектирование (включая допроектные работы, проект и рабочую документацию), строительство (включая строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы), ввод в эксплуатацию, эксплуатация (включая владение на правах собственности объектом, ремонт, замену, реконструкцию и техническое обслуживание) малых гидроэлектростанций;

«Победитель тендера» – предприятие, победившее в тендере и учредившее Дочерние коммерческие организации, а также осуществляющее их финансирование;

«Подрядчик» – лицо, привлекаемое Дочерними коммерческими организациями для осуществления поставок товаров, материалов или оборудования, выполнения работ и (или) оказания услуг, необходимых для реализации Проекта, за исключением физических лиц, работающих по найму;

«потери и убытки» – потери, убытки, возникающие у Сторон;

«технико-экономическое обоснование» (ТЭО) – предпроектная документация, в которой представлены расходы и результаты технико-экономических исследований, обосновывающих целесообразность и возможность строительства Объектов, с точки зрения строительных, технических, экономических и экологических (в том числе рекультивационных) решений;

«территория самой крупной распределительной электроэнергетической компании» – территория, обслуживаемая самой крупной распределительной электроэнергетической компанией;

«форс-мажор» – стихийные бедствия (землетрясения, сели, оползни, циклоны, наводнения, пожары, удары молнии, извержения вулканов и иные аналогичные природные явления); военные действия между суверенными государствами, акты терроризма, восстания, мятежи, народные волнения, беспорядки, неконтролируемые действия третьих лиц, создающие препятствия в исполнении обязательств по настоящему Соглашению.

# Статья 2. Предмет Cоглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является Проект, финансируемый Победителем тендера и реализуемый Дочерними коммерческими организациями на условиях настоящего Соглашения на территории Кыргызской Республики, с целью проектирования, строительства и эксплуатации следующих малых гидроэлектростанций с предварительной стоимостью:

а) ОсОО «Сандык Энерго Кей Джи»:

- «Сандык-1» - 20 МВт, 4 074 055 000 (четыре миллиарда семьдесят четыре миллиона пятьдесят пять тысяч) сомов,

- «Сандык-2» - 20 МВт, 3 778 600 000 (три миллиарда семьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот тысяч) сомов,

- «Сандык-3» - 20 МВт, 3 756 090 000 (три миллиарда семьсот пятьдесят шесть миллионов девяносто тысяч) сомов;

б) ОсОО «Орто-Токой Энерго Кей Джи»:

- «Орто-Токой-1» - 21 МВт, 2 372 710 000 (два миллиарда триста семьдесят два миллиона семьсот десять тысяч) сомов,

- «Орто-Токой-2» - 3 МВт, 678 160 000 (шестьсот семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят тысяч) сомов;

в) ОсОО «Папан Энерго Кей Джи»:

- «Папан» - 20 МВт, 2 317 013 000 (два миллиарда триста семнадцать миллионов тринадцать тысяч) сомов;

г) ОсОО «Чон - Аксуу Энерго Кей Джи»:

- «Чон - Аксуу» – 5 МВт, 917 380 000 (девятьсот семнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч) сомов;

д) ОсОО «Кировская Энерго Кей Джи»:

- «Кировская» - 20 МВт, 2 173 340 000 (два миллиарда сто семьдесят три миллиона триста сорок тысяч) сомов;

е) ОсОО «Кара-Суу Энерго Кей Джи»:

- «Кара-Суу левая-1» - 10 МВт, 1 444 765 000 (один миллиард четыреста сорок четыре миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч) сомов,

- «Кара-Суу левая-2» - 12 МВт, 1 410 920 000 (один миллиард четыреста десять миллионов девятьсот двадцать тысяч) сомов,

с совокупной запланированной мощностью 151 (сто пятьдесят один) МВт, включая их техническое обслуживание. В процессе составления ТЭО и проектирования мощности объектов могут быть пересмотрены. При увеличении мощности малой гидроэлектростанции от заявленной Правительством мощности, затраты на строительство не могут быть больше, чем затраты, заявленные Победителем тендера на заявленную Правительством мощность.

2.2. Взаимоотношения по финансированию, обеспечивающему реализацию принятого по собственной инициативе дополнительного обязательства по финансированию для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций, будут регулироваться отдельным Соглашением между Правительством и Победителем тендера, в соответствии с законами Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике» и «Об электроэнергетике».

2.3. Общая сумма финансирования на реализацию Проекта, по заявлению Победителя тендера, составляет предварительно 22 923 033 000 (двадцать два миллиарда девятьсот двадцать три миллиона тридцать три тысячи) сомов. Указанная сумма будет уточнена в соответствии с технико-экономическим обоснованием, согласованным в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.

# Статья 3. Обязательства Правительства

3.1. При реализации настоящего Соглашения Правительство оказывает содействие:

- в подписании договора купли-продажи на весь объем вырабатываемой электроэнергии между Дочерними коммерческими организациями и самой крупной распределительной электроэнергетической компанией, на территории которой расположены малые гидроэлектростанции, в котором будут определены объемы поставки электроэнергии и условия ее оплаты;

- в получении всех материалов и документов, имеющихся в ведении государственных органов для предпроектной подготовки и ТЭО по реализации Проекта, включая, помимо прочего, материалы для определения технического состояния существующих гидрообъектов, геологического, топографического и сейсмологического анализа точек реализации Проекта;

- в оставлении условий реализации Проекта, прописанных в настоящем Соглашении, действительными до истечения срока окупаемости;

- в установлении отпускного тарифа за 1 кВт/ч электроэнергии на срок не более 8 (восемь) лет, установленного путем умножения максимального тарифа для конечных потребителей на коэффициент 2,1. Срок исчисляется отдельно для каждой малой гидроэлектростанции, принадлежащей Дочерним коммерческим организациям, с момента ввода ее в эксплуатацию;

- в получении права на срочное (временное) пользование земельным участком, а также иных заключений в соответствии с пунктом 4.4 статьи 4 настоящего Соглашения, если Победитель тендера и/или Дочерние коммерческие организации надлежащим образом осуществляют реализацию проектов в соответствии с настоящим Соглашением и Соглашением о реализации принятого по собственной инициативе дополнительного обязательства по развитию энергетической инфраструктуры;

- в приемке отдельных объектов, входящих в пусковые комплексы, а также вводе в эксплуатацию гидроагрегатов и законченных строительством малых гидроэлектростанций, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики;

3.2. При необходимости, Правительство содействует Дочерним коммерческим организациям в определении с органами местного самоуправления размеров и сроков предоставления социального пакета.

Статья 4. Правовой статус и обязательства Победителя тендера 
и/или Дочерних коммерческих организаций

4.1. Дочерние коммерческие организации учреждены на законном основании и соответствуют всем предъявляемым требованиям согласно действующему законодательству, наделены законными полномочиями на осуществление хозяйственной деятельности.

4.2. Дочерние коммерческие организации наделены полномочиями на заключение и исполнение настоящего Соглашения, а также на выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению и совершение всех действий, которые были должным образом согласованы ими в соответствии со всеми необходимыми процедурами.

4.3. Дочерние коммерческие организации несут все затраты по строительству линий электропередачи до точки подключения к сети электроэнергетической компании.

4.4. Дочерние коммерческие организации готовят и согласовывают проектную документацию по строительству малых гидроэлектростанций с соответствующими государственными органами до начала строительства в установленном действующим законодательством Кыргызской Республики порядке и получают права пользования на земли по всем малым гидроэлектростанциям, не позднее 6 (шесть) месяцев с даты присуждения права строительства малых гидроэлектростанций.

4.5. Дочерние коммерческие организации приступают к строительству каждой малой гидроэлектростанции не позднее 2 (двух) месяцев с даты согласования с уполномоченными государственными органами проектной документации на строительство малых гидроэлектростанций и выделения земельных участков.

4.6. Дочерние коммерческие организации обеспечивают ввод каждой малой гидроэлектростанции в эксплуатацию не позднее 3 (трех) лет по створам «Сандык-1», «Сандык-2», Сандык-3 и 2 (двух) лет - по остальным створам, с даты согласования с уполномоченными государственными органами проектной документации на строительство малых гидроэлектростанций и их техническое обслуживание.

4.7. Дочерние коммерческие организации включают в проектную документацию на строительство каждой малой гидроэлектростанции меры по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов, отвечающие международным стандартам, согласно вступившим в установленном законом порядке в силу международным договорам, участницей которых является Кыргызская Республика.

4.8. Дочерние коммерческие организации строго следуют положениям проектной документации, согласованной с уполномоченными государственными органами, и выполняют требования действующего законодательства Кыргызской Республики, включая, но не ограничиваясь, требования по рациональному использованию водных ресурсов, охране окружающей среды, промышленной безопасности.

4.9. Дочерние коммерческие организации выполняют обязательства в соответствии с программой социально-экономического развития местного сообщества и территорий, содержащей финансирование развития местной инфраструктуры, организацию рабочих мест для населения, проживающего в районе расположения объектов, максимальное использование местных трудовых ресурсов при строительстве малых гидроэлектростанций, содействуют в решении иных вопросов. Ежегодный размер финансирования развития местного сообщества с момента запуска малых гидроэлектростанций определяется местными сообществами совместно с Дочерними коммерческими организациями и/или Победителем тендера.

4.10. Дочерние коммерческие организации, в установленном действующим законодательством Кыргызской Республики порядке, привлекают иностранных специалистов на время строительства малых гидроэлектростанций и до ввода их в эксплуатацию не более 30 (тридцать) % общего количества сотрудников в каждой Дочерней коммерческой организации, а после ввода в действие малых гидроэлектростанций – не более 10 (десять) % общего количества сотрудников в каждой Дочерней коммерческой организации, с учетом подрядных и субподрядных организаций.

4.11. Дочерние коммерческие организации осуществляют закупки 100 (сто) % товаров (товарно-материальные ценности, сельскохозяйственная продукция), работ и услуг на территории Кыргызской Республики, необходимых для обеспечения своей деятельности, за исключением закупок товаров, работ и услуг, которые в Кыргызской Республике не производятся, не выполняются и не оказываются, а также стоят дороже, чем в других странах. При этом, при равных условиях обязуются преимущественно осуществлять закупку товаров, работ и услуг, производимых на территории Кыргызской Республики.

4.12. Дочерние коммерческие организации обязаны соблюдать режим попуска воды и не нарушать ирригационный режим на Объектах, где такой режим существует.

4.13. Дочерние коммерческие организации ежеквартально, до 15 (пятнадцать) числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Правительство либо в уполномоченный государственный орган информацию о ходе реализации Проекта.

4.14. Дочерние коммерческие организации при реализации Проекта оплачивают все налоги и иные платежи в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.15. Победитель тендера и Дочерние коммерческие организации несут субсидиарную ответственность в связи с невыполнением обязательств по настоящему Соглашению и Соглашению по принятым по собственной инициативе дополнительным обязательствам по финансированию для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.

4.16. Дочерние коммерческие организации, после ввода в эксплуатацию Объектов, ежегодно финансируют социальный пакет органам местного самоуправления согласно достигнутым договоренностям. В случае нахождения Объекта, введенного в эксплуатацию, на территории разных органов местного самоуправления, общая сумма, выделяемая на финансирование социального пакета, распределяется между ними на пропорциональной основе.

4.17. Дочерние коммерческие организации в течение всего периода деятельности ежемесячно представляют в определенный Правительством государственный орган сведения об основных технико-экономических показателях.

4.18. Дочерние коммерческие организации обеспечивают объемы выработки электроэнергии в соответствии с заключенными договорами с самыми крупными распределительными электроэнергетическими компаниями, на территории которых расположены малые гидроэлектростанции.

4.19. Дочерние коммерческие организации и Победитель тендера выполняют иные обязательства, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Соглашением.

4.20. Победитель тендера и Дочерние коммерческие организации не вправе отчуждать права либо долю в Дочерних коммерческих организациях третьим лицам в течение периода окупаемости малой гидроэлектростанции.

Статья 5. Права Сторон

5.1. Правительство при реализации настоящего Соглашения вправе:

5.1.1. осуществлять контроль и мониторинг хода реализации настоящего Соглашения, а также требовать своевременное исполнение обязательств Дочерними коммерческими организациями по настоящему Соглашению и действующему законодательству Кыргызской Республики;

5.1.2. запрашивать от Дочерних коммерческих организаций и/или Победителя тендера информацию и документы, подтверждающие выполнение ими гарантий и обязательств по настоящему Соглашению, а также информацию, имеющую отношение к реализации Проекта;

5.1.3. запрашивать у Дочерних коммерческих организаций отчеты, сведения о технико-экономических показателях в период срока окупаемости и эксплуатации после срока окупаемости либо определять организацию, которой эти данные должны представляться со стороны Дочерних коммерческих организаций;

5.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики и настоящим Соглашением.

5.2. Дочерние коммерческие организации при реализации настоящего Соглашения вправе:

5.2.1. предпринимать действия, не противоречащие положениям Соглашения и действующего законодательства Кыргызской Республики, для реализации Проекта;

5.2.2. в соответствии с настоящим Соглашением, а также действующим законодательством Кыргызской Республики выбирать иностранных подрядчиков для проектирования, строительно-монтажных работ и работ, связанных с модернизацией Объектов, предусмотренных Проектом, в случае невозможности выполнения указанных работ местными подрядчиками;

5.2.3. передавать выполнение части работ по реализации Проекта одному или более субподрядчикам по собственному усмотрению, при условии, что все такие субподрядчики имеют соответствующие официальные разрешения на выполнение переданного им объема работ. При этом, Дочерние коммерческие организации несут полную ответственность за произведенные работы перед Правительством;

5.2.4. после истечения срока окупаемости, отпускная стоимость электроэнергии, вырабатываемой на объектах, устанавливается в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. При этом вырабатываемая электроэнергия будет закупаться со стороны самых крупных электроэнергетических распределительных компаний, на территории которых расположены малые гидроэлектростанции. Если интерес в приобретении электроэнергии будет отсутствовать, Дочерние коммерческие организации вправе распоряжаться электроэнергией самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики;

5.2.5. до истечения срока окупаемости, получать оплату за весь объем выработанной электроэнергии согласно графику, определенному договорами о купле-продаже между Дочерними коммерческими организациями и самыми крупными распределительными электроэнергетическими компаниями, на территории которых расположены малые гидроэлектростанции;

5.2.6. для обеспечения эффективной подготовки, реализации и финансирования Победитель тендера и/или Дочерние коммерческие организации используют, кроме собственных средств, также внешние средства финансирования и инвестиционные инструменты: банковские кредиты, страхование инвестиций, при сотрудничестве с международными банковскими, другими финансовыми учреждениями и субъектами. В обеспечение полученных финансовых средств по настоящему пункту Соглашения не могут быть в качестве залога выставлены Объекты, земельный участок и другие материальные и нематериальные активы и права Дочерних коммерческих организаций, связанные с Объектами настоящего Соглашения.

# Статья 6. Ответственность Сторон

6.1. В случае если в течение 6 (шести) месяцев с даты присуждения права строительства малых гидроэлектростанций со стороны Дочерних коммерческих организаций в Правительство не будут представлены согласованная с государственными органами проектная документация с положительными экспертными заключениями по экологической безопасности и охране окружающей среды, а также права пользования на земли, настоящее Соглашение может быть расторгнуто Правительством в одностороннем порядке в отношении малых гидроэлектростанций, по которым обязательства не исполнены, после двукратного продления срока для выполнения обязательств на срок не более 6 месяцев при каждом продлении.

6.2. В случае если в течение 2 (двух) месяцев с даты согласования с уполномоченными государственными органами проектной документации на строительство и выделение земельных участков Дочерние коммерческие организации не приступили к строительству малых гидроэлектростанций, они выплачивают в республиканский бюджет штраф в размере 200 000 (двести тысяч) сомов за каждый полный месяц нарушения срока, в отношении той малой гидроэлектростанции, по которой не исполнено обязательство.

6.3. В случае если в течение 3 (три) лет по створам «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3», а по всем остальным створам – в течение 2 (два) лет с даты согласования с государственными органами проектной документации на строительство и выделение земельных участков Дочерние коммерческие организации не ввели в эксплуатацию малые гидроэлектростанции, они выплачивают в республиканский бюджет штраф в размере 200 000 (двести тысяч) сомов за каждый полный месяц нарушения срока, в отношении той малой гидроэлектростанции, по которой не исполнено обязательство.

6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, установленных пунктами 4.8; 4.9; 4.12 и 4.13 статьи 4 настоящего Соглашения, Дочерние коммерческие организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики по требованиям, выдвинутым уполномоченными государственными органами. Неустранение требований уполномоченных государственных органов является основанием для расторжения настоящего Соглашения Правительством в одностороннем порядке.

6.5. В случае если при строительстве и эксплуатации Объектов на территории Кыргызской Республики Дочерними коммерческими организациями будет нанесен ущерб окружающей среде (экологии), жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических лиц и (или) юридических лиц Кыргызской Республики, то такой ущерб подлежит возмещению причинившими ущерб Дочерними коммерческими организациями, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

6.6. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, установленных пунктами 4.10 и 4.11 статьи 4 настоящего Соглашения Дочерние коммерческие организации несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

6.7. В случае невыполнения обязательств по принятым по собственной инициативе дополнительным обязательствам по развитию энергетической инфраструктуры Победителем тендера в установленные в отдельном заключенном Соглашении сроки:

- до истечения срока окупаемости по настоящему Соглашению, то настоящее Соглашение расторгается Правительством в одностороннем порядке;

- после истечения срока окупаемости по настоящему Соглашению ответственность наступает в соответствии с отдельным Соглашением, заключенном по принятому по собственной инициативе дополнительному обязательству по развитию энергетической инфраструктуры – финансирование, строительство и ввод в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.

6.8. В случае невыполнения Правительством либо иными уполномоченными государственными органами обязательств, указанных в статье 3 настоящего Соглашения, по 5 (пяти) гидроэлектростанциям, Дочерние коммерческие организации оставляют за собой право изменить график финансирования и проведения работ либо расторгнуть настоящее Соглашение или изменить график финансирования и проведения работ либо расторгнуть Соглашение по принятым по собственной инициативе дополнительным обязательствам по развитию энергетической инфраструктуры.

6.9. При расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке финансовые вклады Победителя тендера и Дочерних коммерческих организаций в рамках настоящего Соглашения не подлежат возмещению.

# Статья 7. Форс-мажор

7.1. Любая Сторона, ответственная за неисполнение или несвоевременное исполнение любого обязательства (или любой его части) по настоящему Соглашению, за исключением обязательства по уплате денежных сумм и обязательств, указанных в настоящем Соглашении, освобождается от ответственности за такое неисполнение или несвоевременное исполнение в той степени, в которой такое неисполнение или несвоевременное исполнение вызвано или причинено обстоятельствами форс-мажора согласно его определению в настоящем Соглашении.

7.2. В случае если Сторона утрачивает способность выполнения своих обязательств по настоящему Соглашению или какой-либо их части в результате форс-мажора, за исключением обязательств по уплате денежных сумм, она оперативно извещает об этом в письменном виде, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их наступления, другую затронутую Сторону, обязательства перед которой должны были быть исполнены. В таком извещении необходимо:

7.2.1. указать обязательства или их часть, которые данная Сторона не может выполнить;

7.2.2. полностью описать обстоятельство форс-мажора;

7.2.3. указать меры, которые Сторона предлагает себе или другой Стороне принять для исправления или уменьшения последствий форс-мажора.

7.3. После подачи такого извещения и в течение всего срока сохранения форс-мажора, исполнение всех обязательств или каких-либо их частей, которые не могут быть выполнены ввиду такого форс-мажора, за исключением обязательства по уплате денежных сумм, приостанавливается, а по завершении форс-мажорных обстоятельств сроки исполнения соответствующих обязательств отодвигаются на срок, равный периоду действия форс-мажора, о чем составляется акт, подписанный всеми Сторонами.

7.4. Любая Сторона, которая лишается возможности исполнения своих обязательств или какой-либо их части в результате форс-мажора, принимает доступные ей меры и затрачивает такие средства, которые необходимы и разумны для уменьшения понесенного Сторонами ущерба и для устранения или исправления обстоятельств форс-мажора и возобновления исполнения своих обязательств или какой-либо их части по возможности в кратчайший срок.

7.5. В случае если Правительство лишается возможности исполнения своих обязательств в результате форс-мажора, оно в рамках своей компетенции оказывает содействие в обеспечении принятия государственными органами всех необходимых мер, которые могут потребоваться для смягчения каких-либо потерь, понесенных Дочерними коммерческими организациями в период сохранения форс-мажора и в результате него.

7.6. В случае если Победитель тендера и/или Дочерние коммерческие организации лишаются возможности исполнения своих обязательств или их части (за исключением обязательства по уплате денежных сумм) в результате форс-мажора, они предпринимают действия, направленные на смягчение каких-либо потерь, понесенных Правительством или любым государственным органом, в период сохранения форс-мажора и в результате него.

# Статья 8. Конфиденциальность

8.1. Стороны согласились с тем, что условия настоящего Соглашения не несут конфиденциальный характер и стороны могут открыто размещать сведения во всех источниках об условиях и иных положениях настоящего Соглашения.

# Статья 9. Разрешение споров

9.1. При возникновении между Сторонами споров в связи с толкованием, действительностью или исполнением настоящего Соглашения или любого его положения, Стороны примут все необходимые меры для разрешения таких споров путем переговоров в течение 3 (трех) месяцев.

9.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны переходят к претензионному порядку урегулирования спора. Сторона, получающая претензию, должна рассмотреть претензию в течение 3 (трех) месяцев после ее получения и обязана уведомить другую Сторону о своем решении принять претензию или обсудить претензию, или отказать в удовлетворении претензии.

9.3. Все споры, возникшие на основании настоящего Соглашения, или в связи с Соглашением (в том числе рассмотрение правовой силы заключения, прекращения существования, толкования, регулирования, действенности, возможности проведения и интерпретации Соглашения) и/или возникшие в связи с реализацией проектов и эксплуатацией малых гидроэлектростанций, решаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

9.4. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, до полного разрешения возникших разногласий.

# Статья 10. Гарантии стабильности Соглашения

10.1. Условия настоящего Соглашения остаются неизменными до окончания срока действия Соглашения, за исключением случаев, когда изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по соглашению Сторон.

10.2. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Соглашению будут действительны и имеют силу, только если они оформлены в письменном виде посредством дополнительного соглашения, подписанного всеми Сторонами, в уставленном действующим законодательством Кыргызской Республики порядке.

# Статья 11. Дополнительные положения

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами Соглашения.

11.2. Срок действия настоящего Соглашения определяется истечением срока окупаемости по каждой малой гидроэлектростанции. По окончании срока окупаемости, Дочерние коммерческие организации осуществляют деятельность в соответствии с действующим законодательством и пунктами 4.17 и 4.18 статьи 4 и пунктом 5.2.4 статьи 5 настоящего Соглашения. После прекращения действия настоящего Соглашения, имущество, принадлежащее Сторонам остается за ними (Сторонами).

11.3. Все права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению и по Соглашению о принятом по собственной инициативе дополнительному обязательству по развитию энергетической инфраструктуры будут осуществляться правопреемниками Сторон, если таковые будут иметь место быть.

Статья 12. Язык соглашения

12.1. Настоящее Соглашение заключается в 8 (восемь) оригинальных экземплярах на русском языке, один экземпляр предназначается для Правительства, по одному экземпляру – для Дочерних коммерческих организаций и один экземпляр – для Победителя тендера.

12.2. Все экземпляры настоящего Соглашения являются идентичными, подлинными и обладают равной юридической силой.

12.3. Настоящее Соглашение подписано ______________________ года в городе Бишкек уполномоченными представителями Сторон.

| За Правительство Кыргызской Республики Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики __________________ Д.Т. Зилалиев | Директор компании «Liglass Trading CZ, SRO» _________________ М. Смелик | Генеральный директор во всех Дочерних коммерческих организациях: ОсОО «Орто-Токой Энерго Кей Джи», ОсОО «Папан Энерго Кей Джи», ОсОО «Кара-Суу Энерго Кей Джи», ОсОО «Чон Аксуу Энерго Кей Джи», ОсОО «Сандык Энерго Кей Джи», ОсОО «Кировская Энерго Кей Джи» ____________________ И. Войтеховски |
| --- | --- | --- |