Приложение

Введение

Дорожная сеть является одним из крупнейших активов Кыргызской Республики, стоимость которой можно измерить через финансовые затраты на ее строительство, или через социальные и экономические выгоды, которые она обеспечивает.

Качество жизни населения и предпринимательства напрямую зависит от транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и их развитости. Хорошее состояние дорог способствует сокращению транспортных расходов и экономическому росту.

Cостояние автомобильных дорог и дорожных сооружений является одним из главных препятствий в повышении конкурентоспособности страны на внешнем рынке. Так, в соответствии с последним опубликованным Всемирным экономическим форумом глобальным рейтингом конкурентоспособности Кыргызская Республика занимает 122 место по качеству автомобильных дорог из 137 стран мира и находится на протяжении нескольких лет в двадцатке худших стран.

Отставание в развитии автомобильных дорог от потребностей экономики страны приводит к существенным потерям в экономике любого государства. В Кыргызской Республике, вследствие географического положения страны, автомобильный транспорт составляет основную часть транспортного сектора, являющегося связующим звеном в развитии других секторов экономики, и обеспечивает 94% от общего объема грузовых перевозок и 98,6% всех пассажирских перевозок. Ежегодно автодорожная отрасль обеспечивает оценочно не менее 1-2 процентов прироста ВВП. Таким образом, в Кыргызской Республике рост экономики во многом предопределен развитием автодорожной отрасли страны, что, в свою очередь, обуславливает высокую потребность в надежно функционирующей, широко разветвленной и качественной сети автомобильных дорог.

В процентах к ВВП совокупное финансирование дорожных работ выросло по итогам 2016 года с 2,2 до 3,3 процентных пункта, что означает опережающий темп инвестиций в дорожное строительство в сравнении с экономическим ростом.

С точки зрения общемировой практики, показатель уровня инвестиций в 3,3% ВВП достаточно высок.

Однако столь оптимистичная картина при детальном изучении системы управления дорожным хозяйством на деле представляет собой внушительный круг взаимосвязанных проблем, связанных с финансированием дорожного сектора, требующих безотлагательных изменений и вмешательства государственных институтов.

Львиная доля финансовых ресурсов в бюджете дорожного сектора ввиду значительной изношенности дорог и дорожных сооружений направляется на капитальный ремонт автомобильных дорог и сооружений, реконструкцию и реабилитацию международных транспортных коридоров, т.е. для приведения дорог в нормативное состояние. В то время как в странах-лидерах по качеству дорожной инфраструктуры объемы средств в 4-6% ВВП инвестируются уже в развитую дорожную сеть, строятся современные высокоскоростные автомагистрали, автострады.

Чтобы преодолеть настоящий кризис в системе дорожного хозяйства, необходимо, в первую очередь, отказаться от существующей практики финансирования автомобильных дорог по остаточному принципу, исходя из возможностей бюджета, и оценивать бюджетные инвестиции в дорожное хозяйство как мощный инструмент социального и экономического развития страны.

При этом развитие дорожной сети должно идти не только в направлении реабилитации и реконструкции участков автодорог международных транспортных коридоров, но также и в направлении сохранения существующей автодорожной сети, поддержании и улучшении ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения комплекса работ по ремонту и содержанию дорог. Однако в результате ежегодного недофинансирования этой части работ в настоящее время мы имеем изношенную дорожную сеть и высокую потребность в огромных инвестициях для приведения автомобильных дорог и дорожных сооружений к нормативному состоянию.

Ориентация мировых процессов в инфраструктурных проектах на их цифровизацию и повсеместное использование интеллектуальных транспортных систем, учитывая их непосредственное влияние  на процессы в масштабе страны,  обусловили необходимость переработки Основных направлений развития дорожной отрасли на 2016-2025 годы (ОНРДО -2016) с постановкой задач по удлинению временных рамок на их реализацию.

Поставленные в ОНРДО - 2016 задачи по усовершенствованию системы управления дорожной отрасли, содержания дорог, и надлежащее обслуживание инвестиций, вкладываемых в настоящее время и уже реализованных в течение последних 30 лет, позволили заложить основу для разработки и принятия в период с 2016 года правовой базы, позволяющей осуществить задачи стоящие перед отраслью и определить дальнейшие перспективы ее развития.

Глава 1. Общая оценка текущей ситуации в дорожной отрасли

По автомобильным дорогам общего пользования в Кыргызской Республике обеспечивается около 98% пассажирских и более 96% грузовых перевозок. Общая протяженность автомобильных дорог и улиц в Кыргызской Республике составляет около 34000 км, из них протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет  18810 км, которые обслуживаются структурными подразделениями Министерства транспорта и дорог коммуникаций Кыргызской Республики, улицы и дороги городов, населенных пунктов городского типа и сел, сельскохозяйственных, промышленных и других предприятий - 15190 км. Автомобильные дороги общего пользования по своему хозяйственному и административному назначению подразделяются на автомобильные дороги международного значения с общей протяженностью  4326 км, государственного значения - 5335 км и местного значения - 9149 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 7580 км, в том числе с цементобетонным - 10 км, асфальтобетонным - 5698 км и с черногравийным - 1871 км. Дорог с гравийным покрытием - 9388 км. Все еще имеются грунтовые дороги, общая длина которых составляет 1617 км.

Из-за недофинансирования дорожной отрасли, в период с момента приобретения Кыргызской Республикой суверенитета по 2005 год, техническое состояние автомобильных дорог общего пользования оставалось критическим. Стабилизация финансирования дорожной отрасли осуществлялась в течение 2005-2007 годы.

Начиная с 2006 по 2010 год бюджет на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и дорожной отрасли увеличился в 7,7 раза, что позволило улучшить состояние мостов, больших труб различных размеров, более 630 км дорог с асфальтобетонным и черногравийным покрытием и более 200 км гравийных дорог.

Период с 2010 по 2020 годы характеризуется относительной стабильностью как институциональной так и финансовой основ, при установившихся условиях недостаточного финансирования из бюджета.

Дальнейшее стабильное функционирование дорожной отрасли во многом зависит не только от объема финансирования, но и от качества решения поставленных задач при достижении целей развития дорожной отрасли в рамках Основных направлений развития автомобильных дорог Кыргызской Республики до 2030 года (ОНРДО -2030).

В условиях имеющей политики государства об  удерживании инфляции в пределах 5-7 процентов, финансирование автомобильных дорог общего пользования для его содержания, в частности за последние 5 лет, является относительно стабильным, с учетом ориентирования республиканского бюджета на социальные выплаты и привлечения внешнего финансирования на строительство дорог в пределах 35-48 процентов от общего объема внешних инвестиций. Вместе с тем, нехватка денежных средств из бюджета, как и во многих странах с «неформальной» экономикой (по данным НСК более 23 %), обусловлена неэффективным планированием работ и услуг, как следствие, неэффективным их выполнением в рамках выделенных средств, тогда как на сферу транспорта и дорог приходится наибольший удельный вес всех поступающих инвестиций.

§1 .Институциональная основа

Основными подразделениями Министерства транспорта и коммуникаций, которое формирует, реализует государственную политику и осуществляет управление транспортной  дорожной сетью является Управление автомобильных дорог  на центральном уровне, Департамент дорожного хозяйства и его 57 местных управлений, которые осуществляют текущие виды работ и Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля в отношении контроля транспортных перевозок.

Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики несет ответственность за осуществление работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Многочисленные исследования, проведенные международными донорами, а также реформы проводимые министерством на протяжении последних 5 лет, в реализацию ОНРДО -2016 свидетельствуют о неизменности курса в реализации задач, поставленных перед отраслью по  подготовке к внедрению рыночных механизмов управления; укреплению финансовой основы финансирования дорожной отрасли; внедрению цифровых ресурсов управления для обеспечения ее наиболее эффективного развития в интересах государства и населения.

§ 2. Состояние автомобильных дорог международного значения

Протяженность автомобильных дорог международного значения составляет  4326 км. За счет привлечения инвестиций международных доноров, таких как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Экспортно-импортный банк Китая, Всемирный банк, Европейский союз, Евразийский банк развития, Японское агентство международного сотрудничества, Арабская координационная группа, Государственный банк Китайской народной Республики и других, начиная с 1997 года, реабилитировано 2043 км автомобильных дорог международного значения, 900 км охвачены проектами по реабилитации автодорог.

За период с 2010 по 2019 протяженность участков международных автомобильных дорог в хорошем состоянии увеличились с 21% в 2010 году до 44 % в 2019 году.

Таблица 1: Состояние автомобильных дорог международного значения

| Годы | Реабилитировано, км | Общая протяженность, км | Состояние дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | хорошее | удовлет. | плохое |
| 2010 | 152 | 4152 | 858 | 2152 | 1142 |
| 2015 | 661 | 4183 | 1518 | 2215 | 450 |
| 2019 | 900 | 4183 | 1854 | 1679 | 650 |

Протяженность участков автодорог, составляющих международные автотранспортные коридоры, составляет 2538 км. По сравнению с 2015 годом в 2019 году протяженность участков международных транспортных коридоров в хорошем состоянии уменьшилась и составила 68% против  58% в 2019 году.

Таблица 2: Состояние международных автотранспортных коридоров

| Годы | Состояние дорог |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бщая протяженность, км | В том числе |  |  |
|  |  | хорошее | удовл. | плохое |
| 2010 | 2242 | 850 | 603 | 790 |
| 2015 | 2242 | 1518 | 724 | 0 |
| 2019 | 2538 | 1497 | 507 | 534 |

§ 3. Состояние автомобильных дорог государственного и местного значений

По состоянию на 31 декабря 2019 года общая протяженность государственных и местных автомобильных дорог составила 14576 км, из них 36 км - в отличном (0,2%), 3500 - в хорошем (24%), 5830 км - в удовлетворительном (40%) и 5210 км в неудовлетворительном состоянии (36%). По сравнению с 2015 годом доля автомобильных дорог в отличном и хорошем состоянии уменьшилась с 32% до 24% в 2020 году.

Таблица 3: Состояние государственных и местных дорог

| Годы | Состояние дорог |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая длина | В том числе |  |  |  |
|  |  | отличное | хорошее | Удовл. | плохое |
| 2010 | 14545 | 42 | 2848 | 9511 | 2186 |
| 2015 | 14576 | 46 | 4600 | 7767 | 2163 |
| 2019 | 14576 | 36 | 3500 | 5830 | 5210 |

Таблица 4. Состояние автомобильных дорог по методике IRI :

|  | Хорошие IRI <3.5 | Удовлетворительные IRI<5.5 | Плохие IRI>5.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| международного | 59.7% | 21.1% | 19.0% |
| государственного | 24.1% | 27.1% | 46.5% |
| местного | 20.2% | 27.5% | 51.3% |
| ВСЕ | 43.9% | 23.7% | 31.5% |

§ 4. Состояние мостовых сооружений и тоннелей

На международных и государственных автомобильных дорогах Кыргызской Республики насчитывается порядка 924 моста, 45 из них находятся в критическом и аварийном состояниях. По предварительным расчетам экспертов из Японии по проекту "Развитие потенциала управления техническим обслуживанием мостов и тоннелей в Кыргызской Республике" для восстановления 45 мостов в течение 3 лет необходимы средства в объеме 762,0 млн. сомов, которые должны быть учтены при планировании работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Таблица 5: Состояние мостовых сооружений на международных и государственных автодорогах

| Значение дорог | Оценка состояния |  |  |  |  | Исследовано | Всего мостов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хор. | Удов. | Неуд. | Авар. | Критич. |  |  |
| Международного | 96 | 67 | 43 | 23 | 8 | 437 | 451 |
| Государственного | 04 | 133 | 39 | 32 | 16 | 424 | 473 |
| Всего | 00 | 200 | 82 | 55 | 24 | 861 | 924 |
| % | 4% | 22% | 9% | 6% | 3% | 93% | 100% |

§ 5. Динамика загруженности автомобильных дорог

Международные транспортные коридоры несут большую нагрузку, чем другие категории автодорог. По данным анализа интенсивности движения 75% нагрузки приходится на автотранспортные коридоры, на государственные - примерно 15% и 10% - на местные автомобильные дороги, что также должно быть учтено при планировании ремонта и содержания автомобильных дорог.

По данным Национального статистического комитета по автодорогам обеспечивается до 96,6% грузовых и 98% пассажирских перевозок в Кыргызской Республике, ежегодно перевозится до 40 млн. тонн различных грузов и до 640 млн. пассажиров. Объемы автомобильных грузоперевозок постоянно увеличиваются, средний темп роста составляет до 4%. Доля автомобильного транспорта в общем объеме грузоперевозок выросла с 90% в 2006 году до 97% к концу 2015 года.

Для примера можем привести загруженность транспортных коридоров Бишкек-Нарын-Торугарт и Ош-Сарыташ-Иркештам после улучшения их состояния. Исследование по интенсивности движения по транспортным коридорам не проводилось на постоянной основе. Поэтому для анализа загруженности использованы отчетные данные Министерства транспорта и дорог коммуникаций Кыргызской Республики по пропуску международных грузов по пунктам пропуска на границе республики.

Таблица 6: Рост интенсивности движения с 2005 по 2015 год

| Годы | ВСЕГО |  | Объем загрузки одного автомобиля |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество рейсов | Объем груза, тн |  |
| 2005 | 29996 | 349638 | 11,7 |
| 2015 | 56388 | 747872 | 13,3 |

Как видно, загруженность основных транспортных коридоров за последние 9 лет увеличилась более чем в два раза. Данная тенденция наблюдается практически на всех международных транспортных коридорах.

Глава 2.  Финансирование дорожной отрасли

§ 1. Финансирование  за 2010- 2020 гг.

Практика финансирования дорожной отрасли в пределах 25-30 процентов от общей потребности продолжается и по сей день.

В 2007-2010 годах объемы финансирования позволяли производить ежегодные плановые дорожные работы и устранять часть накопленных физических объемов прежних лет, но с 2011 года после резкого повышения цен на ГСМ и дорожный битум (в среднем на 38%) объемы финансирования позволяли выполнять только основную часть плановых дорожных работ. Из-за последних изменений курса обмена валют объем финансирования сократился еще больше.

С 2011 по 2019 годы объем финансирования находится на уровне 1,7-2,0 млрд. сомов (около 30,0 млн. долларов США). Относительно республиканского бюджета средства выделяются в пределах 1,5-2,1%.

Период с 2017 по 2019 годы характеризуются увеличением средств из бюджета на содержание дорог, при уменьшении их доли в общем объеме государственного бюджета.

Таблица 7: Средства, выделенные на содержание дорог

млн. сом

| Годы | Бюджет страны, млн. сом | Средства, на содержание дорог, млн. сом | Доля средств на содержание автодорог в бюджете страны, % | Курс доллара США | Средства, на содержание дорог, млн. долл. США | Темп реального роста ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года | Индекс потребительских цен, в % к соответствующему периоду предыдущего года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2005 | 16813,4 | 221,70 | 1,32 | 41,0 | 5,41 | 99,8 | 104,3 |
| 2006 | 20478,9 | 410,20 | 2,0 | 40,1 | 10,22 | 103,1 | 105,6 |
| 2007 | 34136,7 | 1058,80 | 3,1 | 37,2 | 28,41 | 108,5 | 110,2 |
| 2008 | 44698,6 | 1564,50 | 3,5 | 36,6 | 42,75 | 108,4 | 124,5 |
| 2009 | 48105,8 | 1655,10 | 3,44 | 42,9 | 38,56 | 102,9 | 106,8 |
| 2010 | 65666,0 | 1552,50 | 2,36 | 46,0 | 33,75 | 99,5 | 108,0 |
| 2011 | 86099,6 | 1342,20 | 1,56 | 46,1 | 29,09 | 106,0 | 116,6 |
| 2012 | 101521,7 | 1633,80 | 1,61 | 47,0 | 34,76 | 99,9 | 102,8 |
| 2013 | 96679,7 | 2021,30 | 2,1 | 48,4 | 41,73 | 110,9 | 106,6 |
| 2014 | 102899,2 | 2150,70 | 2,1 | 53,6 | 40,08 | 104,0 | 107,5 |
| 2015 | 107657,3 | 1892,70 | 1,8 | 61,5 | 29,91 | 103,9 | 106,5 |
| 2016 | 146853,4 | 1866,33 | 1,3 | 76,5 | 27,72 | 104,3 | 100,4 |
| 2017 | 161333,3 | 1 979,8 | 1,1 | 69,5 | 26,2 | 104,7 | 103,2 |
| 2018 | 154140,1 | 1 984,0 | 1,2 | 69,5 | 28,5 | 103,8 | 101,5 |
| 2019 | 161913,1 | 1 963,3 | 1,2 | 69,8 | 28,1 | 104,6 | 101,1 |
| 2020 | 169141,0 | 600, 0 | 0,35 | 78,8 | 7,6 | 92,6 | 105,8 |

Правительство Кыргызской  Республики ежегодно придерживается политики удерживания инфляции в пределах 5-7 процентов. В этих условиях финансирование автомобильных дорог общего пользования для его содержания, в частности за последние 5 лет, является относительно стабильным, с учетом ориентирования республиканского бюджета на социальные выплаты и привлечение внешнего финансирования на строительство дорог в пределах 35-40 процентов от общего объема внешних инвестиций. При этом следует отметить, что хроническая нехватка денежных средств из бюджета является следствием неэффективного планирования и использования средств выделяемых на  дорожные работы.

§2. Реализация инвестиционных проектов

На сферу транспорта и дорог приходится наибольший удельный вес всех поступающих инвестиций.

Таблица 8.  Распределение инвестиций по секторам (млн.сом)

| Сектор | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | 883,6 | 1034,8 | 3997,8 | 3586, 9 | 2307, 4 | 2354, 6 |
| Транспорт | 7745,9 | 10221,8 | 15543,7 | 17 374, 5 | 16494,3 | 13942,9 |
| Энергетика | 7 595,0 | 10411,7 | 10537,7 | 6 728, 5 | 15 988,1 | 4 917,7 |
| Здравоохранение | 94,2 | 77,2 | 961,7 | 1322, 5 | 1418,9 | 910, 8 |
| Образование | 451,5 | 555,7 1 | 676,8 1 | 576, 4 1 | 584,8 | 948,8 |
| Госуправление | 782,2 | 379,8 | 716,0 | 113,8 | 427,8 | 379, 5 |
| Инфраструктура | 1485,4 | 1 363,2 | 5177,2 | 5942,9 | 4805,3 | 3 858,9 |
| Другие | 351,0 | 127,1 | 431,2 | 995,2 | 999,7 | 1 328, 2 |
| Всего | 19388,8 | 24171,3 | 39042,1 | 37 640, 7 | 44 026, 3 | 28 641,4 |

На реабилитацию автомобильных дорог международного значения с 1996 года по 2020 годы было привлечено средств международных доноров в объеме 2531,16 млн. долларов США и реабилитировано 2043 км. участков международных автотранспортных коридоров. Общая протяженность охваченных проектами по восстановлению международных транспортных коридоров составляет 900,6 км., в том числе на 526 км. непосредственно ведутся строительные работы. В основном средства доноров направляются на реабилитацию транспортных коридоров, согласованных в рамках ЦАРЭС.

Так, ежегодно наибольшие объемы финансирования предусмотрены в секторе транспорта (не менее 10 млрд.сомов) на следующие проекты:

«Строительство альтернативной дороги Север - Юг» (ИБР, СФР)

«Реабилитация автомобильной дороги Ош-Баткен-Исфана» (ИБР),

проект «Улучшение коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек – Ош)»,

Фаза 4 (АБР), «Строительство альтернативной дороги Север – Юг, Фаза 1 и Фаза 2» (КНР),

проект «Соединительная дорога, коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3» (АБР),

проект «Улучшение дорог международного значения» (JICA),

«Реконструкция автомобильной дороги Бишкек - Ош, Фаза IV» (ЕАБР)

и другие.

При этом, «оптимальный бюджетный сценарий», для получения максимальной чистой приведенной стоимости, требует среднегодового финансирования содержания дорог в размере 160 миллионов долларов США, что значительно превышает текущие 35 миллионов долларов США.

Текущий бюджет Министерства транспорта и коммуникаций направлен только для того, чтобы «поддерживать основную сеть» на разумном уровне, но не позволяет улучшить дороги, находящиеся на балансе органов МСУ, даже если они могут иметь высокий трафик, или предоставлять качественное обслуживание дорог общего пользования.

Улучшение сети автодорог, в частности местных, потребует дополнительных бюджетных усилий в размере не менее 30 миллионов долларов США в год, что представляется маловероятным, учитывая нынешнюю бюджетную ситуацию в Кыргызстане.

§ 3. Объемы дорожных работ за 2015- 2020 годы

Объемы дорожных работ в натуральных показателях с 2012 года ежегодно увеличивались в среднем на 20%, в то время как объемы финансирования ежегодно увеличивались в среднем от 5 до 15%. Наблюдается значительное уменьшение объемов (около 17%) работ в 2011 году вследствие сокращения объемов выделяемых финансовых средств на ремонт и содержание дорог по сравнению с 2010 годом на 30% (на 387,2 млн. сомов).

Необходимо отметить, что по таким видам работ, как устройство шероховато-поверхностной обработки, ежегодное увеличение объемов составляло от 40 до 50%, но в 2015 году показатель снизился на 18%, в то время как по рутинным работам, по таким, как ремонт мостов и текущий ремонт асфальтобетонных покрытий, наблюдается ежегодное снижение в среднем до 10%, тогда как ежегодное неполное осуществление работ по данным видам ремонта в будущем приводит к незапланированному увеличению работ по капитальному и среднему ремонтам. Целесообразно пересмотреть данную политику. Такая же политика прослеживается и в 2017 году, когда работы по устройству шероховато-поверхностной обработки снизилось на 22 % от 2015 года, при увеличении ямочного ремонта на 5 %.

При этом, по итогам 2016- 2020 годов наблюдается увеличение объема работ по устройствам асфальтобетонного покрытия, черногравийного покрытия, остальные показатели в среднем на прежнем уровне.

Таблица 9: Объем работ по ремонту и содержанию дорог

| Вид ремонта | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего за 2016-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство а/б покрытия (км) | 63 | 127,1 | 13,7 | 36,4 | 38,7 | 643,1 | 142,5 | 129,6 | 251,3 | 336 | 206,7 | 1066,1 |
| Устройство ч/грав. покрытия (км) | 2 | 2 | 6 | 4,3 | 8,1 | 47,3 | 19,7 | 25,0 | 13 | 21,7 |  | 4 79,4 |
| Устройство ШПО (км) | 70 | 119 | 66,5 | 225,7 | 184,7 | 983,5 | 185,5 | 144,9 | 131 | 197,5 |  | 658,9 |
| Устройство гравийного покрытия (км) | 135 | 126,9 | 88,4 | 115,6 | 110,0 | 726,9 | 97,2 | 96,8 | 97,6 | 115,7 |  | 194,0 380,3 |
| Строительство мостов (шт./п.м) | 4/60 | 8/145 | 9/187 | 3/100,6 | 2/33 | 31/660,6 | 6/69 | 6/70 | 7/205,2 |  | 1/48 | 20/392,2 |
| Ремонт мостов (шт./п.м) | 10/142 | 12/320,7 | 3/293 | 6/63 | 9/83 | 65/1251,7 | 14/170 | 13/259 |  |  |  | 27/429 |
| Ямочный ремонт (тыс. м2) | 215 | 251,2 | 218,6 | 215,3 | 238,0 | 1409,2 | 240,0 | 250,0 |  | 190,0 | 84,8 | 490 |

Анализ и сравнение объемов работ и финансирования показывает, что слишком много денег уходит на улучшение / расширение/реконструкцию дорог, состояние которых ухудшается ускоренными темпами, приводя к тому, что объем средств, необходимых для их поддержания  увеличивается. Следовательно, необходимо повысить/ пересмотреть эффективность дорожного сектора и институционального устройства.

§ 4. Оснащенность дорожных подразделений дорожной техникой и оборудованием

По сравнению с 2015 годом на конец 2020 года оснащенность дорожных подразделений дорожной техникой и оборудованием увеличилась с 44,7 % до 47 % и если в 2015 году данный показатель в сравнении с 2005 годом был увеличен на 20 %, то на текущую дату динамика составляет чуть более 2 %.

В рамках реализации Соглашения о техническом сотрудничестве между правительствами Кыргызской Республики и Японии, в период с 2007 по 2018 годы Правительством Японии было выделено 4 гранта и было предоставлено 565 единиц дорожно-строительной техники и оборудования, в том числе 7 комплектов асфальтобетонных заводов (АБЗ) и камнедробильных установок (КДУ). В результате их использования существенно улучшен потенциал содержания и обслуживания дорог в  Чуйской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

В 2018 году в рамках Соглашения о техническом сотрудничестве между правительствами Кыргызской Республики и Японии получено 6 единиц передвижных автомастерских, которые используются при ремонте и техническом обслуживании дорожной техники, поставке ГСМ, запасных частей и других материалов. Практика показала высокую эффективность применения передвижных автомастерстких.

На базе имеющихся ремонтных мастерских Дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ) организованы цеха главное  предназначение которых:

- диагностика работы узлов и агрегатов, основных систем автодорожной техники;

- проверочные, регулировочные и крепежные работы;

- уборочно-моечные работы;

- шино-монтажные работы и вулканизация автошин;

- мелкосрочный ремонт, сварочные и слесарные работы;

- техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР);

- ремонт узлов и агрегатов.

Данные цеха и производственные участки внесли большую помощь по организации технического обслуживания и ремонта техники,существенно усилили  производственный потенциал и улучшили ремонтную базу дорожных учреждений при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Таблица 10: Количество техники и оборудования (по состоянию на 2020 год)

| Вид дорожно-строительной техники и оборудования | Ед. изм. | Всего |  | Оснащенность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В наличии | Потребность |  |
| Легковые автомобили | Ед. | 161 | 260 | 62 |
| Автосамосвалы | Ед. | 181 | 600 | 30 |
| Автоманипуляторы | Ед. | 48 | 57 | 84 |
| Автомашины для перевозки рабочих | Ед. | 36 | 100 | 36 |
| Автогрейдер | Ед. | 134 | 280 | 48 |
| Бульдозер | Ед. | 62 | 200 | 31 |
| Погрузчик фронтальный | Ед. | 89 | 15 | 59 |
| Трактор колесный | Ед. | 44 | 150 | 29 |
| Экскаватор | Ед. | 41 | 135 | 30 |
| Каток | Ед. | 45 | 100 | 45 |
| Асфальтоукладчик | Ед. | 15 | 57 | 26 |
| Компрессор | Ед. | 84 | 200 | 42 |
| Прочие ДСМ (асфальторезчик,вибротрамбовка, битумоварка, снегоочиститель ИСУЗУ) | Ед. | 320 | 400 | 80 |
| Асфальтобетонный завод | Ед. | 21 | 36 | 58 |
| Камнедробильная установка | Ед. | 21 | 36 | 58 |
| Всего: |  | 1302 | 2761 | 48 |

По состоянию на 2020 год оснащенность дорожных подразделений дорожной техникой и оборудованием осталась на прежнем уровне, как и по состоянию на 2015 год, что говорит о неудовлетворительной динамике в данном направлении.

В целом, анализируя объемы финансирования и результаты дорожных работ, можно сделать следующие выводы:

- непропорциональное соотношение распределения ресурсов на реконструкцию/строительство дорог в сравнении с выделением средств на их содержание приводит к их изнашиванию дорожной сети и к большему направлению финансовых средств на ее поддержание;

- имеет место неэффективное управление дорожным сектором и громоздкая институциональная структура.

Глава 3.  Ситуация с безопасностью дорожного движения

В Кыргызской Республике количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом и увечьями больше, чем в других странах ЕЭК ООН, и, по-видимому, степень их тяжести очень высока (примерно 22 ДТП со смертельным исходом на 100 ДТП с увечьями, и 1 смертельный случай на каждые 6,6 раненных человек, при этом в самых развитых европейских странах это соотношение составляет 1:65). Возможно, количество мелких ДТП занижено, но в целом движение весьма небезопасно.

В 2011 году на один миллион транспортных средств пришлось 2,190 смертельных случаев. Это говорит о том, что проблема дорожной безопасности в Кыргызстане одна из самых серьезных в мире.

Статистика ДТП в Кыргызстане за последние десять лет представлена в следующих таблице и диаграмме:

Таблица 11: Статистика ДТП в Кыргызстане за последние годы

| Годы | ДТП | Уровень ДТП на 100 тыс. чел. | Погибло | Уровень смертности на 100 тыс. чел. | Ранено | Уровень раненных на 100 тыс. чел. | Количество АМТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2670 | 54,5 | 610 | 12,5 | 3292 | 67,2 |  |
| 2001 | 3122 | 63,1 | 703 | 14,2 | 3808 | 77,0 | 291 947 ед. |
| 2002 | 2966 | 59,4 | 725 | 14,5 | 3561 | 71,3 | 285 084 ед. |
| 2003 | 3380 | 67,0 | 897 | 17,8 | 4091 | 81,1 | 279 281 ед. |
| 2004 | 3275 | 64,2 | 892 | 17,5 | 3969 | 77,8 | 286 607 ед. |
| 2005 | 3717 | 72,0 | 893 | 17,3 | 4568 | 88,5 | 291 023 ед. |
| 2006 | 3911 | 75,0 | 1051 | 20,1 | 4948 | 94,8 | 309 099 ед. |
| 2007 | 4692 | 89,1 | 1252 | 23,8 | 6223 | 118,1 | 318 581 ед. |
| 2008 | 4540 | 85,4 | 1138 | 21,4 | 5925 | 111,4 | 354 743 ед. |
| 2009 | 4248 | 78,9 | 1005 | 18,7 | 5680 | 105,5 | 425 680 ед. |
| 2010 | 4402 | 80,8 | 985 | 18,1 | 6192 | 113,7 | 444 094 ед. |
| 2011 | 4813 | 87,3 | 1018 | 18,5 | 6697 | 121,4 | 762 218 ед. |
| 2012 | 5803 | 103,5 | 1069 | 19,1 | 8509 | 151,8 | 888 572 ед. |
| 2013 | 7497 | 131,1 | 1220 | 21,3 | 10728 | 187,6 | 991 888 ед. |
| 2014 | 7119 | 122,0 | 1022 | 17,5 | 10510 | 180,1 | 1 105 606 ед. |
| 2015 | 7066 | 118,6 | 1060 | 17,8 | 10402 | 174,6 | 1 015 352 ед. |
| 2016 | 5868 | 97,5 | 938 | 15,6 | 8892 | 147,7 | 1 146 780 ед. |
| 2017 | 6346 | 103,6 | 907 | 14,8 | 9568 | 156,1 | 1 174 055 ед. |
| 2018 | 5995 | 95,8 | 716 | 11,4 | 9160 | 146,4 | 1 312 706 ед. |
| 2019 | 6663 | 104,3 | 760 | 11,9 | 10314 | 161,4 | 1 380 549 ед. |
| 2020 | 6126 | 94,2 | 754 | 11,6 | 9227 | 141,9 | 1 487 174 ед. |

Роль министерства по обеспечению безопасности дорожного движения состоит из двух основных частей:

Первая- практические меры, принятые для обеспечения безопасности дорожного движения, которые осуществляются в основном совместно с уполномоченными органами по безопасности дорожного движения, то есть ГУОБДД;

Вторая- превентивные меры по предотвращению ДТП, работа в этой части основана на выполнении требований технического регламента «Безопасность автомобильных дорог», который устанавливает минимально допустимые требования к материалам и изделиям, используемым в строительстве, ремонте и обслуживании дорог, а также процессам проектирования. Технический регламент включает 374 государственных стандарта. Эти стандарты включают в себя требования к дорожной разметке, дорожным знакам, для испытаний материалов и изделий, используемых при строительстве и обслуживании дорог, а также требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса, которые непосредственно влияют на безопасность дорожного движения.

Одним из основных приоритетов на ближайшие годы министерства будет введение аудита безопасности дорожного движения, поскольку проблема безопасности дорожного движения в нашей республике является одной из наиболее актуальных  и также рассматривалась Советом безопасности КР.

Для внедрения аудита безопасности дорожного движения мы намерены использовать опыт развитых стран, где решение проблемы безопасности дорожного движения начинается с самого начала – на этапе выбора маршрута проектируемой дороги. Далее, в ходе проектирования дорог вопросы безопасности дорожного движения тщательно анализируются, чтобы после строительства дороги не допускать проявлений опасных участков дорог.

В целях приведения дорожных знаков, дорожных разметочных линий в соответствие с положениями Технического регламента постоянно проводится плановая работа в рамках выделенных средств.

Большую помощь в решении этих проблем сыграет плановая паспортизация дорог (дорожные паспорта), которую осуществляет созданное ГУ «Производственно-инновационный центр» при МТиК КР.Создание информационной системы позволит осуществлять мониторинг аварийно-опасных участков.

Дорожная передвижная лаборатория будет проводить поэтапную паспортизацию дорог в республике в течение 2018-2025 гг. Кроме того, в рамках институциональной помощи АБР планируется реализовать проект системы управления дорожными активами.

В соответствии с требованиями законов КР «Об автомобильных дорогах», «О дорожном движении», «Об органах внутренних дел» постановлением Правительства КР от 15 октября 1997 № 596 года издан совместный приказ с МВД КР «Об организации и проведении совместного обследования автомобильных дорог общего пользования».

Приемка содержания дорог осуществляется в соответствии с ГОСТ 32755-2014 «Дороги общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ», Технического регламента Таможенного союза «БАД».

В целях разработки прозрачной системы установки светофоров и дорожных знаков предполагается участие представителей гражданского общества в обсуждении с размещением титульных списков на веб-сайтах местных органов власти, финансирующих установку знаков.

По установке разделительных металлических барьерных ограждений вдоль осевой линии на автомагистралях 1 и 2 технической категории на основании приказа МТ и Д КР от 19 сентября 2017 года № 303 работа будет выполнятся по мере поступления финансирования.

В рамках международных проектов по строительству и реконструкции дорог категорий 1 и 2 предусмотрены барьерные ограждения вдоль оси дороги для предотвращения столкновений транспортных средств.

Глава 4.  Достижения и проблемы

Несмотря на относительно стабильное финансирование дорожной отрасли на протяжении последних лет на уровне 1,1-1,2% от объема республиканского бюджета, основное внимание Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики за эти годы было направлено на устранение накопившихся физических объемов повреждений из-за недостаточного производства среднего ремонта за прежние годы, когда объем финансирования дорожной отрасли обеспечивал только затраты на ежедневное содержание автодорог и заработную плату административного персонала. Данная вынужденная политика была оправдана и позволила значительно улучшить состояние автомобильных дорог, особенно международных транспортных коридоров.

За 2015-2020 годы было реабилитировано порядка 1000 км транспортных коридоров, на государственных и местных автомобильных дорогах было уложено 670 км нового асфальтобетонного покрытия, произведено около 1000 км шероховатой поверхностной обработки (ШПО), построены 29 новых и отремонтированы более 56  существующих мостов.

За период с 2016 года в реализацию мер ОНРДО-2016 по изменению законодательства при содействии Азиатского банка развития МТиК была проведена масштабная работа по разработке и принятию пакета нормативных правовых актов, благодаря которым было разработано и утверждено на различных уровнях принятия решений более 20 нормативных правовых актов, благодаря принятию которых:

- установлены порядок включения в стратегические планы проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог;

- регламентирован порядок проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования;

- установлен порядок формирования и утверждения ежегодного планирования и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

- установлен порядок технического учета автодорог с созданием банка данных;

введена классификация и нумерации  автодорог в соответствии с требованиями  технического регламента ЕАЭС;

-  установлены требования к порядку организации контроля качества работ при строительстве и ремонте автодорог при взаимодействии и ответственности заказчика, подрядчика и инженера-консультанта;

- установлены требования к эксплуатационному состоянию автодорог и зимнему содержанию автомобильных дорог;

- пересмотрены и перераспределены функции и задачи подведомственных подразделений МТиК;

-  создан производственно -инновационный центр, который занимается как поиском передовых практик развития автодорог, так текущему работами по обслуживанию существующих информационных систем;

-  подготовлен пакет актов в целях гармонизации требований национального законодательства с требованиями права, составляющими законодательство ЕАЭС;

-  утверждены методические рекомендации по организации движения транспортных средств в местах производства дорожных работ;

- стандартные условия подрядных работ, согласно положениям ФИДИК приведены в соответствие с законодательством Кыргызской Республики;

-  установлен порядок содержания автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на основе заключения договора закупки услуг по содержанию автомобильных дорог;

-  установлены единые правила формирования затрат на дорожные работы;

- приняты акты в  целях гармонизации национального законодательства с требованиями ЕСТР  в части  и установление единых правил соблюдения режима труда и отдыха водителей.

Данные акты создали правовое основание для оптимизации и упорядочения деятельности в сфере дорожной отрасли, однако концептуальные меры по оптимизации системы управления отрасли, переходу на рыночные принципы функционирования, поиск новых источников финансирования для развития дорожной отрасли, с использованием передовых цифровых технологий остаются не реализованными и требуют их последовательного претворения в жизнь.

Вместе с тем, существующая система управления отрасли неэффективна в основном из-за отсутствия четкого разделения функций заказчика и подрядчика. Министерством проведен ряд мер по оптимизации структурных подразделений, отвечающих за содержание дорог (ДДХ и ДЭУ), при этом, процесс принятия решений остается сложным и включает в себя слишком много уровней проверки, что приводит к тому, что, в конце концов, не понятно, кто отвечает за использование средств и качество работ/достигнутые результаты.

Качество дорожных работ низкое из-за недостаточного контроля качества, при этом нет прозрачности в распределении работ, калькуляции затрат и в расходах на всех уровнях.

Мотивация персонала является общей проблемой в связи с недостаточным уровнем заработной платы, вынуждая большинство работников искать источники дохода через другие источники и порождая постоянную текучесть кадров.

Система подотчетности также требует фундаментальных изменений. Поскольку отчетность предоставляется в основном за финансовые ресурсы, нет оценки физических работ и системы ответственности за дефекты в дорожных работах.

При имеющихся недостатках в системе управления нынешняя система имеет два основных преимущества:

- отлаженная система реагирования на чрезвычайные ситуации - быстрая мобилизация необходимой дорожной техники, координация с Министерством чрезвычайных ситуаций, уведомление общественности о чрезвычайной ситуации. Несмотря на сложные участки на горных дорогах и климатические особенности, управление мерами по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций вполне оперативное;

- имеется техника и оборудование для содержания дорог и инженерных сооружений (например, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий) для выполнения текущих работ собственными силами.

Основными признаками недостаточности усилий по достижению устойчивости функционирования дорожной отрасли  являются:

- неэффективное использование ограниченно выделенных на финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог;

- отсутствие современной системы контроля качества дорожных работ;

- отсутствие налаженной системы получения обратной связи от пользователей автомобильных дорог;

- отсутствие контроля использования дорожной техники и оборудования.

Глава 5. Цели и приоритеты

Разработанные и принятые в 2016 году Основные направления развития дорожной отрасли на 2016 -2025 годы во многом предопредели динамичное развитие отрасли за последние годы.

Активное сотрудничество с международными финансовыми институтами и организациями позволило решить задачи по реабилитации международных транспортных коридоров для достижения одной из основных целей, поставленных в стратегии - обеспечения доступа к региональным рынкам товаров и услуг.

Целью Основных направлений развития дорожной отрасли на 2022-2030 г.г. является содействие экономическому развитию страны посредством обеспечения доступа населения к рынкам товаров, труда и социальных услуг и достижение устойчивого функционирования дорожной отрасли через совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики для достижения целей Основных направлений развития дорожной отрасли до 2030 года при фокусировании внимания на сохранении международных транспортных коридоров в хорошем структурном состоянии и улучшении международных коридоров, проходящих по территории нашей республики, а также приоритетных автомобильных дорог государственного и местного значения, считает необходимым выполнение следующих основных приоритетов:

- институциональная реформа дорожного сектора;

- надлежащее содержание транспортных коридоров и приоритетных дорог государственного и местного значения;

- внедрение и развитие системы управления дорожными активами;

- повышение потенциала национальных дорожно-строительных компаний, в том числе посредством  применения контрактов КОР;

- повышение безопасности дорожного движения;

- внедрение проектов государственно-частного партнерства

Глава 6.  Задачи и меры по развитию дорожной отрасли

§ 1. Задачи

1. К приоритету «институциональная реформа дорожного сектора»:

1) совершенствование нормативной правовой базы для внедрения механизмов большей прозрачности, ответственности и подотчетности;

2) совершенствование процесса принятия решений с целью наилучшего использования имеющихся ресурсов дорожной отрасли;

3) укрепление финансовой основы функционирования дорожной отрасли

4) сохранение и наращивание кадрового потенциала.

2. К приоритету «надлежащее содержание транспортных коридоров и приоритетных дорог государственного и местного значения»:

1) внедрение современных информационных интеллектуальных систем в управление и мониторинг работы дорожной отрасли;

2) внедрение и развитие системы управления дорожными активами;

3) развитие придорожного сервиса;

4) улучшение системы контроля качества ремонта и содержания автомобильных дорог;

3. К приоритету «Повышение потенциала национальных дорожно-строительных компаний»:

1) применение контрактов КОР.

4. К приоритету «Повышение безопасности дорожного движения»:

1) разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения учетом международной практики аудита безопасности дорожного движения;

2) разработка общей базы данных по безопасности дорожного движения;

3) адаптация национальных стандартов безопасности дорожного движения к лучшим международным практикам;

4) принятие участия в совместных региональных опросах и исследованиях  для продвижения передового опыта, в том числе в отношении национальной и региональной политики и стратегий в области безопасности дорожного движения.

5. К приоритету «внедрение проектов государственно-частного партнерства»:

1)  подготовка проектов государственно-частного партнерства для передачи участков автомобильных дорог  в управление частному сектору.

§ 2.  Меры

Мерами  по институциональной реформе дорожного сектора являются:

1. Продолжение подготовки согласованной и оптимизированной схемы управления дорожной отрасли.

В целях обеспечения  прозрачности в использовании бюджетных средств, четкого распределения обязанностей между управлением и исполнением работ по содержанию на каждом уровне управления, а также подотчетности посредством внедрения современной системы управления активами и современной системы учета физических объемов и их оценки, вопрос о создании оптимизированной системы управления дорожной отраслью активно обсуждается на протяжении последних 5 лет, и некоторые шаги в этом направлении были предприняты.

Преобразование системы управления  дорожной отрасли должна включать в себя следующие меры:

- обязанности основных участников дорожной отрасли должны быть четко определены в отраслевых нормативных правовых актах;

- преобразовать Управления автомобильных дорог/дорожно-эксплуатационные управления в нескольких государственных предприятий (ГП) и разработать такой механизм, чтобы государственное оборудование постепенно перешло в Государственное предприятие и было заменено оборудованием, приобретенным и принадлежащим ГП;

- достичь максимально возможной эффективности управления за счет перераспределения основных функций между уровнями управления дорожным хозяйством и избегать дублирующих функций;

- работы по строительству, реконструкции, реабилитации, капитальному и среднему ремонту нужно полностью выставлять на конкурсные торги, при этом Департамент дорожного хозяйства должен выступать в роли заказчика;

- создать условия для развития рынка национальных консультантов в дорожной отрасли уровня, способного покрыть местные потребности в подготовке качественных проектных документов, в  том числе для осуществления надзора за работами в каждом регионе;

- на постоянной основе укреплять потенциал Департамента дорожного хозяйства с переходом их деятельности к электронной отчетности;

- внедрить и поддерживать в актуальном состоянии Систему управления дорожными активами;

- внедрить систему содержания мостов и тоннелей, разработанной и рекомендованной в рамках технической помощи проекта Японского агентства международного сотрудничества "Наращивание потенциала в управлении содержанием мостов и тоннелей в Кыргызской Республике".

2.  Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической базы дорожной отрасли.

Национальной стратегией развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной  Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221   предусмотрено, что в сфере транспортной инфраструктуры будет обеспечена свобода перемещения населения и вывод страны из транспортного тупика. Кыргызстан к 2040 году должен стать транзитной страной, имеющей безопасные и востребованные коридоры для транзита пассажиров, товаров и грузов.  Государство направит свои усилия на реабилитацию и сохранение автомобильных дорог, создание либеральных, безопасных международных транспортных коридоров, в том числе будут применены новые технологии в проектировании и строительстве дорог. Однозначным во временном отрезке двух десятилетий является учет вышеуказанных факторов, таких как связность регионов и обеспечение доходов для поддержания инфраструктуры в должном состоянии. Основным инструментом реализации проектов в этой сфере станет государственно-частное партнерство (ГЧП). Будет осуществляться постепенный переход на экологически чистые виды транспорта посредством применения электромобилей и электрификации железнодорожных путей. В Кыргызстане должны быть качественные автомобильные дороги не только международного и республиканского значения.

Все регионы страны должны находиться в едином информационном пространстве и быть обеспечены непрерывными транспортными коммуникациями друг с другом.

Ежегодно необходимо ремонтировать не менее 550 км автомобильных дорог, в том числе не менее 200 км внутренней сети дорог, а также реабилитировать около 500 км автодорог международного значения.

Основным  законом, регулирующим дорожную отрасль является Закон Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах», который определяет экономические, правовые основы и принципы управления автомобильными дорогами республики организациями и предприятиями, затрагивает и регулирует практически весь спектр вопросов, касающейся дорожной отрасли.

За период с 2016 года по настоящее время при поддержке Азиатского банка развития Министерством разработаны практически все подзаконные акты, проистекающие из настоящего закона остальные требуют разработки исходя из лучших практик развития в дорожной отрасли. Их разработка велась по ряду приоритетных направлений, таких как:

- совершенствование финансирования дорожной отрасли;

- направленные на реформирование дорожной отрасли;

- направленные на обеспечение производственной деятельности в дорожной отрасли.

Таблица 12. Перечень нормативных правовых актов, разработанных за период с 2016 по 2020 годы

| № п/п | Наименование проекта | Статус | Краткое описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порядок и критерии включения в стратегические планы нового строительства и реконструкции со справкой обоснованием и соответствующим проектом постановления Правительства КР | Утвержден приказом МТД КР от 04.05.2017 г. №164, в рамках делегированных полномочий. | Устанавливает порядок, процедуры и критерии включения в стратегические планы проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог. |
| 2 | Постановление Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики». | Постановление принято Правительством Кыргызской Республики от 03.02.2017 за №68. | Утверждено Положение о Департаменте дорожного хозяйства при Министерстве и внесены изменения и дополнения в ряд действующих нормативных правовых актов (постановлений Правительства КР Пересмотрены и перераспределены функции и задачи Департамента дорожного хозяйства при Министерстве, управлений автомобильных дорог и дорожно-эксплуатационных учреждений. |
| 3 | Закон КР о внесении изменений и дополнений в Закон КР «Об автомобильных дорогах». | Принят ЖК КР, подписан Президентом 04.07.2018 г. | Установлены законодательные требования об управлении имуществом дорожного фонда на основе документов, подтверждающих принадлежность (собственность) к государственному имуществу (право удостоверяющих документов на единицу имущества). Закон дополнен статьей, вводящей и раскрывающей техническое регулирование в сфере безопасности автомобильных дорог. |
| 4 | Положение планирования и проведения работ по ремонту и содержания автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике со справкой обоснованием и соответствующим проектом постановления Правительства КР | Утвержден приказом МТД КР от 02.05.2017 г. №162, в рамках делегированных полномочий. | Положение позволит упорядочить планирование и проведение работ по ремонту и содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений в Кыргызской Республике, установить порядок формирования и утверждения ежегодного планирования и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 5 | Положение об оценке деятельности дорожных организаций Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики | Утвержден приказом МТД КР от 22.03.2017 №109. | Устанавливает требования по оценке деятельности дорожных организаций, индикаторам оценки, регламенту работы специальных комиссий. Позволит своевременно принимать меры для повышения эффективности и по организации работ подведомственных дорожных организаций. |
| 6 | Порядок государственного учета автомобильных дорог Кыргызской Республики | В рамках делегированных полномочий утвержден приказом МТД КР от 11.01.2017 года №13, зарегистрирован в Министерстве юстиции КР 28.01.2017 г. | Устанавливает порядок технического учета автодорог с созданием банка данных и составление технических паспортов содержащих полную техническую характеристику автодороги. Кроме этого порядок устанавливает требования к учету основных производственных фондов дорожных организаций. |
| 7 | Порядок пользования автомобильными дорогами и дорожными сооружениями и их охраны на территории Кыргызской Республики и Порядок классификации и нумерации автомобильных дорог общего пользования на территории Кыргызской Республики | Утвержден постановлением Правительства КР от 18.08.2017 №512 | Порядок устанавливает правила пользования автомобильными дорогами общего пользования и ведомственными дорогами, а также дорожными сооружениями, в целях обеспечения их сохранности и повышения безопасности дорожного движения; основные требования по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и ведомственных дорог, а также дорожных сооружений, и определяет права, обязанности и ответственность пользователей ими и дорожных органов, содержащих на своем балансе автомобильные дороги общего пользования и одновременно обеспечивающих их сохранность, ремонт и содержание. Порядком классификации установлен перечень автомобильных дорог республики международного и государственного значения в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного Союза. |
| 8 | Положения об обеспечении системности контроля качества при строительстве и ремонте автомобильных дорог. | утвержден приказом МТД КР от 04.05.2017 г. №165, в рамках делегированных полномочий. | Устанавливает требования к порядку организации контроля качества работ при строительстве и ремонте автодорог. Отражены взаимодействия и ответственности заказчика, подрядчика и инженера-консультанта при обеспечении контроля качества. |
| 9 | Положение о порядке проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог со справкой обоснованием и соответствующим проектом постановления Правительства КР | Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24.08.2017 №538. | Положение регулирует порядок проектирования, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и определяет последовательных работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |
| 10 | Требования к зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования, Требования к покрытию проезжей части, обочинам и разделительным полосам автодорог и Классификация автомобильных дорог по уровням требований к их эксплуатационному состоянию | Утвержден приказом Министерства транспорта и дорог КР от 24 февраля 2017 года №83 | Установлены требования эксплуатационному состоянию автодорог и зимнему содержанию автомобильных дорог и автодороги подразделены на уровни требований к эксплуатационному состоянию, а также срокам их устранения |
| 11 | Типовые положения Дорожно-эксплуатационных учреждений Департамента дорожного хозяйства при МТД КР | Утверждены приказом Министерства транспорта и дорог КР от 9 января 2017 года №8. | Пересмотрены и перераспределены функции и задачи Управления автомобильных дорог Департамента и дорожно-эксплуатационных учреждений. |
| 12 | Типовые положения Управления автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства при МТД КР (в рамках перераспределения функций). | Утверждены приказом Министерства транспорта и дорог КР от 20 января 2017 года №32. |  |
| 14 | Постановление Правительства КР о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства КР. | Утвержден постановлением Правительства КР от 24.08.2017 №539. | Создан ГУ «Производственно –инновационный центр» |
| 15 | Постановление Правительства КР о внесении изменений и дополнений в Положение о проведении постоянного технического надзора при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. | Утвержден постановлением Правительства КР от 18.08.2017г. № 513. | Подготовлен в целях приведения нормативных правовых актов КР в соответствии с Техническим регламентом Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог». |
| 16 | Правила организации дорожного движения в местах производства дорожных работ. | утвержден приказом МТД КР от 16.06.2017 г. №215 | Методические рекомендации по организации движения транспортных средств в местах производства дорожных работ. |
| 17. | Проект Стандартных условий договора для подрядных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог (в рамках адаптации ФИДИК). | Утвержден приказом МТД КР от 21.12.2017 г №400. | Стандартные условия подрядных работ, нормы ФИДИК приведены в соответствие с законодательством Кыргызской Республики. |
| 18. | Положение о порядке содержания автомобильных дорог общего пользования на основе заключения договора закупки услуг | Приказ МТиД от 25 мая 2018 г. № 1 | устанавливает порядок содержания автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на основе заключения договора закупки услуг по содержанию автомобильных дорог |
| 19. | Методика формирования затрат по текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог Правила расчета нормативов финансовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования. | Приказ МТиД «Об утверждении нормативных правовых актов по нормативному финансированию затрат на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» от 11.12.2019г. № 353 | Устанавливает единые правила формирования затрат на дорожные работы |
| 20. | «О присоединении Кыргызской Республики к Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР)», от 01 июля 1970 года, город Женева | Закон Кыргызской Республики принят ЖК КР 28 апреля 2021, подписан Президентом 22 мая 2021 года № 68. | Гармонизация национального законодательства с требованиями ЕСТР в части и установление единых правил соблюдения режима труда и отдыха водителей |

Вопросы транспортного контроля регулируются постановлением Правительства Кыргызской Республики от 8 августа 2014 года № 454, которое в целях реализации мероприятий по сохранности автомобильных дорог, определяет порядок пропуска транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, устанавливает предельные нормы по общим массам, габаритам, размерам и другим линейным параметрам транспортных средств. Данным постановлением утвержден перечень пунктов весогабаритного контроля.

Основным вопросом, стоящим перед отраслью является укрепление финансовых основ ее функционирования. В этой связи, необходимо продолжить работу по принятию пакета законодательных актов по созданию Дорожного фонда, в котором будут  консолидироваться средства поступающие от использования дорог с исключительным освоением их на цели развития отрасли и выплату внешних заимствований, привлечённых на строительство и реабилитацию дорог. При этом, основным источником его пополнения могут стать часть акцизного налога взимаемого с бензина и дизтоплива.

В свете масштабной инвентаризации законодательства осуществляемой в стране,  имеет смысл пересмотреть положения закона об автомобильных дорогах, в части включения в него норм об обязательном применении интеллектуальных информационных систем, успешно зарекомендовавших себя в международном масштабе. Данные системы применимы как при планировании работ по ремонту и содержанию дорог, так и в осуществлении транспортного контроля. Тем самым могут быть созданы условия как для эффективного распределения выделяемых бюджетных средств так и для стимулирования участия частных инвесторов в  строительстве дорог, их содержании, при активном использовании проектов государственно-частного партнерства. В рамках проекта профинансированного Азиатским банком развития подготовлена программа «Система управления дорожными активами», требования по обязательному использованию которой при планировании работ по ремонту и содержанию дорог требуют имплементации в национальное законодательство.

Основные проблемы, возникающие при применении штрафов, связаны с определением фактического расстояния проезда с превышением допустимой общей массы. В связи с тем, учитывая, что в Кыргызстане большинство международных перевозок осуществляется по коридорам, где мало выхода на второстепенные дороги, использование товаросопроводительных документов может быть оптимальным решением для международных перевозок, но не для национальных, а тем более, не для местного транспорта.

Это является основным недостатком нынешней системы взимания платежей. Если необходимо ввести справедливые и прозрачные платежи за пройденное расстояние, то предварительным требованием будет, чтобы перевозка товаров даже внутри страны не могла осуществляться без соответствующих накладных документов на груз.

При этом вопрос автоматического штрафования является наиболее актуальной задачей МТиК КР.

Акты выполненных работ в дорожной отрасли составляются на основании ЕНиРов еще советских времен. Старые расценки на работы с помощью коэффициента индексации Государственного агентства по архитектуре, строительству и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики переводятся на сегодняшние расценки, что не отражает реальные стоимости дорожных работ. Данная методика акта по списанию выполненных работ используется вне зависимости, кем произведены дорожные работы - бюджетная организация (ПЛУАД, ДЭП) или частная компания. Проект нормативно-правового акта, регулирующий оплату за выполненные дорожные работы по фактическим расходам, должен содержать:

- процедуры определения стоимости работ в бюджетных организациях;

- детализированные формы актов выполненных работ (для бюджетных организаций);

- сводные формы актов выполненных работ;

- формы актов выполненных работ, стоимости которых определены по результатам тендера.

В течение длительного времени не обновлялись нормы расхода топлива для дорожной техники. В настоящее время при списании топлива используют старые нормы в зависимости от объема и мощности двигателя, что не совсем отражает реальный расход топлива. Необходимо пересмотреть эту процедуру.

Имеющиеся в законе об автомобильных дорогах положения о платных дорогах не в достаточной мере раскрывают положения, требующиеся для их запуска. В этой связи требуется внести нормы, которые будут регламентировать порядок и условия предоставления дорог в пользование лицам для взимания платы за проезд по ним. Кроме того, к ним требуется разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики "О порядке и условий эксплуатации платных автомобильных дорог и взимании платы".

Требуется продолжить работу по гармонизации национального законодательства с требованиями актов, составляющих право ЕАЭС касающиеся раскрытия отсылочных норм, предусмотренных Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР/ТС 014/2011).

Необходимо решение вопроса об облегчении доступа к песчанно - гравийным смесям при производстве дорожных работ. В настоящее время получение разрешения сопровождается временными затратами, которые отодвигают своевременное завершение строительных работ. Пересмотр законодательства в данной сфере, связанной с земельными вопросами и вопроса недропользования позволит включить в процесс строительства, реабилитации и реконструкции местные минеральные ресурсы (песок, камни и др).

Кроме того, проведение работ в отрасли строится на применении  единых ведомственных норм времени и расценки на работы, наиболее часто встречающиеся при строительстве и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Данные преобразования невозможны без повсеместного внедрения процессов  построенных на принципах цифровизации.

При поддержке банка на пилотном участке, отданном на содержание частному подрядчику были проведены работы по его содержанию по форме контракта ориентированного на результат. Данные контракты успешно применяются в развитых странах, принципом которых является поддержание соответствующего эксплуатационного состояния дороги, по результатам которого осуществляется оплата за работы, тогда как при ныне существующей оплачивается каждая заделанная яма.

Учитывая длительный характер производимых работ и неопределённость в финансировании со стороны государства, для привлечения как можно  большего количества потенциальных дорожно-строительных компаний для участия в работах по содержанию дорог, предлагается внести нормы по установлению срока действия контракта, тем самым предоставив им гарантию исполнения договорных обязательств.

3. Укрепление финансовой основы функционирования дорожной отрасли.

Основным вопросом, стоящим перед отраслью, является укрепление финансовых основ ее функционирования.

При составлении финансового планирования на 2022-2030 годы учтены:

-Основные направления развития дорожной отрасли на 2022-2030 годы;

-  Основные направления фискальной политики Кыргызской Республики на 2020-2022 годы;

- подписанные кредитные соглашения с Международными финансовыми институтами.

При этом, ключевой целью укрепление финансовой основы функционирования автодорожной отрасли для сохранения и развития дорожной сети Кыргызской Республики является создание Дорожного Фонда.

Дорожный Фонд предполагает:

-установление целевой привязки отдельных видов доходов бюджета, связанных с автомобильным транспортом и дорогами, к бюджетным ассигнованиям, направленным на развитие и сохранение автомобильной дорожной сети Кыргызской Республики;

-доведение объема бюджетного финансирования до минимально допустимого уровня финансовой потребности, который, с одной стороны, обеспечит финансовое покрытие необходимых для сохранения дорожной сети эксплуатационных дорожных работ, и, другой стороны, не окажет чрезмерного давления на государственный бюджет;

-ориентация системы финансирования дорожной отрасли на внутренние резервы страны;

-закрепление минимально гарантированного объема бюджетных ассигнований на сохранение и поддержание автомобильных дорог общего пользования; бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство новых автомобильных дорог общего пользования.

Общая потребность в финансовых средствах для действующих и планируемых проектов по восстановлению участков международных транспортных коридоров протяженностью 1132 км, составляет 1 млрд. 611 млн. долларов США, в том числе определены источники финансирования для 1 млрд. 177,93 млн. долларов США. Необходимо привлечь средства в объеме 433,07 млн. долл. США для реабилитации 277 км автомобильных дорог.

Таблица : Потребности в средствах дорожной отрасли и возможности республиканского бюджета

| Годы | Потребность в средствах, тыс. сомов | Возможности бюджета, тыс. сомов | Обеспеченность финансированием, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 7347,12 | 2779,32 | 38% |
| 2023 | 7602,00 | 2890,49 | 38% |
| 2024 | 8026,26 | 3006,11 | 37% |
| 2025 | 8684,71 | 3126,36 | 36% |
| 2026 | 9108,97 | 3643,58 | 40% |
| 2027 | 9363,77 | 4213,69 | 45% |
| 2028 | 9618,64 | 4616,94 | 48% |
| 2029 | 10042,9 | 5021,45 | 50% |
| 2030 | 10625,32 | 5631,42 | 53% |

Удовлетворение потребностей в содержании дорожной отрасли возможно лишь при использовании средств Дорожного Фонда.

Если продолжать финансировать на текущем уровне (50% от потребности), то дороги будут разрушаться по причине недостаточных объемов среднего и капитального ремонта.

Нынешний уровень финансирования содержания дорог эквивалентен 30-40 млн. долларов США, а потребность составляет более 100 млн. долларов США. Согласно текущему прогнозу среднесрочного бюджета, аналогичный уровень финансирования сохранится, но в случае функционирования Дорожного Фонда, уровень финансирования дорожной отрасли превысит 50 процентного барьера.

Дефицит финансирования содержания, в размере от 60 до 70 млн. долларов США ежегодно, можно покрыть из разных источников, направляемых в Дорожный Фонд, а также более эффективным использованием этих, путем институциональных преобразований с привлечением частного сектора в форме ГЧП.

Важно также продолжить капитальные инвестиции, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния дорог.

4.  Поддержание потенциала в дорожном секторе.

Министерство транспорта и коммуникаций рассмотрит возможности:

- развития Производственно-инновационного центра как центра передового опыта;

- поддержания потенциала дорожного проектного института;

- поддержки академических кругов (например, Кыргызского университета архитектуры, транспорта и строительства) и т. д.

Меры по надлежащему содержанию транспортных коридоров и приоритетных дорог государственного и местного значения включают в себя:

1. Развитие  сети автомобильных дорог

Поиск новых источников финансирования дорожной отрасли  предусматривает внедрение следующих способов, посредством реализации которых государство сможет не только улучшить меры по содержанию дорог, но и возвращать  кредитные средства, привлеченные на строительство и реабилитацию автомобильных дорог. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будет практиковать перевод некоторых участков автомобильных дорог общего пользования на платную основу. К 2030 году необходимо увеличить протяженность таких участков до 1000 км. Основная часть средств от платных дорог будет поступать в доходную часть республиканского бюджета.

Международный опыт решения проблем в дорожной и транспортных отраслях демонстрирует, что только цифровизация всех сфер деятельности изменит облик экономики, модели и методы работы с данными, сами товары и услуги, а также функции  государства и форматы его взаимодействия с обществом. В реализацию предусмотренного Кодексом о неналоговых доходах сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования с грузовых транспортных средств и автобусов,  МТК КР разработало  Положение определяющее размер и порядок взимания сбора с грузового транспорта и автобусов, правовой основой которого является Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах.  Внедрение данной системы решено реализовать путем создания информационной системы, включающей в себя динамический весогабаритный контроль, полностью исключающей участие человека.  В перспективе в данную информационную систему предполагается включение функции электронного пломбирования транспортных средств, а также другие функции транспортного контроля, связанного с контролем режима времени работы и отдыха водителей. Учитывая, что проект имеет большое финансовое значение, планируется реализовать его путем привлечения частного капитала на основе соглашения о государственно-частном партнерстве.

Потери бюджета по дорожной отрасли, из-за интенсивного разрушения автодорог из-за недофинансирования, составляет порядка 195,0 млрд. сомов за 30 летний жизненный цикл дорог или 6,5 млрд.сом ежегодно.

При этом, посчитано, что при внедрении сборов за пользование автомобильными

дорогами общего пользования грузовыми транспортными средствами и автобусами, ежегодные поступления составят порядка 2,0 млрд.сом, исходя из расчета интенсивности  движения и предлагаемых размеров тарифа. Направление этих средств на текущий ремонт и содержание автомобильных дорог позволит сэкономить бюджетные средства порядка 43,0 млрд. сомов за 30 летний период или 1.4 млрд. сомов ежегодно.  При этом, выгоды для предпринимателей следующие:

- экономия времени на поездки до 50%;

- ежегодная (ориентировочная) экономия на эксплуатации транспорта:

от ГСМ 2,7 млрд. сом;

от заработной платы 1,3 млрд. сом (от экономии времени);

от ремонта минимум 1,0 млрд. сом

Одновременно, владельцы легковых транспортных средств получают полный доступ к модернизированной и надлежащим образом содержащейся дорожной инфраструктуре.

К 2030 году количество автоматизированных пунктов весогабаритного контроля будет доведено до 32 единиц.

2. Развитие международных автомобильных дорог

В силу сложности рельефа территории страны, система международных автотранспортных коридоров является единственным инструментом образования единого экономического пространства внутри республики. Для восстановления и строительства данной категории дорог привлечено более 60% внешнего долга республики. Развитие международных автотранспортных коридоров является естественным приоритетом нашей экономики.

Ремонт и содержание международных автотранспортных коридоров будет осуществляться по высоким техническим стандартам. При строгом соблюдении межремонтных сроков капитального и среднего ремонтов объемы работ по ремонту международных автотранспортных коридоров после завершения строительных и реабилитационных работ на всем протяжении, равной 2910 км (с учетом альтернативной автодороги Север-Юг - 433 км), ежегодно должны составлять: капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий - не менее 300 км, средний ремонт асфальтобетонных покрытий - не менее 800 км. Увеличить показателей (не менее 500 км ежегодно капитальный ремонт и не менее 1000 км средний ремонт). Параметры данных показателей ремонтов будут достигнуты к 2032 году, так как основные работы по реабилитацию международных автотранспортных коридоров планируется завершить к 2023-2024 годам.

Также Министерству транспорта и коммуникаций необходимо проработать вопрос привлечения инвестиций на реабилитацию Иссык-Кульской кольцевой автомобильной дороги (южный берег), автодороги Тараз-Талас-Суусамыр, автодороги Арал-Суусамыр, Северной дороги в объезд г. Бишкек, строительство дороги в объезд г. Исфана, реабилитацию автодороги Бишкек-Кант-Токмок-Кемин, строительство тоннеля на перевале Талдык, реконструкцию автодороги Ош-Баткен-Исфана, строительство дороги в объезд г. Баткен и для строительства южной альтернативной дороги в объезд города Ош.

Индикатором оценки работы Министерства в этом направлении является доведение технического состояния международных автотранспортных коридоров в отличном и хорошем состояниях с 65% в 2014 году до 100% к 2030году.

План мероприятий по выполнению данных работ содержится в Приложении 3 к настоящему ОНРДО-2030.

3.  Развитие государственных и местных автомобильных дорог

Учитывая низкую нагрузку на государственные и местные автомобильные дороги и ограниченность средств, выделяемых на ремонт и содержание дорог из республиканского бюджета, на данных категориях дорог необходимо обеспечить минимальные требования по безопасности для транспортных средств и других пользователей дорог. Особое внимание будет уделяться совершенствованию покрытия внутри населенных пунктов. Вне населенных пунктов, в зависимости от нагрузки на дорогу, необходимо пересмотреть тип покрытия участков дорог.

Ремонт и содержание автомобильных дорог необходимо осуществлять при соблюдении Положения о планировании и проведения работ по ремонту и содержания автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений Кыргызской Республики,	утвержденный приказом МТД КР от 02.05.2017 г. №162, в рамках делегированных полномочий.

Обязательному учету данных основных критериев оценки автомобильной дороги для включения в план дорожных работ будет уделяться особое внимание. Данное мероприятие должно стабильно финансироваться.  При этом  обязательные мониторинговые исследовательские работы каждые 5-6 лет по дорожной сети, результаты которых послужат для оценки дорожной деятельности уполномоченного государственного органа, для корректировки технической политики и принятия соответствующих необходимых мер.

4. Привлечение местных сообществ на ремонт и содержание местных автомобильных дорог

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будут изучены и внедрены наиболее эффективные формы взаимодействия с местными сообществами по ремонту и содержанию автодорог местного значения.

Автомобильные дороги с асфальтобетонным покрытием требуют наиболее квалифицированного персонала и технологичного современного оборудования, поэтому местные сообщества будут привлекаться только для автомобильных дорог с гравийным покрытием и для грунтовых автодорог местного значения. Возможность использования местных песчано-гравийных смесей при производстве дорожно-строительных работ позволит уменьшить стоимость сырья в стоимости дорожных работ.

5. Улучшение системы контроля качества ремонта и содержания автомобильных дорог.

Необходимо продолжать проведение контроля в соответствии с Положением об обеспечении системности контроля качества работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования, утвержденным приказом МТиК КР от 4 мая 2017 года №165, при соблюдении предусмотренных им следующих этапов по организации взаимодействия участников строительства: входному контролю дорожно-строительных материалов, контроля графика реализации проекта, комплексного геодезического контроля работ, входного строительного контроля при строительстве автомобильных дорог, контролю  соблюдения проектных решений.

6.  Развитие придорожного сервиса

Развитие придорожного сервиса является одним из инструментов повышения привлекательности Кыргызской Республики как туристической страны.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в 2022-2030 годах произведет государственную регистрацию земель, отведенных под автомобильные дороги общего пользования.

В целях создания благоприятных условий для развития придорожного сервиса усилие Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будет направлено на получение налоговых льгот и других преференций для предпринимателей в сфере придорожного сервиса.

В качестве мер реализации будет осуществлено упорядочение работы по выдаче технических условий на размещение объектов придорожного сервиса будет разработана и утверждена генеральная схема размещения объектов придорожного сервиса.

Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будет  инициировано соответствующее решение о направлении средств, поступающих от содержания объектов придорожного сервиса в Дорожный фонд, средства которого будут направляться на ремонт и содержание автомобильных дорог.

7. Обеспечение сохранности автомобильных дорог

На строительство и ремонт автомобильных дорог затрачиваются значительные средства, и одной из основных задач в дорожной отрасли должно быть обеспечение ее сохранности, что также тесно взаимосвязано с безопасностью движения транспортных средств по автомобильным дорогам.

Создана и функционирует достаточно обширная нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в данной области:

- нормы, запрещающие проезд транспортных средств, превышающих допустимые нормы по общей массе, осевым нагрузкам и другим линейным параметрам, заложены в Закон Кыргызской Республики "Об автомобильных дорогах";

- ответственность пользователей дорог за превышение регулируется кодексом Кыргызской Республики "О нарушениях";

- допустимые ограничения и порядок взимания сборов за взвешивание транспортных средств регулируется постановлением Правительства Кыргызской Республики.

Несмотря на такую обширную нормативно-правовую базу, которая затрагивает и регулирует практически все вопросы, возникающие при осуществлении деятельности по обеспечению сохранности автомобильных дорог, остается еще много проблем, прежде всего по соблюдению законодательства и со стороны пользователей, и со стороны контролирующих органов.

Так, в 2018 году составлено 195 актов за превышение установленных допустимых весогабаритных параметров за возмещение вреда и ущерба, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, за 2019 год -484 актов, в 2020 году – 2851 актов.

Для решения данных проблем политика Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будет направлена на полную автоматизацию процесса взвешивания и взимания платы за взвешивание транспортных средств. Для удобства пользователей дорог планируется проработать вопрос создания единой карточной системы с уполномоченными органами по безопасности дорожного движения для взимания сборов за взвешивание и штрафов за нарушение правил дорожного движения.

К 2025 году количество автоматизированных пунктов весогабаритного контроля будет доведено до 14 единиц. Для этих целей ежегодно необходимо выделять средства на автоматизацию пунктов весогабаритного контроля не менее 14-15 млн. сомов. Данную инициативу планируется реализовать как проект ГЧП. В этом плане министерством разработаны ТЗ и ТЭО данного проекта.

8.  Развитие технических средств

Использование современных технических средств для нужд дорожной отрасли, в основном, продиктовано необходимостью повышения эффективности использования выделяемых бюджетных средств, контроля за использованием дорожной техники и оборудования и повышением мобильности дорожных служб при чрезвычайных ситуациях.

Пилотный проект по контролю над использованием дорожной техники внедрен в Государственной дирекции автодороги Бишкек-Ош. На дорожной технике и грузовых автомобилях установлены датчики GPS. По предварительным данным данные меры уже дают результаты в виде экономии топлива в размере 10%.

Также на 80 км автодороги Бишкек-Ош установлены датчики автоматического подсчета интенсивности движения автотранспортных средств, что повысило сборы за проезд через тоннели по автодороге Бишкек-Ош на 26-28%.

Будет проведена комплексная программа по обновлению стандартов и норм, применяемых в отрасли, чтобы модернизировать и разработать более долговечные и экономичные проекты и особенно покрытия.

В этой связи Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики изучит:

- применение щебеночно-мастичной смеси и других современных асфальтобетонных покрытий для увеличения несущей способности и долговечности;

- пересмотр допустимых осевых нагрузок и методов контроля;

- исследование и развитие новых технологий по цементобетонным покрытиям дорожной одежды автомобильных дорог;

- исследование и разработку новых технологий проектирования и строительства мостов из предварительно напряженного бетона с пролетом более 20 м;

- внедрение технологий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на дорогах на участках международных дорог, где ведутся реабилитационные работы.

Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики будут предприняты меры по внедрению и развитию технических средств контроля в следующих работах:

-       подсчет интенсивности движения автотранспортных средств на международных автотранспортных коридорах и некоторых участках автомобильных дорог государственного значения;

- измерение технических параметров состояния автомобильных дорог;

- контроль использования дорожной техники и оборудования;

- регистрация сообщений пользователей дорог о состоянии автодорог;

-	 контроль весогабаритных параметров автотранспортных средств путем обновления систем взвешивания в движении и других новых технологий;

- взимание сборов с пользователей дорог.

К 2025 году планируется полностью оснастить датчиками GPS основные виды дорожно-строительной техники и оборудования.

На внедрение и развитие технических средств планируется ежегодно направлять средства в размере до 1,5% средств, выделяемых на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования.

9.   Использование интеллектуальных информационных систем.

При содействии АБР была разработана система управления дорожными активами - программное приложение (СУДА), которое включает в себя:

• разработку сбора данных (больше обследований /или повышение качества);

• интеграцию системы управления дорожными активами с процессом формирования бюджета;

• повышение прозрачности планирования и бюджетирования содержания дорог;

• интеграцию дорожной безопасности движения в систему управления дорожными активами;

• закупку или обновление программного и аппаратного обеспечения (серверы, ГИС интерфейс, управление базой данных и т. д.), включая связующие/переходные элементы в систему управления дорожными активами;

• улучшение интеграции между управлением дорожными активами и информационной системой.

В целях эффективного использования выделяемых бюджетных средств,  необходимы изменения в отраслевое законодательство с целью установления обязательных требований по использованию СУДА в деятельности по планированию ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Меры по повышению потенциала национальных дорожно-строительных компаний.

1.  Внедрение контрактов, ориентированных на результаты.

Кыргызская Республика вложила значительные средства в работы по реабилитации сети дорог. При этом, для достижения устойчивого состояния дорог содержание должно быть эффективным.  Выполнение одновременно  задач по обеспечению финансирования содержания и организация эффективного содержания на практике не демонстрируют свою эффективность. Международными исследованиями было рекомендовано внести изменения в систему управления содержанием дорог путем заключения контрактов, ориентированных на результат. В процессе торгов подрядчики будут конкурировать друг с другом, предлагая фиксированные единовременные цены на работы по доведению дорог до определенного уровня содержания и последующему содержанию на этом уровне в течение относительно длительного периода времени. Оплата Подрядчику осуществляется не за «затраты на производство работ» или физические работы, а за достижение определенных уровней содержания, то есть, за содержание дороги на заранее определенных уровнях. Услуги по содержанию обеспечивают определенный уровень услуг на дорогах по контракту, который отражает итоги или результаты. Начиная с 2016 года при финансовой поддержке АБР реализован пилотный контракт на участке автодороги Бишкек-Ош с 80 по 133 км. На основе выводов и опыта, накопленного в ходе пилотного проекта, будет принято решение об использовании данного вида контракта на содержание дорог за счет средств республиканского бюджета.

В настоящее время, в связи с ухудшением состояния участка автодороги Бишкек-Ош с 133 км по 160 км и недостаточностью средств республиканского бюджета на его восстановление, планируется передать данный участок на содержание по принципу КОР при финансовом содействии АБР.

При этом, управляя дорожной сетью от имени государства, Министерство транспорта и коммуникаций будет заключать ежегодные Соглашения о качестве услуг (СКУ), в котором будут определены задачи дорожной сети по отношению к пользователям дорог и общий бюджет, выделяемый на содержание.

Меры по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах

Безопасность дорожного движения - это многосекторальная проблема, охватывающая не только транспорт, но и здравоохранение, образование, внутренние дела, финансы и другие. Следовательно, для эффективного решения этой проблемы требуется совместный и скоординированный подход. С этой целью должна быть отдельная стратегия безопасности дорожного движения, основанная на подходе к безопасным системам, и затем эта стратегия дорожного сектора должна быть согласована с ней.

Политика по повышению безопасности движения на автомобильных дорогах осуществлялась в соответствии с Программой по безопасности дорожного движения на 2015-2020 годах, одобренной постановлением коллегии Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики от 12 декабря 2014 года № 32.

Министерство продолжает принимать меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций на дорогах, таких как оползни, камнепады, лавины, снежные заносы и т.п., в рамках различных проектов совместно с Японским агентством международного сотрудничества.

При этом необходимо:

- разработать минимальный набор показателей безопасности дорожного движения;

-  разработать общую базу данных по безопасности дорожного движения;

- воспроизвести международную практику аудита безопасности дорожного движения;

- адаптировать национальные стандарты безопасности дорожного движения к лучшим международным практикам;

- принимать участие в совместных региональных опросах и исследованиях, а также делиться и продвигать передовой опыт, в том числе в отношении национальной и региональной политики и стратегий в области безопасности дорожного движения.

Меры по развитию государственно-частного партнерства

В рамках ОНРДО-2030 предусмотрена подготовка и реализация ряда пилотных проектов по государственно-частному партнерству в дорожной отрасли. Также необходимо задействовать Фонды развития регионов, которые планируют направить на развитие инфраструктуры.

Проекты будут ограничены подъездными дорогами высокого стандарта, соответствующего кыргызским стандартам, будут разработаны и управляться частным партнером в рамках механизма государственно-частного партнерства в соответствии с Законом о государственно-частном партнерстве. Проекты будут подготовлены должным образом, включая технико-экономическое обоснование международного образца, и реализовываться на конкурентной и открытой основе. До 2030 года будут приняты меры по реализации приоритетных проектов по ГЧП, проектов государственно-частного партнерства, перечень которых приведен ниже.

Таблица 13. Перечень планируемых проектов реализуемых в формате  ГЧП

| № | Наименование проекта | Протяжен ность, км | Ориенти ровочная стоимость, млн.долларов США | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект строительства объездной автомобильной дороги г. Узген, Ошская область | 11,3 | 15,8 | Проект предусматривает строительство автомобильной дороги для объезда г. Узген которая будет альтернативой основой дороге Бишкек - Ош. |
| 2. | Перевод участка Перевала Кувакы на платную основу | 25,68 км | 13,1 | участок перевала Кувакы автомобильной дороги Бишкек-Нарын-Торугарт Проектная дорога, протяженностью 25,68 км, является частью автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт с 147 км по 173 км. Протяженность участка через город Балыкчы с 147 км по 214 км составляет 67 км. Сокращение пути составит 41 км. |
| 3 | Строительство альтернативного тоннеля на перевале Тоо-Ашу по автодороге Бишкек-Ош | 23 км, в том числе 11,5 км длина тоннеля. | 280,0 | Строительство альтернативного тоннеля по автодороге Бишкек-Ош на высоте 2 200 метров над уровнем моря, что на 1 000 метров ниже действующего тоннеля им. К. Кольбаева, позволит обеспечить Кыргызскую Республику альтернативным автомобильным тоннелем с большей пропускной способностью. |
| 4 | Строительство альтернативной дороги Бишкек-Кара-Балта |  |  |  |
| 5 | Проект строительства автомобильной дороги Иссык-Куль-Алматы под ГЧП (платная дорога). | Существующий маршрут Алматы-Бишкек-Быстровка-Балыкчи-Чолпон-Ата, протяженность 485 км. | 114,0 | Целью проекта строительства автомобильной дороги Алматы-Иссык-Куль является развитие транзитного потенциала Кыргызской Республики, дальнейшее углубление и развитие торгово-экономических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан. |
| 6 | Проект строительства южной обходной дороги г. Ош. |  | 26,0 | Проект предусматривает строительство автомобильной дороги для объезда г. Ош. |
| 7 | Внедрение информационной системы взимания сбора с грузового транспорта и автоматизированного штрафования за перегруз. |  |  | По предварительным расчетам при предлагаемых размерах сборов ежегодные поступления в республиканский бюджет могут составить не менее 2,0 млрд. сомов. Это позволит увеличить объемы финансирования дорожной отрасли с 2021 года ориентировочно на 20%. |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Бишкек-Балыкчы-Нарын-Торугарт, км 9-90 (объездная дорога) | 80 км. | 104,0 | Отрезок проектной дороги начинается с отметки 9,5 км от Бишкека, и заканчивается на отметке 90,5 км, и пересекается с внутренней автодорогой Бишкек-Кант-Токмок-Кемин на 82 км. В начале и в конце проектной дороги предлагается построить пункты взимания платы (далее ПВП) с необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Кроме взимания платы, на ПВП будет осуществляться контроль весогабаритных параметров въезжающих и выезжающих транспортных средств. |

Глава 7. Ожидаемые результаты

Реализация ОНРДО-2030 даст положительную тенденцию в развитии отрасли.

В частности, реформа дорожной отрасли позволит добиться:

- прозрачности и эффективности в использовании бюджетных средств путем разграничения функции заказчика и подрядчика;

- оптимизировать систему управления дорожной отраслью;

- привести в соответствие нормативно-правовые акты.

Недостаточное производство работ по текущему ремонту и содержанию автодорог приводит к необходимости реабилитации автодорог, что, как известно требует существенных затрат. При условии достаточного финансирования (против существующих 50%-55% от потребности) дорожной отрасли позволит сохранить их состояние на требуемом нормативном уровне.

Внедрение СУДА позволит эффективно и согласно приоритетности осуществлять работы по ремонту и содержанию дорог.

Постепенное введение контрактов ориентированных на результат даст возможность не только содержать дороги в пределах имеющихся бюджетных средств, но и даст импульс развитию местных дорожно-строительных компаний для дальнейшего наращивания их потенциала в целях участия в международных проектах, повышения потенциала консультационных услуг.

Качественные автомобильные дороги позволят значительно повысить безопасность дорожного движения, развивать придорожный сервис, создавая новые рабочие места, тем самым оказывает позитивное воздействие на социально-экономическое положение населения.

В свою очередь достаточное финансирование дорожной отрасли позволит выполнить следующие объемы работ установленные Национальной стратегией развития страны.

Успешная реализация инвестиционных проектов в дорожной отрасли позволит сохранить и развить сеть международных транспортных коридоров, что окажет прямое влияние на качество жизни населения. Так к 2030 году планируется реабилитировать 893 км (на стадии реализации 412 км, планируемые 481 км) международных транспортных коридоров.

Развитие государственно-частного партнерства в дорожной отрасли будет содействовать изысканию дополнительных источников финансирования дорожного хозяйства и снижению нагрузки на бюджет страны.

Глава 8. Благоприятные предпосылки и риски

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития страны на до 2040 года, в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по реабилитации автомобильных дорог, проводятся работы по обеспечению транспортной независимости страны, сохранности и улучшению внутренней сети автомобильных дорог.

В рамках плана действий по устранению препятствий для развития торговли и транспортного сообщения ЦАРЭС, в настоящее время реабилитируются международные транспортные коридоры: автодорога Ош - Баткен - Исфана, Бишкек-Ош, ведется строительство альтернативной дороги "Север-Юг", Суусамыр - Талас – Тараз и др.

В связи с принятием Закона о государственно-частном партнерстве, который регулирует области применения, взаимоотношение государств и частного сектора и другие аспекты государственно-частного партнерства, министерство продолжит работу по продвижению проектов государственно-частного партнерства.

Основными рисками при реализации целей Основных направлений развития дорожной отрасли до 2030 года являются:

- долгая процедура утверждения проектов нормативно-правовых актов;

- неготовность Дорожно-эксплуатационных предприятий самостоятельно работать в новых условиях при реформировании дорожной отрасли;

-противостояние антикоррупционной борьбе, проводимой в рамках государственной политики;

- постоянное снижение квалификации профессионалов дорожной отрасли.  Необходимо уделять постоянное внимание мерам по поддержанию кадрового  при   условии развития Производственно-инновационного центра как центра передового опыта; поддержание потенциала дорожного проектного института; поддержка академических кругов (например, Кыргызского университета архитектуры, транспорта и строительства), а также мерам по развитию частного сектора и местных подрядчиков, поскольку это является предварительным условием для тиражирования контрактов КОР, участия местных подрядчиков в международных проектах и ​​улучшения возможностей трудоустройства для местных дорожных инженеров, консультантов и рабочих.

8. Список приложений

| Приложение 1 | План действий по реализации ОНРДО-2030 |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Перечень проектов находящихся на стадии подготовки |
| Приложение 3 | Перечень приоритетных объектов для финансирования за счет государственных капитальных вложений |
| Приложение 4 | Индикаторы оценки реализации ОНРДО-2030 |

Приложение 1

План действий по реализации ОНОРДО - 2030

| № пп | Задача | Меры | Ответс твенные | Сроки | Ожидаемый результат | Источники финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и реабилитация международных транспортных коридоров | Реализация инвестиционных проектов | МТК | 2030г. | Повышение доступа к внутренним и региональным рынкам товаров, работ и услуг. Протяженность построенных и реабилитированных участков к 2030 году увеличится (с 2017 км) 2910 км | Средства финансовых институтов и республиканский бюджет |
| 2 | Переход на электронную отчетность | Внедрение информационной системы управления дорожно-строительной техникой | МТК | II кв. 2022 г. | Повышение эффективности использования дорожно-строительной техники | В рамках средств республиканского бюджета |
|  |  | Внедрение бухгалтерской программы во всех дорожных подведомственных организациях | МТК | IV кв. 2022 г. | Снижение коррупционных рисков, повышение материальной ответственности | В рамках средств республиканского бюджета |
| 3 | Внедрение Системы управления дорожными активами (СУДА) | Завершение мониторинга состояния автомобильных дорог для создания базы данных в рамках СУДА | МТК | III кв. 2022 г. | Повышение эффективности планирования дорожных работ | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант) |
|  |  | Разработка нормативного правового акта об обязательном использовании СУДА при планировании дорожных работ | МТК | III кв. 2022 г. | Обязательное использование СУДА при планировании дорожных работ | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант) |
| 4 | Завершение внедрения системы контроля качества дорожных работ | Разработка сертификатной формы оплаты выполненных работ | МТК | II кв. 2022 г. | Снижение коррупционных рисков при выполнении дорожных работ | В рамках средств республиканского бюджета, Инвестиции |
|  |  | Закупка мобильной дорожной лаборатории | МТК | 2022 г. | Повышения качества дорожных работ | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции |
| 5 | Укрепление финансовой основы финансирования дорожной отрасли | Разработка Положения об укреплении финансовой основы финансирования дорожной отрасли | МТК | II кв. 2022 г. | Определены источники финансирования дорожной отрасли | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции |
|  |  | Создание бюджетного Дорожного фонда путем изменения бюджетного законодательства | МТК | IV кв. 2022 г. | Определены источники финансирования дорожной отрасли |  |
|  |  | Разработка Положения о размере и порядке взимания сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования | МТК | II кв. 2022 г. | Увеличение финансирования дорожной отрасли |  |
| 6 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля до 33 единиц | МТК | IV квартал 2025 г. | Улучшение состояния дорог республики | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции |
| 7 | Внедрение платных автомобильных дорог | Разработка проекта постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О порядке и условий эксплуатации платных автомобильных дорог" | МТК | I кв. 2022 г. | Облегчение нагрузки на республиканский бюджет | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции |
|  |  | Внесение изменений В Закон КР «Об автомобильных дорогах» в части платных автодорог | МТК | II кв. 2022 г. |  |  |
| 8 | Институциональные преобразования в системе управления дорожной отрасли | Создание государственных предприятий | МТК, ФУГИ | 2022 г. | Исключение производственных функций у ДДХ при МТД КР | В рамках средств республиканского бюджета |
| 9 | Внедрение Контрактов ориентированных на результат | Передача участка автодороги Бишкек-Ош с 133 по 160 км для содержания по принципу КОР | МТК | II кв. 2022 г. | Апробирование нового взаимодействия с частными компаниями по содержанию автодорог | При поддержке АБР |
|  |  | Определение и передача участков дорог для содержания по принципу КОР | МТК | 2022-2025 г. | Улучшение качества содержания автодорог | В рамках средств бюджета МТД |

Приложение 2

Перечень проектов на стадии подготовки

| № | Наименование проекта | Срок реализации | Донор, стоимость проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ош-Баткен-Исфана 28-75 и предотвращение стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек-Ош | 2018-2026 гг. | Донор JICA (сумма проекта 133,58 млн. $). |
| 2 | Тюп-Кеген с 39 по 76 км и около 14 км дороги, прилегающей к туристической базе в ущелье «Каркыра» | 2020-2025 гг. | Донор МАР ВБ (сумма проекта 55,0 млн. $). |
| 3 | Проект «Кольцевая автомобильная дорога Балыкчы-Каракол-Балыкчы» (участок с. Балбай Баатыр – г. Каракол, участок км 184,5-220) | - | Финансирование ЕБРР 46,2 млн. евро; Доля Правительства КР 4,8 млн. евро. |
| 4 | Проект «Реконструкция моста через реку Урмарал на автодороге Талас-Тараз», финансируемый JICA | 2019-2025 гг. | 16,2 млн. долл. США Грант JICA |
| 5 | Проект «Защита от снежных заносов на автодороге Бишкек-Ош», финансируемый JICA | 2020-2025 гг. | 10.9 млн. долл. США. Грант JICA |

Приложение 3

Перечень приоритетных объектов для финансирования за счет государственных капитальных вложений

|  |  |  |  |  |  | млн.сом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 год |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги «Балыкчы-Чолпон-Ата-Корумду» с 0-104 км | 500 | 1 000,0 | 1000 |  |  |
| 2 | Развитие регионов | 300 |  |  | 500 | 500 |
|  | (погашение кредиторский задолженности) |  |  |  |  |  |
| 3 | Переходящие и новые объекты, в.т.ч: | 350 | 250 | 250 | 600 | 600 |
| 4 | - Соединение 660 км автодороги Бишкек-Ош (от Т-образного перекрестка) с автодорогой Ош-Кара-Суу |  |  |  |  |  |
|  | - Объездная г.Кербен |  |  |  |  |  |
|  | - Капитальный ремонт автодороги Нарын-Баетово |  |  |  |  |  |
|  | - Кербен-Таш-Комур |  |  |  |  |  |
|  | -Кара-Балта-Чалдовар |  |  |  |  |  |
| 5 | Приграничные дороги, в.т.ч: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | - Кок – Таш – Аксай – Тамдык - Ак – Сай – Рават - Мин – Булак – Чорго – Ак – Сай - Айгул – Таш – Согмент – Таян - Кок – Таш – Ак – Сай – Тамдык |  |  |  |  |  |
| 6 | Подъездные дороги ведущие к туристическим объектам, в.т.ч.: - Каражыгач- оз. Сарычелек; - Сары-Булак-Сон-Кол; - Арашан-Чон-Куурчак; - Чон-Арык-п/п «АлаАрча»; - Додон-Салиева-Абшырсай (5 км). | 150 | 50 | 50 | 100 | 100 |

Приложение 4

Индикаторы оценки ОНОРДО 2030

| № | Индикатор | Годы | Параметры индикатора | В % | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение протяженности реабилитированных участков международных транспортных коридоров | 2021 | 2017 | 69 | Отчетные данные |
|  |  | 2022 | 2142 | 74 |  |
|  |  | 2023 | 2390 | 82 |  |
|  |  | 2024 | 2511 | 86 |  |
|  |  | 2025 | 2642 | 91 | Мониторинг |
|  |  | 2026 | 2758 | 95 | Отчетные данные |
|  |  | 2027 | 2790 | 96 |  |
|  |  | 2028 | 2884 | 99 |  |
|  |  | 2029 | 2910 | 100 |  |
|  |  | 2030 | 2910 | 100 | Мониторинг |
| 2 | Увеличение протяженности платных автомобильных дорог, км | 2021 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2022 | 26 | 5 |  |
|  |  | 2023 | 26 | 5 |  |
|  |  | 2024 | 43 | 9 |  |
|  |  | 2025 | 43 | 9 |  |
|  |  | 2026 | 129 | 26 |  |
|  |  | 2027 | 129 | 26 |  |
|  |  | 2028 | 243 | 49 |  |
|  |  | 2029 | 450 | 90 |  |
|  |  | 2030 | 500 | 100 |  |
| 3 | Увеличение протяженности местных автомобильных дорог, ремонт и содержание которых осуществляется с привлечением местных сообществ, км | 2021 | 0 |  |  |
|  |  | 2022 | 50 | 5 |  |
|  |  | 2023 | 100 | 10 |  |
|  |  | 2024 | 350 | 35 |  |
|  |  | 2025 | 400 | 40 |  |
|  |  | 2026 | 500 | 50 |  |
|  |  | 2027 | 600 | 60 |  |
|  |  | 2028 | 700 | 70 |  |
|  |  | 2029 | 800 | 80 |  |
|  |  | 2030 | 1000 | 100 |  |
| 4 | Увеличение количества автоматизированных ПВК | 2021 | 6 | 19 |  |
|  |  | 2022 | 7 | 22 |  |
|  |  | 2023 | 8 | 25 |  |
|  |  | 2024 | 10 | 31 |  |
|  |  | 2025 | 14 | 44 |  |
|  |  | 2026 | 18 | 56 |  |
|  |  | 2027 | 22 | 69 |  |
|  |  | 2028 | 24 | 75 |  |
|  |  | 2029 | 28 | 87 |  |
|  |  | 2030 | 32 | 100 |  |
| 5 | Увеличение количества дорожной техники, оснащенных датчиками GPS | 2021 | 300 | 34 |  |
|  |  | 2022 | 440 | 50 |  |
|  |  | 2023 | 540 | 61 |  |
|  |  | 2024 | 740 | 84 |  |
|  |  | 2025 | 880 | 100 |  |