Приложение 2

План мероприятий Кыргызской Республики, направленных на реализацию Национальной стратегии безопасности дорожного движения Кыргызской Республики на период 2021-2025 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Повышение эффективности системы управления дорожной безопасностью |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Обеспечение перехода от отраслевого принципа к комплексной системе управления БДД |  |  |  |  |  |  |
|  | Провести функциональный анализ государственных и иных органов, ответственных за деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения, с последующим внесением изменений в нормативную базу в части уточнения мандатов ведомств, ответственных за безопасность дорожного движения | 1.Создать межведомственную рабочую группу с привлечением внешних экспертов для проведения функционального анализа | 2021-2022 | 1. Выявлены пробелы в функциях, дублирование и внесены изменения в функции государственных и иных органов ответственных за деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 2. Регламент межведомственного взаимодействия по безопасности дорожного движения на основе ФА принят постановлением КМ КР | КОБДД (свод), МВД, МТиК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Разработать и согласовать методологию функционального анализа (на уровне МВГ) |  |  |  |
|  |  | 3.Провести функциональный анализ по всем органам, ответственным за деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения и обсуждение результатов по ведомствам |  |  |  |
|  |  | 4. Провести инвентаризацию нормативной базы для определения необходимых изменений и документов, нуждающихся во внесении изменений |  |  |  |
|  |  | 5. Разработать и принять постановление КМ КР по утверждению итогов и рекомендаций функционального анализа |  |  |  |
|  |  | 6. Разработать и внести изменения в НПА ведомств, в случаи необходимости (Положения, Регламенты и пр.) по результатам функционального анализа |  |  |  |
|  |  | 7. Разработать и принять Постановлением КМ КР Регламент межведомственного взаимодействия по безопасности дорожного движения на основе функционального анализа |  |  |  |
|  | Разработать и утвердить межведомственную методологию проведения анализа рисков безопасности дорожного движения и ведомственные планы мер по обеспечению безопасности дорожного движения | 1.Создать рабочую группу (по согласованию с привлечением экспертов) для проведения анализа рисков безопасности дорожного движения и согласованию соответствующих планов мер ведомств | 2021-2022 | Межведомственная методология проведения анализа рисков безопасности дорожного движения и ведомственные планы мер по обеспечению безопасности дорожного движения утверждены | КОБДД (свод), МВД, МТИК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Разработать и утвердить совместным приказом разработанную и обсужденную методологию анализа рисков безопасности дорожного движения, а также регламент обмена и использования результатов анализа рисков безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  |  | 3.Ввести в функционал сотрудников ведомств проведение анализа рисков безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать и принять ведомственные планы мер по обеспечению безопасности дорожного движения, включая график по предоставлению уполномоченному органу за безопасности дорожного движения отчетов о реализации |  |  |  |
| Подраздел 2. Обеспечение соответствия национальной нормативной базы международным обязательствам и системе управления БДД |  |  |  |  |  |  |
|  | Гармонизировать национальное законодательство по обеспечению БДД в сферах: МВД - стандартов и правил идентификации ДТП, доступа к правосудию (вкл. системы санкций за нарушения безопасности дорожного движения, возмещения ущерба, нанесенного в ДТП), - создания эффективных стимулов участников ДД соблюдать ПДД; МТиК -организации услуг перевозок пассажиров государственными и коммерческими перевозчиками, -обязательного лицензирования перевозок службами такси; - регулирования парка АТС, МЭФ -организации и проведения техосмотра АТС, -усиления ответственности провайдеров услуг по обеспечению безопасности дорожного движения (станции техобслуживания, ГТИ, автошколы, ГУ «Унаа» при МЮ и др.) за качество услуг | 1.Создать рабочие группы (под руководством ГУОБДД, МЭФ, МТИК) с привлечением экспертов для проведения инвентаризации законодательства и разработки и внесения изменений в законодательство в указанных сферах по мере необходимости | 2021-2023 | Законодательство в указанных сферах обеспечивает эффективную реализацию политики безопасности дорожного движения и приведено в соответствие с международными обязательствами | МВД(свод по 1 группе), МТиК(свод по 2 группе), МЭФ(свод по 3 группе) МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Разработанные рабочими группами проекты изменений в НПА обсудить на уровне ведомств и представить КМ КР на утверждение \ продвижение по мере необходимости |  |  |  |
|  | Обеспечить реализацию принципа неотвратимости наказаний за нарушение ПДД через усиление контроля за правоприменительной практикой в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, включая участие гражданского общества | 1.Провести анализ правоприменительной практики для выявления проблем реализации принципа неотвратимости наказаний и разработать пакет рекомендаций по изменениям в законодательство для гарантированной реализации принципа неотвратимости наказаний за нарушение ПДД | 2021-2023 | 1. усилен контроль за правоприменительной практикой в сфере нарушений ПДД 2. Созданы правовые и организационные условия для реализации принципа неотвратимости наказаний за нарушения ПДД | МВД (свод), МТИК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.По мере необходимости разработать и внести пакет изменений в законодательство для гарантированной реализации принципа неотвратимости наказаний за нарушение ПДД |  |  |  |
|  |  | 3.Разработать механизмы участия общественности в мониторинге правоприменительной практики по нарушению ПДД |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать и запустить каналы сообщений от граждан о нарушениях ПДД по разработанной форме обращения |  |  |  |
|  |  | 5.Обеспечить регулярную отчётность государственных органов, ответственных за безопасности дорожного движения, по поступившим от общественности сообщениям о нарушениях ПДД |  |  |  |
| Подраздел 3. Внедрение системы управления БДД, ориентированную на результат и основанную на анализе данных |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать, принять и запустить реализацию политики открытых данных по безопасности дорожного движения с общей для всех вовлечённых органов автоматизированной системой сбора, обработки и обмена данными по обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечить необходимый потенциал | 1.Исходя из целесообразности разработать техническое задание для определения ключевых индикаторов и автоматизации системы сбора (программное обеспечение и методология мониторинга) по итогам оценки | 2021-2024 | 1. Автоматизированная система сбора, обработки и обмена данными по обеспечению безопасности дорожного движения запущена 2. Создан необходимый потенциал для работы с автоматизированной системой | МЦР (свод по 1-4) МВД (свод по 5-6), МТИК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Провести оценку потребностей ведомств для запуска общей автоматизированной системы мониторинга безопасности дорожного движения (в пилотных городах Бишкек и Ош – City Dashboard) |  |  |  |
|  |  | 3.Провести тендеры и закупку программного обеспечения, необходимого оборудования и услуги по разработке методологии межведомственного мониторинга безопасности дорожного движения, запуск систем, открытых данных по безопасности дорожного движения и по обучению сотрудников работе с базами данных |  |  |  |
|  |  | 4.Провести обучающие мероприятия для специалистов, ответственных за проведение мониторинга безопасности дорожного движения и представление общественности данных по итогам мониторинга (с каждого ведомства по 3 человека - необходимы обучение и техническое сопровождение перед запуском системы (мониторинг и оценка) |  |  |  |
|  |  | 5.Исходя из целесообразности разработать и утвердить положение, штатное расписание и источники финансирования для специально созданной структуры при ГУОБДД (ЦОДД - Центр организации дорожного движения) для реализации функции работы с открытыми данными на системной основе |  |  |  |
|  |  | 6.Проводить оценку результатов политики БДД на ежегодной основе с применением результатов мониторинга и оценки на уровне АП КР |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить правовой механизм аудита ДТП | 1.Исходя из целесообразности разработать техническое задание по разработке методологии и проведению пилотного аудита ДТП и привлечь внешних экспертов для реализации инициатив | 2021-2022. | Правовой механизм аудита ДТП внедрен | МВД(свод), МТИК,, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Провести мероприятия по обсуждению и согласованию разработанной методологии на межведомственном уровне (МРГ) |  |  |  |
|  |  | 3.Провести пилотирование методологии с последующим анализом и обсуждением результатов в межведомственной рабочей группе |  |  |  |
|  |  | 4.Исходя из целесообразности разработать и принять стандарты (методологию) проведения аудита ДТП с учетом результатов пилота |  |  |  |
|  | Определить целевые показатели деятельности для каждой структуры в системе управления безопасности дорожного движения и внедрить систему оценки эффективности деятельности. | Исходя из целесообразности разработать и утвердить целевые показатели и внедрение система оценки результативности деятельности ведомств | 2021-2024. | 1. целевые показатели для достижения стратегической цели БДД распределены по годам | КОБДД (свод) МВД, МТИК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  | Обеспечить повышение потенциала всех служащих в системе управления безопасности дорожного движения | 1.Исходя из целесообразности разработать и утвердить программу повышения квалификации при Академии МВД по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения | 2021-2025 | Создан необходимый потенциал для управления безопасности дорожного движения | МВД (свод), МТИК, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Разработать учебный модуль для программы повышения квалификации по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения при Академии МВД |  |  |  |
|  |  | 3.Про пилотировать и на основе итогов внедрить в учебную программу Академии МВД Кыргызской Республики систему повышения квалификации по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  | Обеспечить механизмы и процедуры снижения коррупционных рисков в организации общественного транспорта | 1.Провести анализ процедур и механизмов лицензирования транспортной деятельности и услуг, обеспечивающих работу общественного транспорта в Кыргызской Республике (независимо от форм собственности) и разработать предложения по снижению коррупционных рисков | 2021-2022. | Снижены коррупционные риски в организации общественного транспорта | МТИК (свод), МВД, МЮ, МЗСР, МЧС, МОН, ОМСУ |
|  |  | 2.Разработать и внедрить меры гражданского контроля за организацией работы общественного транспорта в гг. Бишкек и Ош |  |  |  |
|  |  | 3.Обеспечить информационную поддержку деятельности по снижению коррупционных рисков в организации общественного транспорта |  |  |  |
| Подраздел 4. Реформировать деятельность ГУОБДД с целью эффективного обеспечения БДД |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и нормативно закрепить вновь определенные функции и реестр сервисных услуг по обеспечению безопасности дорожного движения, относящиеся к ответственности ГУОБДД | 1.Провести работу по определению функций ГУОБДД и перечня предоставляемых населению сервисных услуг по обеспечению безопасности дорожного движения | 2021-2022. | Вновь определенные функции и реестр сервисных услуг ГУОБДД по обеспечению безопасности дорожного движения нормативно закреплены | МВД (свод), мэрии г. Бишкек и Ош |
|  |  | 2.Провести инвентаризацию нормативной базы для определения НПА, в которые необходимо ввести соответствующие изменения |  |  |  |
|  |  | 3.Исходя из целесообразности разработать и нормативно закрепить вновь определенные функции и реестр сервисных услуг по обеспечению безопасности дорожного движения, относящиеся к ответственности ГУОБДД |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать и запустить систему ведомственного мониторинга ГУОБДД за реализацией функций и предоставлением услуг населению по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  | Подготовить квалифицированные кадры для эффективного предоставления услуг населению по безопасности дорожного движения | 1.Разработать и включить в программу повышения квалификации сотрудников ГУОБДД спецкурс по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения | 2021-2025 | 1. Налажен процесс повышения квалификации сотрудников ГУОБДД, в части предоставления услуг населению по безопасности дорожного движения | МВД |
|  |  | 2.Повысить потенциал преподавательских кадров программы повышения квалификации для преподавания курса по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения, в том числе через стадии туры в странах с передовыми практиками в данной сфере |  |  |  |
|  |  | 3.Заключить соглашения о ежегодном квотном направлении кадров на краткосрочные курсы повышения квалификации по предоставлению услуг населению по безопасности дорожного движения с международными центрами повышения квалификации |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать план, графики повышения квалификации, критерии отбора и другие ключевые процедуры для квотного направления на курсы повышения квалификации. |  |  |  |
|  |  | 5.Внедрить систему мониторинга эффективности обучения по программе повышения квалификации |  |  |  |
|  | Внедрить ИТ и автоматизированные системы деятельности по безопасности дорожного движения для повышения эффективности и качества услуг по безопасности дорожного движения | 1.Внедрить информационные технологии и автоматизацию управления в ГУОБДД | 2021-2024 | 1. Повышена эффективность и качество услуг в деятельности ГУОБДД 2. Процесс управления безопасности дорожного движения технологизирован | МЦР (свод по п.1,3) МВД (свод по п. 2,4,6-10), МТиК (свод по п.5) МЭФ, мэрия г. Бишкек и Ош, |
|  |  | 2.Создать интерактивную карту, содержащую информацию о ДТП Создать базу данных с интеграцией, существующих |  |  |  |
|  |  | 3.АИС МЮ, МЗСР, ГНС, МВД и Единой системой учета внешней миграции ГКНБ |  |  |  |
|  |  | 4.Создать и запустить при ГУОБДД Центр организации дорожного движения (ЦОДД), работающий с открытыми данными в режиме АСУ в пилотных городах для осуществления мониторинга транспортных потоков и цифрового оповещения участников дорожного движения о ситуации на дорогах в пилотных городах по мере финансирования. |  |  |  |
|  |  | 5.Разработать и внедрить мобильное приложение «Жолдор.кg» для оперативного информирования участников дорожного движения о состоянии траффика, а также для картирования проблем на дорогах (по сообщениям участников дорожного движения) |  |  |  |
|  |  | 6.Внедрить автоматизированные и безналичные системы обслуживания участников дорожного движения, снизить контакты с совершившими правонарушение участниками дорожного движения для снижения коррупционных рисков |  |  |  |
|  |  | 7.Обеспечить сотрудников обеспечения безопасности дорожного движения электронным планшетом с программным обеспечением, позволяющим осуществлять доступ к базам данных и автоматически направлять факты нарушения в Программу (на сервер), по мере финасирования |  |  |  |
|  |  | 8.Провести оценку потребностей ведомств для запуска общей автоматизированной системы мониторинга безопасности дорожного движения (в пилотных городах Бишкек и Ош – City Dashboard) |  |  |  |
|  |  | 9.Обеспечить автомашины обеспечения безопасности дорожного движения оборудованием: - для фото- и видеофиксации нарушений, - для определения нарушителей по государственным номерным знакам автомототранспортных средств; - обеспечивающим доступ к базе данных автомототранспортных средств и водителей по мере финасирования |  |  |  |
|  |  | 10.Создать в структуре ГУОБДД подразделение, ответственное за анализ, исследования, мониторинг политики безопасности дорожного движения и работу с открытыми данными по безопасности дорожного движения по мере финансирования. |  |  |  |
|  | Внедрить меры по вовлечению населения в реализацию и оценку политики безопасности дорожного движения | 1.Внести в бюджет ГУОБДД статью расходов на социальный заказ по информированию населения о безопасности дорожного движения | 2021-2022. | Население вовлечено в реализацию и безопасности дорожного движения политики БДД | МВД (свод), МЭФ |
|  |  | 2.Внедрить механизм социального заказа на выполнение работ по информированию населения о безопасности дорожного движения |  |  |  |
|  |  | 3.Обеспечить систематический мониторинг эффективности работы по вовлечению населения в реализацию политики безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Раздел 2. Улучшение безопасности дорожных инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Совершенствование нормативной базы и улучшение правоприменительной практики для проведения модернизации дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрить национальные стандарты по проектированию, строительству\ реконструкции безопасных дорожных инфраструктур, соответствующих международным, с учетом интересов и безопасности всех участников дорожного движения | 1.Создать межведомственную рабочую группу при координации МТиК для разработки национальных стандартов с привлечением экспертов | 2021-2024 | Вновь внедренные национальные стандарты по проектированию, строительству \ реконструкции безопасных дорожных инфраструктур обеспечивают безопасность ДД | МТИК (свод), МВД , МЭФ |
|  |  | 2.Провести аудит\ инвентаризацию национальных стандартов по проектированию, строительству\ реконструкции безопасных дорожных инфраструктур на соответствие международным и учета интересов и безопасности всех участников дорожного движения |  |  |  |
|  |  | 3.Обеспечить проведение обязательных государственных экспертиз по разработанным стандартам по проектированию, строительству\ реконструкции безопасных дорожных инфраструктур (вкл. АРВ, правовую, экологическую, гендерную, антикоррупционную экспертизы) |  |  |  |
|  |  | 4.Согласовать между ведомствами и утвердить Постановлением КМ КР разработанные стандарты по проектированию, строительству\ реконструкции безопасных дорожных инфраструктур исходя из целесообразности |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить план модернизации дорожных инфраструктур и стратегии инвестиций | 1.Провести аудит \ инвентаризацию дорожных инфраструктур и создать перечень приоритетных объектов дорожных инфраструктур, подлежащих модернизации | 2021-2025 | Основы плана модернизации дорожных инфраструктур и стратегий инвестиций внедрены | МТИК (свод), МВД, МЭФ и возможности ГЧП |
|  |  | 2.Запустить проект по созданию Единой публичной базы данных улично-дорожной сети с паспортизацией на всей территории республики |  |  |  |
|  |  | 3.Разработать и представить в КМ КР инвестиционные предложения по модернизации дорожных инфраструктур по итогам паспортизации и аудита улично-дорожной сети |  |  |  |
|  |  | 4.Запустить поиск инвестиций под одобренные КМ КР проекты по модернизации дорожных инфраструктур (в том числе для реализации всех пунктов настоящего плана, с использованием механизма ГЧП) |  |  |  |
|  |  | 5.Определить и запустить механизмы и источники финансирования реализации плана модернизации дорожной инфраструктуры на уровне муниципалитетов |  |  |  |
| Подраздел 2. Повышение безопасности дорожных инфраструктур в гг. Бишкек и Ош |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить в гг. Бишкек и Ош механизм решения проблемы парковки машин в г.Бишкек и Ош | 1.Создать нормативную базу для внедрения механизма парковки в пилотных городах, включая разработку и внесение изменений в технические регламенты параметры безопасности по землепользованию, установке рекламных щитов, парковочных мест, ограждений между проезжей частью дорог и арыков. | 2021-2024 | Повышена безопасность дорожного движения за счет урегулирования парковки машин | ОМСУ |
|  |  | 2.Провести районирование пилотных городов с определением зон и тарифов парковок |  |  |  |
|  |  | 3.Определить источники, объем финансирования проектов по безопасности дорожного движения в городах Бишкек и Ош |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать схему МиО и провести оценку реализации проектов на принципах прозрачности и участия |  |  |  |
|  |  | 5.Обеспечить механизмы и процедуры вовлечения общественности в обеспечение безопасности дорожного движения, включая проведение конкурсов на маршруты общественного транспорта и перевозчиков для снижения коррупционных рисков в организации городского общественного транспорта в пилотных городах Бишкек и Ош |  |  |  |
|  |  | 6.Провести анализ и оценку опыта пилотирования для оптимизации и распространения лучшего опыта |  |  |  |
| Раздел 3. Повышение безопасности транспортных средств |  |  |  |  |  |  |
| Создание и внедрение системы контроля за безопасностью АТС |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить современные экспертные методики, электронные программные продукты в практику проведения автотехнических экспертиз ДТП | 1.Определить и утвердить спецификации необходимого ПО и другого оборудования для внедрения в практику экспресс автотехнических экспертиз ДТП | 2021-2023 | Разработаны и внедрены методики автотехнических экспертиз ДТП | МВД (свод по пп.1), ГКЭК (свод по пп.2) |
|  |  | 2.Провести обучение сотрудников ГИЭТБ для проведения экспресс автотехнических экспертиз ДТП |  |  |  |
|  | Создать и внедрить систему стимулирования ввоза в республику сертифицированных предметов и оборудования предназначенных (направленных) для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранение жизни и здоровья граждан (детские удерживающие кресла, велосипедные и мотошлемы, специальная краска для разметки дорог и т.д.). | 1.Разработать и утвердить ведомственным НПА перечень средств обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуемых всем участникам дорожного движения | 2021-2023 | Система стимулирования ввоза в республику внедрена | МЭФ (свод по пп.2-3), МВД (свод по пп.1), ГКЭК |
|  |  | 2.Разработать и внести изменения в законодательство в части требований - спецификаций для производителей \ поставщиков средств безопасности дорожного движения на местных рынках |  |  |  |
|  |  | 3.Внести в спецификации закупаемых госорганами материалов, имеющих отношение к дорожному движению, обязательные характеристики по безопасности дорожного движения |  |  |  |
| Раздел 4. Обеспечение безопасности участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
| Повысить меры безопасности ДД для всех категорий участников ДД |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и реализовать план по внедрению образовательных и профилактических мер по обеспечению безопасности дорожного движения среди разных категорий участников дорожного движения | 1.Разработать и внедрить модули по ПДД в рамках существующей учебной программы в дошкольном, школьном и профессиональном образовании | 2021-2025 | Повышена информированность всех категорий дорожного движения о безопасности дорожного движения | МВД (свод по пп.2), МОН (свод по пп.1), МКИТ (свод по пп.4), МЭФ (свод по пп.3) |
|  |  | 2.Обеспечить подготовку кадров по обучению ПДД в образовательных учреждениях на основе повышения квалификации ППС (на базе КАО, РНМЦ АНПО, Академии МВД) |  |  |  |
|  |  | 3.Внедрить механизм госсоцзаказа в релевантных государственных органах на обучение и профилактику безопасности дорожного движения среди разных категорий участников дорожного движения, с приоритетным фокусом на детей |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать и утвердить на уровне правительства коммуникационную стратегию и ежегодный план информационно-разъяснительной работы для проведения систематической профилактики безопасности дорожного движения на государственных ТВ и радио |  |  |  |
|  | Усилить механизмы контроля за качеством подготовки водителей автошколами и приема экзаменов на получение водительских прав, а также осуществления деятельности по перевозу пассажиров общественным транспортом | 1.Создать централизованный банк данных по водителям – нарушителям ПДД и широко распространять информацию об автошколах и отделениях ГУ «Унаа» при ГРС при МЮ, которые «выпускают» наиболее неподготовленных водителей АТС | 2021-2023 | 1. Разработаны и внедрены механизмы контроля за качеством подготовки водителей 2. Контроль за качеством подготовки водителей автошколами и приема экзаменов на получение водительских прав усилен 3. Разработать проект постановления КМ КР «О взаимодействии ГУОБДД МВД КР и ААВТиВК МТИК КР по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в КР» в части осуществления контроля квалификационного уровня водительского состава пассажирского транспорта. Внедрить квалификационные карточки водителей пассажирского транспорта | МЮ (свод по пп.1,4,5)МОН (свод по пп.2), МТиК (свод по пп.3), МВД |
|  |  | 2.Проработать в МРГ вопросы процедур и механизмов отзыва лицензий образовательных учреждений, которые не удовлетворяют требованиям стандартов материального и кадрового обеспечения и качества подготовки\ переподготовки водительского состава (с целью достижения единых стандартов материально-технической базе и учебному процессу |  |  |  |
|  |  | 3.Пересмотреть критерии допуска в работе водителем на пассажирском транспорте, а также правила осуществления контроля за квалификацией, уровнем профессионального мастерства и оказания методической помощи водителям пассажирского транспорта |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать и принять новый Государственный образовательный стандарт по подготовке водителей транспортных средств для использования единых государственных требований к знаниям и умениям водителей транспортных средств различных категорий (подкатегорий) с учетом международных требований. |  |  |  |
|  |  | 5.Разработать и внедрить систему общественного контроля за порядком приема теоретических и практических экзаменов. |  |  |  |
|  | Обеспечить доступ населения к средствам безопасности дорожного движения (кресла для детей в автомашинах, фары для гужевого транспорта и велосипедов и пр.). | 1.Разработать систему преференций по производству\поставке средств безопасности дорожного движения на местных рынках | 2021-2025 | Доступ населения к средствам безопасности дорожного движения обеспечен для всех слоям населения | МЭФ (свод по пп.1), МВД (свод по пп.2), МОН, МКИТ, ГТС |
|  |  | 2.Проводить постоянную информационно-медийную работу с разъяснение о важности спец средств дорожного движения и ответственности за неиспользование спецсредств |  |  |  |
| Раздел 5. Повышение эффективности поставарийного реагирования |  |  |  |  |  |  |
| Создание институциональные и правовые условия для эффективного поставарийного реагирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать и внедрить стандарты и механизмы комплексного поставарийного реагирования | 1.Разработать и принять регламент взаимодействия экстренных служб Кыргызской Республики при дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях | 2021-2025 | Разработаны и внедрены стандарты и механизмы комплексного поставарийного реагирования | МЧС (свод), МВД, МЗСР, |
|  |  | 2.Провести картирование опасных с точки зрения смертельных и высокотравматичных зон дорожных инфраструктур на основе анализа статистики и данных по проблемам поставарийного реагирования |  |  |  |
|  |  | 3.Разработать спецификации по обеспечению специальными техническими средствами и оборудованием транспортных средств ДПС, МЧС, и других экстренных служб с целью оказания первой доврачебной помощи |  |  |  |
|  |  | 4.Разработать эффективную систему оповещения о совершенных дорожно-транспортных происшествиях и ЧС на дорогах |  |  |  |
|  |  | 5.Разработать и внедрить систему МиО за эффективностью поставарийного реагирования всех вовлеченных органов |  |  |  |
|  | Укрепить инфраструктуру поставарийного реагирования | 1.Разработать и внедрить план по укреплению инфраструктур поставарийного реагирования и обеспечения доступа пострадавших к помощи спасательных служб | 2021-2025 | Инфраструктура поставарийного реагирования укреплена | МВД (свод по пп.2), МЗСР (свод по пп.3), МЧС (свод по пп.1) |
|  |  | 2.Организовать межведомственное электронное взаимодействие между ГУОБДД и МЗСР по вопросам обмена сведениями о выданных медицинских заключениях о наличии (отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами. |  |  |  |
|  |  | 3.Создание системы опорных пунктов (центров) оказания помощи на опасных с точки зрения. риска ДТП трассах при совершении дорожно-транспортных происшествий и других чрезвычайных ситуаций и возложение ответственности за организацию работы таких центров поддержки на опасных трассах на уполномоченные органы по ЧС |  |  |  |
|  | Обеспечить развитие практических навыков водителей ТС по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП | Разработать и утвердить минимальные стандарты оказания экстренной помощи в поставарийной ситуации | 2021-2025 | Практические навыки водителей ТС по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП являются частью компетенции для выдачи водительских прав | МЗСР (свод), МОН, МВД ,МЮ |

Список сокращений:

КР - Кыргызской Республики

АП – Администрация Президента

ЖК – Жогорку Кенеш

КМ КР – Кабинет Министров Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЭФ – Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики

МЮ – Министерство юстиции Кыргызской Республики

МТиК – Министерство транспорта и коммуникаций

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития

МЦР - министерство цифрового развития

ОМСУ – Органы местного самоуправления

ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения

ГКЭК - Государственный комитет по экологии и климату

ГРС при МЮ - Государственная регистрационная служба при Министерстве юстиции

ГНС – Государственная налоговая служба

ГКНБ – государственный комитет национальной безопасности

ГУ «Унаа» при ГРС при МЮ– государственное учреждение «Унаа» при Государственной регистрационной службе при Министерстве юстиции

ПП – Полномочные Представительства

ООН – организация объединённых наций

РФ -Российская Федерация

ТС - Таможенный союз

НПА – нормативно-правовой акт

АТС - автотранспортные средства

ДПС – дорожно-патрульная служба

ЦОДД - Центр организации дорожного движения

Госуслуг –государственные услуги

ИТ - информационные технологии

ТВ – телевидение

ЧС – чрезвычайная ситуация

Госсоцзаказа – государственный социальный заказ

ТС – транспортные средства

ППС – патрульно-постовая служба

ФА – функциональный анализ

ПО - программное обеспечение

МиО – мониторинг и оценка

МВГ – межведомственная группа

ОНС – общественный наблюдательный совет

ГТИ – государственная таможенная инспекция

МРГ – межведомственная рабочая группа

АРВ - Анализ регуляторного воздействия

БДД – безопасность дорожного движения

ДД – дорожное движение

АСУ - Автоматизированная система управления

ДБ – дорожная безопасность

ДТП – дорожно-транспортные происшествия

АИС – автоматизированная информационная система

АК – айыльный кенеш

АПК – агропромышленный комплекс

ГЧП – государственно-частное партнёрство

КАО – Кыргызская академия образования

РНМЦ - Республиканский научно-методический центр

АНПО - Агентство начального профессионального образования