1-тиркеме

**Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын   
2022/2023-жылдардын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча**

**иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш-чаралардын аталышы** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Жооптуулар** |  |
| 1 | Облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында жылытуу мезгилине даярдыктын жүрүшүнө, биринчи кезекте төмөнкү маселелерге ай сайын мониторинг жүргүзүү үчүн күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча туруктуу иштеген штабдарды түзүү:  – жылуулук менен камсыздоочу ишканалардын от казандарын, калкты жылуулук менен камсыздоого байланышкан ведомстволук жана өндүрүштүк от казандарды даярдоо жөнүндө;  – социалдык объекттерди жылытуу мезгилине даярдоонун сапаты жөнүндө;  – турак-жай фондун жылытуу мезгилине даярдоонун сапаты жөнүндө;  – социалдык объекттерди, калкты отун менен камсыз кылуу жана жеңилдиги бар категориядагы жарандарга каражаттарды өз убагында бөлүү жөнүндө;  – кошумча отун-базаларды түзүү жөнүндө | 2022-жылдын 1-июнуна чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомстволор, КРП облустардагы ЫУӨ, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары |  |
|  |
|  |
|  |
| 2 | Электр энергиясын керектөөнүн болжолунун жана күтүлүп жаткан көлөмүнүн негизинде 2022-жылдын мезгилине жана 2023-жылдын I кварталына Токтогул суу сактагычындагы сууну пайдалануунун суу-энергетикалык режимдерине эсептөөлөрдү жүргүзүү | Ай сайын | Макулдашуу боюнча:  «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 3 | Облустар жана бөлүштүрүүчү электркомпаниялары боюнча электр энергиясын пландуу керектөөгө түзөтүүлөрдү жүргүзүү  (2022-жылдын 1-июлуна карата суунун иш жүзүндөгү агып келиши боюнча Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинин болжолдук маалыматтарын тактоодо) | Зарылдыкка жараша | ЭМ,  макулдашуу боюнча: «УЭХК» ААК,  «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 4 | Борбордук Азиянын Бирдиктүү энергетика системасынын курамында республиканын энергетикалык системасынын туруктуу параллель иштешин жана Борбордук Азия мамлекеттеринин энергетика системалары жана «Энергия» координациялык-диспетчердик борбору менен өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу | Дайыма | Макулдашуу боюнча:  «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 5 | Ушул токтомдун 15 жана  16-тиркемелерине ылайык электр станциялардагы генерациялоочу жабдууларды күз-кыш мезгилинде иштөөгө даярдоо жана Бишкек шаарынын ЖЭБинин белгиленген кубаттуулуктарын аткаруу | Оңдоо графигине ылайык | Макулдашуу боюнча:  «УЭХК» ААК, «ЭС» ААК |  |
| 6 | Жылуулук тармагынын иштөөсүнүн температуралык графигин иштеп чыгуу, макулдашуу жана анын милдеттүү түрдө аткарылышын камсыз кылуу | 2022-жылдын  1-октябрына чейин | Макулдашуу боюнча:  «БЖТ» ААК, «ЭС» ААК |  |
| 7 | «КУЭТ» ААК ушул токтомдун  2-11-тиркемелерине жана түзүлгөн контракттарга ылайык тапшырмалардын негизинде электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн сааттык, суткалык графиктерин беришин камсыз кылуу;  – «КУЭТ» ААК тарабынан берилүүчү электр энергиясынын жана кубаттуулуктун суткалык графиктеринде уруксат берилген чоңдуктан ашып кетүүгө жол бербөө;  – энергосистемасында авариялык кырдаалдын келип чыгышын алдын алуу же ашыкча күч келип жаткан линияларды жана трансформаторлорду жеңилдетүү максатында электр энергиясын жана кубаттуулукту «КУЭТ» ААК тарабынан белгиленген көлөмдөн ашыкча керектөөгө жол берилген электр берүү линияларын подстанциялардан өчүрүү;  – «КУЭТ» ААК подстанцияларынын чыгуучу 6-10 кВ чыңалуудагы электр тармактарында авариялык өчүрүүлөрдүн санын азайтуу боюнча чараларды көрүү | Зарылдыкка жараша | Макулдашуу боюнча:  «КУЭТ» ААК,  «ТЭ» ААК,  «ЧЭ» ААК,  «ОЭ» ААК,  «ЖЭ» ААК  электр энергиясын берүү, бөлүштүрүү боюнча лицензиясы барлар |  |
| 8 | Капиталдык оңдоо, электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана материалдык-техникалык ресурстардын авариялык запасын түзүү боюнча иштердин аткарылышын камсыз кылуу | Графикке ылайык | ТЭК ишканалары  (макулдашуу боюнча) |  |
| 9 | Төмөнкүлөрдү камсыз кылуу:  – электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн белгиленген режимдерин сактоону камсыз кылуу, электр энергиясын керектөөнүн белгиленген режимин бузган жана электр жылытуу жабдууларды өз билемдик менен туташтырган учурда үч фазаны киргизип алган керектөөчүлөрдүн техникалык шарттарын жокко чыгаруу;  – «КЭЭБ» ААКтын планына ылайык АСКУЭ эсептегичтерин орнотуу | Дайыма | Макулдашуу боюнча:  «ТЭ» ААК,  «ЧЭ» ААК,  «ОЭ» ААК,  «ЖЭ» ААК |  |
| 10 | Ушул токтомдун  2−11-тиркемелерине ылайык белгиленген электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн бөлүнгөн лимитинин чоңдугунун чегинде уюмдарга электр энергиясын жана кубаттуулукту бөлүштүрүүнү камсыз кылуу | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор,  КР Президентинин облустардагы ЫУӨ аппараттары, макулдашуу боюнча: ОЭК ишканалары, «УЭХК» ААК,  «ТЭ» ААК,  «ОЭ» ААК,  «ЧЭ» ААК,  «ЖЭ» ААК, |  |
| 11 | Дебитордук карызы бар керектөөчүлөргө электр жана жылуулук энергиясын, жаратылыш газын бербөө | Дайыма | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 12 | 2022/2023-жылдын күз-кыш мезгилинде стационардык отун базаларына жана көмүр сатуу пункттарына түзүлгөн келишимдерге ылайык калк үчүн көмүрдү толук көлөмдө жеткирүүнү камсыз кылуу жана зарыл болгон учурда пункттары жок калктуу конуштарда кошумча отун базаларын түзүү | 2022-жылдын 1-августунан 2023-жылдын 1-мартына чейин | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, «Кыргызкөмүр» МИ,  макулдашуу боюнча: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көмүр казуучу ишканалар |  |
| 13 | Республиканын калкын жана бюджеттик мекемелерин көмүр менен камсыз кылуу үчүн көмүр казган жерден көмүрдү үзгүлтүксүз жүктөп берүүнү камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү | 2022-жылдын 1-августунан 2023-жылдын 1-мартына чейин | «Кыргызкөмүр» МИ |  |
| 14 | Башка техниканы пайдаланууга жеткиликтүү эмес шартта электр берүү линияларында авариялык өчүрүүлөрдү аныктоодо жана жоюуда жабдууларды жана адистерди жеткирүү жана учуп карап чыгуу үчүн авиациялык техника менен камсыз кылуу.  Зарыл болгон учурда кардын жана мөңгүлөрдүн топтолушун чалгындоо үчүн кошумча учууларды жүргүзүү. | Зарылдыкка жараша | ӨКМ, КМ, макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК,  «КУЭТ» ААК, «ТЭ» ААК, «ОЭ» ААК  «ЧЭ» ААК,  «ЖЭ» ААК |  |
| 15 | Калк арасында жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү:  − Токтогул суу сактагычында суунун топтолушунун учурдагы кырдаалы жөнүндө;  − керектелген электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы үчүн карызды өз убагында жабуу зарылдыгы тууралуу;  − электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу;  – энергияны жана отунду сарамжалдуу жана натыйжалуу пайдалануу жөнүндө;  − энергиянын натыйжалуулугу, энергияны үнөмдөө жана отун даярдоо тууралуу;  − келерки жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө;  − көчөдөгү, архитектуралык, жарнамалык жана витриналык жарык берүүнү туура пайдалануу боюнча иштерди жүргүзүү, авариялык, нөөмөттүк жана күзөттүк жарыктандыруу объекттеринен тышкары | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор, КР Президентинин облустардагы ЫУӨ аппараттары;  макулдашуу боюнча:  Бишкек жана Ош шаарларынын  мэриялары, ОЭК ишканалары, «УЭХК» ААК |  |
| 16 | Аба ырайынын шарттарына байланыштуу кубаттуулуктун тартыштыгы пайда болгон учурда 2022-жылдын ноябрынан  2023-жылдын мартына чейинки мезгилде энергияны көп талап кылган өндүрүштүк керектөөчүлөр үчүн электр энергиясын берүүнүн көлөмүнө чектөөлөрдү киргизүү | Дайыма | Макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК,  «КУЭТ» ААК,  «ТЭ» ААК, «ОЭ» ААК  «ЧЭ» ААК,  «ЖЭ» ААК, ири өнөр жай ишканалары, кайра алып сатуучу керектөөчүлөр,  дүңүнөн сатып алуучулар-сатуучулар |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КР Президентинин облустардагы ЫУӨ аппараттары | – | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары; |
| ЭМ | – | Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги; |
| ӨКМ | – | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги; |
| КМ | – | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги; |
| ОЭК | – | отун-энергетика комплекси; |
| МИ | – | мамлекеттик ишкана; |
| «УЭХК» ААК | – | «Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы» ачык акционердик коому; |
| «ЭС» ААК | – | «Электр станциялары» ачык акционердик коому; |
| «КУЭТ» ААК | – | «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ачык акционердик коому; |
| «ТЭ» ААК | – | «Түндүк электр» ачык акционердик коому; |
| «ЧЭ» ААК | – | «Чыгыш электр» ачык акционердик коому; |
| «ОЭ» ААК | – | «Ош электр» ачык акционердик коому; |
| «ЖЭ» ААК | – | «Жалалабат электр» ачык акционердик коому; |
| «БЖТ» ААК | – | «Бишкек жылуулук тармагы» ачык акционердик коому; |
| «КЭЭБ» ААК | – | «Кыргыз энергетикалык эсеп борбору» ачык акционердик коому; |
| ДСС | – | дүңүнөн сатып алуучу-сатуучу; |
| СА-КС | – | сатып алуучу-кайра сатуучу; |
| ЖЭБ | – | Жылуулук электр борбору; |
| ГЭС | – | гидроэлектростанция. |