Долбоор

2021-2025-жылдарга Кыргыз Республикасында темир жол транспортун өнүктүрүүнүн негизги багыттарын ишке ашыруу боюнча”

Иш-чаралар планы

“

| №п/п | Милдеттер | Ишке ашыруу чаралары | Ишке ашыруунун мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар (продукт) |  | Каржылоо булагы |  | Жооптуу аткаруучулар | Индикаторлор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Кыргыз Республикасынын транзиттик дараметин ишке ашыруу. Темир жол курулушу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече темир жолун куруу долбоору техникалык-экономикалык негиздемесин жана жумушчу документтерин иштеп чыгуу | Жаңыртуу, инвесторлорду издөө боюнча иштерди жүргүзүү | 2021-2025 | Техникалык-экономикалык негиздемесин жана жумушчу документтерин жаңылоо. |  | “КТЖ” УК ”МИнин өздүк каражаттары, ТжЖМдин насыялык каражаттары жана инвестициялары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Курулуштун башталышы |  |
| 2 | Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун куруу долбоору | Жумушчу топтун жолугушууларын өткөрүү | 2021-2030 | Долбоордун бардык техникалык маселелерин макулдашуу |  | Насыя каражаттары жана инвестициялары |  | ТИМ, ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Өкмөттөр аралык келишимге кол коюу |  |
| 3 | “Луговая - Балыкчы темир жол тилкесин электрлештирүү”долбоорун ишке ашыруу, | “Луговая - Балыкчы темир жол участогун электрлештирүү” долбоору боюнча техникалык документтерди даярдоону изилдөө | 2023-2025 | Техникалык-экономикалык негиздеме долбоорун даярдоого каражат булагы аныкталды |  | “КТЖ” УК ”МИнин өздүк каражаттары, насыялык каражаттары жана инвестициялары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Техникалык-экономикалык негиздемесинин долбоору даярдалды |  |
| II. Темир жол объектилеринин инфратүзүмүнүн модернизациялоо жана жаңыртуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Темир-бетон суб-рельстин бетине өтүү мененттемир жол – жол объекттерин модернизациялоо | Жыл сайын орточо 25 км жолду оңдоо, | 2021- 2025 | “Кыргыз темир жолдорунун техникалык абалын жакшыртуу жолу” |  | “КТЖ” УК ”МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | Жаңы темир-бетон шпалдарын төшөө менен кеминде 125 чакырым жолдун жаңы ыкмаларын колдонуу менен модернизацияланды |  |
| 5 | Быстровка-Балыкчы участкасында көчкүгө каршы түзүмдүн кеңейтилишикеңейтилиши | -Балыкчы участкасында жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу | 2021-2023 | Боом капчыгайындагы жер көчкүлөргө каршы курулманы 150 м узартуу менен |  | өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | Боом капчыгайындагы жер көчкүлөргө каршы курулманы 150 м узартылдыузарменен |  |
| III. Кыймылдуу курамды модернизациялоо жана толуктоо, тартуу кыймылдуу курамын, жүк жана жүргүнчү ташуучу вагондорду оңдоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 3 маневрдик тепловозду сатып алуу | Инвесторлорду тартуу үчүн инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу | 2021- 2023 | Тартуучу кыймылдуу курамды жаңыртуу. |  | Өздүк жана карызга алынган каражаттар |  | “КТЖ”УК”МИ, ММБФ | 3 маневрдик тепловоз сатып алынды |  |
| 7 | 150 жүк вагонун сатып алуу | Инвесторлорду тартуу үчүн инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу | 2021- 2022 | Ташуучу кыймылдуу курамды жаңыртуу. |  | Карызга алынган каражаттар |  | “КТЖ”УК”МИ, ММБФ | 150 жүк вагонун сатып алынды |  |
| 8 | 34 жүргүнчү ташуучу автоунааларды сатып алуу | ТжЖМ менен биргеликте инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу, ушул долбоорду ишке ашыруу боюнча чараларды иштеп чыгуу | 2025 | Жүргүнчүлөрдүн кыймылдуу курамынын паркын жаңыртуу |  | Республикалык бюджет жана карызга алынган каражаттар |  | ТжЖМ,”КТЖ”УК”МИ, ММБФ | 34 жүргүнчү ташуучу автоунааларды сатып алынды |  |
| 9 | Локомотивдерди, жүк ташуучу жана жүргүнчү ташуучу вагондорду оңдоону камсыз кылган кыймылдуу курамды модернизациялоо | Кыймылдуу курамды пландуу оңдоо | 2021- 2025 | Кыймылдуу курамдын техникалык абалын жакшыртуу |  | “КТЖ” УК ”МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | 1934 вагонду, анын ичинде 1647 жүк ташуучу вагонду, 287 жүргүнчү ташуучу вагонду жана кеминде 617,23 кадимки локомотив бирдиги оңдолду |  |
| IV. Маалыматташтыруу тутумун, электр менен жабдууну жана байланышты өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | “ Кыргыз темир жолу” УК” мамлекеттик ишканасынын Луговая бекетинен Рыбачье бекетине чейин эксплуатациялык жана технологиялык байланышын модернизациялоо жана санариптештирүү | Лугововая бекетинен Рыбачье бекетине чейин КТЖнин эксплуатациялык технологиялык байланышын модернизациялоо жана санариптештирүү боюнча долбоорду даярдоо. | 2021- 2025 | КТЖнын Луговая бекетинен Рыбачье бекетине чейинки ыкчам жана технологиялык байланышын модернизациялоо жана санариптештирүү боюнча долбоор даярдалды. |  | “КТЖ” УК ”МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Луговая бекетинен Рыбачье бекетине чейинки ыкчам жана технологиялык байланыш жаңыланып, санарип форматка өткөрүлдү |  |
| 11 | Аламүдүн бекетинен Рыбачье бекетине чейинки бөлүгүндө «Кыргыз темир жолу»УК” мамлекеттик ишканасынын байланыш сапатын жогорулатуу | Аламүдүн бекетинен Рыбачье бекетине чейинки участокто кабелдик байланыш линиясына этап-этабы менен өткөрүп берүү. | 2021- 2025 | Аламүдүн бекетинен Рыбачье бекетине чейинки бөлүгүндө аба байланыш линиясын кабелдик байланыш линиясына өткөрүү боюнча алдын-ала иш жүргүзүлдү |  | “КТЖ” УК “МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ . | Аламүдүн бекетинен Рыбачье бекетине чейинки бөлүгүндө «Кыргыз темир жолу»УК” мамлекеттик ишканасынын байланыш сапатын жогорулады. |  |
| 12 | 19 аткычка карата Аламүдүн бекети боюнча электрдик борборлоштурууну долбоорлоо жана куруу | Эски жабдууларды алмаштыруу | 2021- 2025 | Каттамды даярдоонун убактысын кыскартуу. Өндүрүмдүүлүк жогорулады |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары жана карызга алынган каражаттар |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | 19 аткычка карата Аламүдүн бекети боюнча электрдик борборлоштурууну долбоорлоонун жана куруунун ТД даярдалды. |  |
| 13 | Кыргыз темир жолунун бекеттери үчүн энергияны үнөмдөөчү жарык берүү тутумуна этап-этабы менен өтүү | Бекеттерди жарыктандырууну жаңылоо, эски лампаларды жаңы светодиоддук лампаларга алмаштыруу. Электр энергиясын үнөмдөө максатында прожекторлорду этап-этабы менен 2021-жылга чейин алмаштыруу пландаштырылууда | 2021- 2025 | Энергияны үнөмдөө жана жарыктандырууну жакшыртуу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | Кыргыз темир жолунун бекеттеринин жарыктандыруу тутуму жаңыртылды |  |
| 14 | Рыбачье бекетинен Бишкек-2 бекетине чейинки участокторун , шаймандар менен жабдуу. борборлоштурулган диспетчерлештирүү менен авто-блоктоо | Рыбачье бекетинен Бишкек-2 бекетинин участоктору АБ менен туруктуу токту (авто-блоктоо.) куруу үчүн техникалык-экономикалык негиздөө үчүн техникалык документтерди даярдоону иштеп чыгуу | 2021- 2025 | Сигнал берүүчү шаймандардын ишенимдүүлүгүн жогорулатуу. Өндүрүмдүүлүк жогорулады |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары жана карызга алынган каражаттар |  | “КТЖ”УК”МИ | Бишкек-2 бектинен Рыбачье бекетиндеги борборлоштурулган диспетчердик тутум автоматтык блоктоо тутумун киргизүү менен жаңыланган |  |
| V. Транспорттун коопсуздугун уюштурууну жана контролду жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, темир жолдогу транспорттук процесстердин коопсуздугун камсыз кылуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кыйратуучу эмес сыноо лабораториясынын ыйгарым укуктуу аккредитациялоочу (ЛНК) органында кайрадан аккредитациялоо | Лаборатория, документтерди даярдоо | 2021-2022 | Диагностика унаа тетиктери |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ, ЭМ | Компетенттүүлүктү далилдеген КАБдун аккредитация аттестатын алуу |  |
| 16 | Сыноо лабораториясынын ыйгарым укуктуу органындагы аккредитациядан кайра аккредитациялоо | Лабораториянын документтерин даярдоо, таштарды пайда болуу учурунда, дөңгөлөктөрдү сыноо | 2022-2023 | Вагондордун кош дөнгөлөктөрүн.ун калыптандыруу учурунда майда таштар менен сыноону көзөмөлдөө. |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ, ЭМ | Компетенттүүлүктү далилдеген КАБдун аккредитация аттестатын алуу |  |
| 17 | Ченөө каражаттарын текшерүүнү жүзөгө ашырган лабораториянын аккредитациялоо боюнча ыйгарым укуктуу органында кайрадан аккредитациялоо | Лабораториянын документтерин даярдоо, | 2021-2022 | Көзөмөл жана өлчөө каражаттары менен иштөө мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ,ЭМ | Компетенттүүлүктү далилдеген КАБдун аккредитация аттестатын алуу |  |
| 18 | Темир жол транспортунда техникалык жөнгө салуу тутумун өнүктүрүүгө багытталган иштерди жүзөгө ашыруу | Документтерди иштеп чыгууга катышуу | 2021-2025 | Кыргыз темир жолунун иштеринин коопсуздук деңгээлин жогорулатуу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | ЕАЭБнин ТР ченөөнүн мамлекеттер аралык стандарттар, иштеп чыгууга ЭГдин ишин баалоого катышуу |  |
| VI. “КТЖ” УК”МИсынын финансылык абалын чыңдоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | “Кыргыз темир жолу” улуттук компания ишканасы” мамлекеттик ишканасынын 2021-2025-жылдардагы ишинин жыйынтыгы боюнча бюджетке 50% таза киреше төлөөдөн “Кыргыз темир жолу” улуттук компания” мамлекеттик ишканасы бошотулсун. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-сентябрындагы №468 токтомуна өзгөртүү киргизүү | 2021 г. |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому кабыл алынган, “Кыргыз темир жолу” УК”мамлекеттик ишканасы 2021-2025-жылдардагы “Кыргыз темир жолу”УК” мамлекеттик ишканасынын ишинин жыйынтыгы боюнча бюджетке 50% таза киреше төлөөдөн бошотулган. |  |  | , ТжЖМ,ЭМ,ФМ,ММБФ, “КТЖ”УК”МИ | “Кыргыз темир жолу” УК” мамлекеттик ишканасы 2021-2025-жылдардагы “Кыргыз темир жолу” УК” мамлекеттик ишканасынын ишинин жыйынтыгы боюнча бюджетке 50% таза киреше төлөөдөн бошотулган. |
| 20 | “КТЖ” УК”мамлекеттик ишканасынын киреше бөлүгүн көбөйтүүгө багытталган иш-чараларды иштеп чыгуу жана чара көрүү | Жүк ташуучу темир жол транспорту менен чарба жүргүзүүчү субъекттерди камсыз кылуу | Ар дайым | “КТЖ”УК” мамлекеттик ишкананын каржылык абалын үзгүлтүксүз чыңдоо |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ. | 2025-жылга чейин жүк жүгүртүүнүн 1 015,0 млн. км тоннага чейин көбөйүшү., жүргүнчүлөрдү ташуунун жүгүртүлүшүн 2025-жылга чейин 37,1 деңгээлинде сактап турат |  |
| 21 | Дебитордук карызды кыскартуу | Пайда болгон дебитордук карыздар жөнүндө юридикалык бөлүм тарабынан “КТЖ” УК” мамлекеттик ишканасынын түзүмдүк бөлүмдөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык аларды өндүрүү боюнча чараларды көрүү үчүн өз убагында жана милдеттүү түрдө маалымдоону камсыз кылуу. | Ар дайым | “КТЖ”УК”МИсынын каржылык абалын тынымсыз чыңдоо " |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ | Дебитордук карызды кыскартуу |  |
| 22 | КМШга мүчө мамлекеттердин темир жол администрацияларына кредитордук карыздын төмөндөшү | Карызды төлөөнүн тартиби жөнүндө Макулдашуунун аткарылышын көзөмөлдөө, 2011-жылдын 4-июну. No 302 (“Россия темир жолу” ААК) | 2021 | “КТЖ”УК” мамлекеттик ишкананын каржылык абалын чыңдоо |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ . | - “Россия темир жолу” ААКна 122,0 миң. Швейцариялык франктар 2021-жылдын май айына чейин төлөө ыраатамасы боюнча төлөнгөн. |  |
| VII. Темир жол транспортунун кадрдык жана илимий дараметин жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кыргыз Республикасынын адистештирилген билим берүү мекемелери жана темир жол тармагы үчүн адистерди даярдай турган алдыңкы чет өлкөлүк ЖОЖдору менен кызматташуу | Темир жол тармагындагы билим берүү мекемелеринде күндүзгү окуу, темир жол кызматкерлери үчүн, бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу. | 2021- 2025 | Адамдык ресурстарды чыңдоо |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ, БжИМ | Россиянын жана Казакстандын университеттеринин базасында квалификациялуу адистерди даярдоо |  |
| 24 | Кыргыз темир жолу адистерин окутуу жана квалификациясын жогорулатуу | Лекциялар, семинарлар, тренингдер, жумуш ордунда окутуу | 2021- 2025 | Адистердин квалификациясын жогорулатуу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ БжИМ | Окутулган адистердин саны |  |
| 25 | Бардык деңгээлдерде темир жол транспорту менен камсыз кылуу үчүн кең жана тар профильдеги жумушчуларды жана инженердик адистиктерди максаттуу даярдоо | Лекциялар, семинарлар, тренингдер, жумуш ордунда окутуу | 2021- 2025 | Адистердин квалификациясын жогорулатуу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | “КТЖ”УК”МИ, БжИМ | Окутулган адистердин саны |  |
| VIII. Темир жолдун натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу үчүн маалыматтык технологияларды ишке ашыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Эл аралык жана республиканын ичиндеги жүк ташууда жүктөрдү ташууну уюштурууда жана каттоодо кагазсыз технологияларды киргизүү. Электрондук накладнойду колдонуп, башка темир жол администрациялары менен өз ара аракеттенүү | (OСТЖ, ЕАЭБ), Шериктештикке мүчө мамлекеттердин Темир жол транспорту боюнча Кеңешинин кабыл алынган чечимдеринин, темир жол администрацияларынын ортосундагы эки тараптуу келишимдердин негизинде Кыргыз Республикасынын темир жолунда электрондук документ жүгүртүмүн иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу (электрондук темир жол накладнойу СМГС) юридикалык жактан маанилүү электрондук мыйзам долбоорун пайдалануу менен эл аралык жүк ташууну жүзөгө ашырууда. | 2021-2022 | Темир жол бекеттери эл аралык жүк ташууларында электрондук темир жол накладной түрүндөгү жүктөрдү жөнөтүүнү кайра иштетүү технологиясына өткөндө, бажы контролунун жол-жобосунан өтүү убактысын кыскартуу менен поезддердин мамлекеттик чек ара аркылуу өтүү убактысы кыйла кыскарат |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Мамлекет аралык чектеш пункттарында көзөмөлдөө процедураларынын натыйжалуулугу артты. |  |
| 27 | Kjd.kg сайты аркылуу алыскы поезддерге жол жүрүү документтерин сатуу боюнча маалымат тутумун коммерциялык эксплуатацияга киргизүү. | Тутумдук элементтерди иштеп чыгуучулар менен интернет аркылуу сатуу боюнча конкурс өткөрүү. Тутум элементтери: - WEB тутуму (сайт); - шлюз (Express-3 менен өз ара аракеттенүү); - төлөм шлюзу (сайттын банк менен өз ара аракеттенүүсү); - Криптодон коргоо (шифрлөө) | 2022-2023 | Кардарларга ыңгайлуу болуш үчүн, Кыргыз темир жолунун сайтында КМШ жана Балтика өлкөлөрүн түзүү жолу менен поезддер үчүн жол документтери (Кыргыз темир жолунун түзүлүшү менен поезддер үчүн гана эмес) накталай эмес төлөм формасы менен (банк карталары, электрондук капчыктар) сатылат. |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Кардар тарабынан жол жүрүү документтерин онлайн тартибинде сатып алынууда |  |
| 28 | Заманбап маалыматтык технологияларды жана программалык-техникалык комплекстерди пайдалануу менен жүк ташууну башкаруунун жаңы автоматташтырылган тутумуна өтүү | Кыргыз темир жолунда жүк ташууну башкаруунун автоматташтырылган тутумун алуу жана ишке ашыруу боюнча иштеп чыгуучулар (программалык камсыздоо ээлери) менен тендер өткөрүү. | 2021-2025 | Автоматташтырылган тутумга төмөнкүлөр кирет: 1)кошумча программалык модулдарды жана жаңы алгоритмдердин тутумуна киргизилүү мүмкүнчүлүгүн ишке ашыруу үчүн ачык программалык архитектура; 2) администрациянын мобилдүүлүгү жана жалпы жол бою жана анын айрым бөлүктөрүндө ташуу процессин аралыктан көзөмөлдөө кызматы; 3)объекттик-реляциялык маалыматтар базасын башкаруу тутумдарына негизделген маалыматтык тутумдар менен интеграциялоо; 4)тутумдун техникалык жана техникалык жабдылышына, программалык комплексти жайылтууга карата жогорулаган талаптар жок болсо, сервер 20-25т$ ашпаган чыгым менен жетиштүү. |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Жүк ташуу үчүн маалыматтык колдоо көрсөтүү, транспорттук процесстин технологиялык жол-жоболорун жана операцияларын жүргүзүү, транспорттук колдонуучулар үчүн маалыматтык-маалымдама кызматтары, поезддердин, вагондордун жана контейнерлердин моделдерин эсепке алууну, отчеттуулукту уюштурулду. |  |
| 29 | “КТЖ”УК” мамлекеттик ишканасынын локалдык тармагын(ЛВС) модернизациялоо 1 | - хабдарды 2-деңгээлдеги өчүргүчтөргө алмаштыруу; - кабелдик башкаруу; - иерархиялык ЛВСтүзүү; - L3 которгучтарын ишке | 2021- 2025 | 1)”КТЖ” УК” мамлекеттик ишканасынын ЛВСдагы ИВO боюнча филиалдын кызматтарына жеткиликтүүлүктүүлүгүн жакшыртуу; 2) ЛВС өндүрүмдүүлүгүн 1гб чейин жогорулатуу; 3) ЛВСдын коопсуздугун жогорулатуу; 4) тармактын туруктуулугун камсыз кылуу. |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Иерархиялык ЛВС тутумунун болушу |  |
| IX. Инвестициялык долбоорлор жана эл аралык кызматташтык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2021-2025-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын темир жол транспортун өнүктүрүүнүн негизги багыттарында каралган эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган инвестициялык долбоорлордун жана чаралардын ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү | 2021-2025-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын темир жол транспортун өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын алкагында, эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча иш-чаралардын жүрүшү, инвестициялык долбоорлорду жүзөгө ашыруу жана көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалымат берүү | 2021- 2025 | Темир жол тармагын өнүктүрүү боюнча белгиленген тапшырмаларды аткаруу |  | “КТЖ” УК” МИнин өздүк каражаттары |  | ТжЖМ, “КТЖ”УК”МИ | Аяктаган долбоорлор жөнүндө маалымат |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

ТжЖМ- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги

ТИМ- Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

ЭМ- Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги

ФМ - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ММБФ - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мүлктү башкаруу боюнча фонд

БжИМ - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

“ КТЖ»УК”МИ - Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу «Кыргыз темир жолу»Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы

Которгон Бурмакан Сатыбалдиева