## Приложение 2

## ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции  развития гражданской авиации Кыргызской Республики на 2021-2025 годы

| ## № п/п | ## Мероприятия | ## Ответственные исполнители | ## Сроки реализации | ## Ожидаемый результат | ## Индикаторы | ## Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Приоритет 1. Повышение уровня безопасности полетов отечественных авиаперевозчиков |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Проведение мероприятий по выходу из «Черного списка» Европейского союза |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление непрерывного контроля за обеспечением безопасности полетов посредством оценки состояния выполнения норм и правил эксплуатантами воздушного транспорта Кыргызской Республики | МТД, АГА | 2021-2022 годы | Внедрение современной системы контроля за безопасностью полетов в авиакомпаниях, на аэродромах, у поставщиков аэронавигационного обслуживания, в авиационно-технических центрах | Повышение конкурентоспособности отечественных авиаперевозчиков на рынке авиационных перевозок | Не требуется |
| 2 | Реализация мероприятий по устранению недостатков, указанных в Окончательном отчете экспертов ИКАО | МТД, АГА | Постоянно | Создание условий для выхода кыргызских авиаперевозчиков из «черного списка» Европейского союза | Реализация рекомендаций экспертов ИКАО, отраженных в Окончательном отчете экспертов ИКАО | АГА |
| Приоритет 2. Совершенствование государственного управления органа гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Усиление деятельности органа гражданской авиации |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Улучшение материально-технического обеспечения инспекторского состава и персонала органа гражданской авиации техническими и инструктивными материалами | МТД, АГА | IV квартал 2022 | Улучшение возможности инспекторского состава в обеспечении безопасности полетов | Приведение материально-технического оснащения в соответствие с требованиями, предъявляемыми ИКАО | АГА |
| 4 | Разработка и принятие проектов нормативных правовых актов в реализацию положений статьи 12 Воздушного кодекса Кыргызской Республики | МТД, АГА, МФ | 2021-2022 годы | Определение механизма взимания специальных средств с авиапредприятий Кыргызской Республики | Принятие НПА | Не требуется |
|  | Приоритет 3. Необходимость обновления парка воздушных судов авиакомпаний Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3.1. Оказание государственной поддержки отечественным авиакомпаниям для развития и обновление парка воздушных судов |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление авиакомпаниям льготных кредитов для обновления парка воздушных судов. | МФ, Банки (по согласованию) | 2021-2022 | Увеличение количества новых и современных воздушных судов, расширение сферы услуг, предоставляемых воздушным транспортом | Обновление парка воздушных судов | МФ, Банки |
| 6 | Освободить отечественных авиаперевозчиков от уплаты НДС на импорт при временном ввозе воздушных судов, двигателей и запасных частей на территорию КР. | МЭ, МФ, ГНС при ПКР | 2021-2022 | Увеличение количества новых и современных воздушных судов, расширение сферы услуг, предоставляемых воздушным транспортом | Обновление парка воздушных судов | МЭ, МФ, ГНС при ПКР |
| Приоритет 4. Создание современного центра технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Создание современного технического центра обслуживания воздушных судов |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Привлечение инвесторов к развитию технического центра по обслуживанию воздушных судов западных производителей | ОАО «МАМ» (по согласованию) | 2021-2022 годы | Увеличение предоставляемых услуг | Создание технического центра по обслуживанию воздушных судов западных производителей | Не требуется |
| 8 | Содействие в международной сертификации технического центра по обслуживанию воздушных судов западных производителей | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2022 годы | Создание условий по обслуживанию западных образцов воздушных судов | Наличие сертифицированного технического центра по обслуживанию воздушных судов западных производителей | ОАО «МАМ» и привлекаемые инвестиции |
| 9 | Создание линейной станции техобслуживания для иностранных типов воздушных судов в международных аэропортах «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2025 годы | Обслуживание различных типов воздушных судов, создание новых рабочих мест | Создание линейной станции технического обслуживания судов западных образцов | ОАО "МАМ" и привлекаемые инвестиции |
| 10 | Предоставление инвесторам условий для создания авиатехнической базы для обслуживания иностранных типов воздушных судов (строительство ангара, оснащение современным оборудованием, подготовка персонала) | МТД, МЭ, ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2025 годы | Привлечение инвесторов, создание новых рабочих мест. Строительство ангаров для обслуживания воздушных судов | Строительство и введение в эксплуатацию ангаров для технического обслуживания иностранных воздушных судов | Не требуется |
| Приоритет 5. Совершенствование системы кадрового обеспечения гражданской авиации Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Развитие Кыргызского авиационного института имени И.Абдраимова |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расширение сферы сотрудничества с международными учебными заведениями по подготовке авиационных специалистов | Авиаинститут, учебные центры | 2021-2023 годы, на постоянной основе | Улучшение системы подготовки кадров. Интеграция учебных программ в соответствии с международными требованиями | Налаживание контактов с зарубежными профильными учебными заведениями в сфере подготовки кадров (соглашения, договоры, меморандумы о сотрудничестве) | Авиаинститут |
| 12 | Обновление материально-технической базы Авиаинститут | Авиаинститут | 2021-2025 годы | Создание полноценных условий для работников и обучающихся | Обновление материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | Авиаинститут |
| 13 | Переход на английский язык обучения по специальным дисциплинам в области гражданской авиации в соответствии с международными стандартами | Авиаинститут, учебные центры | 2021-2025 годы | Создание кадрового потенциала в сфере гражданской авиации, соответствующего международным стандартам | Формирование преподавательского состава по специальным дисциплинам (на английском языке). Разработка обучающих программ | Авиаинститут учебные центры |
| Приоритет 6. Совершенствование системы обслуживания воздушного движения |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Модернизация системы обслуживания воздушного движения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Модернизация аэронавигационного оборудования, современных автоматизированных систем управления воздушного движения, оборудования и систем обеспечения полетов, соответствующих международным стандартам | ГП «КАН» | 2021-2023 годы | Модернизация современных систем связи, навигации и наблюдения, интегрированных в единую систему обслуживания воздушного движения | Внедрение современных автоматизированных систем управления воздушного движения | ГП «КАН» и привлекаемые инвестиции |
| 15 | Внедрение средств управления наземным движением и защиты взлетно-посадочной полосы от несанкционированного въезда | ГП «КАН» | 2024 годы | Обеспечение контроля за наземным движением | Внедрение системы обзора летного поля | ГП «КАН» и привлекаемые инвестиции |
| 16 | Переход к организации воздушного движения с использованием зональной навигации | ГП «КАН» | 2022-2025 годы | Увеличение пропускной способности воздушных трасс | Использование зональной навигации по мере необходимости | ГП «КАН»и привлекаемые инвестиции |
| 17 | Переход к перспективным наземным и спутниковым средствам и системам связи, навигации, наблюдения | ГП «КАН» | 2022-2025 годы | Изменение концепции использования воздушного пространства (отказ от существующих процедур и схем захода на посадку), по мере оснащения воздушных судов соответствующим оборудованием | Разработка процедуры зональной (спутниковой) навигации, принятие НПА, позволяющих использовать спутниковый навигационный сегмент | ГП «КАН» и привлекаемые инвестиции |
| 18 | Оптимизация маршрутов обслуживания воздушного движения с сопредельными государствами | ГП «КАН» | 2025 год | Обеспечение безшовности воздушного пространства с сопредельными государствами (отказ от практики пересечения государственной границы воздушными судами в установленных воздушных коридорах | Наличие международных договоров с сопредельными государствами по использованию воздушного пространства | Не требуется |
| Приоритет 7. Развитие инфраструктуры аэропортов Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Развитие инфраструктуры аэропортов ОАО «МАМ» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Приобретение и модернизация оборудования средств перронной механизации, аэродромной, пожарной техники для обслуживания | ОАО «МАМ» (по согласованию) | 2023-2025 годы | Повышение качества обслуживания воздушных судов и авиапассажиров | Наличие современного аварийно-спасательного оборудования, аэродромной и пожарной техники, | ОАО «МАМ» или иные источники (заемные средства) |
| 20 | Реконструкция и удлинение ВПП, рулежных дорожек и перронов в аэропортах ОАО «МАМ» | ОАО «МАМ» (по согласованию) | 2021--2023 годы | Снятие эксплуатационного ограничения и улучшение инфраструктуры аэропортов для приема и выпуска современных воздушных судов согласно требованиям безопасности полетов | Замена старого покрытия ВПП, рулежных дорожек и перронов | ОАО «МАМ» или иные источники (заемные средства) |
| 21 | Расширение существующего аэровокзального комплекса международного аэропорта «Иссык-Куль» | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2023-2025 годы | Повышение качества обслуживания пассажиров и пропускной способности аэровокзала. Создание полноценных условий для предоставления услуг авиапассажирам в соответствии с международными стандартами | Расширение аэровокзального комплекса | ОАО «МАМ» или иные источники (заемные средства) |
| 22 | Строительство грузовых терминалов, топливно-заправочных комплексов в аэропортах ОАО «МАМ» | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2023 годы | Предоставление условий авиакомпаниям для создания транспортно-логистического центра в аэропортах ОАО "МАМ" | Строительство грузовых терминалов и топливо-заправочных комплексов в аэропортах ОАО "МАМ" | ОАО «МАМ» или иные источники (заемные средства) |
| 23 | Реконструкция и расширение залов вылета, прилета и ожидания в аэропортах ОАО "МАМ" | ОАО «МАМ» (по согласованию) | 2021-2023 годы | Повышение качества обслуживания авиапассажиров | Реконструкция и расширение залов вылета, прилета и ожидания в аэропортах ОАО "МАМ" | ОАО «МАМ» или иные источники (заемные средства) |
| 24 | Привлечение новых поставщиков авиатоплива в целях снижения цен на авиационные ГСМ | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2022-2025 годы | Привлечение новых поставщиков ГСМ | Создание условий для конкуренции в целях снижения цен на авиационные ГСМ | Не требует дополнительных финансовых средств |
| 25 | Развитие и увеличение прибыли аэропортов, полученной от неавиационной деятельности ОАО "Международный аэропорт "Манас" | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2022-2025 годы | Увеличение прибыли, полученной от неавиационной деятельности | Развитие неавиационной деятельности ОАО "МАМ" | ОАО "МАМ" или иные источники (заемные средства) |
| 26 | Привлечение инвесторов в рамках государственно-частного партнерства в реализацию проектов ОАО "Международный аэропорт "Манас" | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2023 годы | Реализация проектов ОАО "МАМ" в рамках государственно-частного партнерства | Улучшение инфраструктуры аэропортов ОАО "МАМ" и повышение их прибыльности | Не требуется |
| 27 | Привлечение крупных пассажирских и грузовых авиакомпаний для осуществления транзитных рейсов, их базирование в международных аэропортах "Манас", "Ош" и «Иссык-Куль» | ОАО "МАМ" (по согласованию) | 2021-2025 годы | Привлечение крупных пассажирских и грузовых авиакомпаний для выполнения полетов в аэропортах ОАО "МАМ" | Расширение географии полетов | Не требуется |
| Приоритет 8. Развитие сверхлегкой и легкой авиации в Кыргызской Республике |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Развитие сверхлегкой и легкой авиации в Кыргызской Республике |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Внесение изменений и дополнений в Авиационные правила Кыргызской Республики, | МТД, АГА | 2021-2023 годы | Развитие авиационного туризма, спортивной авиации и авиационных клубов | Принятие НПА | Не требуется |
| Приоритет 9. Расширение географии полетов |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9.1. Увеличение количества пассажиропотока в аэропортах Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Открытие новых международных и внутренних воздушных линий, в том числе в международном аэропорту «Иссык-Куль» | МТД, АГА, ОАО "МАМ" (по согласованию), | 2021-2023 годы | Увеличение количества пассажиропотока и грузовых перевозок воздушным транспортом в аэропортах Кыргызской Республики | Открытие новых маршрутов по различным направлениям | Не требуется |
| 30 | Создание необходимых условий всем эксплуатантам, открывающим новые воздушные линии, путем предоставления соответствующих скидок | МТД, АГА, ГП «КАН», ОАО «МАМ» (по согласованию) | 2021-2024 годы | Увеличение маршрутной сети и расширение географии полетов | Увеличение количества воздушных линий | Не требуется |
| 31 | Привлечение туристов в Кыргызскую Республику, пользующихся услугами воздушного транспорта | МКИТ, МИД | Постоянно | Создание предпосылок для развития туризма в Кыргызской Республике | Увеличение количества туристов, пользующихся услугами воздушного транспорта | Не требуется |
| 32 | Создание необходимых условий для туристов путем облегчения соответствующих процедур при получении разрешительных документов на посещение Кыргызской Республики | МИД, МКИТ | 2021-2023 годы | Создание условий для туристов путем облегчения соответствующих процедур при получении разрешительных документов на посещение Кыргызской Республики | Содействие в развитии туризма в Кыргызской Республике | Не требуется |

Список используемых сокращений:

| Авиаинститут | - | Кыргызский авиационный институт И.Абдраимова; |
| --- | --- | --- |
| АГА | - | Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики; |
| ВПП | - | взлетно-посадочная полоса; |
| ГП «КАН» | - | Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация»; |
| ИВПП | - | искусственная взлетно-посадочная полоса; |
| ИКАО | - | Международная организация гражданской авиации; |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики; |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики; |
| МТД | - | Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики; |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики; |
| МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики; |
| НПА | - | нормативный правовой акт; |
| ОАО «МАМ» | - | открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас»; |
| ФУГИ | - | Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики. |