1-тиркеме

**Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2021/2022-жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча**

**иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш-чаралардын аталышы** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучулар** |   |
| 1 | Облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында жылытуу мезгилине даярдыктын жүрүшүн ай сайын көзөмөлдөп туруу үчүн күз-кыш мезгилине карата даярдык көрүү боюнча дайыма иштей турган штабдарды түзүү, биринчи кезекте карала турган маселелер:- жылуулук менен камсыздай турган ишканалардын, калкты жылуулук менен камсыздоочу ведомстволук жана өнөр жай буу казандарын даярдоо жөнүндө;- социалдык объектилердин жылытуу мезгилине даярдыктарынын сапаты жөнүндө;- турак жай фондунун жылытуу мезгилине даярдыктарынын сапаты жөнүндө;- социалдык объектилердин, калктын отун менен камсыз болушу жана жеңилдик берилген категориядагы жарандарга каражаттардын өз убагында төлөнүшү жөнүндө | 2021-жылдын 1-июлуна чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомство, КРӨ облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары |  |
|  |
|  |
|  |
| 2 | Токтогул суу сактагычындагы сууну пайдалануунун 2021-жылга жана 2022-жылдын I кварталына карата суу-энергетикалык режимин болжолдоонун жана күтүлө турган электр энергиясын пайдалануу көлөмүнүн негизинде эсептеп чыгуу  | Ай сайын | Макулдашуу боюнча: “УЭХК” ААК, “ЭС” ААК |   |
| 3 | Облустардын жана бөлүштүрүүчү электр компанияларынын алкагында электр энергиясын пландуу пайдаланууга түзөтүүлөрдү киргизүү (2021-жылдын 1-июлуна карата суунун иш жүзүндөгү агымы боюнча Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли жөнүндө болжолдуу маалыматтар такталса) | Зарылдыгына жараша | ЭӨМ,макулдашуу боюнча:“УЭХК” ААК, “ЭС” ААК“КУЭТ” ААК |   |
| 4 | Республиканын энергосистемасынын Борбор Азиянын бириккен энергетикалык системасынын курамындагы паралеллдүү ишининин туруктуулугун жана Борбор Азия мамлекеттеринин энергетикалык системаларынын “Энергия” координациялык-диспетчердик борбору менен өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо | Дайыма | Макулдашуу боюнча:“УЭХК” ААК, “КУЭТ” ААК |   |
| 5 | Бөлүштүрүүчү электр компаниялары, ири өнөр жай ишканалары жана башка лицензиаттар менен “КУЭТ” ААКнын подстанцияларына туташкан ар бир кошулуу боюнча жол берилген кубаттуулукту бекитүү менен электр энергиясын берүүгө келишим түзүү  | 2021-жылдын 30-октябрыначейин | Макулдашуу боюнча:“ЭС” ААК,“КУЭТ” ААК, “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК,  “ОЭ” ААК,  “ЖЭ” ААК, ири өнөр жай ишканалары, керектөөчүлөр-кайра сатуучулар,дүңүнөн сатып алуучулар- сатуучулар  |   |
| 6 | Электр станцияларындагы генерациялоочу жабдыктарды күз-кыш мезгилиндеги ишке даярдоо жана Бишкек шаарынын ЖЭБиндеги белгиленген кубаттуулукту, ушул токтомдун 15 жана 16-тиркемелерине ылайык аткаруу | Оңдоо иштеринин графигине ылайык | Макулдашуу боюнча:“УЭХК” ААК, “ЭС” ААК |   |
| 7 | Жылуулук тармактарынын температура графигин иштеп чыгуу жана макулдашуу, анын аткарылышын камсыздоо |  2021-жылдын 1-октябрына чейин | Макулдашуу боюнча:“БЖТ” ААК,“ЭС” ААК |   |
| 8 | “КУЭТ” ААКына сааттык суткалык электр энергиясын жана кубаттуулукту пайдалануу графиктерин бул токтомдун 2-11-тиркемелерине ылайык тапшырмалардын жана түзүлгөн келишимдердин негизинде берип турууну камсыздоо;- “КУЭТ” ААКдан электр энергиясынын жана кубаттылууктун суткалык графикте уруксат берилген мааниден ашып кетүүсүнө жол бербөө;- жергиликтүү жүктү чектөө графигин иштеп чыгуу, макулдашуу, бекитүү, керектөөчүлөргө билдирүү жана аткаруу; - электр энергиясын жана кубаттуулукту “КУЭТ” ААК тарабынан белгиленген көлөмдөн ашыкча пайдаланууга жол берген электр берүүлөрүн энергосистемасын авариялык учурларды болтурбоо же өтө күч келип жаткан линиялар менен трансформаторлорду жеңилдетүү максатында подстанциядан ажыратуу | Зарылдыгына жараша | Макулдашуу боюнча:“КУЭТ” ААК, “ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК,  “ЖЭ” ААК, электр энергиясын берүү, бөлүштүрүү жана жеткирүү боюнча лицензиаттар |   |
| 9 | Капиталдык оңдоо иштерин аткарууну камсыздоо, энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана материалдык-техникалык ресурстардын авариялык запасын түзүү | Графикке ылайык | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |  |
| 10 | Электр энергиясын жана кубаттуулуктарды пайдалануунун белгиленген режимдерин сактоону камсыздоо, үч фазалуу кошулууга ээ керектөөчүлөрдүн электр энергиясын пайдалануунун белгиленген режимин бузган жана электр жылуулук жабдыктарын өз алдынча кошуп алган учурда берилген техникалык шарттарын белгиленген тартипте жоюу  | Дайыма | Макулдашуу боюнча:“ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК,  “ЖЭ” ААК |   |
| 11 | Электр энергиясын жана кубаттуулукту ушул токтомдун 2-11-тиркемелеринде белгиленген электр энергиясын жана кубаттуулукту пайдалануу лимитинин алкагында уюмдарга бөлүштүрүүнү камсыздоо | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомство, КРӨ облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: ОЭК ишканалары, “УЭХК” ААК,“ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК,  “ЖЭ” ААК,Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары |   |
| 12 | Бюджеттик уюмдар керектеген электр, жылуулук энергиясы жана жаратылыш газы үчүн акы төлөмдөрүн өз убагында жана толук көлөмдө берүү | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомство, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |   |
| 13 | Дебитордук карызы бар керектөөчүлөргө электр, жылуулук энергиясын жана жаратылыш газын берүүгө жол бербөө  | Дайыма | ОЭК ишканалары (макулдашуу боюнча) |   |
| 14 | 2021/2022-жылдардагы күз-кыш мезгилинде калктын пайдалануусу үчүн стационардык отун базаларына түзүлгөн келишимдин негизинде көмүрдү толук көлөмдө берүүнү камсыздоо, камтылбай калган калктуу конуштарга зарылдыгына жараша кошумча отун базаларын түзүү | 2021-жылдын 1-августунан тартып 2022-жылдын 1-мартына чейин | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, “Кыргызкөмүр” МИ,макулдашуу боюнча: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көмүр казуучу ишканалар |   |
| 15 | Республиканын калкын жана бюджеттик мекемелерин көмүр менен камсыз кылуу максатында көмүр кенинде көмүрдү үзгүлтүксүз жүктөөнү камсыздоо боюнча чараларды көрүү  |  2021-жылдын 1-августунан тартып 2022-жылдын 1-мартына чейин | “Кыргызкөмүр” МИ |   |
| 16 | Башка техника бара албай турган аймактарда электр берүү линияларын авариялык өчүүлөрүн аныктоо жана жоюу үчүн авиациялык техника менен учуп барып, жабдыктарды жана адистерди жеткирүүнү камсыздоо  | Зарылдыгына жараша | ӨКМ, Коргоо министрлиги, макулдашуу боюнча:“КУЭТ” ААК,“ТЭ” ААК, “ЧЭ” ААК, “ОЭ” ААК,  “ЖЭ” ААК, |  |
| 17 | Калк арасында жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу төмөнкүлөр боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү: - Токтогул суу сактагычында суунун топтолушуна байланыштуу түзүлгөн кырдаал жөнүндө; - керектелген электр, жылуулук энергиясы, жаратылыш газы үчүн карызды өз убагында төлөө зарылдыгы тууралуу; - электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу, отунду жана энергияны сарамжалдуу жана натыйжалуу колдонуу жөнүндө;- энергияны сактоо жана отун суу камдоо тууралуу;- алдыдагы жылытуу мезгилинен ийгиликтүү өтүү боюнча аткарылып жаткан иш-чаралар жөнүндө;- кайтаруу максатында нөөмөттүк, архитектуралык, жарнамалык жана витриналык (авариялыктан тышкары) объектилерди жарыктандырууну өчүрүү боюнча иштерди жүргүзүү жөнүндө | Дайыма | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомство, КРӨ облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары, “УЭХК” ААК |   |

 Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги; |
| ӨКМ | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги; |
| Коргоо министрлиги | - | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги; |
| ОЭК | - | отун-энергетикалык комплекс; |
| “Кыргызкөмүр” МИ | - | “Кыргызкөмүр” мамлекеттик ишканасы; |
| “УЭХК” ААК | - | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому; |
| “ЭС” ААК | - | “Электр станциялар” ачык акционердик коому; |
| “КУЭТ” ААК | - | “Кыргызстан улуттук электр тармактары” ачык акционердик коому; |
|  “ТЭ” ААК | - | “Түндүк электр” ачык акционердик коому; |
| “ЧЭ” ААК | - | “Чыгыш электр” ачык акционердик коому; |
| “ОЭ” ААК | - | “Ош электр” ачык акционердик коому; |
| “ЖЭ” ААК | - | “Жалалабат электр” ачык акционердик коому; |
| “БЖТ” ААК | - | “Бишкек жылуулук тармактары” ачык акционердик коому; |
| ЖЭБ | - | жылуулук электр борбору. |