Тиркеме 2

2020-2023-жылдары Кыргыз Республикасынын Жеңил өнөр жайын өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

| т/б | Милдеттер | Чаралар/Иш-аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар (өнүм) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артыкчылык: Кыргыз Республикасынын интеграциялык бирикмелердеги мүчөлүгүнүн артыкчылыгын ишке ашыруу |  |  |  |  |
| 1.1. | ЕАЭБдин милдеттерин аткаруу максатында эл аралык стандарттын талаптарына ылайык акредиттелген жеңил өнөр-жай продукцияларын сыноо лабораториясын ишке киргизүү | 1.1.1. Лабораторияларды куруужана ишке киргизүү (тике инвестициялар/МЖӨ) боюнча долбоорду ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу | Май, 2021-ж. | Жеңил өнөр жайишканасы өзүнүн продукциясына сертификаттарды алуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ | ЭМ караштуу МЖӨборбору,ӨЭЖМК |
|  |  | 1.1.2. Эл аралык донордук жардам долбоорлорунун алкагында лабораторияларды куруу жана жабдуулоону каржылоо үчүн кошумча ресурстарды тартуу | Сентябрь, 2021-ж. |  | ЭМ,ФМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.1.3. КРдин окуу жайларынын биринде окутуу максатында ЕАЭБдин талаптарына дал келген жеңил өнөр жай продукцияларын сыноо лабораториясын ишке киргизүү | Декабрь, 2022-ж. | Илимий иштерди жүргүзүүгө негиз болот, студенттер продукцияны сертификациялоо бөлүгүндө окууга мүмкүнчүлүк алышат | БИМ, ЭМ,ӨЭЖМК, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| 1.2. | Жеңил өнөр жай товарларынын тышкы рынокторго чыгуусуна мүмкүндүк берген шарттарды түзүү | 1.2.1. ЕАЭБдин талаптарына жооп берген жеңил өнөр жай буюмдарын маркалоо эрежелерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү | Декабрь, 2021-ж. | Жеңил өнөр жай буюмдарын маркалоо эрежелерин колдонуу боюнча нускамалар, методикалык материалдар даярдалды жана жайылтылды | ЭМ, МСК, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.2.2. ЕАЭБ жана ЕБда кабыл алынган стандарттардын талаптарын колдонуу жана ишке киргизүү боюнча, ошондой эле өндүрүштүн сапатынын менеджментинин системалары боюнча окууларды өткөрүү | жыл сайын | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү адистердин мүмкүнчүлүгү көтөрүлгөн | ЭМ,ӨЭЖМК “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.2.3. “Жеңил өнөр жай” ассоциациясына РФнын чоң сатып алуучулары жана соода тармактары менен В2В аянтын уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү. | Жыл сайын | Контракттарды түзүү, ата мекендик продукцияларды сатуунун жаңы рынокторун табуу | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 1.2.4. КРдин чет өлкөлөрдөгү мекемелерине кыргыз товарларын тышкы рынокторго жылдыруу боюнча методикалык жана маалыматтык колдоо көрсөтүү | II квартал, 2021-жыл | КРдин ТИМнин буйругуна, дараметтүү өнөктөштөргө берүү үчүн жеңил өнөр жай товарлары жөнүндө маалыматтык материалдардын (анын ичинде видеоматериалдарды) 5 типтен азы КРдин чет өлкөлүк мекемелерге жайылтуу үчүн берилди. | ӨЭЖМК, ИИКА,ТИМ |
|  |  | 1.2.5. Түркия Республикасынын кездеме жана фурнитураларды өндүрүүчүлөрү менен жетиштүү көлөмдөгү чийки затты КРге жеткирип берүүнү уюштуруу боюнча маселелерди иштеп чыгуу. | III квартал, 2021-ж. | Түркия Республикасынан жылына 1 млн. АКШ доллардан кем эмес көлөмдөгү кездемелерди, фурнитураларды жеткирип берүү жөнүндө ниеттеринин протоколуна кол коюлду | ӨЭЖМК, КРдин Соода-өнөр жай палатасы (макулдашуу боюнча)ТИМ |
| 1.3. | Төмөнкүлөргө багытталган долбоорлорду иштеп чыгуу: - жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү инвесторлорду тартуу; - жергиликтүү өндүрүштүк ишканалардын ири тышкы өндүрүүчүлөрдүн катышуусу менен кошумча нарк чынжырчасына катышуусу | 1.3.1. Текстиль жана булгаары өнөр жай чөйрөсүндөгү кластерлерди өнүктүрүү боюнча 2 кем эсе мастер – пландарды иштеп чыгуу | 2021-2022 | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү кластерлерге бизнести тартуу үчүн иш-чаралардын планыдаярдалганжана ӨЭЖМКнын буйругу менен бекитилген | ӨЭЖМК, АЧТММ, ИИКА |
|  |  | 1.3.2. Кытайдын “Бир алкак жана бир жол” демилгесинин алкагында, “Жибек жолу” фондунун финансылык ресурстарынын алкагында каражаттарды тартуу мүмкүнчүлүгүн кароо | Декабрь, 2021-ж. | “Жибек жолу” демилгелик фонду менен өнөктөштүк боюнча сунуштар менен талданма жазмадаярдалды | ЭМ, ФМ, ИИКА, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.3.3. Кытайдын демилгеси боюнча түзүлгөн Инфратүзүмдүк инвестициялардын Азия банкынын каражаттарын тартуу мүмкүнчүлүгү боюнча талдоо жүргүзүү. | Ноябрь, 2021-ж. | Инфратүзүмдүк инвестициялардын Азия банкыны менен өнөктөштүк боюнча сунуштар менен талданма жазмадаярдалды | ЭМ, ФМ, ИИКА, ӨЭЖМК |
|  |  | 1.3.4. Кытайдын батыш облустары менен өнөктөштүк жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана макулдашуу түзүү | Сентябрь, 2022-ж. | Кытайдын облустары менен Өнөктөштүк жөнүндө макулдашуу түзүү | ИИКА, ӨЭЖМКТИМ, КРӨнүн облустарагы ЫӨ |
| 2. | Артыкчылык: Инвесторду – жеңил өнөр жай продукциясынын белгилүү брендинин кармоочусун тартууүчүн шарттарды түзүү |  |  |  |  |
| 2.1. | Төмөнкү экиөнөр жай зонасынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууну камсыздоо: Чүй облусундагы “Технополис” долбоору жана Ош ш. “Кыргыз Текстиль ЛТД” ЖЧК өнөр жай паркы | 2.1.1. “Кыргыз Республикасындагы Инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жоболорун эске алып, келечектеги инвесторду мүнөздөгөн чен белгини иштеп чыгуу | Июль, 2021-ж. | Инвесторлор чакырыла турган чен белги аныкталды | ӨЭЖМК, ИИКА |
|  |  | 2.1.2. Инженердик инфратүзүмдү (энергия менен камсыздоо, жолдор, тазалоо курулма) түзүүгө жана долбоорлорду мындан ары ишке ашырууга көмөк көрсөтүү менен “Технополис” жана “Кыргыз Текстиль” ЖЧК долбоорлорунун инфратүзүмүнө мамлекеттик инвестициялоо боюнча сунуш (механизм) даярдоо. | 2020-2021-жж. | Технополис” жана “Кыргыз Текстиль” ЖЧК долбоорлору боюнча инвестициялык лотту түзгөн инфратүзүм иштелип чыгып, макулдашылды | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 2.1.3. Инвестициялык форумдардын аянттарында инвестициялык лотторду түзүү жана берүү. | 2021-ж. | 6дан кем эмесдараметтүү инвесторлордун ниеттердин протоколуна кол коюлган | ИИКА |
|  |  | 2.1.4. Кездемелерди жана фурнитураларды чет өлкөлүк өндүрүүчүлөрү менен Кыргыз Республикасындагы өнөр жай зонасынын базасында биргеликте өндүрүштү уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | IV квартал, 2021-ж. | Товарларды импорттоодон көз карандуулукту, жаман тышкы факторлорду азайтуу жана ата мекендик өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү | ӨЭЖМК, ИИКА, ТИМ |
| 2.2. | Россиянын, Казакстандын жана башка өлкөлөрдүн соода тармактарын тартуунун эсебинен тапшырыктардын өсүүсүнкамсыздоо | 2.2.1. “Кыргыз Республикасындагы жеңил өнөр жай жумалыгын” беш жылда бир жолудан кем эмес өткөрүп турууну камсыздоо | 2023-ж. | Жеңил өнөр жай ишканаларынын тапшырыктарынын көлөмүнүн өсүүсү ар бир форумдун жыйынтыгы боюнча10% кем эмеске өсөт | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА, ТИМ, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы жана эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча). |
|  |  | 2.2.2. Контракттык өндүрүштү колдонуу тажрыйбасын кеңейтүү | Туруктуу негизде | Контракттык өндүрүштөгү 2ден кем эмес келишимге жыл сайын кол коюлат | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча). |
| 3. | Артыкчылык: Чаканөндүрүштөрдү бириктирүү жана ири товарларды өндүрүүчүлөрдү түзүү үчүн кызыктыруучу шарттарды түзүү |  |  |  |  |
| 3.1. | Сапаттын эл аралык стандарттарына, ЕАЭБдин техникалык регламенттерине дал келүүсүчүүчүн жеңил өнөр жай ишканаларында технологиялык, жаңычылдык жаңыртууну кызыктыруу | 3.1.1. Лизинг компанияларын түзүү маселеси боюнча эл аралык тажрыйбаларды жана ишкерлердин пикирлерин карап чыгуу менен ар тараптуу изилдөө жүргүзүү | Июль, 2021-ж. | КРдин Өкмөтүнүн дарегине жеңил өнөр жай ишканаларын технологиялык жактан жаңылоо боюнча сунуштары менен талданма жазуу даярдалган | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 3.1.2. КРӨнүн жүргүзүлгөн изилдөөнү эске алуу менен лизинг компаниясын түзүү жөнүндө токтомунун долбоорун даярдоо жана бекитүү | Октябрь, 2021-ж. | КРдин Өкмөтүнүн токтому бекитилип,“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Мыйзамдын 10 жана 17-бер. 6, 16-пункттарынын негизинде лизинг компанияларын түзүү процесси башталган | ӨЭЖМК, ЭМ, ФМ |
|  |  | 3.1.3. “Айыл Банк” ААК, ФМ жана РКӨФ менен “Айыл Банк” ААКга лизинг операцияларын жеңилдетилген каржылооүчүн ресурстук тартыштыкты жабуу максатында карыздык милдет шарттарында кошумча ресурстарды бөлүп берүү жөнүндө маселени иштеп чыгуунун максаттуулугун кароо | Декабрь, 2021-ж. | КРдин Өкмөтүнүн дарегине жеңил өнөр жай чөйрөсүнүн жабдуусун жаңылоо үчүн лизинг операцияларынын мамлекеттик бюджетинен финансылык колдоо көрсөтүү боюнча чечимди кабыл алуу негиздемелери менен кызматтык кат даярдалып, жөнөтүлгөн | ФМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 3.1.4. “Текстиль Транс” ЖЧКнын ийрүү өндүрүшүнүн 2-этабын ишке киргизүүгө өндүрүштүк процессти (жабдууну жана чийки затты тоскоолсуз жеткирүү, чет өлкөлүк адистердин келиши) жөндөө, энергия жабдуу жана башкалар боюнча көмөк көрсөтүү | 2020-2021-жж. | Ишкананын экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. Текстиль өнөр жайын калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү кеңейди | ӨЭЖМК |
| 4. | Артыкчылык: Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү адистердин мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу |  |  |  |  |
| 4.1. | Жеңил өнөр жайында, өзгөчө тигүү өндүрүшүндө жогорку класстагы адистердин санын өстүрүүнү камсыздоо | 4.1.1. Инвесторлор менен инвестициялык макулдашууларды/контракттарды түзүүдөокуу өткөрүү боюнча милдеттүү талаптарды кошуу | Макулдашууда | КРдин жеңил өнөр жай ишканаларынын адистери заманбап ыкмалардыжана талаптарды окушат | ӨЭЖМК, ЭМ, ИИКА |
|  |  | 4.1.2. Сапаттын эл аралык стандарттары, ЕАЭБдин техникалык регламенттери боюнча ишканалардын адистериүчүн окууну мамлекеттик кошо каржылоо боюнча ЧУАну иштеп чыгуу“ КРдин Өкмөтү жөнүндө” Мыйзамдын 10 жана 17-п. белгиленген КРдин Өкмөтүнүныйгарым укуктарынын, ошондой эле КРдин “Башталгыч кесиптик билим берүү жөнүндө” жана “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамынын алкагында. | Март, 2021-жыл | Окуу маселеси боюнча мамлекет менен бизнестин өз ара катышы жеңил өнөр жайдагы эмгек рыногунун талаптарына адистерди даярдоону туура келтирүүгө мүмкүндүк берет | БИМ, ФМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 4.1.3. Жыл сайынкы негизде жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү атайын адистерде жумуш берүүчүнүн керектөөлөрүн түзүү тажрыйбасын киргизүү. | 2022-ж. баштап | Адистерди даярдоого тапшырык негизделген мүнөздү алып жүрөт | БИМ |
| 4.2. | Дуалдык окууну өнүктүрүү үчүн жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү өндүрүүчүлөр үчүн кызыктыруучу факторлорду түзүү | 4.2.1. Пилоттук долбоордун натыйжаларынын негизинде дуалдык окуунун жыйынтыктары боюнча көз карандысыз сертификациялоо элементтери менен бүтүрүүчү сынактарын өткөрүүну баштоо | Июль-сентябрь, 2021-ж. | Дуалдык окууну туруктуу өнүктүрүү үчүн негиздеме түзүлдү | БИМ |
|  |  | 4.2.2. Колдонуудагы мыйзамдарга талдоо жүргүзүүнүн жана башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынын негизинде “Дуалдык билим берүү” Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу, ага ылайык, ишкана дуалдык окууну каржылоого кызыкдар болмок | Октябрь, 2021-ж. | “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамда белгиленген КРдин Билим берүү министрлигинин ыйгарым укуктарына ылайык“ Дуалдык билим берүү” Мыйзам долбоору КРди Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн | БИМ |
| 5 | Артыкчылык: Жеңил өнөр жайдырегиондук деңгээлде өнүктүрүү |  |  |  |  |
| 5.1. | Жеңил өнөр жай продукцияларын чыгарган чакан жана орто ишканаларды ишке киргизүү жана өнүктүрүү үчүн региондордо шарттарды түзүү | 5.1.1. Райондорду социалдык- экономикалык жактан өнүктүрүү программаларында ар бир облуста жеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларын түзүү боюнча 2ден кем эмес инвестициялык лотторду уюштуруу | 2023-жыл | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү чакан жана орто бизнестин 28 аз эмес ишканалар ишке кирди | КРӨнүн облустарагы ЫӨ |
|  |  | 5.1.2. Мамлекеттик бюджеттин каражаттарын жеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларын өнүктүрүү үчүн өнөр жай инфратүзүмүн түзүүгө инвестициялоо | 2023-жыл | Өнөр жай инфратүзүмүн түзүүгө республикалык бюджеттин 20 млн. сомдонкем эмеси жана жергиликтүү бюджеттин 5 млн. сомдон кем эмесиинвестицияланды | ФМ, КРӨнүн облустагы ЫӨ |
|  |  | 5.1.3. Муниципалдык мүлктүжеңил өнөр жайдын чакан жана орто ишканаларына пайдаланууга берүүдө окуу программалары аркылуу ЖӨБ органдарына сунуштоо, ижара төлөмү боюнча жеңилдиктерди колдонуу. | Туруктуу негизде | Муниципалдык-жеке өнөктөштүктүн алкагында муниципалдык мүлктү берүү маселеси муниципалдык кызматчыларды окутуу программасына киргизилди | МКК, ЖӨБ органдары |
| 5.2. | Региондордо кол өнөрчүлүк кылууну өнүктүрүүгө кызыктыруу | 5.2.1. Кол өнөрчүлүк кылууну өнүктүрүү маселесин жеңил өнөр жай чөйрөсүн жүргүзүүгө жана жеңил өнөр жайга куратордук кылган маморгандын жоопкерчилигине киргизүү | Октябрь, 2021-ж. | Тийиштүү маморгандын жобосуна толуктоо киргизилди. Кол өнөрчүлүк кылуу чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн жакшы шартты түзө баштоого негиздемедаярдалды | ӨЭЖМК, Ассоциациялар жана эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 5.2.2. Кол өнөрчүлүк кылууга тийиштүү ишмердиктин түрлөрүн аныктаган чен белгини иштеп чыгуу жана бекитүү | Декабрь, 2021-ж. | ӨЭЖМКнын буйругу менен кол өнөрчүлүк кылуунун түрлөрүнүн реестрибекитилди | ӨЭЖМК |
|  |  | 5.2.3. Кол өнөрчүлүк кылуу боюнча багытты КРдин статистика системасына киргизүү | Апрель, 2022-ж. | Кол өнөрчүлүк кылуу боюнча статистикалык көрсөткүчтөрдүн эсебинин методикасы иштелип чыкты | УСК |
| 5.3. | Калктын аярлуу тобундагы эмгекке жөндөмдүү жарандарды жеңил өнөр жайдагы киреше алып келүүчү ишке интеграциялоого көмөк көрсөтүү | 5.3.1. Төмөнкү мамлекеттик мекемелердин жарандардын аярлуу тобундагы, эң алгач ДМЧА коомундагы ишкерлерди, ден соолугу чектелген ишкерлерди жеткирип берүүчү катары тартуу үчүн жеңил өнөр жай продукцияларына керектөөлөрүнө талдоо жүргүзүү: интернаттар, балдар үйлөрү, эс алуу лагерлери, аскер бөлүктөрү. | Март, 2022-ж. | Жеңил өнөр жай ишканаларынын жана ден соолугу чектелген жеке ишкерлердин мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна катышуусу үчүн маалыматтар базасы даярдалды | ЭСӨМ Башкы штаб, БИМ |
|  |  | 5.3.2. КРдин 2009-жылдын 16-майындагы № 156 “Кыргыз Республикасынын майыптар коомдорунун товарларын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын жана КРӨнүн 2016-жылдын 25-мартындагы № 150 “Кыргыз Республикасынын майыптар коомдорунун товарларын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу тууралуу” токтомунун аткарылышына талдоо жүргүзүү жана бул ЧУАнын талаптарын тезинен аткаруу боюнча чаралардын планын иштеп чыгуу | Май, 2021-ж. | Жеңил өнөр жай чөйрөсүнүн жумушчуларынын ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенадамдардын коомунун ишканаларында иштөөсүн камсыздооүчүн шарттар түзүлдү | ӨЭЖМК, ЭСӨМ, ФМ |
|  |  | 5.3.3. Жеңил өнөр жай ишканаларынын ишмердигин калктын аярлуу тобунун катышуусу менен мамлекеттик сатып алуулар боюнчаөзгөчө жеңилдиктердин тизмесине киргизүү жөнүндө негизди даярдоо. | Март, 2021-ж. | КРдин Финансы министрлигинин дарегинежеңил өнөр жай чөйрөсүндө иштеген ДМЧАнын коомунун ишканаларына карата жергиликтүү өндүрүүчүлөр үчүн мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболоруна жеңилдиктерди киргизүү зарылчылыкты негиздөө менен талданма жазууну даярдап, жөнөтүлгөн. | ӨЭЖМК |
| 6. | Артыкчылык: Жеңил өнөр жай субъекттеринин мамлекет менен өз ара катышы |  |  |  |  |
| 6.1. | Бизнестин демилгелери милдеттүү түрдө талкуулоонун жана мамлекет тарабынан чечим кабыл алуунун предмети болсо мамлекет менен бизнестин ортосунда майнаптуу өнөктөштүктүкамсыздоо | 6.1.1. Туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алдындагы Өнөр жай жана ишкердик комитетинин жеңил өнөр жайды өнүктүрүү боюнча чечимдеринин аткарылышынын мониторингин камсыздоо | Туруктуу негизде | Жеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү ишкерлер менен мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүү деңгээлин жогорулатат | КатчылыкТӨУК, ЭМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 6.1.2. Мамлекеттик органдардын ишкердикти өнүктүрүү үчүн жакшы шарттарды түзүүгө салымын баалоону киргизүү | Март, 2022-ж. | Жакшы чөйрөнү түзүүгө мамлекеттик органдардын салымын баалоонун методикасы КРдин Экономика министрлигинин буйругу менен бекитилген | ЭМ |
| 6.2. | Мамлекеттиккызмат көрсөтүүлөрдү жана жеңил өнөр жайишканаларын өнүктүрүү менен байланышкан керектүү маалыматтарды берүүнү санариптештирүүнүкамсыздоо | 6.2.1. Жеңил өнөр жай ишканаларынын картасын, алардын мүнөздөмөсүн көрсөтүү менен онлайншартында иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Декабрь, 2020-ж. | ӨЭЖМКнын сайтында онлайн шартында жеңил өнөр жай ишканаларынын картасы, мүнөздөмөлөрү көрсөтүлүү менен иштейт | ӨЭЖМК |
|  |  | 6.2.2. Технологиялык кооперацияны (технологиялардын сурамы жана сунушу) колдоо, өндүрүштүк кызматташтык жана ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин өнөр жай ишканаларынын сатуу ишмердиги боюнча маалыматтык ресурстарды түзүү жана ишке киргизүү | Декабрь, 2022-ж. | ЕАЭБдин мүчө өлкөлөрүнүн жеңил өнөр жай ишканаларынын ортосунда маалымат алмашуу жакшырат, булэң жакшы тажрыйба алмашууга мүмкүндүк берет | ӨЭЖМК, АЧТММ |
| 6.3. | Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин 2019-ж. 30-апрелиндеги № 2 буйругу менен бекитилгендолбоордун паспортунаылайык өнөр жай кооперациясынын, субконтрактациясынын жана технологиялардын трансферинин Евразиялык тармагы аркылуу жеңил өнөр жайдын кызыкчылыктарын жылдыруу. | 6.3.1. КРдин ӨкмөтүЕАЭБдин бардык мүчө мамлекеттеринин, анын ичиндежеңил өнөр жай чөйрөсүндөгү мамлекеттик сатып алуулардын катышуучулары үчүн “бирдиктүү терезени” камсыздаган ЕАЭБдин соода аянттарынын бирдиктүү системасын түзүүгө активдүү катышуусу | 2021-2023-жыл | КРдинжеңил өнөр жай ишканалары ЕАЭБдин мүчө мамлекеттеринин мамлекеттик сатып алууларына мүмкүнчүлүк алышат | ӨЭЖМК, ФМ, МТБМК, ЭМ, МЖМА |
|  |  | 6.3.2. КРдин жеңил өнөр жай ишканалары үчүн маалыматтык, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ЕАЭБдин соода аянттарынын бирдиктүү системасынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу боюнча окуу программасын иштеп чыгуу | 2021-2023-жыл | Ишкерлер ЕАЭБдин катышуучу өлкөлөрүнүн сатып алуу жол-жоболоруна катышуу үчүн билим жана тажрыйба алышат | ӨЭЖМК, ФМ,“Жеңил өнөр жай” ассоциациясы,эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) |
| 6.4. | КРдин Өкмөтү алдындаишканалардын экономикалык туруктуулугун жогорулатуу максатында бажы жол-жоболорун өздөштүрүү жөнүндө маселесин демилгелөө | 6.4.1. Мыйзамсыз товарлардын ташылып кирүү көлөмдөрүн азайтууга жана контрабандалык продукцияларга каршы күрөшүү чараларын күчөтүүгө багытталган көйгөйлүү маселелерди талкуулоо боюнча бир катар жолугушууларды жана иш кеңешмелерин өткөрүү. | Туруктуу негизде | Товардын өздүк наркындагы бардык чыгымдарды легалдаштыруу үчүн шарттар түзүлөт. Салыктардын көлөмүн негиздүү эсептөө үчүн шарт түзүлдү | ӨЭЖМК, МБК |
| 6.5. | Жеңил өнөр жайдын алдыңкы ишканаларынынишинин майнаптуулугун жогорулатуу үчүн шарт түзүү | 6.5.1. Жеңил өнөр жайдын ишканаларын башкаруунун автоматташтырылган системасын (ИБАС) иштеп чыгуу боюнча аткаруучуну тандоо үчүн техникалык тапшырманы жана квалификациялык талапты иштеп чыгуу. ИБАСты иштеп чыгууну каржылоо үчүн донордук уюмдарды тартууну камсыздоо | II квартал, 2022-жыл | ИБАСты иштеп чыгуу үчүн негиздеме даярдалды | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 6.5.2. Жеңил өнөр жай ишканаларынын арасында ИБАС боюнча программалык камсыздоону иштеп чыгуу жана жайылтуу | IV квартал, 2023-жыл | 4төнкем эмес жеңил өнөр жай ишканалары ИБАТ боюнча программалык камсыздоону киргизди. | ӨЭЖМК, “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 6.5.3. “Жеңил өнөр жайдын мыкты ишканасы” жана “Мыктыжумуш берүүчү” номинациялары боюнча конкурсуюштуруу жана өткөрүү | Жыл сайын, 2021-жылдан баштап | Жеңил өнөр жай ишканаларыүчүн иштерин жакшыртууга моралдыкумтулуусу жогорулайт | ӨЭЖМК, ЭМ |
|  |  | 6.5.4. Мектеп формасынын бирдиктүү стандарттарын киргизүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө демилге менен чыгуу | I квартал, 2022-жыл | КРдин Билим берүү министрлигинин дарегине бирдиктүү мектеп формасынын үлгүлөрүнүн 3төн кем эмес варианты макулдашууга жөнөтүлгөн. | ӨЭЖМК |
| 7. | Артыкчылык: Кыргыз Республикасындагы текстиль жана булгаары өндүрүшүн калыбына келтирүү үчүн шарттарды түзүү. Чийки зат базасын калыбына келтирүү үчүн негиз түзүү. |  |  |  |  |
| 7.1. | Текстиль өнөр жайын өнүктүрүүгө түрткү берүү | 7.1.1. Жүнгө болгон муктаждык боюнча дүйнөлүк тенденциялар жана эл аралык жүн рыногунун негизги катышуучуларын карталоо жөнүндө талданмасереп даярдоо | Май, 2021-ж. | Жүндүн ири өндүрүүчүлөрүн Кыргыз Республикасына тартуу үчүн аларды тандоого негиздеме даярдалды | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.2. Жүндүн дүйнөлүк өндүрүүчүлөрү менен Кыргыз Республикасынын аймагына койлордун уяң жүндүү тукумун өстүрүү боюнча биргеликтеги ишмердик жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | 2021 – 2022-жыл | Кыргыз Республикасынын аймагына койлордун уяң жүндүү тукумун өстүрүү боюнча биргеликтеги ишмердик жөнүндө ниеттеринин протоколуна кол коюлган. | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.3. Жүндү аукцион аркылуу комиссиялык сатуу системасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү. | Март, 2023-ж. | Жүндүн легалдуу рыногун түзүү башталды | ӨЭЖМК, АЧТММ |
|  |  | 7.1.4. Синтетикалык кездемелерди жүнжана пахта курамчаларына кошуу менен өндүрүүнү майда-чүйдөсүнө чейин талдоо жүргүзүү жана аны өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн кароо | Апрель, 2021-ж. | Синтетикалык жиптерди жана кездемелерди өндүрүү боюнча ишканаларды өнүктүрүүнүн келечеги жөнүндө талданмажазма | ӨЭЖМК “Жеңил өнөр жай” ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 7.1.5. Ош ш. “Кыргыз Текстиль ЛДТ” ЖЧКга 15 МВт өлчөмүндөгү тигүү өндүрүшүн колдонууга берүү үчүн электр энергиянын кошумча кубаттуулуктарын бөлүп берүү боюнча маселени иштеп чыгуу жана тездетүү. | 2021-2022-жж. | “НЭСК” ААК жана “Ош электро” ААКнын иштеринин планына “Кыргыз Текстиль ЛДТ” ЖЧКнын энергетикалык кубаттуулугун жогорулатуу маселелери киргизилген | ӨЭЖМК, Улутэнергхолдинг, КУЭТ |
| 7.2. | Бут кийимөнөр жайынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү | 7.2.1. КРдин Финансы министрлигинин окуу борборунун базасында мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболорундагы жергиликтүү товар өндүрүүчүлөрүнүн өзгөчө жеңилдиктери маселелери боюнча бут кийим өнөр жайынын өкүлдөрү үчүн окуу өткөрүү | II квартал, 2022-ж. | Бут кийим өнөр жайынын ишканаларынын 20дан кем эмес өкүлдөрү окутулду | ӨЭЖМК, ФМ |
|  |  | 7.2.2. Булгаарыны, жибекти, эң алгач чийки зат, айыл чарба базасын өнүктүрүү призмасы аркылуу өндүрүү мүмкүнчүлүгү жана келечеги менен байланышкан изилдөөлөрдү жүргүзүү. | Май, 2021-ж. | КРде булгаары жана жибек өндүрүүнү өнүктүрүү жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүннегиздеме даярдалды | ӨЭЖМК |
| 7.3. | Пахта-чийки затты өндүрүү жана тазалоого түрткү болуу | 7.3.1. “Айыл чарбасын каржылоо” долбоорунун алкагында кийин кайра иштетүү менен пахта-чийки затты өстүрүүгө каражаттарды максаттуу бөлүү маселесин иштеп чыгуу. | IV квартал, 2020-ж. | Текстиль өнөр жайы үчүн пахта өндүрүү көлөмдөрүнүн өсүүсүнүн келечеги жөнүндө талданмамаалым кат даярдалды | АЧТММ |
|  |  | 7.3.2. “Текстиль Транс” ЖЧК, “Кыргыз Текстиль” ЖЧК, “Фая Текстиль” ЖЧК жана б. ишканаларында ата мекендик пахта жиптерин пайдалануу боюнча божомолун берүү | II квартал, 2021-ж. | Ишкана Кыргыз Республикасындагы пахталардын көлөмдөрүнө карата өз ишмердигин пландоо мүмкүнчүлүгүн алат | ӨЭЖМК |
| 8. | Артыкчылык: COVID 19 эпидемиясы менен байланышкан өндүрүштүн күтүлүп жаткан түшүшүнүн кесепеттерин жеңүү боюнча чаралар. |  |  |  |  |
| 8.1. | Убактылуу, 2-жыл аралыгында, КРдин жеңил өнөр жай ишканаларына мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартиби боюнча катышууга мүмкүнчүлүк берүү. | 8.1.1. КРдин “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамына жеңил өнөр жайдын ата мекендик ишканалары мамлекеттик сатып алууларга жеңилдетилген шарттарда катышуусу үчүн өзгөчө жеңилдиктер боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылчылыгы жөнүндө талданма маалым кат-негиздемени даярдоо жана КРдин Өкмөтүнө берүү. | I квартал, 2021-ж. | Каатчылыктан кийинки мезгилде мамлекеттик тапшырыктарды ишке ашырууга ата мекендик өндүрүүчүлөрдү тартуу зарылчылыгынын негиздемеси берилди. Мамлекеттик сатып алууларды өткөрүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартиби үчүн ишканалардын тизмегин түзүү чен белгиси аныкталды | ӨЭЖМК, ФМ |
|  |  | 8.1.2. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамга каатчылыктан кийинки мезгилде мамлекеттик сатып алуулар системасында жергиликтүү товарларды өндүрүүчүлөр үчүн жеңилдиктер жөнүндө толуктоолордун жана өзгөртүүлөрдүн долбоорун даярдап, КРдин ЖКсынакароого киргизүү. | II квартал, 2021-жыл | Каатчылыктан кийинки мезгилде сатуу рынокторун жоготкон ишканалар үчүн өндүрүштүн көлөмүн камсыздоонун альтернативдик мүмкүнчүлүгү пайда болот | ФМ |
| 8.2. | ЕАЭБдин алдында ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринин ишканалары тарабынан өндүрүлгөн буюмдар үчүн жүктөрдүн жөнөкөйлөтүлгөн өтүүсүнүн убактылуу тартибин киргизүү жөнүндө маселесин демилгелөө, мисалы карантин мезгилинде “жашыл коридор” сыяктуу. | 8.2.1. ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринде өндүрүлгөн, жашоого абдан керектүү мүнөздөгү продукциялардын айрым түрлөрү үчүн, анын ичинде жеңил өнөр жай буюмдары боюнча “жашыл коридорду” уюштуруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө талданма маалым кат-негиздемени даярдоо жана Крдин Өкмөтүнө берүү. | II квартал, 2021-ж. | ЕАЭБ өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүү боюнча логистикалык операциялар менен байланышкан тоскоолдуктарды азайтуу боюнча ЕАЭБ өлкөлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зарылчылыгынын негиздемеси берилди | ЭМ, ӨЭЖМК |
|  |  | 8.2.2. ЕЭК отурумунун күн тартибине КРдин Өкмөтү тарабынан ЕАЭБдин катышуучу мамлекеттеринде өндүрүлгөн, жашоого абдан керектүү мүнөздөгү продукциялардын айрым түрлөрү үчүн, анын ичинде жеңил өнөр жай буюмдары боюнча “жашыл коридорду” уюштуруу мүмкүнчүлүгү жөнүндө демилгеленген маселесин киргизүү. | IV квартал, 2020-жыл | ЕЭК деңгээлинде ЕАЭБдин катышуучу өлкөлөрүнүн аймактарынан жүктөрдүн өтүү жол-жобосун жакшыртуу мүмкүнчүлүгү берилет, бул КРдин ишканаларынын өндүрүшүн жана сатуу көлөмүн жогорулатат | ЭМ, ӨЭЖМК |
| 8.3. | КРдин Өкмөтүндө экспорттоого тастыкталган контракттары бар жеңил өнөр жай ишканаларына мамлекеттик бюджеттен жүгүртүү каражаттарын толуктоого пайыздык коюмдарды субсидиялоо менен кыска мөөнөттүү кредиттерди берүүжөнүндө маселени демилгелөө. | 8.3.1. Эл аралык донорлордун колдоосунда КРдин жеңил өнөр жай ишканаларынын негизги каражаттарына, экономикалык туруктуулугуна кредиттерди субсидиялоо системасынын таасир этүүсү жөнүндө кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү | III квартал, 2021-жыл | Сунуштары бар субсидиялоо тутумдары боюнча талданма отчет КРдин Өкмөтүнө жана КРдин Экономика министрлигине тапшырылган | ӨЭЖМК |
|  |  | 8.3.2. Донордук уюмдарга негизги жана жүгүртүү каражаттарына кредиттерди субсидиялоо аркылуу инвестицияларды жана жаңычылдыкты тартуу бөлүгүндө жеңил өнөр жай ишканаларын колдоо боюнча пилоттук долбоорду демилгелөө. | IVквартал,2021-жыл | Жеңил өнөр жай ишканасын каатчылыктан кийинки мезгилде атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жаңычылдыкты киргизүүгө жана жабдууну модернизациялоого умтултуу механизмдеритестирленди | ӨЭЖМК |
|  |  | 8.3.3.Изилдөөнүн натыйжалары жана пилоттук долбоордун жыйынтыктары боюнча КРдин Өкмөтүнө жеңил өнөр жай ишканаларынын негизги жана жүгүртүү каражаттарына кредиттерди субсидияло обоюнча программаны ишке киргизүү жөнүндө талданма жазманы жөнөтүү | I квартал, 2022-жыл | Жеңил өнөр жай ишканасын жаңычылдыкты колдонууга умтултуунун натыйжалуу механизми ишке киргизилген | ӨЭЖМК |