Приложение 1

Концепция развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года

В соответствии с Национальной стратегией развития Кыргызской Республики (КР) на 2018-2040 годы предусматривается реализация задач с учетом прогрессивной специализации экономики страны на отраслях, в которых страна располагает сравнительными преимуществами и которые способны оказывать положительные социальные эффекты на жизнедеятельность населения страны.

КР обладает достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов: примерно 2% общих энергетических ресурсов Центральной Азии, в том числе большие запасы углей и около 30 % гидроэнергетических ресурсов региона, из которых в настоящее время освоена только десятая часть. Потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуются в недостаточной мере; в структуре топливно-энергетического баланса (ТЭБ) доля импорта энергоносителей составляет 19,1 %, что оказывает отрицательное влияние на надежность энерго- и топливоснабжения страны. Предприятия отраслей ТЭК характеризуются низкими экономическими показателями развития, наличием коррупционных схем, физической и моральной изношенностью основного оборудования на объектах, высоким уровнем потерь энергии, хроническим дефицитом финансовых средств, повышенной аварийностью в энергетических сетях и, как следствие, отключениями и недопоставками энергоносителей потребителям, что приводит к упущенной выгоде в экономике страны и росту социальной напряженности в обществе.

В соответствии с вышеупомянутым программно-целевым документом развитие энергетической инфраструктуры будет нацелено на экономическое оздоровление сектора через повышение энергоэффективности и устранение неэкономических факторов в ценообразовании. Кроме того, необходимо начать диверсификацию энергогенерации природным газом и возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Также государственная политика будет направлена на развитие микро- и малых источников генерации энергии. Важной задачей, стоящей перед государством в сфере энергетики, является сокращение потерь в сочетании с тарифной реформой, поскольку инвестиционные приоритеты должны включать постоянное выполнение и расширение мер по снижению уровня потерь. Необходимо точно определить экономически целесообразные и выгодные инвестиционные приоритеты, включающие инвестиции как в реконструкцию, так и в строительство новой генерирующей, передающей и распределительной инфраструктуры. В долгосрочной перспективе планируется обеспечить устойчивое развитие энергетики, энергетическую безопасность страны и регионов, энергоэффективность реального сектора экономики, доступность энергоносителей для каждого потребителя и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.

Реализация намеченных задач развития электроэнергетики позволит КР стать крупным производителем электроэнергии в регионе, полностью обеспечить электроэнергией население, промышленность и обеспечить выход на международные рынки энергоносителей, что может создать новый источник доходов для экономики и ее последующей диверсификации, которые можно реинвестировать на улучшение существующей инфраструктуры. В этой связи в Программе Правительства КР «Единство. Доверие. Созидание», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша КР от 20 апреля 2018 г. № 2377-VI поставлена задача по разработке Концепции развития ТЭК на средне-долгосрочный период.

Концепция является документом, определяющим цели, основные направления и ключевые задачи средне-долгосрочной энергетической политики государства и механизмы ее реализации.

## I. Анализ и оценка текущей ситуации в обеспечении топливно-энергетическими ресурсами страны и регионов

Ресурсы угля. На территории республики к настоящему времени Государственным балансом полезных ископаемых учтены 44 месторождения с запасами в количестве 1,411 млрд.т, в том числе: бурые угли – 1,083 млрд.т, каменные угли –327,8 млн.т, коксующиеся угли – 120,896 млн.т, в том числе по областям:

- Нарынская (бурый) – 562,4 млн.т; (каменный) – 0,662 млн.т;

- Баткенская (бурый) – 352,4млн.т; (каменный) – 1,003 млн.т;

- Ошская (бурый) – 168,6 млн.т; (каменный) – 67,1 млн.т;

- Жалал-Абадская (каменный) – 237,01 млн.т;

- Иссык-Кульская (каменный) – 21,9 млн.т.

За 2009-2019 годы добыча угля возросла в 4 раз и составила в 2019 г. 2532,7 тыс.т, и по сравнению с 2018 года добыча увеличилась на 226,1 тыс.т или 109,8%.  Уровень освоенности промышленных запасов угля составляет 0,17 %. Добычу угля осуществляют 116 угольных компаний, из них подземным способом - 60 шахт и открытым способом - 56 компаний. Образовано госпредприятие «Кыргызкомур» с филиалом на разрезе Кара-Кече с запасами свыше 435 млн.т. В целом доля угля в формировании топливно-энергетических ресурсов  составляет 19,8 %.

Ресурсы нефти и газа. Промышленные запасы незначительны: по нефти составляют 88,34 млн.т, извлекаемые - 10,356 млн.т, по природному газу – 3995,4 млн.м3 и сосредоточены на юге страны на 11 месторождениях, из них 7 расположены в Джалал-Абадской и 4 в Баткенской областях. Уровень освоенности запасов крайне низкий (по нефти 0,26 %, по газу 0,6 %), что обусловлено отсутствием финансовых средств на эксплуатационное бурение. Добыча нефти за 2009-2019 годы возросла в 3,0 раза и составила в 2019 году 236,4 тыс.т, добыча газа - в 1,6  раза и составила в 2019 г. 24,4 млн.м3 . В целом доля собственной добычи нефти в формировании топливно-энергетических ресурсов составляет 3,13 %, природного газа 0,34 %. В связи с чем нефтепродукты  и природный газ являются импортируемыми в структуре ТЭБ.

Гидроэнергетический потенциал водных ресурсов КР составляет 142 млрд.кВт.ч возможной годовой выработки электроэнергии и по запасам занимает 9 место в мире после Норвегии.  По территории запасы  сосредоточены в бассейне рек: Нарын (36 %), Ферганской долины (Чаткал и др. – 27 %), Сарыджаз (10,7%), Чу (9 %).  Уровень освоенности достигает 10%, из них наиболее освоенным является бассейн р. Нарын с потенциальной мощностью 6970 МВт.

Производство электроэнергии зависит от природно-климатических условий и водности бассейна р. Нарын и ее притоков. При этом циклы маловодности и многоводности чередуются каждые 3-4 года. Соответственно производство электроэнергии колеблется в пределах 12-15 млрд.кВт.ч. В створе нижнего течения бассейна р. Нарын  действуют Нижне-Нарынский каскад гидроэлектростанций (ГЭС) с водохранилищами многолетнего (Токтогульское - 19 млрд.м3) и сезонного регулирования (Курпсайское, Ташкумырское, Шамалдысайское и Учкурганское). Основные генерирующие мощности - Нижне-Нарынский каскад ГЭС с установленной мощностью 2860 МВт, расположенный на территории Джалал-Абадской области, Атбашинская ГЭС мощностью 40 МВт в Нарынской области входят в состав ОАО «Электрические станции» (ОАО «ЭС»). За последние 10 лет производство электроэнергии возросло в 1,4 раза, с 11,092 млрд.кВт.ч. в 2009 г. (маловодье) до 14,879 млрд.кВт.ч. в 2019 году и по сравнению с 2018 года производство уменьшилось на 0,594 млрд.кВт.ч или на 3,8 %. Данное уменьшение производства электроэнергии связано с теплыми погодными условиями в первом квартале 2019 года, а также отсутствием экспортных поставок в соседние страны. Зависимость выработки электроэнергии от водности бассейна р. Нарын приводит к дефициту электроэнергии при маловодье в зимний период и импорту из энергосистем соседних государств.

Суммарный валовый гидроэнергетический потенциал обследованных на территории республики малых рек и водотоков превышает 80 млрд.кВт.ч в год, из них технически приемлемый к освоению составляет в среднем 6 млрд.кВт.ч в год. Уровень их освоенности составляет - 0,000003 %.

Установленная мощность малых ГЭС, расположенных в Чуйской и Ошской областях, составляет 45,2 МВт с выработкой электроэнергии до 0,25 млрд.кВт.ч в год. ОАО «Чакан ГЭС» является самым крупным производителем электроэнергии среди малых ГЭС в КР и накопил огромный опыт в сфере эксплуатации малых ГЭС. Доля выработки ОАО «Чакан ГЭС» в общем энергетическом балансе страны составляет более 1 %. При этом с момента образования компании годовая выработка выросла в 2 раза.

Для рационального использования высокого потенциала солнечной и ветровой энергии необходима их переоценка по территории регионов страны современными передовыми методами, в том числе используя результаты космических исследований.

В целом приведенный потенциал использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) низкий, несмотря на имеющиеся запасы, в то время как страна, из-за незначительных объёмов добычи углеводородного топлива, испытывает дефицит энергоресурсов, что подтверждается анализом ТЭБ страны и регионов.

Анализ структуры формирования ТЭР по регионам страны показывает, что наиболее обеспеченной собственными ТЭР является Джалал-Абадская область, где сосредоточено 83 % ТЭР. Из которых наибольший удельный вес составляет производство гидроэлектроэнергии – 93 %, добыча топлива (угля, нефти, природного газа) – 3,1 %. Энергозависимыми в республике являются Ошская и Баткенская области, несмотря на то, что на их территории имеются действующие предприятия по добыче угля, нефти и газа. Необеспеченными производством собственных ТЭР являются Чуйская, Таласская и Иссык-Кульская области, зависящие полностью от импортных поставок угля, природного газа, нефтепродуктов и электроэнергии, так как действующие малые ГЭС не покрывают собственные потребности; частично зависимой является Нарынская область при наличии огромных запасов угля на месторождении Кара-Кече; наибольший объем импорта ТЭР приходится на г. Бишкек, где электро- и теплоэнергия вырабатывается на ТЭЦ на привозном угле и мазуте из Республики Казахстан (РК) и из разреза Кара-Кече Нарынской области.

Рост цен на все виды топлива способствовал переходу большей части населения на более доступный по стоимости энергоноситель – электроэнергию, особенно в отдаленных горных районах Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Анализ потребностей населения в энергоносителях показывает, что за последние 10 лет потребление электроэнергии жилищно-коммунальным хозяйством и населением увеличилось в 1,8 раза и достигло 8,98 млрд.кВт.ч в год, что составляет 74,5 % от общего потребления. Однако, по потреблению электроэнергии на душу населения – 2167 кВт.ч/чел. - страна значительно отстает от общемирового показателя – 2972 кВт.ч/чел. в год.

Таким образом, обладая достаточным потенциалом ТЭР, области и страна в целом, не в состоянии обеспечить полностью свою энергетическую безопасность из-за следующих факторов: неравномерность размещения ТЭР по территории, низкий уровень освоенности ТЭР, опережение темпов роста спроса на энергоносители над их предложением и зависимость производства электроэнергии больших и малых ГЭС от природно-климатических условий; импорта природного газа, нефти и нефтепродуктов из России, частично угля из РК и закупочных цен на них, связанных с колебаниями мировых цен на углеводородное топливо.

Значимость кыргызской энергосистемы со времен СССР определялась ее возможностями по экспорту электроэнергии и регулированию частоты в (ОЭС ЦА), низкой себестоимостью и экологически чистой электроэнергии ГЭС по сравнению с электроэнергией тепловых электростанций соседних стран. Одновременно значимость ГЭС КР определялась ее возможностями накапливать и регулировать водные ресурсы.

С развалом СССР, республикой продолжено накопление и осуществление попусков воды для ирригационных нужд соседних государств. При этом КР, осуществляющая регулирование стока и подачу воды, а также строительство, эксплуатацию, содержание гидротехнических сооружений для выгод государств нижнего течения, имеет право на возмещение расходов. Такое право заложено в межправительственном Соглашении от 17 марта 1998 года между Правительствами РК, КР, Республики Таджикистан (РТ) и Республики Узбекистан (РУз) об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна р. Сырдарья, предусматривающим создание компенсационных механизмов регулирования водных ресурсов Токтогульского водохранилища. При этом, предусматривается компенсация путем осуществления поставок в КР в эквивалентном объеме энергоресурсов (уголь, газ, топочный мазут, электроэнергия), а также другой продукции (работ, услуг) или в денежном выражении, для создания необходимых ежегодных и многолетних запасов воды в водохранилищах для ирригационных нужд. Указанное Соглашение было заключено на пять лет. В 1999 г. параллельная работа энергосистем стран ЦА была закреплена межправительственным Соглашением между Правительствами РК, КР, РТ и РУз «О параллельной работе энергетических систем государств ЦА». Расходы на содержание Токтогульского водохранилища покрывались за счет экспорта электроэнергии по установленной цене и с 2002 г. осуществляется в рамках достигнутых двухсторонних соглашений вместо закрепленного вышеуказанного многостороннего Соглашения от 17 марта 1998 года.

При этом, экспорт электроэнергии сократился с 7,1 млрд.кВт.ч в 1990 г. до 0,755 млрд.кВт.ч в 2018 г. Тенденция сокращения экспорта связана с тем, что с приобретением независимости республики ЦА стали все более ориентироваться на самообеспечение ТЭР, и в первую очередь собственной электроэнергией.

Импорт электроэнергии в зимний период сократился с 3,2 млрд.кВт.ч в 1990 г. до нуля к 2003 г. и в связи с маловодьем в 2015 г. возрос до 0,729 млрд.кВт.ч и в 2016 г. – 0,330 млрд.кВт.ч, но уже по рыночным ценам.

В настоящее время ситуация диктует необходимость принятия конкретных мер по изменению существующей схемы взаимодействия и создание в ближайшее время сбалансированной системы, отвечающей интересам всех государств, в том числе возобновления сотрудничества в рамках Соглашения между Правительством РК, Правительством КР, Правительством РТ и Правительством РУз об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья от 17 марта 1998 года.

Многосторонней площадкой для сотрудничества является инициатива стран ЦАРЭС в энергетическом секторе. В 2015 г. разработан План работы по энергетике ЦАРЭС на 2016-2020 годы и внесены изменения в Энергетическую стратегию, принятую в 2008 г, предусматривающие развитие Регионального энергетического рынка Восточно-Центральная Азия – Южная Азия по управлению водно-энергетическими связями.

Дальнейшее развитие электроэнергетики возможно при реализации проекта строительства линии электропередачи 500 кВ «Датка – Сугд» в рамках проекта CASA-1000 по созданию рынка электроэнергии между Центральной и Южной Азией. Это будет вклад Кыргызстана в повышение эффективности использования не только собственного гидроэнергетического потенциала, но и ТЭР всей ЦА.

### Со дня обретения КР независимости предпринят ряд мер в сфере управления и регулирования ТЭК, борьбы с коррупцией и разработки нормативных правовых актов.

### В 2014 г. восстановлено Государственное агентство по регулированию ТЭК при Правительстве КР (ГАРТЭК). Постановлением Правительства КР от 20 ноября 2014 года № 660 утверждена Среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы, предусматривающая постепенное повышение тарифов до уровня полного покрытия затрат с учетом инфляции и импорта электроэнергии (в условиях дефицита из-за маловодья в бассейне р.Нарын). По оценкам ГАРТЭК по итогам 2015 г. новая тарифная политика с учетом импорта электроэнергии из соседних государств оказалась способной обеспечить устойчивость энергоснабжения в условиях дефицита электроэнергии. В то же время следует отметить неполную реализацию Среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы.

В связи с существующими трудностями по соблюдению графиков погашения задолженности электроэнергетическими компаниями и с дефицитом денежных средств, периодически проводится реструктуризация задолженности по государственным заемным средствам. Так, за 2010-2018 годы проведена реструктуризация задолженности на сумму более 10 млрд.сом, а также выделены бюджетные ссуды на сумму порядка 8,0 млрд.сом. В этой связи назрела необходимость, консолидации имеющихся в наличии средств по всей отрасли и осуществления точечного финансового оздоровления по компаниям в зависимости от выявленных очагов кризиса с помощью механизма диагностирования.

Анализ существующей ситуации с использованием ВИЭ показывает, что с принятием Закона КР «О возобновляемых источниках энергии» 
в 2008 г. существенных изменений не произошло, за исключением введения в эксплуатацию микро-ГЭС, биогазовых и солнечных установок по демонстрационным проектам. Освоение потенциала ВИЭ для получения электрической энергии, горячей воды и биогаза позволит аккумулировать больше энергии в водохранилищах Нижне-Нарынского каскада с последующим использованием в осенне-зимний период и сокращения ее дефицита.

В настоящее время социально-экономическое развитие страны и регионов с позиций энергоэффективности является энергозатратным - сравнение индикатора энергоемкости ВВП страны с наилучшей международной практикой по данным Мирового энергетического агентства, показывает его высокое значение: 1,1 т.н.э./1000 долл. США при среднемировом значении 0,24 т.н.э./1000 долл. США и 0,22-0,74 т.н.э./1000 долл. США в развивающихся странах.

Развитие научных исследований и опытно-конструкторских работ пришло в упадок из-за недостаточного бюджетного финансирования научных исследований в области ТЭК. В связи с этим необходимо изыскивать средства для поддержки научных исследований в области ТЭК, как основы инновационного развития всего реального сектора и повышения жизненного уровня населения страны и регионов.

По экологическому блоку по данным, приведенным в Третьем национальном сообщении КР по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденного постановлением Правительства КР от 13.10.2016 г. № 546, наибольший вклад в эмиссию ПГ вносит энергетический сектор, хотя его вклад заметно уменьшается. В 1990 г. на энергетический сектор приходилось 73,3 % выбросов в СО2 эквиваленте, а к 2015 г. доля уменьшилась до 52,4 %. Уменьшилась и доля процессов сжигания ископаемого топлива в энергетическом секторе – с 95,5 % в 1990 г. до 87,4 % в 2010 г. С 2011 г. произошло снижение объемов удельных эмиссий на 1 т.н.э первичных топливных ресурсов, однако данный показатель все еще является высоким. Анализ тенденций основных климатических индикаторов показывает их неудовлетворительное состояние, что не только затрудняет выполнение обязательств КР по реализации статей Конвенции ООН по изменению климата от 9 мая 1992 года (РКИК ООН), но и не обеспечивает устойчивое развитие, естественно подразумевающее усиление энергетической безопасности.

Основные проблемы связаны в первую очередь с обеспечением энергоэффективности конечного потребления ТЭР, поскольку эмиссия парниковых газов (ПГ) как при производстве, так и потреблении ТЭР оказывает значительное влияние на увеличение эмиссии в СО2 эквиваленте.

Планирование и управление спросом на энергоносители требует установления пороговых значений энергопотребления через снижение темпов роста энергоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) и, как следствие, снижение углеродоемкости ВВП.

В связи с чем необходимо предпринимать меры по обеспечению минимальных выбросов СО2,  как при производстве, так и потреблении ТЭР.

В институциональной сфере произошли реформы с сокращением Министерства промышленности и энергетики КР в декабре 2015 г. и  созданием ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (ОАО «НЭХК») (Постановление Правительства КР «О создании открытого акционерного общества «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 6 января 2016 года № 4).

Также, в 2015 г. функции реализации политики в области ТЭК переданы в Министерство экономики КР (постановление Правительства КР «Об организационных мерах в связи с утверждением новой структуры Правительства КР» от 16 ноября 2015 года № 768), далее в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования КР (Постановление Правительства КР «О вопросах Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР» от 15 июля 2016 года № 401).

Следует отметить расширение взаимодействия энергетического бизнеса и общества при решении проблем развития энергетического сектора путем создания в 2016 г. Консультативного совета по вопросам политики в сфере энергетики, а также интерактивной карты энергетических мощностей с широким привлечением общественности к обсуждению и ее доработки с учетом интересов бизнеса.

### II. Достижения и проблемы

### Достижения:

В угольной отрасли произошел рост добычи угля, что дало возможность для возмещения дефицита энергоносителей у населения и бюджетных организаций, а также стабильного обеспечения углем с разреза Кара-Кече на ТЭЦ г. Бишкек. Рост объёма добычи угля достигнут за счёт осуществления следующих мер:

- развития мощностей предприятий, разрабатывающих буроугольные месторождения «Кара-Кече» и «Мин-Куш» на основе наращивания объёмов поставок местных углей для ТЭЦ г. Бишкек;

- восстановления связей с соседними государствами по экспорту кыргызских углей в Китайскую Народную Республику, РУз, РТ;

- сохранение и наращивание объемов поставок угля на цементные предприятия для использования в технологических целях на юге страны.

В нефтегазовой промышленности  сохранены обьемы добычи нефти и газа за счет применения технологиий горизонтального бурения скважин и разработки третьего пласта бурения месторождения Майлису 1V Восточный Избаскент.

Улучшено газоснабжение страны и регионов согласно реализованным Инвестиционным программам ОсОО «Газпром КР» за 2015-2019 годы за счет строительства газопроводов среднего и низкого давления более 753 км, доступа к подключению к газовым сетям более 40 тыс. домовладений в соответствии с градостроительными нормами и правилами.

Газификация регионов республики с увеличением добычи угля позволит диверсифицировать ТЭБ, снизить зависимость республики от одного источника электроэнергии.

В электроэнергетике:

- обеспечена энергетическая независимость с сооружением и вводом в действие подстанции (ПС) 500 кВ «Датка» на юге в Джалал-Абадской области и ПС 500 кВ «Кемин» на севере в Чуйской области, а также сооружением и сдачей в эксплуатацию ЛЭП 500 кВ «Датка-Кемин», что позволило сократить затраты на транзит мощности в ОЭС ЦА;

- проведена модернизации ТЭЦ г. Бишкек, начата реконструкция Уч-Курганской ГЭС, Атбашинской ГЭС и Токтогульской ГЭС, введен в эксплуатацию первый гидроагрегат  Камбаратинской ГЭС-2;

- сокращены потери электроэнергии с 34 % в 2005 г. до 12,3 % в 2019 г. в распределительных сетях; внедрены пофидерный учет электроэнергии и автоматизированные информацирнно-измерительные системы контроля и учёта электроэнергии (АИИСКУЭ), модернизованы приборы учета и установлены - 205,2 тыс. умных счетчиков;

- сокращены дебиторские долги РЭК с увеличением уровня сбора денежных средств за потребленную электроэнергию населением;

- сокращен дефицит финансовых средств в энергосекторе с 7,2 млрд.сом в 2015 г. до 1,2 млрд.сом по итогам 2017 г. и 0,4 млрд.сом в 2018 г. за счет повышения  экспорта электроэнергии и реструктуризации долгов  в энергокомпаниях с выплатой их в более поздние сроки.

Вместе с тем существуют проблемы:

В угольной отрасли:

- износ оборудования, недостаток оборотных стредств и высокая дебиторская задолженность потребителей негативно влияют на качество ремонтных работ горной техники, состояние автодорог, своевременность проведения вскрышных работ для подготовки фронта добычи угля;

- повышения энергоэффективности использования угля в теплоэнергетике взамен природного газа и мазута, в отдаленных от газоснабжения регионах;

- в целях снижение углеродоемкости от сжигания топлива, а также развитие угольной и углеперерабатывающей отраслей необходмы новые инновационные технологии обогащения и переработки угля;

- ускорения строительства тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1200 МВт на месторождении Каракече (Нарынская область) и Малой ТЭС 100 МВт Сулюкта (Баткенская область);

- налаживания в регионах производств по утилизации угольных и твердых отходов путем выпуска угольных брикетов для населения в обьеме 50-100 тыс.т в год;

- налаживание производства на 300 тыс.т удобрений (карбамида и аммиачной селитры) с использованием углей месторождений “Тегене” в Джалабадской области.

В нефтегазовой отрасли необходимо:

- сохранить существующие объемы добычи нефти и газа  путем восстановительных работ и ежегодного введения в эксплуатацию 20-25 новых скважин;

- увеличить объемы работ разведочного этапа для обеспечения прироста запасов газа в объеме - 1,3 млн.м3, нефти – 300 тыс.т;

- выполнить реконструкцию действующих НПЗ на выпуск нефтепродуктов экологических стандартов К-4 и К-5.

В сфере газоснабжения необходимо:

- устранить отставания реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации КР на период до 2030 г.;

- повысить обеспеченность потребителей с 22 % в настоящее время и до 60 % к 2023 г.

В электроэнергетике необходимо:

- обеспечить резерв мощности с опережением темпов роста производства электроэнергии и ввода мощностей над темпами роста  их потребления;

- поддерживать оптимальный диапазон регулирования  Токтогульского  водохранилища, в пределах 900,0 м – 860,0 м, что  соответствует  объемам 19,5 – 9,7 млрд.м3,  при  хронической нехватке электроэнергии в зимний период времени и необходимости приращения генерирующих мощностей;

-  создание нового  гидроузла, регулирующего сток р. Нарын выше Токтогульского водохранилища - Камбаратинской ГЭС -1;

- сократить износ основных фондов ОАО «Электрических станций» с 70-93 %, ОАО “НЭСК” с 70-85% и ОАО «Чакан ГЭС» с 80% до допустимых уровней, ниже кризисного порога - 25 % с ежегодным ростом коэффициента обновления основного фонда;

- снизить уровень потерь электроэнергии до 8 % в распределительных электрических сетях и до 4% в передающих сетях к 2030 году;

- совершенствовать корпоративное управление с соблюдением Закона КР “Об акционерных обществах” в открытых акционерных обществах ОАО “Электрические станции”, ОАО “НЭСК”, ОАО “Северэлектро”, ОАО “Джалабадэлектро”, ОАО “Ошэлектро”, ОАО “Востокэлектро”;

- усилить государственное стратегическое управления и регулирование в  электроэнергетике;

- разработать и утвердить проекты нормативно-правовых актов, направленных на оптимизацию ресурсов и улучшение деятельности, в том числе производственной деятельности энергокомпаний  (ПТЭ, ППБ, ПУЭ, ПТБ и др);

- установить экономически обоснованные тарифы и устранить дефицит в тарифе в деятельности энергетических компаний и отрасли в целом;

- сокращение долгов по кредитным соглашениям (103 млрд.сом) за счет проведения экономически-обоснованной  тарифной политики.

В региональном разрезе проблемы энерго- и топливоснабжения весьма существенны. Необеспеченными собственными ТЭР являются Чуйская и Таласская области. Проблемы повышения энергообеспеченности регионов КР необходимо срочно решать за счёт: разработки местных месторождений угля; проведения энергосберегающей политики малозатратными методами, повышения энергоэффективности производства, общественных зданий и жилых домов с сокращением выбросов ПГ; разработки мероприятий по реконструкции отопительных котельных и создания локальных систем теплоснабжения.

III. Целевые установки Концепции

Для разработки концептуальных подходов развития энергетики на долгосрочную перспективу требуется системный и программно-целевой подход с определением главной цели, выбора модели и приоритетов развития, механизмов государственной энергетической политики (ГЭП) на отдельных этапах ее реализации, обеспечивающих достижение намеченных целей.

Главная цель - устойчивое развитие ТЭК, энергетическая безопасность страны и регионов, энергоэффективность реального сектора экономики, доступность энергоносителей для каждого потребителя со снижением техногенного воздействия на окружающую среду.

Модель развития: Энергетическая политика КР в контексте устойчивого развития должна обеспечить энергетическую, экономическую, экологическую и в целом национальную безопасность страны, а также продвижение к устойчивому развитию.

1. Векторы достижения поставленной цели включают:

- устойчивое развитие ТЭК и  обеспечение энергетической безопасности (ЭБ);

- управление спросом на энергоносители реального сектора и регионов для достижения экономического роста, а также формирования рациональной структуры ТЭБ страны и регионов;

- международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики;

- энергоэффективность и энергосбережение с сокращением воздействия энергетики на окружающую среду, здоровье населения, а также продвижение к устойчивому развитию страны и регионов;

- институциональные реформы: усиление стратегического и корпоративного управления, менеджмента и инновационного развития энергетики;

- финансовое оздоровление: тарифная политика, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности энергетических компаний и предприятий ТЭК.

2. Задачи по векторам и политика мер:

2.1. Задачи по вектору «Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности должны быть направлены на:

- обеспечение опережающего развития электроэнергетики путем сооружения новых ГЭС, объектов ВИЭ и ТЭС, а также реконструкцию действующих энергообъектов;

- развитие электрических сетей параллельно с вводом новых мощностей ГЭС, ВИЭ и ТЭС;

- повышение эффективности развития угольной и нефтегазовой промышленности;

- обеспечения надежности энерго- топливоснабжения.

Меры/действия:

а) В электроэнергетике:

- создание уровня резерва установленных мощностей (ГЭС) в общей установленной электрической мощности энергосистемы выше кризисных пороговых значений (0,65-0,85) и довести до базового значения 1,15 путем поэтапной реализации ряда проектов по строительству крупных и малых ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии, что является суверенным правом на развитие для обеспечения насущных потребностей народа КР, включая будущие поколения;

- снижение величины технологического расхода электроэнергии при ее передаче и распределении;

- реконструкция и модернизация основных энергообъектов с повышением коэффициента обновления основных фондов предприятий ТЭК;

- эффективное и оптимальное использование водно-энергетических ресурсов бассейна р. Нарын с исключением сработки Токтогульского водохранилища до критического уровня;

- повышение эффективности и надежности системы централизованного и локального теплоснабжения городов Бишкек и Ош;

- реконструкция и модернизация передающих и распределительных электрических сетей;

- создание системы оценки состояния ЭБ страны, что требует разработки и утверждения индикаторов, как важных инструментов своевременного предупреждения угроз, а также для формирования энергетической политики в области ТЭК;

- совершенствование корпоративного управления в энергетических компаниях.

Обеспечение надежности и устойчивости энергоснабжения повысится за счет сооружения новых и реконструкции действующих объектов.

По пессимистическому сценарию на первом этапе (2021-2025 гг.) в результате завершения всех трех фаз по реабилитации Токтогульской ГЭС, включая замену четырех гидроагрегатов в 2023 году, ожидается прирост мощностей на 240 МВт, с продлением срока эксплуатации еще на 35-40 лет. К 2022 г. завершится реконструкция Ат-Башинской ГЭС с увеличением мощности на 4 МВт. Намечается ввод второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 с приростом мощности на 120 МВт. Работы по реабилитации Уч-Курганской ГЭС позволят повысить качество и надежность электроснабжения в энергосистеме с увеличением мощности к 2025 году на 30 МВт.

Развитие малых ГЭС необходимо предусмотреть путем сооружения в  2021-2023 гг. в первую очередь при действующих водохранилищах Кировском на 21 МВт, Торткульском 3 МВт, Орто-Токойском 21 МВт, Кара-Кульском 18 МВт.

Далее на втором этапе (2026-2030 гг.) согласно Концепции развития малой энергетики имеются возможности сооружения свыше 40 малых ГЭС с суммарной мощностью около 390 МВт и выработкой свыше 1,5 млрд.кВт.ч по регионам. При этом экономически возможно сооружение малых ГЭС по регионам до 175 МВт с выработкой порядка 0,744 млрд.кВт.ч. электроэнергии в год. Солнечные энергоустановки мощностью 120 МВт возможно сооружать  в районе г. Балыкчы, а также в Чуйской долине на 100 МВт, где имеются достаточные пустующие площади земель.

Выработка электроэнергии увеличится незначительно до 16,93 млрд.кВт.ч в 2025 г. и до 17,95 к 2030 г. При этом доля ВИЭ в общей выработке электроэнергии возрастет с 1,7 % в 2019 году  до 7,5 % к 2030 году. Баланс электроэнергии складывается с дефицитом если обеспечить экспорт электроэнергии в объеме 1,5 млрд.кВт.ч к 2025 г. и 1,74 млрд.кВт.ч к 2030 г. по проекту САSA-1000 в летний период, то такое же количество электроэнергии нам необходимо импортировать. Для этого ежегодные темпы роста электропотребления необходимо сократить до 1,2%.

По оптимистическому сценарию на первом этапе (2021-2025 гг.) прогнозируется рост производства электроэнергии с вводом в действие новых мощностей одной ГЭС из каскада Верхне-Нарынских ГЭС (со строительством линий электропередач (ЛЭП) для выдачи мощности), и второго агрегата Камбаратинской ГЭС - 2, также как и в пессимистическом сценарии  завершатся работы по реабилитации Уч-Курганской ГЭС, что повысит мощность указанной ГЭС дополнительно на 10 МВт в 2025 году, а также вышеперечисленные малые ГЭС.

На втором этапе 2026-2030 годы необходимо сооружение Камбаратинской ГЭС-1 мощностью 1860 МВт и Кара-Кечинской ТЭС мощностью - 1200 МВт, объектов ВИЭ, солнечных и биогазовых установок (со строительством ЛЭП для выдачи мощности).

В целях ускорения реализации проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1, необходимо рассматривать его как приоритетным по отношению к другим проектам энергетики.

Также, в целях привлечении инвестиций в строительство ГЭС и малых ГЭС, необходимо инвесторам создать условия для возврата инвестиций с установлением справедливой тарифной политики и предоставление иных преференций, которые будут являться основой заинтересованности инвесторов.

Завершение строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ее ввод в  эксплуатацию даст реальную возможность решения для энергосистемы страны следующих задач:

- удовлетворение более высоких темпов роста потребности в электроэнергии  КР до  2030  года;

- увеличение экспортного потенциала с учетом обязательств КР по проекту CASA-1000;

- обеспечение резерва мощности в энергосистеме КР;

- обеспечение эффективного использования водно-энергетических ресурсов (ВЭР);

- улучшение показателей эксплуатации Токтогульского водохранилища и Камбаратинской ГЭС-2;

- высокую технологичность строительства (возможность параллельного возведения сооружений  гидроузла);

- высокую  экономическую  эффективность (самая низкая стоимость  удельных капвложений);

- покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме;

- регулирование частоты в центральноазиатской единой  энергосистеме, максимальное использование местных ресурсов;

- выдачи мощности по готовой к эксплуатации  ЛЭП-500 кВ “Датка-Кемин”.

При сооружении Камбаратинской ГЭС-1 в энергетическом режиме для покрытия спроса потребителей страны в осенне-зимний период возможна эксплуатация Токтогульской ГЭС в проектном режиме, с выработкой электроэнергии в зимний период в объеме порядка 25 % от мощности и накоплением воды в Токтогульском водохранилище, в весенне-летний период увеличением выработки электроэнергии на Токтогульской ГЭС попутно с попусками воды для нужд ирригации, как КР, так и соседних республик. В результате зимние энергетические попуски воды от Камбаратинских ГЭС будут накапливаться и будут перерегулированы Токтогульским водохранилищем под ирригационный график водопотребления, то есть эксплуатация Камбаратинской ГЭС-1 внесет коррективы в сезонный режим притока в Токтогульское водохранилище и, тем самым, позволит в наиболее засушливые сезоны снабжать достаточным количеством воды сопредельные страны низовья и соответственно увеличить экспорт электроэнергии.

По данному сценарию прогноз показывает о росте производства электроэнергии до 17,0 млрд.кВт.ч к 2025 г. и до 26,1 млрд.кВт.ч к 2030 г. и о напряженном балансе электроэнергии вплоть до 2023 г. Ввод в действие ГЭС Верхне-Нарынского каскада обеспечит  экспорт электроэнергии по проекту САSA-1000 в объеме 1,5 млрд.кВт.ч, а при вводе Камбаратинской ГЭС-1 экспорт возрастет до 1,7 млрд.кВт.ч к 2030 г. При сооружении и вводе в действие Кара-Кечинской ТЭС возможно покрытие потребности собственных потребителей  в осенне-зимний период и увеличение экспорта электроэнергии до 2 млрд.кВт.ч. на оптовый рынок  ЕАЭС и обеспечить резерв мощности в энергосистеме  на уровне 1,15. Доля ВИЭ в производстве электроэнергии составит 5 % к 2030 г.

При этом необходимо:

- обеспечение снижения технологического расхода, связанного с передачей электроэнергии на уровне 4 % по передающим и до 8 % по распределительным электрическим сетям к 2030 г.;

- своевременный ввод в работу генерирующих источников с обеспечением параллельной работы в составе ОЭС ЦА;

- развитие и реконструкция сетей 35-500 кВ, в соответствии с растущим производством и потреблением электроэнергии с учетом загрузки энергосистемы по оптимальным для неё параметрам;

- выравнивание суточных, сезонных графиков нагрузки с помощью тарифного регулирования и стимулирования потребителей;

- разработка и утверждение нормативно-правовых актов, направленных на снижение затрат и потерь электроэнергии.

Развитие электрических сетей необходимо обеспечить параллельно с вводом новых мощностей ГЭС и ВИЭ.

На первом этапе (2021-2025 гг.) по оптимистическому сценарию дальнейшее развитие электрических сетей в направлении Южной Азии через энергосистему РТ начнется сооружением линии электропередачи 500 кВ «Датка–Сугд» в рамках проекта CASA-1000 по созданию рынка электроэнергии между Центральной и Южной Азией.

Также, в целях повышения энергоэффективности электрических сетей и надежности электроснабжения необходимо подготовить ТЭО следующих проектов по строительству подстанций (ПС) и воздушных линий электропередач (ВЛ), в частности:

- ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» и ПС «Каракол» 220 кВ;

- ПС 220 кВ «Учкун» и ВЛ-220 кВ врезкой к ВЛ 220 кВ «Кемин - Ала-Арча»;

а также необходимо обеспечить реализацию следующих проектов по строительству ПС, в частности:

- ПС 110 кВ «Озерная»;

- ПС 110 кВ «Ипподромная»;

- ПС 110 кВ «Дон-Алыш»;

- «улучшение электроснабжения Аркинского массива Баткенской области».

На втором этапе (2026-2030 гг.) необходимо обеспечить реализацию следующих проектов по строительству ПС и ВЛ, в частности:

- ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» и ПС «Каракол» 220 кВ;

- ПС 220 кВ «Учкун» и ВЛ-220кВ  врезкой к ВЛ 220 кВ «Кемин - Ала-Арча»;

- строительство ПС 220 кВ «Учкун» и ВЛ 220 кВ врезкой к ВЛ 220 кВ «Кемин - Ала-Арча»;

- строительство ВЛ 220 кВ «Кристал-Шекафтар».

Соответственно получат развитие распределительные электрические сети. При этом перед РЭК стоят важные задачи по реконструкции и модернизации всего энергооборудования с установкой новых трансформаторных подстанций и прокладкой кабельных и воздушных линий.

Особо важным являются разработка мер единых требований к внедряемым программам и системам, для обеспечения интегрируемости в комплекс (ЕRP, SCADA, On-line Biling, АСУП с установкой умных счетчиков АИИСКУЭ).

Складывающаяся энергетическая напряженность с отсутствим резервов мощностей как по электроэнергии так и по теплоэнергии, а также слабое развитие децентрализованных источников теплоснабжения диктует необходимость резкого увеличения добычи собственного угля в республике и постепенное замещение импортного угля из РК.

б) В угольной отрасли развитие будет направлено на:

- повышение обеспеченности потребности страны в энергоносителях собственным твердым топливом, в том числе на ТЭЦ г. Бишкек, а также коммунально-бытового сектора, за счет  увеличения добычи угля.

Пессимистический сценарий развития угольной отрасли учитывает сложившуюся ситуацию на внутреннем рынке потребления угля и реальное состояние производственных мощностей действующих предприятий без учета модернизации изношенного на 90 % оборудования и увеличение добычи угля обеспечивается за счет собственных средств предприятий.

На первом этапе реализации Концепции (2021-2025 гг.) возможен рост добычи угля до 3,2 млн.т к 2025 г., и 3,5 млн.т к 2030 г. за счет:

- разработки месторождения Кара-Кече в Кавакском бассейне - 1,6 млн.т к 2025 г., на втором этапе до - 1,9 млн.т к 2030 г.;

в Иссык-Кульском бассейне - по 20 тыс.т вплоть до 2030 г.;

- в Южно-Ферганском бассейне - от 248 тыс.т до 265 тыс.т к 2030 г.;

в Алайском бассейне на месторождении Кызыл-Булак - 300 тыс.т на протяжении всего периода;

- в Северо-Ферганском каменноугольном бассейне – от 140 тыс.т до 180-200 тыс.т к 2030 г.

Оптимистический сценарии развития учитывает поэтапный ввод, начиная с 2020 года, в строй новых мощностей промышленных объектов. В связи с этим возможно прогнозировать дополнительные объемы добычи до 4,5 млн.т к 2025 г. и 5,5 млн.т к 2030 г.

В этой связи, а также в целях развития угольной отрасли и снижение СО2 в эквиваленте от сжигания угля, необходимо:

- сооружение Кара-Кечинской ТЭС и ряда малых ТЭС с использованием технологии внутрицикловой газификации угля;

- в период 2020-2030 гг. проведение технического перевооружения существующих угольных предприятий;

- освоение новых месторождений и перемещение центра добычи на вновь введенные мощности, оснастив их модернизированным оборудованием;

- налаживание на разрабатываемых месторождениях производств по утилизации угольных и твердых отходов путем создания обогатительных фабрик и фабрик по выпуску брикетов, для целей отопления населенных пунктов по регионам страны, где нет доступа к газификации;

- разработка и утверждение проекта Закона КР “Об угле” в новой редакции, соответствующий с НПА, имеюший приоритет перед ним и предусматривающий улучшение качества угля, а также подзаконные акты.

В этот же период должен начаться подъем угольной отрасли, в основном за счет ввода крупных мощностей на шахте «Беш-Бурхан», «Кызыл-Булак», разрезе «Кара-Кече» (участок Центральный), подземного горизонта (+2100 м) шахты «Жыргалан» и сохранением достигнутого уровня добычи угля на остальных предприятиях.

Перспективным наиболее рациональным способом использования угля является его газификация и получение бездымного экологически чистого топлива, а также в виде коксобрикетов для металлургического производства на базе коксующихся углей Узгенского каменноугольного бассейна.

Данный сценарий разработан с учетом международной практики по поддержке, с выделением дотаций со стороны государства на развитие.

Прогноз баланса угля на долгосрочную перспективу показывает о возможности сокращения импорта угля по двум сценариям  с 806 тыс.т в 2019 г. до 600 тыс.т к 2020 г. и 200 тыс.т к 2025 г. с полным прекращением к 2030 г. Объем потребления угля возрастет с 2,2 млн.т в 2019 г. до 2,7 млн.т к 2025 г. и 3,0 млн.т к 2030 г. По оптимистическому сценарию потребность в угле возрастет до 4,5 млн.т к 2030 г. Экспортные поставки сохранятся в объеме 200 тыс.т с возможностью увеличения до 500,0 тыс.т в год к 2030 г. традиционным потребителям соседних государств.

в) В нефтегазовой отрасли для обеспечения ресурсами необходимо повысить эффективность и надежность системы газоснабжения КР в разрезе регионов, а также обеспечить: наметившийся темп роста добычи нефти и принять меры по её увеличению, ежегодное введение новых скважин, проведение геологоразведочных работ на перспективных разведочных площадях, решение проблемы поставки сырой нефти из стран ЕАЭС на действующие и новые НПЗ.

Добыча нефти по прогнозу возрастет с 236,4 тыс.т  в 2019 г. до 300 тыс.т в 2025 г. и до 350 тыс.т к 2030 г., что позволит загрузить мощности Джалалабадского НПЗ. Для НПЗ Джунда, Токмок и Кант необходимо обеспечить импорт сырой нефти из РФ.

В целях снижения углеродоёмкости от использования нефтепродуктов, а также согласно технического регламента Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», необходимо – реконструировать действующие НПЗ на выпуск нефтепродуктов экологических стандартов К-4 и К-5.

Добыча природного газа на существующих месторождениях прогнозируется на одном уровне до 2030 года в объеме 30 млн.м3, что явно недостаточно. Обеспечение газом регионов и городов ОсОО Газпром-Кыргызстан прогнозирует за счет увеличения импорта природного газа с 331 млн.м3 в 2019 г. до 359 млн.м3 в 2020 г., 485 млн.м3 в 2025 г. и 582 млн.м3 в 2030 г. в соответствии с уточненной Генеральной схемой газоснабжения и газификации населенных пунктов по регионам КР на период до 2030 г.

Для успешной реализации обозначенных мер требуется:

- администрациям населенных пунктов и жилых массивов проработать вопросы по содействию населению в подключении к построенным сетям газоснабжения;

- государственным финансовым учреждениям (ОАО «РСК Банк», ОАО «АЙЫЛ-Банк») разработать Программу и внедрить мероприятия по кредитованию и субсидированию населения на льготной основе, предусматривающие пониженные ставки по процентам, для стимулирования подключения;

- Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР: оптимизировать процедуры получения инженерно-технических условий на подключение к построенным сетям газоснабжения для населенных пунктов, а также снизить стоимость услуг государственных и муниципальных предприятий по выдаче инженерно-технических условий на подключение к сетям газоснабжения населения;

- рассмотреть возможности перевода котельных с угля на газ;

- разработать и реализовать государственную программу по развитию рынка газомоторного топлива.

Обеспечение надежности теплоснабжения регионов для снижения нагрузки на электроэнергетику возможно за счет:

- реализации «Схемы развития теплоснабжения г. Бишкек до 2030 года» в рамках развития централизованного теплоснабжения с завершением строительства и ввода в действие ТЭЦ-2 г. Бишкек с подключением к нему Южной части централизованного теплоснабжения г. Бишкек, а также котельной «Бишкексельмаш» с подключением к нему новых застроенных районов западной части, а также частично центральной части города;

- разработки «Программы развития систем теплоснабжения малых и средних городов» таких как Ош, Кызыл-Кия, Каракол и др. обозначенных в НСР КР-2040, как точки роста;

- котельных ГП «Кыргызтеплоэнерго», муниципальных и промышленных предприятий, а также сооружением мини ТЭС в режиме когенерации в районах разрабатываемых угольных месторождениях Сулюкта, Таш-Кумыр, Кызыл-Кия и др.;

- повсеместного использования ВИЭ для решения проблем горячего водоснабжения и теплоснабжения в жилых домах путем повсеместной установки солнечных коллекторов, тепловых насосов, а также использование тепла геотермальных источников для теплоснабжения объектов соцкультбыта и населения в районах их сосредоточения;

- технического перевооружения и модернизации котлов и сокращения потерь теплоэнергии, которые достигают в некоторых котельных до 60 %, а также в тепловых сетях, где потери составляют 25 % и более;

- сооружения новых модернизированных локальных котельных в 20 малых городах и поселках городского типа в регионах, которые в перспективе обозначены как точки роста, позволит значительно снизить затраты на приобретение топлива и потери тепловой энергии по сетям с повышением качества теплоснабжения абонентов;

- эффективного использования энергии солнца, биомассы, геотермальных источников и тепловых насосов с замещением углеводородного топлива может способствовать сокращению выбросов ПГ на 20 % к 2030 году и достижению поставленных целей по достижению к 2040 году согласно НСР КР-2040;

- решения стратегических задач совершенствования ценообразования и тарифной политики в теплоэнергетическом комплексе, которые должны быть основаны на введении принципов самоокупаемости теплоэнергетического сектора и поэтапного устранения перекрестных субсидий в области тарифообразования;

- разработки и утверждения «Методики расчета потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения» для приведения в соответствие нормативных правовых актов по расчету и обоснованию потерь тепловой энергии.

Вывод источников тепла на запланированные мощности, в том числе строительство и реконструкция объектов теплосетевого хозяйства требуют вложения существенных инвестиций. При этом, наращивание тепловых источников и проведение адресной защиты с учетом градостроительных задач, реконструкции тепловых сетей и насосных станций должны носить комплексный взаимосвязанный характер.

г) В области ВИЭ перспективными к сооружению по регионам является повсеместная установка:

- биогазовых установок с получением биогаза и попутным использованием отходов в качестве удобрения для фермерских хозяйств;

- солнечных коллекторов, тепловых насосов, а также использование тепла геотермальных источников для теплоснабжения соответствующих объектов и населения в районах их сосредоточения.

Параллельно с поиском инвесторов для сооружения солнечных и ветровых энергоустановок, а также для строительства малых ГЭС необходимо определить источники покрытия разницы между тарифами на электроэнергию и тарифами с учетом коэффициентов в соответствии с Законом КР «О возобновляемых источниках энергии» в целях окупаемости проектов по ВИЭ. При установлении квотирования мощностей по регионам и по видам возобновляемых источников энергии важно принять во внимание Среднесрочную тарифную политику КР для покрытия затрат по выкупу электроэнергии с учетом повышающих коэффициентов.

Также, учитывая, что в настоящее время солнечные электростанции (СЭС) значительно дешевеют на примере соседних государств, необходимо создать условия для инвесторов, чтобы объекты ВИЭ (в т.ч. СЭС) в перспективе могли конкурировать с традиционной энергетикой путём проведения конкурсных торгов (аукционов на понижение цены).

Развитие малых и крупных ГЭС, эффективное использование энергии солнца, биомассы, геотермальных источников и тепловых насосов с замещением углеводородного топлива может способствовать сокращению выбросов ПГ на 20 % к 2030 г. и достижению поставленных целей по достижению к 2050 г. удельных выбросов в СО2 в эквиваленте, не превышающих 1,56 т на 1 человека согласно данным Центра по изменению климата в КР в целях выполнения положений Парижского соглашения для предотвращения глобального потепления климата.

2.2.	 Задачи по вектору «Управление спросом на энергоносители реального сектора экономики, а также  формирования рациональной структуры ТЭБ страны и регионов» должны быть направлены на:

- прогнозирование темпов роста энергопотребления ниже темпов роста ВВП и  валовой продукции по отраслям и по видам энергоносителей в том числе промышленности, сельского хозяйства, строительства, ЖКХ и населения;

- обеспечение ежегодных темпов снижения энергоемкости ВВП на уровне

1-1,5%;

- диверсификацию ТЭБ КР на основе рационального использования топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии.

Меры/действия:

Обеспечение прогнозных темпов роста энергопотребления в соответствии с темпами роста валовой продукции по отраслям ожидается достигнуть путем проведения систематического анализа и прогноза спроса ТЭР с учетом внешних и внутренних факторов, в том числе климатических изменений:

- при ежегодных темпах роста ВВП на уровне 104,7 %, ожидается рост потребности в электроэнергии к 2025 г. на 117 %, к 2030 г. на 125 % по отношению к 2018 г.  В разрезе отраслей, высокие темпы роста ожидаются в жилищно-коммунальном хозяйстве и населением, в строительстве, промышленности за счет развития горнодобывающей, легкой и перерабатывающей промышленности.

Обеспечение энергоэффективности ВВП будет достигнуто при ежегодном снижении энергоемкости ВВП на 1,5 %, а за период 2020-2030 гг. на 20 %.

Темпы роста потребления электроэнергии  должны быть ниже темпов роста ВВП с ежегодным снижением электроемкости ВВП на 1,0-1,6 %, а за период 2015-2030 гг. на 15-19 % по сценариям. Обеспечение снижения темпов роста потребления ТЭР, по сравнению с темпами роста ВВП и соответственно закономерности ежегодных темпов снижения энергоемкости и электроемкости ВВП отвечает принципам энергосберегающей политики и развития «зеленой экономики». В случае увеличения темпов роста ВВП прогнозируемый спрос на ТЭР также увеличится, в этом случае степень увеличения будет зависеть от цен на энергоносители – чем больше их прирост, тем меньше степень увеличения спроса.

Решение социальных проблем будет обеспечено ростом потребления электроэнергии на душу населения за период 2019-2030 гг. в 1,57 раза при росте численности населения в 1,18 раза и в объемах от 2600 до 2816 кВт.ч на человека.

Диверсификация ТЭБ будет обеспечена за счет повышения уровня газификации населенных пунктов, вовлечения ВИЭ с сооружением малых ГЭС и развития угольной отрасли, СЭС и биогазовых установок, которые будут способствовать обеспечению надежности энергоснабжения в регионах страны и высвобождению электроэнергии, угля и нефтепродуктов. Так в дефицитной Чуйской области возможно будет обеспечить замещение ими 8-10 % потребности в электроэнергии, в Джалал–Абадской области 5-6 %, в Иссык-Кульской области 2-3 %, в Таласской области до 2 %, в Ошской области 2-3 %. Кроме того, будет доступно потребление горячей воды каждому дому в сельской местности при установке солнечных коллекторов и биогазовых установок, особенно на социальных объектах.

Таким образом, возможно будет замещение электроэнергии и угля из сферы электроотопления и пищеприготовления природным газом и ВИЭ, что отвечает требованиям целей устойчивого развития и решению гендерных проблем, по снижению заболеваемости женщин репродуктивного возраста от улучшения жизненных условий и доступности газа, электроэнергии и тепловых источников.

2.3. Задачи по вектору «Международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики» должны быть направлены на:

а) продолжение сотрудничества в сфере энергетики со странами ЦА, как на многосторонней, так и на двусторонней основе;

б) развитие сотрудничества в рамках ЦАРЭС и реализацию Стратегии регионального сотрудничества стран ЦАРЭС в энергетическом секторе и Плана работы по энергетике ЦАРЭС на 2016-2020 гг. по выработке оптимальных решений в целях удовлетворения спроса на энергоресурсы в будущем и стимулирования освоения новых энергоресурсов для их использования в регионе и экспорта;

в) реализация сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по формированию общих рынков электроэнергии и газа в соответствии с Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, Концепцией формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС от 8 мая 2015 года и Концепции формирования общего рынка газа от 31 мая 2016 года, а также взаимодействия по гармонизации законодательства, стратегий и программ в области ТЭК;

г) создание условий для электроэнергетического сектора страны для конкуренции на Центрально-Азиатском рынке электроэнергии и Общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС;

д) развитие международного сотрудничества в сфере энергоэффективности и зелённой энергетики.

Меры/действия:

Продолжение сотрудничества в сфере энергетики со странами ЦАР, как на многосторонней, так и на двусторонней основе ожидается путем восстановления полноценного режима работы энергосистем, входящих в ОЭС ЦА на уровне ЦАР, за счет внедрения механизмов по развитию интеграционных процессов:

- по интегрированному управлению ВЭР и сохранению параллельной работы энергосистем с учетом существующих инфраструктурных возможностей каждого государства ЦА и вхождения в ОЭС ЕАЭС;

- по противодействию уязвимости энергетики перед изменением климата и продвижению экологически чистых технологий получения энергии;

- по сокращению эмиссии ПГ в СО2 эквиваленте в окружающую среду и совместных адаптационных мер в условиях глобального потепления климата;

- по привлечению средств для финансирования проектов в регионе по устойчивой энергетике и продвижению региональной торговли электроэнергией, а также реализации проектов государственно-частного партнерства.

Энергетическая политика КР должна закрепить за собой ключевые позиции в управлении ВЭР, в том числе в бассейне р.Нарын-Сырдарья с внедрением экономических механизмов по компенсации от стран низовья за накопление и регулирование водных ресурсов в ЦА.

Развитие сотрудничества в рамках ЦАРЭС ожидается путем развития экспортного потенциала и вхождения на международные рынки электроэнергии, чему поспособствуют возможности по развитию экспорта в рамках реализации проекта CASA-1000 в объеме 1,7 млрд.кВт.ч. в Пакистан и Афганистан и в перспективе в другие энергосистемы Центральной и Южной Азии в объемах по сценариям от 2 до 3 млрд.кВт.ч к 2030 году.

Также необходимо проработать вопросы строительства ВЛ 500 кВ «Кыргызстан-Китай», что даст дополнительные рынки сбыта при избытке электроэнергии, который ожидается в результате реализации масштабных проектов по наращиванию энергетических мощностей.

Реализация сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по формированию общих рынков электроэнергии и газа будет обеспечена за счет торговли электрической энергией как по свободным двусторонним договорам, так и на централизованных торгах, в том числе на торгах на сутки вперед на соответствующем этапе формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС при условии экономической целесообразности, а также при урегулировании почасовых отклонений фактических сальдо-перетоков электрической энергии от плановых значений.

Развитие международного сотрудничества в сфере энергоэффективности и чистой энергетики продолжится путем реализации программ и проектов в сфере энергоэффективности при поддержке партнеров по развитию, а также проектов с международными финансовыми институтами по оценке потенциала развития малых ГЭС, внедрению солнечных, биогазовых и ветровых энергоустановок, использованию тепловых насосов, преодолению существующих барьеров, создания институциональных и регулятивных рамок для широкомасштабного использования ВИЭ. Необходимо налаживание сотрудничества с международными донорскими организациями и климатическими фондами с целью координации и привлечения средств в развитие ВИЭ.

2.4. Задачи по вектору «Энергосбережение и сокращение воздействия энергетики на окружающую среду, здоровье населения, а также продвижение к устойчивому развитию страны и регионов» должны быть направлены на:

- проведение энергосберегающей политики;

- мер по снижению удельного потребления энергоресурсов;

- выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду до уровня нормативных величин с обеспечением комфортного уровня жизни населения.

Меры/действия:

Для решения вышеобозначенных  задач необходимо формирование энергосберегающей политики по следующим направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой базы;

- создание структуры организации и управления энергосбережением на республиканском, региональном и местном уровнях;

- разработка Национальной программы энергосбережения на среднесрочный  и долгосрочный периоды;

- разработка стандартов формирования единого терминологического толкования унифицированных методических подходов к представлению показателей энергосбережения и энергетической эффективности при разработке нормативных (технических, правовых) и методических документов в области энергосбережения, в соответствии с требованиями Закона КР  «Об энергосбережении»;

- разработка и широкомасштабное внедрение новых экономических, финансовых и организационных мероприятий;

- применение энергосберегающих и экологически чистых технологий, направленных на снижения энергоемкости ВВП, электроемкости ВВП, выбросов парниковых газов в CO2 эквиваленте – углеродоемкости ВВП;

- продолжить работу по унификации нормативно-правовых и руководящих документов в сфере энергосбережения в соотвествии с требованиями ЕАЭС;

- разработать/обновить и утвердить нормативно-правовые акты, правила и инструкции по технической и экологической безопасности.

2.5. Задачи по вектору «Институциональные реформы: усиление стратегического и корпоративного управления, менеджмента и инновационного  развития энергетики» должны быть направлены на:

- совершенствование энергетической политики путем укрепления стратегического управления и менеджмента на энергетических предприятиях;

- инновационное развитие и укрепление отраслевого научного и кадрового потенциала, в том числе путем развития государственно-частного партнерства.

Меры/действия:

Необходимо создать отдельный государственный орган – Министерство энергетики КР, ответственный исключительно за разработку и реализацию энергетической политики в области ТЭК путем укрепления государственного (антикризисного) управления и контроля, а также налаживания межгосударственных отношений и развитие интеграционных процессов по выходу на международные рынки энергоносителей.

Кроме того, необходимо усилить потенциал Государственного агентства по регулированию ТЭК при Правительстве КР с осуществлением им всего комплекса функций по регулированию ТЭК: защите потребителей от потенциального произвола монополий; обеспечению возможности энергокомпаний финансировать свою деятельность; внедрению конкуренции там, где это экономически целесообразно; контролю за качеством, эффективностью и экономичностью предоставляемых услуг; содействию проведения научно-исследовательских работ; установлению надзора за обеспечением безопасности.

Для искоренения коррупции, вывода электроэнергетики из кризиса, обеспечения прозрачности необходимо совершенствование корпоративного управления в энергетических компаниях и предприятиях ТЭК в строгом соответствии с Законом «Об акционерных обществах». Также в Советы директоров включать независимых директоров из профессионалов и ученых, миноритарных из представителей физических лиц акционеров согласно международной практике.

Инновационное развитие отраслей ТЭК обеспечивается за счет технического перевооружения, модернизации и внедрения цифровых технологий ведения энергетического бизнеса; постоянного совершенствования менеджмента энергетических компаний, проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе сертифициорованных энергоаудиторов, управленцев и менеджеров энергетического производства, инженерно-технического персонала и постоянной их переподготовки.

2.6. Задачи по вектору «Финансовое оздоровление: тарифная политика, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности энергетических компаний и предприятий ТЭК» должны быть направлены на обеспечение экономической эффективности и финансовой устойчивости энергетических компаний, а также предприятий угольной и нефтегазовой отраслей промышленности, в том числе через привлечение населения к участию в управлении компаниями через пенсионные фонды и иные формы организации коллективных инвестиций.

Меры/действия:

- совершенствование и утверждение Методологии формирования тарифов на регулируемые энергоносители с прозрачным механизмом установления покупных тарифов на электро- и теплоэнергию между энергокомпаниями по производству, передаче и распределению электро- и теплоэнергии, обеспечивающие их безубыточность и полное возмещение объективно необходимых затрат с ликвидацией существующей практики распределения доходов и перекрестного субсидирования;

- разработка и утверждение новой Среднесрочной тарифной политики на электро- и теплоэнергию, отвечающей принципам ценовой политики: тариф равен себестоимости плюс нормативная прибыль энергетических компаний или экономически обоснованные тарифы, обеспечивающие безубыточность энергетических компаний и привлечение инвесторов;

- в перспективе возможен переход на дифференцированные тарифы по зонам суток, ограничивающие потребителей по использованию электроэнергии в утренние и вечерние пиковые часы и стимулирующие использование электроэнергии в ночные часы;

- внедрение системы ключевых индикаторов результативности, финансовой устойчивости, повышения эффективности деятельности энергетических компаний и предприятий ТЭК для их регулярного мониторинга и освещения в СМИ для общественности и населения;

- нормирование затрат по всем статьям калькуляции для оптимизации расходов энергетических компаний, включая фонд оплаты труда и административные расходы, жесткий контроль и искоренение коррупции.

- введение платы за мощность, а также присоединение новых потребителей к электрическим и тепловым сетям позволит получать дополнительные доходы от реализации электро- и теплоэнергии;

- введение повышающего коэффициента по выкупу электроэнергии от ВИЭ внедрять после искоренения дефицита в тарифе и вывода из убыточного состояния ОАО «Электрические станции» и распределительных электрических сетей;

- разработку экономически обоснованных тарифов проводить исходя из реальной оценки финансово-хозяйственной деятельности и прогнозных технико-экономических показателей энергетических компаний на основе бизнес-планов в долгосрочной перспективе, уровня инфляции, изменения курса долл. США к национальной валюте и вывода из убыточного их состояния и получения прибыли для их развития.

При установлении тарифов на покупную энергию от ОАО «ЭС» для распределительных электрических и тепловых сетей необходимо руководствоваться индикаторами финансовой устойчивости и платёжеспособности, ликвидности и рентабельности энергетических компаний, а также наименьших их отклонений от нормативных значений.

В перспективе необходимо постепенно снижать нагрузку на энергетические компании в части оказания ими функций социальной поддержки бытовых потребителей. Предоставление электрической и тепловой энергии конечным потребителям по социально-ориентированным тарифам уязвимых слоев населения.

Финансовое оздоровление угольной отрасли ожидается за счет преодоления тенденции спада и роста объемов добычи угля.

Дальнейшая реструктуризация угольной отрасли позволит повысить ее экономическую эффективность, ликвидировать убыточные неперспективные предприятия. В связи с этим на первом этапе в период 2020-2025 гг. необходимо стабилизировать функционирование действующих предприятий путем дальнейшего перевода производственной деятельности угольной отрасли на полную самоокупаемость.

Основной путь увеличения угледобычи в этот период и в последующем – повышение степени использования имеющихся и вводимых реконструкцией производственных мощностей.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос акционирования угледобывающих предприятий, имеющих государственную долю.

IV. Прогноз ожидаемых результатов, благоприятные предпосылки и риски, мониторинг и оценка реализации концепции

При эффективной реализации задач и мероприятий, предусмотренных Концепцией, ожидается:

- развитие энергетической инфраструктуры, предоставляющей гарантированное обеспечение электроэнергией с учетом роста потребления (в том числе повышения уровня индустриализации с совмещением территориально-отраслевых критериев развития промышленности) с увеличением производства электроэнергии до 26 млрд.кВт.ч по оптимистическому сценарию и до 17 млрд.кВт.ч  по пессимистичному сценарию (если не сооружать новые ГЭС и Кара-Кечинскую ТЭС);

- решение социальных проблем по повышению надежности электроснабжения домохозяйств в отдаленных районах путем строительства новых участков ПС и ЛЭП, а также ввода источников автономного энергоснабжения за счет использования потенциала ВИЭ;

- обеспечение потребности в электроэнергии электроемких производств ртути, сурьмы, цемента на существующих предприятиях, а также создание предприятий - легкой промышленности, по переработке и подготовке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС путем повышения энергоэффективности с достижением объема экономии энергии 11,1 млн т.у.т к 2030 году;

- обеспечение потребности в ТЭР для развития строительства новых объектов и расширения курортных зон, культурных и спортивно-оздоровительных комплексов, соответствующих международным стандартам для полноценного развития всех форм туризма;

- увеличение объема добычи угля на 30% за счет использования значительных запасов Кавакского буроугольного бассейна путем создания топливно-энергетического кластера на базе использования балансовых запасов буроугольного месторождении Кара-Кече в 2020-2025 гг., освоения Узгенского месторождения каменного угля и освоения участков в 2020-2022 гг. – Каратюбе и Кок-Кия, в 2025-2030 гг. – Бештерек и в 2026-2028 гг. - Читты-Аксур и добычи каменного угля, коксующихся углей и полуантрацитов в Ошской области, наращивания добычи угля Жыргаланского каменноугольного месторождения за счет строительства горизонта +2100 м ОАО «Шахта Жыргалан» и ОсОО «Жыргалан-Доргокомур» в Иссык-Кульской области, дальнейшей разработкой Сулюктинского буроугольного месторождения в Баткенской области;

- увеличение доли ВИЭ с 1,7 % до 5 % путем ввода в работу малых ГЭС мощностью по Чуйской области – 71,8 МВт, по Джалал-Абадской области – 33,5 МВт, по Баткенской области – 13 МВт, по Нарынской области – 7,38 МВт, по Иссык-Кульской области – 7 МВт, по Ошской области – 6,2 МВт и по Таласской области – 1,6 МВт, при этом потребуется 314,0 млн.долл.США при удельных капвложениях 2000 тыс.долл.США  на 1 МВт;

- развитие электрификации транспорта, создания предприятий по переработке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС с исполнением нормативов Парижского соглашения по непревышению показателя выбросов ПГ на душу населения в объеме 1,58 т СО2/чел. к 2050 г. и снижением энергоемкости ВВП на 19 % к 2030 г;

- увеличение трудовой занятости местного населения на новых энергообъектах с созданием горнопромышленного кластера в Баткенской и Иссык-Кульской областях, топливно-энергетического кластера в Джалал-Абадской и Нарынской областях;

- повышение экономической устойчивости и платежеспособности предприятий ТЭК с минимизацией расходов предприятий электроэнергетики, обеспечением прозрачности бизнес-процессов и формирования тарифов по категориям потребителей, параллельно с разработкой системы мер по адресной социальной поддержке уязвимых слоев населения;

- осуществление эффективной кадровой политики, создание системы подготовки и переподготовки высококвалифицированного персонала;

- создание механизмов по снижению коррупционных рисков в топливно-энергетическом комплексе.

1. Благоприятные предпосылки:

- поддержка энергетического сектора со стороны государства на политическом, законодательном и административном уровнях;

- преданный своему делу и стремящийся к позитивным изменениям кадровый состав энергетической отрасли;

- реализация проекта CASA-1000, предусматривающего торговлю и передачу электроэнергии в летний период из КР и РТ в Исламскую Республику Пакистан и Исламскую Республику Афганистан;

- восстановление интеграционных связей с вхождением КР в ЕАЭС и участие в формировании общего рынка электроэнергии, природного газа, нефти и нефтепродуктов; единых подходов в формировании ТЭБ;

- содействие международных организаций по развитию устойчивой энергетики, реконструкции, модернизации оборудования на существующих энергетических объектах, финансированию сооружения новых объектов;

- предоставление льготного кредитования при сооружении новых объектов, а также при реконструкции и модернизации существующих;

- реализация решения Парижской климатической конференции по смягчению последствий изменения климата и поддержки стран с преимущественным производством и использованием ВИЭ;

- повышение уровня осознания лиц, принимающих решения, по обеспечению ЭБ КР в контексте продвижения к устойчивому развитию и взаимодействию со странами ЕАЭС;

- реализация антикоррупционных мер и антикризисного управления в энергетике;

- совершенствование нормативно-правовой базы в области организации, управления, регулирования и контроля деятельности предприятий ТЭК.

2. Риски и вызовы:

- стихийные бедствия, техногенные катастрофы;

- потепление климата и сокращение площади ледников, снежников и водности больших и малых рек;

- отсутствие взаимовыгодных и устойчивых механизмов использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии;

- неосведомленность населения о реальных затратах на производство электро- и теплоэнергии, уголь и импорт природного газа и нефти;

- определение цен и тарифов на регулируемые энергоносители не под влиянием рыночной конъюнктуры, а административными и политическими решениями;

- ограниченность финансовых ресурсов для развития из-за экономически необоснованных тарифов на энергоносители и низкой исполнительской дисциплины условий договоров и соглашений;

- низкий уровень финансового менеджмента на предприятиях ТЭК и ограниченность собственных финансовых ресурсов.

Для преодоления ожидаемых рисков и угроз необходимо тщательно изучить вопрос целесообразности создания отдельного отраслевого государственного органа, уполномоченного в сфере ТЭК, в целях усиления государственной энергетической политики, повышения отвественности лиц, принимающих решения в сфере энергетики и их авторитета на международной арене и созданием структур, ответственных за преодоление и минимизацию воздействия выявленных рисков, а также за разработку государственных программ и стратегий с постоянным повышением кадрового потенциала сотрудников энергетических ведомств и компаний.

3. Мониторинг и оценка:

Для реализации настоящей Концепции разработан План мероприятий на период 2020-2025 гг., в котором представлены конкретные мероприятия, направленные на достижение целей/задач Концепции, а также Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Концепции.

Мониторинг реализации настоящей Концепции и Плана мероприятий основывается на тесном сотрудничестве всех участников процесса развития ТЭК, включая представителей государственного и частного секторов.

Функция мониторинга и реализации Плана мероприятий будет осуществляться уполномоченным государственным органом, ведающим вопросами ТЭК, посредством:

- осуществления сбора информации о реализации Плана мероприятий и подготовки регулярных отчетов о мониторинге;

- оценки эффективности и выполнения Плана мероприятий;

- внесения корректировок и изменений в настоящие Концепцию и План мероприятий, по мере необходимости;

- содействия мобилизации ресурсов для реализации Плана мероприятий.

Периодичность мониторинга и оценки реализации Концепции будет проводиться на ежеквартальной основе.

По итогам исполнения Плана мероприятий на период 2020-2025 годы будет оцениваться достигнутый прогресс и приниматься политические решения по оптимальному использованию ресурсов и выбору альтернативных возможностей для последующих шагов с разработкой следующего Плана мероприятий на 2026-2030 годы.

Список сокращений:

АИИСКУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учета электроэнергии

ВИЭ – возобновляемые источники энергии

ВВП – валовой внутренний продукт

ВЭР - водно-энергетические ресурсы

ГАООСЛХ - Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГАРТЭК– Государственное агентство по регулированию ТЭК при Правительстве Кыргызской Республики

ГЭС – гидроэлектростанция

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

КР – Кыргызская Республика

ЛЭП – линия электропередач

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод

НСР КР 2040 – национальная стратегия развития КР

ОАО «НЭСК» – открытое акционерное общество «Национальная электрическая сеть Кыргызстана»

ОЭС  ЦА – объединенная энергетическая система Центральной Азии

ПГ – парниковые газы

ПС – подстанция

РК – Республика Казахстан

РТ – Республика Таджикистан

РУз – Республика Узбекистан

РФ – Российская Федерация

РЭК – распределительные электросетевые компании

СЭС – солнечная электрическая станция

ТЭБ – топливно-энергетический баланс

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ТЭС – тепловая электрическая станция

ЦА – Центральная Азия

ЦАР – Центральноазиатский регион

ЦАРЭС –Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество

ЭБ – энергетическая безопасность