Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года на 2020-2025 годы

| № пп. | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить устойчивое развитие электроэнергетики и энергетическую безопасность | 1.1.1.Увеличение генерирующих мощностей: | 2020-2025 гг.- | Увеличены генерирующие мощности за счет строительства новых и модернизации существующих электростанций | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР,ГАВРприПКР ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР (по согл.) |
|  |  | а) поиск и привлечение источника финансирования на реализацию проектов по строительству генерирующих мощностей: | 2020-2021 г. | Для реализации гидроэнергетического потенциала и в целях обеспечения энергетической безопасности, приняты меры по привлечению инвестиций и начаты работы по строительству электростанции с принятием НПА о реализации проектов по строительству генерирующих мощностей | ГКПЭН, АПЗИ, МИД КР, МЭ КР, МФ КР, ОАО «НЭХК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ГАВР при ПКР (по согл.) |
|  |  | - Камбаратинской ГЭС-1; | 2020-2025 гг. |  |  |
|  |  | - Верхне-Нарынского каскада ГЭС; | 2020-2025 гг. |  |  |
|  |  | - Кара-Кечинской ТЭС | 2020-2025 гг. |  |  |
|  |  | б) ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2; | 2020-2024гг | Увеличена установленная мощность на 120 МВт | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» (по согл.), ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, ОМСУ и ПП ППКР в Джалал-Абад., МТиД, |
|  |  | в) обеспечение реконструкции и модернизации существующих генерирующих мощностей: | 2020-2025 гг. | Обеспечена стабильная работа оборудования ГЭС и увеличена установленная мощность | ОАО «НЭХК» и ОАО «ЭС» (по согл.), ГИЭТБ при ПКР, ГКПЭН |
|  |  | - Ат-Башинской ГЭС | 2024 г. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 4 МВт |  |
|  |  | - Токтогульской ГЭС | 2024 г. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 240 МВт |  |
|  |  | - Учкурганской ГЭС | 2020-2025 гг. | Модернизовано основное оборудование с приростом установленной мощности на 36 МВт |  |
|  |  | г) принять меры по привлечению инвесторов на строительства малых ГЭС (со строительством ЛЭП для выдачи мощности в существующие электрические сети энергокомпаний) на территории республики | 2020-2025 гг. | Привлечены инвестиции для строительства малых ГЭС на территории республики | ГКПЭН, АПЗИ, МИД КР, МЭ КР, МФ КР, ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ГАВР при ПКР |
|  |  | д) Принять меры по привлечению инвестиций для реализации проекта по строительству Куланакской ГЭС | 2020-2021 гг.. | Привлечены инвестициии и начато строительство Куланакской ГЭС мощностью 100 МВт | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОАО “НЭСК”, ОАО “ЭС”, ОМСУ, ПП ПКР в Нарынской обл., МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГАВР при ПКР ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР |
|  |  | 1.1.2. Эффективное и оптимальное использование водно-энергетических ресурсов бассейна р. Нарын | постоянно | Организованы работы ТЭЦ г. Бишкек с обеспечением электрической и тепловой нагрузки с учетом уровня воды в Токтогульском водохранилище и приточности р. Нарын, а также обеспечено несение тепловой нагрузки на ТЭЦ г. Ош в отопительный период | ОАО«НЭХК» и ОАО «ЭС» (по согл.), ГКПЭН |
|  |  | 1.1.3. Провести модернизацию и реконструкцию действующих передающих и распределительных электрических сетей: | 2020-2025 гг. | Повышена эффективность передачи и распределения электроэнергии до потребителя, снижены технологические расходы и обеспечено качество электроснабжения | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», РЭК (по согл.) |
|  |  | а) обеспечение реализации проектов по внедрению инновационных технологий в энергокомпаниях (АСУП: АИИСКУЭ, SCADA, СИП, релейная защита и автоматика и др) | 2020-2025 гг. | Повышена надежность электроснабжения и автоматизирована система контроля и учета электроэнергии, реализованы проекты по реабилитацию ОАО «Ошэлектро», ОАО «Востокэлектро» | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», РЭК (по согл.) |
|  |  | б) разработка ТЭО проектов по строительству ПС и ЛЭП: | 2020-2022 | Подготовлены ТЭО к проектам и приняты меры по их реализации | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ПП ПКР и ОМСУ в областях, ГАЗР при ПКР |
|  |  | - ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» и ПС «Каракол» 220 кВ; |  |  |  |
|  |  | - ПС 220 кВ «Учкун» и ВЛ-220кВ врезкой к ВЛ 220 кВ «Кемин - Ала-Арча» |  |  |  |
|  |  | в) реализация проектов по строительству ПС и ЛЭП: | 2020-2022 гг. | Увеличена пропускная способность и повышена энергоэффективность электрических сетей | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОАО «Северэл», мэрия г. Бишкек МСХМиЛП, ГАЗР при ПКР |
|  |  | - ПС «Ипподромная» 110/35/10 кВ | 2020-2022 гг. |  |  |
|  |  | - ПС «Озерная» 110/35/10 кВ |  |  |  |
|  |  | - ПС «Дон-Алыш» 110 кВ; | 2023 г. |  |  |
|  |  | - улучшение электроснабжения Аркинского массива Лейлекского района Баткенской области | 2020-2021 гг. | Повышена энергонезависимость Баткенской области и качество электрснабжения | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОАО «Ошэлектро», ПП ПКР и ОМСУ в Баткенскойобл, ГАЗР при ПКР |
|  |  | 1.1.4. Обеспечение бесперебойной работы электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | ежегодно | Обновлена карта "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | ГКПЭН, ГАРТЭК, ГААСЖКХ при ПКР, ОАО "НЭХК", предприятия ТЭК |
|  |  | 1.1.5. Разработка и утверждение проектов НПА, направленных на нормирование и снижение потерь электроэнергии при ее передаче и распределении: | 2020-2025 гг.. | Приняты нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы нормирования и снижения технологического расхода электроэнергии при ее передаче и распределении. | По согл.: ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, ОАО «НЭХК», ОАО «КЭРЦ», ОАО «НЭСК», РЭК, НИИЭЭ, КГТУ, Институт энергетики и связи (по согл.) |
|  |  | - проект нормативного правового акта, регулирующего требования компенсации реактивной мощности в электрических сетях лицензиатов и потребителей; | 2021 г. |  |  |
|  |  | - проект НПА о нормировании и снижении технологического расхода электроэнергии при ее передаче и распределении | 2021 г. |  |  |
|  |  | 1.1.5.1. Реализация мероприятий по снижению технологического расхода электрической энергии, а также ежегодный пересмотр и установление нормативов технологического расхода электрической энергии | 2021 г и далее ежегодно | Доведен уровень потерь электроэнергии до 4,0% в ОАО «НЭСК» и 9,5 % в РЭКах к 2025 году | По согл.: ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «КЭРЦ» ОАО «НЭСК», РЭК, ГАРТЭКприПКР, НИИЭЭ, КГТУ, Инст. энерг и связи (по согл.) |
|  |  | 1.1.6. Разработка и утверждение проектов НПА, направленных на оптимизацию ресурсов и улучшение деятельности (в т.ч. производственной) энергокомпании (ПТЭ, ППБ, ПУЭ, ПТБ и др.) | 2021-2025 гг. | Разработаны и утверждены указанные НПА, которые направленные на оптимизацию ресурсов и улучшение деятельности (в т.ч. производственной) энергокомп-й, а также создают условия для снижения техногенного воздействия на здоровья трудовго персонала/населения и окружающую среду | По согл.: ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО "ЭС", ОАО «НЭСК», РЭК, ГИЭТБ при ПКР, ГАООСЛХ при ПКР, ГАРТЭК при ПКР, ГИЭТБ при ПКР |
|  |  | 1.1.7. Принять меры по улучшению позиции Кыргызской Республики в рейтингах Всемирного банка по индикатору "Подключение к системе энергоснабжения" (Doing Business) и “устойчивая энергетика” (RISE) | 2020-2025 гг. | Улучшены позиций Кыргызстана по индикатору "Подключение к системе энергоснабжения" (Doing Business) и “устойчивая энергетика” (RISE) | ГКПЭН, ГАРТЭК, МЭ КР, ГААСЖКХ при ПКР, ГИЭТБ при ПКР, ОАО “НЭХК” |
| 1.2. | Обеспечить развитие и повысить эффективность и надежность теплоснабжения | 1.2.1.Принять меры по реализации проектов строительства котельных и тепловых сетей: | 2020-2025 гг. | Увеличены установленные мощности теплосистемы и повышена надежность теплоснабжения | ГП "Кыргызтепло Энерго" |
|  |  | - строительство нового котельного хозяйства для жителей 2-го и 3-го микрорайонов г. Кант | 2020-2021 гг. (по мере финансирования) | Построено котельное хозяйство, а также получен экономический эффект, в результате сокращения потерь теплоэнергии и сокращению бюджетных ассигнований на отопление |  |
|  |  | - строительство новой теплотрассы для подключения жилого массива «Кантчи» и «ЖЭК-3» нижней части города Кара-Балта к отоплению и горячему водоснабжению от ТЭЦ «ПО ЭТВ» | 2020-2025 гг. (по мере финансирования) | Проложена теплотрассы протяженностью 3,5 км, а также получен экономический эффект за счет снижения потерь теплоэнергии |  |
|  |  | - установка блочно-модульных локальных котельных, строительство тепловых сетей для оптимального приближения к потребителю в ПГТ Орловка | 2020-2023 гг. (по мере финансирования) | Построены локальные котельные, которые приведут к снижению потерь в тепловых сетях и улучшению качества подаваемого тепла |  |
|  |  | 1.2.2. Обеспечить реализации проекта «Улучшение теплоснабжения» | 2020-2023 гг. | В результате реализации проекта, повышена надежность и качество теплоснабжения | ОАО «БТС», ОАО «НЭХК», ГКПЭН, МФ КР, ОсОО «Арис» |
|  |  | 1.2.3. Разработка и реализация проекта по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-2 г. Бишкек в режиме когенерации с выработкой тепловой и электрической энергии на природном газе со строительством ЛЭП для выдачи мощности, путем решения вопроса возврата в собственность ОАО «ЭС» земельных участков общей площадью 8,1 га | 2020-2023 гг. | Покрыты потребности потребителей юго-западного и юго-восточного районов в тепловой энергии, а также в электрической энергии г. Бишкек | мэрия г. Бишкек, ОАО «НЭХК»,ОАО«ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «БТС», ОсОО «Газпром КР», ГРС при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР |
|  |  | 1.2.4. Реконструкция котельной «НУР» с включением в общую схему теплоснабжения г. Бишкек, в случае невозможности ввода в эксплуатацию ТЭЦ-2 г. Бишкек | 2023-2025 гг. | Увеличены установленные тепловые мощности, повышены надежности теплоснабжения, а также диверсифицированы тепловые нагрузки г.Бишкек |  |
|  |  | 1.2.5. По мере реализации проекта по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-2 г. Бишкек провести восстановительные работы существующей магистральной тепловой сети, а также работы по строительству новых тепловых сетей и насосных станций в зоне действия ТЭЦ-2 г. Бишкек | 2020 -2023гг. | Обеспечено качество теплоснабжения и повышены зоны охвата систем теплоснабжения | ОАО «НЭХК» ,ОАО«ЭС», мэрия г. Бишкек, ОАО «БТС», ОсОО «Газпром КР», ГРС при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР |
| 1.3. | Обеспечить развитие угольной отрасли | 1.3.1. Обеспечение проведения геологоразведочных работ по подтверждению запасов на действующих и их уточнению на перспективных площадях месторождений угля | постоянно | Проведена переоценка запасов на угольных месторождениях | ГКПЭН |
|  |  | 1.3.2. Ежегодное увеличение добычи угля за счет: - модернизации оборудования и технического перевооружения действующих угледобывающих предприятий; - освоения новых месторождений; - сокращения импорта с полным прекращением в 2030 году; - увеличения экспортных поставок традиционным потребителям угля соседних государств | Ежегодно | Повышена обеспеченность потребности отраслей экономики и населения республики местным углем, в том числе ТЭЦ г. Бишкек, а также промышленного и коммунально-бытового сектора | ГП «Кыргызкомур», предприятия угольной отрасли, ГКПЭН |
|  |  | 1.3.3. Принять меры по привлечению инвестиций на сооружение: - брикетной фабрики на 50-100 тыс.т на базе использования угольной мелочи разреза Кара-Кече; - предприятия по производству удобрений (аммиачной селитры) на базе использования углей шахты Тегене; - новых ТЭС на угольных месторождениях Сулюкта, Кызыл-Кия; Тегенек, Узген, Кумбель и др. | 2020-2025 г. | Обеспечено развитие угле-перерабатывающей отрасли увеличена добыча угля, а также приняты меры по привлечению инвестиций в строительство малых ТЭС с суммарной мощностью 300 МВт | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК» (по согл.), ГП «Кыргыз-комур», ОМСУ и ПП ПКР в областях |
|  |  | 1.3.4. Разработка проекта Закона КР «Об угле» в новой редакции, а также подзаконные акты, регулирующие вопросы качества и использования угля | 2020 г. | Создана нормативно-правовая база, создающая условия для развития угольной отрасли | ГКПЭН, ГП «Кыргызкомур» |
| 1.4. | Обеспечить развитие нефтегазовой отрасли | 1.4.1. Увеличение добычи нефти и газа за счет: - применения технологий горизонтального бурения скважин и интенсификации скважин; - разработки III-го пласта нефтегазового месторождения Майлу-Суу IV – Восточный Избаскент с бурением новых скважин; - ежегодного введения в эксплуатацию 20-25 новых скважин; - технического перевооружения и модернизации оборудования | ежегодно | Повышена обеспеченность нефтью и газом внутренних потребителей республики | ОАО «Кыргызнефтегаз», (по согл.), ГКПЭН |
|  |  | 1.4.2. Принять меры по привлечению инвестиций в нефтегазовую отрасль | ежегодно | Увеличены добычи нефти и газа, приняты меры по развитию инфраструктуры нефтегазовой отрасли | АПЗИ, ГКПЭН, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР» |
|  |  | 1.4.3. Принять меры по реконструкции НПЗ на производство нефтепродуктов экологических стандартов К-4 и К-5 | 2020-2023 гг. | НПЗ переведены на производство нефтепродуктов экологических стандартов К-4 и К-5, а также улучшена экологическая ситуация | НПЗ, АПЗИ, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР», ГКПЭН,ОМСУ и ПП ПКР в областях |
|  |  | 1.4.4. Разработка и утверждение проекта Закон КР «О нефти и газа» в новой редакции, а также подзаконные акты, направленные на улучшение произведенной продукции и деятельности предприятий нефтегазовой отрасли | 2020 г. | Создана нормативно-правовая база, создающая условия для развития нефтегазовой отрасли | ГКПЭН, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР» |
| 1.5. | Обеспечить устойчивое развитие газоснабжения, а также повысить эффективность и надежность системы газоснабжения КР в разрезе регионов | 1.5.1. Строительство и реконструкция магистральных газопроводов | 2020-2025 гг. | Повышена надежность газоснабжения респбулики | ОсОО «Газпром Кыргызстан», ГКПЭН (по согл.), ОМСУ и ППКР в областях |
|  |  | 1.5.2. Реконструкция АГНКС | 2020-2025 гг. | Повышена обеспеченность газоснабжения транспорта |  |
|  |  | 1.5.3. Реконструкция ГРС и газопроводов-отводов | 2020-2025 гг. | Обеспечено большое количество потребителей в газифицированных населенных пунктах в областях КР |  |
|  |  | 1.5.4. Строительство газораспределительных сетей для газификации новых населенных пунктов в областях КР | 2020-2025 гг. |  |  |
|  |  | 1.5.5. Обеспечение проведения геологоразведочных работ по подтверждению запасов на действующих и их уточнению на перспективных площадах месторождений нефти и газа | постоянно | Увеличены разработки новых месторождений нефти и газа | ГКПЭН, ОАО «Кыргызнефтегаз, ОсОО «Газпром Кыргызстан» |
| 1.6. | Развитие возобновляемых источников энергии | 1.6.1. Разработка и принятие стратегического документа, направленного на развитие возобновляемых источников энергии, включая малую гидроэнергетику | 2021 г. | Принят стратегический документ по развитию ВИЭ на средне-долгосрочный период | ГКПЭН |
|  |  | 1.6.2. Разработка и утверждение Карты размещения перспективных объектов ВИЭ | 2022 г. | Утверждена Карта размещения перспективных объектов ВИЭ | ГКПЭН |
|  |  | 1.6.3. Улучшение механизмов заключения долгосрочного договора поставки электрической энергии, вырабатываемой ВИЭ с электроснабжающими организациями в необходимом объеме | 2020 - 2021 г. | В целях улучшения механизма, внесены изменения и дополнения в соответствующие НПА, а также в случае необходимости приняты НПА | ГАРТЭК при ПКР, ГКПЭН, ОАО «НЭХК», РЭК (по согл.) |
|  |  | 1.6.4. Учитывать компенсацию дополнительных затрат электросанбжающих организаций на приобретение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ при установлении тарифа на электроэнергию для конечных потребителей | 2021 г. | Утверждена новая среднесрочная тарифная политика | ГАРТЭК при ПКР, ГКПЭН, ОАО "НЭХК", РЭК (по согл.) |
|  |  | 1.6.5. Разработка механизма упрощенного землеотвода под строительство малых ГЭС | 2021 г. | Приняты соответствующие решения ПКР об утверждении механизма землеотвода | ГКПЭН, ГАЗР при ПКР, ГААиЖКХ при ПКР, МЭ КР, ОМСУи ПП ППКР в областях, ОАО «НЭХК» (по согл.) |
|  |  | 1.6.6.Принять меры по строительству МГЭС на Кировском, Торткульском, Орто-Сайском и Кара-Кульском водохранилищах | 2020-2025 гг. | Сооружены и введены в эксплуатацию Кировская МГЭС мощностью 21 МВт; Торткульская МГЭС мощностью 3 МВт; Орто-Сайская МГЭС мощностью 21 МВт; Кара-Кульская МГЭС мощностью 18 МВт | ГКПЭН, АПЗИ, ОМСУи ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГАВР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ОАО «НЭХК» (по согл.) |
| Раздел 2. Управление спросом на энергоносители реального сектора и регионов для достижения экономического роста, а также формирования рациональной структуры ТЭБ страны и регионов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принять меры по диверсификации ТЭБ КР со снижением доли доминирующего энергоресурса – электроэнергии в структуре производства и потребления ТЭР | 2.1.1. Проводить систематический анализ и прогноз спроса ТЭР с учетом роста экономики и население, а также формирование ТЭБ | 2020-2025 гг.. | Улучшена аналитика в области прогнозирования значений объемов энергопотребления, в том числе по отраслям реального сектора экономики, которая позволит формировать качественную политику в области ТЭК | ГКПЭН, МЭ, Нацстатком, НИЭЭ при ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, предприятия ТЭК, КГТУ им. И. Раззакова |
|  |  | а) ежегодное планирование и прогнозирование потребности в ТЭР: - разработка программного обеспечения модели прогнозирования спроса; - обеспечение расчета потребности в энергоносителях, в том числе по отраслям экономики, населения и по целевым направлениям регионов б) разработка программного обеспечения модели оптимизации ТЭБ в) обеспечение ежегодной разработки формирования ТЭБ с оптимизацией и диверсификацией | 2021г. и далее ежегодно |  |  |
|  |  | 2.1.2.Принять меры по совершенствованию структуры ТЭБ за счет развития возобновляемых источников энергии, стимулирующие на увеличение производство энергии в этой сфере | 2021 -2025 гг. | Обеспечен рост доли возобновляемых и альтернативных источников энергии в структуре производства электроэнергии | ГКПЭН, АПЗИ, ОМСУ, ПП ПКР в областях (по согл.) |
|  |  | 2.1.3. Реализация Генеральной схемы газификации и газоснабжения КР до 2030 года | 2020-2025 гг. | Увеличены доли использования газа ЖКХ, ТЭЦ и населения с замещением доли электроэнергии на отопление в структуре потребления ТЭР | ОсОО «Газпром КР» (по согл.), ГКПЭН, ОМСУ и ПП ПКР в областях |
|  |  | 2.1.4. Актуализация и определение очередности газифицируемых объектов | 2020-2025 гг. | Рационально распределены нагрузки газоснабжения | ГКПЭН, ОсОО «Газпром КР» |
|  |  | 2.1.5. Разработка и реализация программы перевода государственных и муниципальных котельных с использованием твердого топлива на природный газ | 2020-2023 гг. | Осуществлен перевод котельных ГП «Кыргызтеплоэнерго» и КП «Бишкектеплоэнерго» на природный газ | ГКПЭН, мэрия г. Бишкек, ОсОО «ГазпромКР», ГП «КТЭ», КП «БТЭ» |
|  |  | 2.1.6. Разработка и реализация программы перевода государственного и муниципального транспорта на природный газ (КПГ) | 2020-2025 гг. | Осуществлен перевод муниципального и государственного транспорта на природный газ (КПГ) | ГКПЭН, ОсОО «Газпром КР», МТиД, Мэрия г. Бишкек и Ош, ОМСУ и ПП ПКР в областях |
|  |  | 2.1.7. Разработка нормативных правовых документов, регулирующих согласование местоположений проектируемых объектов с правообладателями земельных участков, а также методики компенсационных выплат за занятие земельных участков под прокладку магистральных газопроводов | 2020-2023 гг. | Созданы механизмы согласования местоположений проектируемых объектов с правообладателями земельных участков | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААС иЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР |
|  |  | 2.1.8. Принять меры по увеличению производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) | 2020-2025 гг.. | По итогам принятым мер увеличен объем производства нефтепродуктов на НПЗ | НПЗ, ОАО «КНГ», ГКПЭН, АПЗИ |
| Раздел 3. Международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Налаживание сотрудничества в сфере рационального использования водно-энергетических ресурсов со странами ЦА, как на много-сторонней, так и на двусторонней основе | 3.1.1. Сохранение параллельной работы энергосистем в рамках ОЭС ЦА | Постоянно | Повышена надежность работы энергосистемы в ОЭС ЦА | ОАО «НЭХК», ОАО "НЭСК" (по согл.), ГКПЭН |
|  |  | 3.1.2. Продвижение национальных интересов КР в получении компенсации от стран низовья за накопление и регулирование водных ресурсов | 2023-2025 гг. | Получены компенсации от стран низовья за накопление и регулирование водных ресурсов | ГКПЭН, МИД КР, ОАО «НЭХК» и предприятия ТЭК (по согл.) |
|  |  | 3.1.3 Развитие экспортного потенциала и возможности по регулированию водно-энергетических ресурсов | Постоянно | Обеспечен гарантированный экспорт электроэнергии при среднегодовом стоке и импорт при маловодье бассейне р.Нарын | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» (по согл.) ГКПЭН |
| 3.2. | Обеспечить развитие и реализацию регионального сотрудничества в рамках ЦАЭС, ЕАЭС | 3.2.1. Участие в развитии Регионального энергетического рынка в рамках ЦАЭС, ЕАЭС, проекта СASA-1000 | 2020-2025 гг. | Повышен экспортный потенциал республики в рамках проекта СASA-1000 и общего рынка электроэнергии ЕАЭС | ГКПЭН, по согл.: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК» |
|  |  | 3.2.2. Участие в региональном исследовании по изучению уязвимости энергетики перед изменением климата | Постоянно | Созданы условия для расширения использования экологически чистых технологий получения энергии | ГАООСиЛХ, ГКПЭН, по согл.: ОАО «НЭСК» и ОАО «ЭС», РЭК |
|  |  | 3.2.3. Привлечение средств для финансирования проектов в регионе по продвижению региональной торговли электроэнергией, а также реализация проектов ГЧП | 2020-2025 г.. | Начата реализация новых проектов по продвижению региональной торговли электроэнергией | АПЗИ, ГКПЭН, МЭ |
| Раздел 4. Энергоэффективность и энергосбережение, минимизация техногенного воздействия ТЭК на окружающую среду, здоровье населения, а также продвижение к устойчивому развитию страны и регионов |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение энергосберегающей политики с обеспечением ежегодного снижения энергоемкости ВВП | 4.1.1. Разработатка Национальной программы энергосбережения и энергоэффективности на средне-долгосрочный период | 2020-2021 гг. | Создана межведомственная рабочая группа, разработан проект Национальной программы и внесен на рассмотрение в АПКР | ГКПЭН, Нацстатком, ГААСиЖКХ, МЭ, ГАРТЭК, ОАО “НЭХК”, НИИЭЭ, КГТУ |
|  |  | 4.1.2. Внесение поправок в Закон КР «Об энергосбережении», предусматривающих механизмы государственного экономического стимулирования, внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях реального сектора | 2021 г. | Разработаны и внесены поправки в НПА, предусматривающие экономические механизмы стимулирования энергосбережения | ГКПЭН, Нацстатком (по согл.), ГААСиЖКХ при ПКР |
|  |  | 4.1.3 Организация подготовки и переподготовки сертифицированных энергоаудиторов | 2021 г. и далее ежегодно | Открыты профили по подготовке энергоаудиторов в ВУЗах и Центрах по переподготовке | Технико-экономические ВУЗы, ГААСЖКХ при ПКР |
|  |  | 4.1.4. Систематическое информирование общественности о выгодах экономии ТЭР и пропаганда энергосберегающих мер | 2021 г. и далее ежегодно | Круглый стол, конференции, семинары, публикации в СМИ | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согл.), ГКПЭН, ГАООСиЛХ, НПО и ОФ, СМИ, ВУЗы (КГТУ), Школы и др. |
| 4.2. | Принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду произведенными ТЭР, а также по минимизации техногенного воздействия ТЭК на здоровья населения | 4.2.1. Разработка и утверждение отраслевых подзаконных актов, направленных на улучшение качества произведенной продукции и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу | 2020 – 2023 гг. | Снижены выбросы вредных веществ в атмосферу | ГАООСЛХ при ПКР, ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, предприятия ТЭК |
|  |  | 4.2.1. Разработка/обновление и утверждение нормативно правовых актов, правил и инструкций по технической и экологической безопасности | 2020 – 2023 гг. | Приняты НПА в области технической и экологической безопасности | ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, ГАООСЛХ при ПКР, ОАО «НЭХК», ГП «КТЭ, ГП «Кыргызкомур», предприятия ТЭК |
| Раздел 5. Институциональные реформы: усиление стратегического и корпоративного управления, менеджмента и инновационного развития энергетики |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствовать внутреннюю энергетическую политику путем укрепления стратегического и корпоративного управления, обеспечить инновационное развитие и укрепление отраслевого научного и кадрового потенциала в области ТЭК | 5.1.1. Рассмотрение создания отдельного уполномоченного государственного органа в области стратегического управления ТЭК | 2020 г. | Принят НПА по созданию уполномоченного государственного органа по провдению политики в области ТЭК | АПКР, ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, ГИЭТБ при ПКР, МЮ КР, МФ КР, МЭ КР, ФУГИ при ПКР, ОАО "НЭХК" (по согл.) |
|  |  | 5.1.2. Приведение Уставов и Положения о корпоративном управлении акционерных обществ в области ТЭК, состава Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствие с Законом КР «Об акционерном обществе» | 2020-2025 гг.. | Созданы условии для прозрачности и получения прибыли акционерных обществ в области ТЭК, внесены поправки в Уставы и Положения | ФУГИ при ПКР, акционерные общества в области ТЭК |
|  |  | 5.1.2. Принятие мер по оптимизации ресурсов (человеческих, финансовых и т.п.) госорганов, ведомств, служб и предприятий ТЭК, создающую благоприятных условии для эффективного управления и менеджмента | 2020-2025 гг. | Созданы условии для устойчивого развития ТЭК | ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, НЭХК, ГИЭТБ при ПКР, предприятия ТЭК |
|  |  | 5.1.3. Повышение на систематической основе квалификацию и переподготовку инженерно-технического, планово-экономического, финансово-хозяйственного персонала энергетических компаний до уровня, обеспечивающего решение современных проблем | постоянно | Обеспечен ТЭК компетентным, высокоэффективным персоналом | ОАО «НЭХК», предприятия ТЭК, ВУЗы: КГТУ |
|  |  | 5.1.4. Повысить качество подготовки кадров в ВУЗах страны в области энергетической политики, стратегического управления и мененджмента, разработки и внедрения инновационных технологий в том числе цифровых, путем совершенствования учебных планов и программ по дисциплинам специализации | постоянно | Повышено качество образования и подготовки управленцев, менеджеров, энергетических дипломатов в сфере управления водно-энергетическими ресурсами и налаживания межгосударственного сотрудничества. | МОН, ГКПЭН, МИД, ВУЗы |
| Раздел 6. Финансовое оздоровление: тарифная политика, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности энергетических компаний и предприятий ТЭК |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование государственной тарифной политики | 6.1.1.Разработка проекта «Среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию» в соответствии с установленными надбавками к тарифам для РЭК по реализации электроэнергии от ВИЭ | 2020 г. и далее по мере необходимости | Утверждена «Среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию на 2020-2023 гг.» с учетом надбавок к тарифам для РЭК по реализации электроэнергии от ВИЭ | ГАРТЭК при ПКР |
|  |  | 6.1.2. Разработка механизмов социальной адресной поддержки уязвимых слоев населения для компенсации расходов на электроэнергию | 2021-2025 гг. | Обеспечены выделения социальных пособий для компенсации расходов на электроэнергию | Минтруда и соц. защиты, ГАРТЭК, ГКПЭН |
|  |  | 6.1.3. Разработка и внедрение систему ключевых показателей для оценки эффективности, результативности, и финансовой устойчивости предприятий ТЭК и их мониторинг | 2020 -2022 г. | Создана межведомственная рабочая группа и разработаны дополнения к системе ключевых показателей для установления экономически обоснованных тарифов для реализации электроэнергии от энергокомпаний | ГАРТЭК, ГКПЭН, Нацстатком , МЭ КР |
|  |  | 6.1.4. Информирование общественности и населения о реальной стоимости электро- и теплоэнергии и необходимости экономного и рационального использования энергоресурсов | постоянно | Повышен уровень осведомленности народа о доходах, расходах, прибыли и убытков, а также реальной стоимости электро- и тепло-энергии и тарифов на них | ГАРТЭК, ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согл.), РЭКи, ВУЗы: КГТУ, Институт энергетики и связиБПТС, СМИ, НПО, ОФ |