Приложение 1

к Плану мероприятий по реализации ТЭК КР

до 2030 года на 2020-2025 гг.

БЮДЖЕТ
Плана мероприятий по реализации проекта Концепции развития топливно-энергетического комплекса

Кыргызской Республики до 2030 годана период 2020-2025 годы1

| № п/п | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Единица измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | госбюджет | ПГИ и гранты | другие | всего | госбюджет | ПГИ и грнаты | другие | Всего | госбюджет | ПГИ и гранты | другие | Всего |
| Раздел 1. Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечить устойчивое развитие электроэнергетики и энергетическую безопасность | 1.1.1.Увеличение генерирующих мощностей: | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР,ГАВРприПКР ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР (по согл.) | 2020-2025 гг. | Млн. сом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | а) поиск и привлечение источника финансирования на реализацию проектов по строительству генерирующих мощностей: | ГКПЭН, АПЗИ, МИД КР, МЭ КР, МФ КР, ОАО «НЭХК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ГАВР при ПКР (по согл.) | 2020 – 2025 гг. | Млн. сом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - Камбаратинской ГЭС-12; |  |  | Млн. сом |  | 0 | 0 | 208826,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208826,8 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  | 2868,5 |  |  |  |  |  |  |  | 2868,5 |
|  |  | - Верхне-Нарынского каскада ГЭС3; |  |  | Млн. сом |  |  |  | 52969,28 |  |  |  |  |  |  |  | 52969,28 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  | 727,6 |  |  |  |  |  |  |  | 727,6 |
|  |  | - Кара-Кечинской ТЭС4 |  |  | Млн. сом |  |  |  | 56711,2 |  |  |  |  |  |  |  | 56711,2 |
|  |  |  |  |  | Млн. долл. |  |  |  | 779,0 |  |  |  |  |  |  |  | 779,0 |
|  |  | б) ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2; | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» (по согл.), ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, ОМСУ и ПП ППКР в Джалал-Абад., МТиД, | 2020-2024 гг. | Млн. сом |  |  | 8008 | 8008 |  |  | 8008 | 8008 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 110 | 110,0 |  |  | 110 | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  | в) обеспечение реконструкции и модернизации существующих генерирующих мощностей: | ОАО «НЭХК» и ОАО «ЭС» (по согл.), ГИЭТБ при ПКР, ГКПЭН | 2020-2025 гг. | Млн. сом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - Ат-Башинской ГЭС |  | 2024 г. | Млн. сом |  | 1543,36 | 383,656 | 1927,016 |  | 1543,36 | 383,656 | 1927,016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 21,2 | 5,3 | 26,5 |  | 21,2 | 5,3 | 26,5 |  |  |  |  |
|  |  | - Токтогульской ГЭС |  | 2024 г. | Млн. сом |  | 4550 | 11931,92 | 16481,92 |  | 4550 | 11931,92 | 16481,92 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 62,5 | 163,9 | 226,4 |  | 62,5 | 163,9 | 226,4 |  |  |  |  |
|  |  | - Учкурганской ГЭС |  | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  | 2912 | 7644 | 10556 |  | 2912 | 7644 | 10556 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 40 | 105 | 145,0 |  | 40 | 105 | 145,0 |  |  |  |  |
|  |  | г) принять меры по привлечению инвесторов на строительства малых ГЭС (со строительством ЛЭП для выдачи мощности в существующие электрические сети энергокомпаний) на территории республики | ГКПЭН, АПЗИ, МИД КР, МЭ КР, МФ КР, ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ГАВР при ПКР | 2020-2025гг. | Млн. сом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | д) Принять меры по привлечению инвестиций для реализации проекта по строительству Куланакской ГЭС | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОАО “НЭСК”, ОАО “ЭС”, ОМСУ, ПП ПКР в Нарынской обл., МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГАВР при ПКР ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР | 2020-2021 гг.. | Млн. сом |  |  |  | 7571,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7571,2 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  | 104,0 |  |  |  |  |  |  |  | 104,0 |
|  |  | 1.1.2. эффективное и оптимальное использование водно-энергетических ресурсов бассейна р. Нарын-Сырдарья | ОАО«НЭХК» и ОАО «ЭС» (по согл.), ГКПЭН | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Провести модернизацию и реконструкцию действующих передающих и распределительных электрических сетей: | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», РЭК (по согл.) | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) обеспечение реализации проектов по внедрению инновационных технологий в энергокомпаниях (АСУП: АИИСКУЭ, SCADA, СИП, релейная защита и автоматика и др) | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», РЭК (по согл.) | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - реабилитация ОАО «Ошэлектро» | ОАО «Ошэлектро», ОАО «НЭХК», ГКПЭН |  | Млн. сом |  | 82,26 | 327,6 | 409,86 |  | 82,26 | 327,6 | 409,86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 1,13 | 4,5 | 5,6 |  | 1,1 | 4,5 | 5,6 |  |  |  |  |
|  |  | - реабилитация ОАО «Востокэлектро» | ОАО«Востокэлектро», ОАО «НЭХК», ГКПЭН |  | Млн. сом |  | 165,984 | 332,69 | 498,68 |  | 165,98 | 332,696 | 498,68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 2,3 | 4,6 | 6,8 |  | 2,3 | 4,6 | 6,8 |  |  |  |  |
|  |  | б) разработка ТЭО проектов по строительству ПС и ЛЭП: | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ПП ПКР и ОМСУ в областях, ГАЗР при ПКР | 2020-2022 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ВЛ 220 кВ «Тамга-Каракол» и ПС «Каракол» 220 кВ; |  |  | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПС 220 кВ «Учкун» и ВЛ-220кВ врезкой к ВЛ 220 кВ «Кемин - Ала-Арча» |  |  | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в) реализация проектов по строительству ПС и ЛЭП: | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОАО «Северэл», мэрия г. Бишкек МСХМиЛП, ГАЗР при ПКР | 2020-2024 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ПС «Ипподромная» 110/35/10 кВ |  | 2020-2022 гг. | Млн. сом |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 0,549 | 0,549 |  |  | 0,549 | 0,549 |  |  |  |  |
|  |  | - ПС «Озерная» 110/35/10 кВ5 |  |  | Млн. сом |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 0,549 | 0,549 |  |  | 0,549 | 0,549 |  |  |  |  |
|  |  | - ПС «Дон-Алыш» 110 кВ5 |  |  | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - улучшение электроснабжения Аркинского массива Лейлекского района Баткенской области | ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», ОАО «Ошэлектро», ПП ПКР и ОМСУ в Баткенскойобл, ГАЗР при ПКР | 2020-2021 гг. | Млн. сом |  |  | 1183 | 1183 |  |  | 1183 | 1183 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 16,25 | 16,25 |  |  | 16,25 | 16,25 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Обеспечение бесперебойной работы электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | ГКПЭН, ГАРТЭК, ГААСЖКХ при ПКР, ОАО "НЭХК", предприятия ТЭК | ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Разработать и утвердить проекты НПА, направленные на нормирование и снижение потери электроэнергии при ее передаче и распределении: | По согл.: ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «КЭРЦ» ОАО «НЭСК», РЭКи, НИИЭЭ, КГТУ, Институт энергетики и связи (по согл.) | 2020-2025 гг.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект нормативного правового акта, регулирующего требования компенсации реактивной мощности в электрических сетях лицензиатов и потребителей; |  | 2021 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - проект Инструкции о нормировании технологического расхода электроэнергии при ее передаче и распределении, а также других подобных НПА; |  | 2021 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5.1. Реализация мероприятий по снижению технологического расхода электрической энергии, а также ежегодный пересмотр и установление нормативов технологического расхода электрической энергии | По согл.: ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «КЭРЦ» ОАО «НЭСК», РЭКи, ГАРТЭК при ПКР, НИИЭЭ, КГТУ, Институт энергетики и связи (по согл.) | 2021 г и далее ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Разработать и утвердить проекты НПА, направленные на оптимизацию ресурсов и улучшение деятельности (в т.ч. производственной) энергокомпании (ПТЭ, ППБ, ПУЭ, ПТБ и др.) | По согл.: ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «НЭСК», РЭКи, ГИЭТБ при ПКР, ГАООСЛХ при ПКР, ГАРТЭК | 2021-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.7. Принять меры по улучшению позиции Кыргызской Республики в рейтингах Всемирного банка по индикатору "Подключение к системе энергоснабжения" (Doing Business) и “устойчивая энергетика” (RISE) | ГКПЭН, ГАРТЭК, МЭ КР, ГААСЖКХ при ПКР, ГИЭТБ при ПКР, ОАО “НЭХК” | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечить развитие и повысить эффективность и надежность теплоснабжения | 1.2.1.Принять меры по реализации проектов строительства котельных и тепловых сетей: | ГП «Кыргызтеплоэнерго» | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - строительство новой котельного хозяйства для жителей 2-го и 3-го микрорайонов г. Кант |  | 2020-2021 гг. (по мере финанс-е) | Млн. сом |  |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 1,099 | 1,099 |  |  |  |  |  |  | 1,099 | 1,099 |
|  |  | - -строительство новой теплотрассы для подключения жилого массива «Кантчи» и «ЖЭК-3» нижней части города Кара-Балта к отоплению и горячему водоснабжению от ТЭЦ «ПО ЭТВ» (прокладка теплотрассы протяженностью 3,5 км) |  | 2020-2025 гг. (по мере финанс-е) | Млн. сом |  |  | 250 | 250 |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 3,434 | 3,434 |  |  |  |  |  |  | 3,434 | 3,434 |
|  |  | - установка блочно-модульных локальных котельных, строительство тепловых сетей для оптимального приближения к потребителю в ПГТ Орловка |  | 2020-2023 гг. (по мере финанс-е) | Млн. сом |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  | 78 | 78 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 1,071 | 1,071 |  |  |  |  |  |  | 1,071 | 1,071 |
|  |  | 1.2.2. Обеспечить реализации проекта «Улучшение теплоснабжения» | ОАО «БТС», ОАО «НЭХК», ГКПЭН, МФ КР, ОсОО «Арис» | 2020-2023 гг. | Млн. сом |  | 1310,4 | 1674,4 | 2984,8 |  | 1310,4 | 1674,4 | 2984,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 18,0 | 23,0 | 41,0 |  | 18,0 | 23,0 | 41,0 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Разработка и реализация проекта по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-2 в режиме когенерации с выработкой тепловой и электрической энергии на природном газе со строительством ВЛ для выдачи мощности, путем решения вопроса возврата в собственность ОАО «ЭС» земельных участков общей площадью 8,1 Га., а также разработка ТЭО к проекту | мэрия г. Бишкек, ОАО «НЭХК» ,ОАО«ЭС», ОАО «НЭСК», ОАО «БТС», ОсОО «Газпром КР», ГРС при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР | 2020-2023г. (по мере финанс-е) | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Рреконструкция котельной «НУР» с включением в общую схему теплоснабжения г. Бишкек, в случае невозможности ввода в эксплуатацию ТЭЦ-2 |  | 2023-2025гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. По мере реализации проекта по вводу в эксплуатацию ТЭЦ-2 провести восстановительные работы существующей магистральной тепловой сети, а также работы по строительству новых тепловых сетей и насосных станций в зоне действия ТЭЦ-2 | ОАО «НЭХК» ,ОАО«ЭС», мэрия г. Бишкек, ОАО «БТС», ОсОО «Газпром КР», ГРС при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР | 2020 -2023гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечить развитие угольной отрасли | 1.3.1. Обеспечение проведения геологоразведочных работ по подтверждению запасов на действующих и их уточнению на перспективных площадях месторождений угля | ГКПЭН | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Ежегодное увеличение добычи угля за счет: - модернизации оборудования и технического перевооружения действующих угледобывающих предприятий; - освоения новых месторождений; - сокращения импорта с полным прекращением в 2030 году; - увеличения экспортных поставок традиционным потребителям угля соседних государств | ГП «Кыргызкомур», предприятия угольной отрасли, ГКПЭН | Ежегодно | Млн. сом |  |  | 888,16 | 888,16 |  |  |  |  |  |  | 888,16 | 888,16 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 12,26 | 12,2 |  |  |  |  |  |  | 12,2 | 12,2 |
|  |  | 1.3.3. Принять меры по привлечению инвестиций на сооружение: - брикетной фабрики на 50-100 тыс.т на базе использования угольной мелочи разреза Кара-Кече; - предприятия по производству удобрений (аммиачной селитры) на базе использования углей шахты Тегене; - новых ТЭС на угольных месторождениях Сулюкта, Кызыл-Кия; Тегенек, Узген, Кумбель и др. | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК» (по согл.), ГП «Кыргыз-комур», ОМСУ и ПП ПКР в областях | 2020-2025 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Разработка и утверждение проекта Закон КР «Об угле» в новой редакции, а также подзаконные акты регулирующие вопросы качества и использования угля | ГКПЭН, ГП «Кыргызкомур» | 2020 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечить развитие нефтегазовой отрасли | 1.4.1. Увеличение добычи нефти и газа за счет: - применения технологий горизонтального бурения скважин и интенсификации скважин; - разработки III-го пласта нефтегазового месторождения Майлу-Суу IV – Восточный Избаскент с бурением новых скважин; - ежегодного введения в эксплуатацию 20-25 новых скважин; - технического перевооружения и модернизации оборудования | ОАО «Кыргызнефтегаз», (по согл.), ГКПЭН | ежегодно | Млн. сом |  |  | 25694,76 | 25694,76 |  |  | 25694,76 | 25694,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 352,95 | 352,95 |  |  | 352,95 | 352,95 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Принять меры по привлечений инвестиций в нефтегазовую отрасль | АПЗИ, ГКПЭН, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР» | ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Принять меры по реконструкции НПЗ на производство нефтепродуктов экологических стандартов К-4 и К-5 | НПЗ, АПЗИ, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР», ГКПЭН,ОМСУ и ПП ПКР в областях | 2020-2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Разработка и утверждение проекта Закон КР «О нефти и газа» в новой редакции, а также подзаконные акты направленные на улучшение произведенной продукции и деятельности предприятий нефтегазовой отрасли | ГКПЭН, ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР» | 2020 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечить устойчивое развитие газоснабжение, а также повысить эффективность и надежность системы газоснабжения КР в разрезе регионов | 1.5.1. Строительство и реконструкция магистральных газопроводов. | ГКПЭН, по согл.: ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОМСУ и ППКР в Чуйской, Талас-ской, Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской, Джалабадской областей | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  | 377,46 | 377,46 |  |  | 377,468 | 377,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 5,185 | 5,185 |  |  | 5,185 | 5,185 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Реконструкция АГНКС. |  | 2020-2025гг. | Млн. сом |  |  | 318,93 | 318,93 |  |  | 318,9368 | 318,93 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 4,381 | 4,381 |  |  | 4,381 | 4,381 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Реконструкция ГРС и газопроводов-отводов. |  | 2020-2025гг. | Млн. сом |  |  | 1108,2 | 1108,2 |  |  | 1108,234 | 1108,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 15,223 | 15,223 |  |  | 15,223 | 15,223 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Строительство газораспределительных сетей для газификации новых населенных пунктов в областях КР. |  | 2020-2025гг. | Млн. сом |  |  | 9677,3 | 9677,3 |  |  | 9677,304 | 9677,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 132,93 | 132,93 |  |  | 132,93 | 132,93 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.5. Обеспечение проведения геологоразведочных работ по подтверждению запасов на действующих и их уточнению на перспективных площадах месторождений нефти и газа; | ГКПЭН, ОАО «Кыргызнефтегаз, ОсОО «Газпром Кыргызстан» | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Развитие возобновляемых источников энергии | 1.6.1. Разработка и принятие стратегического документа, направленного на развитие возобновляемых источников энергии, включая малую гидроэнергетику | ГКПЭН | 2021 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Разработка и утверждение Карты размещения перспективных объектов ВИЭ | ГКПЭН | 2022 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Улучшение механизмов заключения долгосрочного договора поставки электрической энергии, вырабатываемой ВИЭ с электроснабжающими организациями в необходимом объеме | ГАРТЭК при ПКР, ГКПЭН, ОАО «НЭХК», РЭК (по согл.) | 2020 - 2021 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Учитывать компенсацию дополнительных затрат электросанбжающих организаций на приобретение электроэнергии, вырабатываемой с использованием ВИЭ при установлении тарифа на электроэнергию для конечных потребителей | ГАРТЭК при ПКР, ГКПЭН, ОАО "НЭХК", РЭК (по согл.) | 2021г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Разработка механизма упрощенного землеотвода под строительство малых ГЭС | ГКПЭН, ГАЗР при ПКР, ГААиЖКХ при ПКР, МЭ КР, ОМСУи ПП ППКР в областях, ОАО «НЭХК» (по согл.) | 2021 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.6.Принять меры по строительству МГЭС на Кировском, Торткульском, Орто-Сайском и Кара-Кульском водохранилищах | ГКПЭН, АПЗИ, ОМСУи ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГАВР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР, ОАО «НЭХК» (по согл.) | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Управление спросом на энергоносители реального сектора и регионов для достижения экономического роста, а также формирования рациональной структуры ТЭБ страны и регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Принять меры по диверсификации ТЭБ КР со снижением доли доминирующего энергоресурса – электроэнергии в структуре производства и потребления ТЭР | 2.1.1. Проводить систематический анализ и прогноз спроса ТЭР с учетом роста экономики и население, а также формирование ТЭБ | ГКПЭН, МЭ, Нацстатком, НИЭЭ при ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, предприятия ТЭК, КГТУ им. И. Раззакова | 2020-2025гг.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) ежегодное планирование и прогнозирование потребности в ТЭР: - разработка программного обеспечения модели прогнозирования спроса; - обеспечение расчета потребности в энергоносителях, в том числе по отраслям экономики, населения и по целевым направлениям регионов б) разработка программного обеспечения модели оптимизации ТЭБ в) обеспечение ежегодной разработки формирования ТЭБ с оптимизацией и диверсификацией |  | 2021г. и далее ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Принять меры по совершенствование структуры ТЭБ за счет развития возобновляемых источников энергии, стимулирующая на увеличение производство энергии в этой сфере | ГКПЭН, АПЗИ, ОМСУ, ПП ПКР в областях (по согл.) | 2021 -2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Реализация Генеральной схемы газификации и газоснабжения КР до 2030 года; | ОсОО «Газпром КР» (по согл.), ГКПЭН, ОМСУ и ПП ПКР в областях | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.4. Актуализация и определение очередности газифицируемых объектов; | ГКПЭН , ОсОО «Газпром Кыргызстан» | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.5. Разработка и реализация программы перевода государственных и муниципальных котельных с использованием твердого топлива на природный газ | ГКПЭН, мэрия г. Бишкек, ОсОО «ГазпромКР», ГП «КТЭ», КП «БТЭ» | 2020-2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.6. Разработка и реализация программы перевода государственного и муниципального транспорта на природный газ (КПГ); | ГКПЭН, ОсОО «Газпром КР», МТиД, Мэрия г. Бишкек и Ош, ОМСУ и ПП ПКР в областях | 2020-2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.7. Разработка нормативных правовых документов, регулирующих согласование местоположений проектируемых объектов с правообладателями земельных участков, а также методики компенсационных выплат за занятие земельных участков под прокладку магистральных газопроводов | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан», ОМСУ, ПП ППКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААС иЖКХ при ПКР, ГАООСиЛХ при ПКР | 2020-2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.8. Принять меры по увеличению производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) | НПЗ, ОАО «КНГ», ГКПЭН, АПЗИ | 2020-2025 гг.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Налаживание сотрудничества в сфере рационального использования водно-энергетических ресурсов со странами ЦА, как на много-сторонней, так и на двусторонней основе | 3.1.1. Сохранение параллельной работы энергосистем в рамках ОЭС ЦА; | ОАО «НЭХК», ОАО "НЭСК" (по согл.), ГКПЭН | Постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. Продвижение национальных интересов КР в получении компенсации от стран низовья за накопление и регулирование водных ресурсов | ГКПЭН, МИД КР, ОАО «НЭХК» и предприятия ТЭК (по согл.) | 2020-2025 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.3 Развитие экспортного потенциала и возможности по регулированию водно-энергетических ресурсов | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» (по согл.) ГКПЭН | Постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспечить развитие и реализацию регионального сотрудничества в рамках ЦАЭС, ЕАЭС | 3.2.1. Участие в развитии Регионального энергетического рынка в рамках ЦАЭС, ЕАЭС, проекта СASA-1000 (строительство ЛЭП 500 кВ, 454 км по проекту СASA-1000 ) | ГКПЭН, по согл.: ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК» | 2020-2025гг. | Млн. сом |  |  | 12418,224 | 12418,22 |  |  | 12418,22 | 12418,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  | 170,58 | 170,58 |  |  | 170,58 | 170,58 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2. Участие в региональном исследовании по изучению уязвимости энергетики перед изменением климата | ГАООСиЛХ, ГКПЭН, по согл.: ОАО «НЭСК» и ОАО «ЭС» | Постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3. Привлечение средств для финансирования проектов в регионе по продвижению региональной торговли электроэнергией, а также реализация проектов ГЧП | АПЗИ, ГКПЭН, МЭ | 2020-2025 г.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Энергоэффективность и энергосбережение, а также минимизация техногенного воздействия ТЭК на окружающую среду, здоровье населения и продвижение к устойчивому развитию страны и регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение энергосберегающей политики с обеспечением ежегодного снижения Энергоемкости ВВП | 4.1.1. Разработака Национальной программы по энергосбережению на 2021-2025 гг. и перспективу до 2030г. | ГКПЭН, Нацстатком, ГААСиЖКХ, МЭ, ГАРТЭК, ОАО “НЭХК”, НИИЭЭ | 2021-2021гг | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Внесение поправок в Закон КР «Об энергосбережении», предусматривающих механизмы государственного экономического стимулирования, внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях реального сектора | ГКПЭН, Нацстатком (по согл.), ГААСиЖКХ | 2021г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3. Организация подготовки и переподготовки сертифицированных энергоаудиторов | Технико-экономические ВУЗы, ГААСЖКХ при ПКР | 2021 г. и далее ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.4. Систематическое информирование общественности о выгодах экономии ТЭР и пропаганда энергосберегающих мер. | ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согл.), ГКПЭН, ГАООСиЛХ, НПО и ОФ, СМИ, ВУЗы (КГТУ), Школы и др. | 2021 г. и далее ежегодно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду произведенными ТЭР, а также по минимизацию техногенного воздействия ТЭК на здоровья населения | 4.2.1. Разработка и утверждение отраслевых подзаконных актов, направленных на улучшение качества произведенной продукции и снижения выбросов вредных веществ в атмосферу | ГАООСЛХ при ПКР, ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, предприятия ТЭК | 2020 – 2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2.1. Разработка/обновление и утверждение нормативно правовых актов, правил и инструкций по технической и экологической безопасности | ГКПЭН, ГИЭТБ при ПКР, ГАООСЛХ при ПКР, ОАО «НЭХК», ГП «КТЭ, ГП «Кыргызкомур», предприятия ТЭК | 2020 – 2023 гг. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Институциональные реформы: усиление стратегического и корпоративного управления, менеджмента и инновационного развития энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствовать внутреннюю энергетическую политику путем укрепления стратегического управления и менеджмента, а также обеспечить инновационное развитие и укрепление отраслевого научного и кадрового потенциала в области ТЭК | 5.1.1. Рассмотрение создания отдельного уполномоченного государственного органа в области стратегического управления ТЭК | АПКР, ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, ГИЭТБ при ПКР, МЮ КР, МФ КР, МЭ КР, ФУГИ при ПКР, ОАО "НЭХК" (по согл.) | 2020г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Приведение Уставов и Положения о корпоративном управлении акционерных обществ в области ТЭК, состава Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствие с Законом КР «Об акционерном обществе» | ФУГИ при ПКР, акционерные общества в области ТЭК | 2020-2025 гг.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2. Принятие мер по оптимизации ресурсов (человеческих, финансовых и т.п.) госорганов, ведомств, служб и предприятий ТЭК, создающую благоприятных условии для эффективного управления и менеджмента | ГКПЭН, ГАРТЭК при ПКР, НЭХК, ГИЭТБ при ПКР, предприятия ТЭК | 2020-2025 гг.. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. Повышать на систематической основе квалификацию и переподготовку инженерно-технического, планово-экономического, финансово-хозяйственного персонала энергетических компаний до уровня, обеспечивающего решение современных проблем; | ОАО «НЭХК», предприятия ТЭК, ВУЗы: КГТУ | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.4. Повысить качество подготовки кадров в ВУЗах страны в области энергетической политики, стратегического управления и мененджмента, разработки и внедрения инновационных технологий в том числе цифровых, путем совершенствования учебных планов и программ по дисциплинам специализации | МОН, ГКПЭН, МИД, ВУЗы | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Финансовое оздоровление: тарифная политика, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности энергетических компаний и предприятий ТЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Совершенствование государственной тарифной политики | 6.1.1.Разработка проекта «Среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию» в соответствии с установленными надбавками к тарифам для РЭК по реализации электроэнергии от ВИЭ | ГАРТЭК | 2020 г. и далее по мере необходимости | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.2. Разработка механизмов социальной адресной поддержки уязвимых слоев населения для компенсации расходов на электроэнергию | Минтруда и соц-й защиты, ГАРТЭК, ГКПЭН | 2021-2025 | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.3. Разработка и внедрение систему ключевых показателей для оценки эффективности, результативности, и финансовой устойчивости предприятий ТЭК и их мониторинг | ГАРТЭК, ГКПЭН, Нацстатком, МЭ КР | 2020 -2022 г. | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.4. Информирование общественности и населения о реальной стоимости электро- и теплоэнергии и необходимости экономного и рационального использования энергоресурсов | ГАРТЭК, ГКПЭН, ОАО «НЭХК» (по согл.), РЭКи, ВУЗы: КГТУ, Институт энергетики и связиБПТС, СМИ, НПО, ОФ | постоянно | Млн. сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | - | - | - | Млн. сом |  | 10564,01 | 82456,4 | 419098,8 |  | 10564,0 | 81160,2 | 91724,2 |  |  | 1296,2 | 327374,6 |
|  |  |  |  |  | Млн. Долл. |  | 145,11 | 1117,4 | 5741,6 |  | 145,11 | 1099,6 | 1244,7 |  |  | 17,8044 | 4496,9 |

Примечание:

Валютный курс из расчета 1 доллар США – 72,8 сом, 1 евро - 1,12 долларов США, 1 франк - 1,07 долларов США (по состоянию на 12.03.2020 г.).

- Представлены объемы инвестиции/финансовых средств для реализации проектов, по которым проведены расчеты или разработаны ТЭО. По остальным проектам, объем инвестиций/финансовых средств, будут известны по итогам разработки соответствующих ТЭО и проведенных расчетов.

- Согласно ТЭО проекта разработанного Консорциумом между корпорацией «СНС – Лавалин Интернэшнл Инк» (Канада) и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (РФ).

- Согласно ТЭО проекта, разработанного ОАО «Ленгидропроект» (РФ).

- Согласно пред-ТЭО проекта, разработанного китайской компании TBEA.

- ОАО «Северэлектро»: Представлены предварительные стоимости проектов. В настоящее время идет разработка ТЭО.

- ГП «Кыргызкомур»: на 2020 год внесен проект по модернизацию оборудования и техническое перевооружение в Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) на сумму 2,2 млн долларов (США), 2021-2022 года в Евразийский банк развития (ЕАБР) на сумму 10,0 млн долларов (США).