Приложение 3

Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации

Концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики до 2030 года

на 2020-2025 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Ед.изм | Базовое (год) | Промежуточные индикаторы |  |  |  |  |  | Цел-е показатели | Отв. орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | - |  |
| Раздел 1. Устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса и обеспечение энергетической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие электроэнергетики | Ввод 2-го агрегата Камбаратинской ГЭС-2 | МВт |  |  |  |  |  | 120 |  | 120 | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОАО “ЭС”, ОМСУ, ПП ППКР в Джалалаб. области, МТиД, ГИЭТБ при ПКР (по согл.) |
|  |  | Реконструкция: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Ат-Башинская ГЭС | МВт |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | - Токтогульская ГЭС | МВт |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 240 |  |
|  |  | - Учкурганской ГЭС | МВт |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |
|  |  | Производство электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС», ГКПЭН |
|  |  | -пессимистичный вариант: | млрд. кВт.ч | (2019 г.) 15,472 | 15,43 | 15,433 | 15,45 | 15,5 | 16,7 | 16,93 | 16,93 |  |
|  |  | -оптимистичный вариант: |  |  | 15,43 | 15,433 | 15,45 | 15,7 | 17,0 | 17,75 | 17,75 |  |
|  |  | Коэффициент обновление основного фонда электроэнергетической системы1 | % | (2018г.) 12,8 | 15,4 | 16,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО «НЭСК», РЭК, электроснабжающие компании, ГКПЭН |
|  |  | Снижение потерь электроэнергии при передаче и распределении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «КЭРЦ» ОАО «НЭСК», РЭК, ГАРТЭК при ПКР, НИИЭЭ, КГТУ |
|  |  | по НЭСКу | % | (2019 г.) 5,4 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  | по РЭКам | % | (2019 г.) 12,3 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  | Улучшение позиций Кыргызстана в индексе "Ведение бизнеса" по индикатору "Подключение к системе электроснабжения"2 | позиция в рейтинге | (Май 2019 г.) 143 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 80 | 80 | ГКПЭН, ГАРТЭК, ГИЭТБ при ПКР, ОАО “НЭХК”, ОАО «НЭСК», РЭК |
|  |  | Улучшение позиций Кыргызстана в индексе устойчивой энергетики (RISE)5 | балл | (2017 г.) 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |  |
|  |  | Снижение показателей SAIFI, SAIDI и CAIDI по отключениям до 50% от текущих показателей | % | 100 | 95 | 85 | 75 | 65 | 55 | 50 | 50 | ОАО «НЭХК», РЭК, ОАО «НЭСК», ОАО «ЭС», электроснабжающие компании |
| 1.2 | Обеспечить развития теплоэнергетики, а также повысить эффективность и надежность теплоснабжения | Выработка теплоэнергии | Тыс. Гкал | 2671,3 | 2800,0 | 2850,0 | 2875,0 | 2900,0 | 3000,0 | 3100,0 | 3100,0 | ОАО «НЭХК, ОАО «ЭС», ОАО «БТС», ГП «КТЭ», мэрия г. Бишкек, КП «Бишкектеплоэнерго», ОшМП «Теплосн-е», ГКПЭН |
|  |  | Коэффициент обновление основного фонда теплоэнергетической системы1 | % | (2018г.) 11,1 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 |  |
| 1.5 | Обеспечить развитие угольно отрасли | Добыча угля: | тыс. тонн | (2019г.)2532,0 |  |  |  |  |  |  |  | ГП «Кыргызкомур», ГКПЭН, АПЗИ, центр ГЧП при МЭ КР |
|  |  | -пессимистичный вариант: |  |  | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 3000 | 3200 | 3200 |  |
|  |  | -оптимистичный вариант: |  |  |  |  |  | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 |  |
| 1.6 | Обеспечить развитие нефтегазовой отрасли | Добыча нефти | Тыс. тонн | 236,4 | 235 | 240 | 260 | 270 | 280 | 300 | 300 | ОАО «КНГ», ОсОО «Газпром КР», ГКПЭН, АПЗИ |
|  |  | Добыча газа | Млн. м3 | 24,0 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  |  | Коэффициент обновление основного фонда нефтедобывающей отрасли1 | % | (2018г.) 5,8 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 20,0 |  |
| 1.7 | Обеспечить устойчивое развитие газоснабжение, а также повысить эффективность и надежность системы газоснабжения КР в разрезе регионов | Потребление природного газа | млн. м3 | 304,0 | 320, 8 | 359 | 407,6 | 440,1 | 462,1 | 485 | 582,3 | ОсОО «Газпром КР», ГКПЭН, ОМСУ и ПП ПКР в областях, МСХППиМ, МТиД, ГАЗР при ПКР, ГААСиЖКХ при ПКР |
|  |  | Коэффициент обновление основного фонда газоснабжающей отрасли | % | (2018г.) 37,7 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 |  |
| 1.8 | Развитие возобновляемых источников энергии | Удельный вес электроэн., выраб-мой за счет ВИЭ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГКПЭН, АПЗИ, ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО «Чакан ГЭС» |
|  |  | пессимистический | % | (2019г.) 1,7 | 2,0 | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 5,9 | 7,3 | 7,5 |  |
|  |  | оптимистический |  |  | 2,0 | 2.9 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,2 | 5,5 |  |
| Раздел 2. Управление спросом на энергоносители реального сектора и регионов для достижения экономического роста и формирования рациональной структуры ТЭБ страны и регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Принять меры по диверсификации ТЭБ КР со снижением доли доминирующего энергоресурса – электроэнергии в структуре производства и потребления ТЭР | Доля электроэнергии в структуре энергопотребления; | % | (2018г.) 37,3 | 35,0 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31,0 | 30,0 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ГАРТЭК при ПКР, ОсОО «Газпром КР», ГП “Кыргызкомур” предприятия угольной и теплоснабжающей отраслей |
|  |  | Доля угля в структуре энергопотребления; | % | (2018г.) 19,7 | 20 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 30,0 |  |
|  |  | Доля газа в структуре энергопотребления; | % | (2018г.) 2,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |  |
| Раздел 3. Международное сотрудничество и укрепление внешней энергетической политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Продолжение сотрудничества в сфере энергетики со странами ЦА, как на многосторонней, так и на двусторонней основе | Поддержание частоты в ОЭС ЦА | Гц | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС», ОАО “НЭСК”, ГКПЭН |
| 3.2 | Развитие и реализация регионального сотрудничества в рамках ЦАЭС, ЕАЭС | Экспорт электроэнергии | млрд кВтч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,25 | 1,25 | 1,54 | 1,595 | 1,74 | ГКПЭН, ОАО «НЭХК», ОАО «ЭС» |
| Раздел 4. Энергоэффективность и энергосбережение, а также минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду, здоровье населения и продвижение к устойчивому развитию страны и регионов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение энергосберегающей политики с обеспечением ежегодного снижения Энергоемкости ВВП | Снижение энергоемкость ВВП на | % | (2018г.) 25,5 т.у.т./млн.сом | 1,5 | 1,52 | 1,5 | 1,,5 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | ГКПЭН, ГААСЖКХ при ПКР, МЭ, ОАО «НЭХК», РЭК, ОсОО «Газпром КР», ГП «Кыргызкомур», предприятия ТЭК |
| 4.2 | Принять меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду произведенными ТЭР | Снижение углеродоемкости ТЭК3 на | т. выб. вред вещ/т.у.т. | (2018 г) 1,66 тн. вр. вещ./тыс. т.у.т.ТЭР | 1,66 | 1,65 | 1,59 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,3 | ГАООСиЛХ при ПКР, ГКПЭН, МЭ, ГП «Кыргызкомур», ОАО «НЭХК», ОсОО «Газпром КР», предприятия ТЭК |
| Раздел 5. Институциональные реформы: усиление стратегического и корпоративного управления, менеджмента и инновационного развития энергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Совершенствовать внутреннюю энергетическую политику путем укрепления стратегического и корпоративного управления, обеспечить инновационное развитие и укрепление отраслевого научного и кадрового потенциала в области ТЭК | Качество работы уполномоченных органов исполнительной власти в области ТЭК4 | балл | (за II-полуг. 2019г.) | - | - | - | - | - | - | - | ГКПЭН КР, ГАРТЭК при ПКР, ГИЭТБ при ПКР |
|  |  | ГКПЭН | балл | 29,23 | 35,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60 | ГКПЭН КР |
|  |  | ГАРТЭК при ПКР | балл | 33,93 | 35,0 | 40,0 | 43,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60 | ГАРТЭК при ПКР |
|  |  | ГИЭТБ при ПКР | балл | 13,63 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | ГИЭТБ при ПКР |
| Раздел 6. Финансовое оздоровление: тарифная политика, обеспечение финансовой устойчивости и эффективности энергетических компаний и предприятий ТЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Совершенствование государственной тарифной политики | Увеличение дохода в энергосистеме | % | (2018г.) 20,22 мрд.сом | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 | ГАРТЭК, ОАО «НЭХК», ГКПЭН КР |

Примечание:

- Публикация Нацстаткома КР «Промышленность Кыргызской Республики 2014-2018», таблица 18. Коэффициент определяется в процентах к стоимости основных средств на конец года.

- Официальный сайт Всемирного банка развития: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings.

- Углеродомкость топливно-энергетического комплекса (УТЭР) определяется как отношение объема выбросов вредных веществ (Статистический обзор «Окружающая среда в КР» Нацстаткома КР: за 2018 год объем выбросов произведенный сектором «Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом» составилVврелных вешесив=29,735 тыс.тонн) к ТЭР КР (По данным официального сайта Нацстаткома КР объем ТЭР за 2018 г. составил VТЭР=17,844 млн. т.у.т.):

УТЭР=Vврелных вешесивVТЭР=29,73517844,0=1,66тн.  вр. вещ.тыс.  т.у.т. ТЭР .

- Официальный сайт Национального статистического комитета КР: Индекс доверия народа, 2019 г.

- https://rise.worldbank.org/scores