1-тиркеме

**Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын**

**2023/2024-жылдардын күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча   
иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш-чаралардын аталышы** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Жооптуулар** |  |
| 1 | Облустарда, Бишкек жана Ош шаарларында жылытуу мезгилине даярдыктын жүрүшүнө, биринчи кезекте төмөнкү маселелерге ай сайын мониторинг жүргүзүү үчүн күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча туруктуу иштөөчү штабдарды түзүү:  – жылуулук менен жабдуу ишканаларынын от казандарын, ведомстволук жана калкты жылуулук менен жабдууга байланышкан өнөр жай от казандарын даярдоо жөнүндө;  – социалдык объекттерди жылытуу мезгилине даярдоонун сапаты жөнүндө;  – жылытуу мезгилине турак жай фондун даярдоонун сапаты жөнүндө;  – социалдык объекттерди, калкты отун менен камсыздоо жана жарандардын жеңилдетилген категориясына каражаттарды өз убагында бөлүү жөнүндө | 2023-жылдын  1-июнуна чейин | Министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомстволор,  КРП ОЫӨ, макулдашуу боюнча: Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары, ОЭК ишканалары |  |
|  |
|  |
|  |
| 2 | Электр керектөөнүн болжолунун жана күтүлгөн көлөмүнүн негизинде  2023-жылдын жана 2024-жылдын  I кварталынын мезгилине Токтогул суу сактагычынын суусун пайдалануунун суу-энергетикалык режимдеринин эсептөөлөрүн аткаруу | Ай сайын | Макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 3 | Облустар жана бөлүштүрүүчү электр компаниялары боюнча электр энергиясын пландуу керектөөгө оңдоолорду киргизүү (2023-жылдын  1-июлуна карата иш жүзүндө суунун келиши боюнча Токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээлинин болжолдуу маалыматтарын тактоодо) | Зарылдыгына  жараша | ЭМ,  макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 4 | Техникалык мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен Борбордук Азиядан жана Россия Федерациясынан электр энергиясынын импортун камсыздоо | Жеткирүү графиги боюнча | ЭМ,  макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 5 | Борбордук Азиянын Бирдиктүү энергетика системасынын курамында республиканын энергетика системасынын туруктуу параллелдүү иштешин жана Борбордук Азия мамлекеттеринин энергетика системалары жана «Энергия» координациялык-диспетчердик борбору менен өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу | Дайыма | Макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК, «КУЭТ» ААК |  |
| 6 | Ушул токтомдун 15, 16-тиркемелерине ылайык күз-кыш мезгилинде электр станцияларындагы генерациялоочу жабдууларды жана Бишкек шаарынын ЖЭБинин белгиленген кубаттуулуктарын иштетүүгө даярдоо | Оңдоо графигине ылайык | Макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК |  |
| 7 | Ушул токтомдун 2–11-тиркемелерине жана түзүлгөн контракттарга ылайык тапшырмалардын негизинде электр энергиясын жана кубаттуулукту керектөөнүн сааттык суткалык графиктерин «КУЭТ» ААКка берүүнү камсыз кылуу;  – «КУЭТ» ААКка берилүүчү электр энергиясынын жана кубаттуулуктун суткалык графиктерде уруксат берилген чоңдугунан ашуусуна жол бербөө;  – жергиликтүү жүктү азайтууну чектөө графиктерин иштеп чыгуу, макулдашуу, бекитүү, керектөөчүлөргө жеткирүү жана сактоо;  – «КУЭТ» ААКтын подстанцияларынан тараган 6–10 кВ чыңалуудагы электр тармактарындагы авариялык өчүрүүлөрдүн санын кыскартуу боюнча чараларды көрүү | Зарылдыгына жараша | Макулдашуу боюнча:  «КУЭТ» ААК,  электр энергиясын берүүгө, бөлүштүрүүгө жана жеткирүүгө лицензиаттар |  |
| 8 | Капиталдык оңдоо, капиталдык курулуш жана реконструкциялоо, энергия менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана материалдык-техникалык ресурстардын авариялык запасын түзүү боюнча иштерди сапаттуу жана өз убагында аткарууну камсыз кылуу | Графикке ылайык | ОЭК ишканалары  (макулдашуу боюнча) |  |
| 9 | 2023/2024-жылдардын күз-кыш мезгилинде түзүлгөн келишимдерге ылайык калк үчүн көмүрдү стационардык отун базаларына жана көмүр сатуу пункттарына толук көлөмдө жеткирүүнү камсыз кылуу жана зарыл болгон учурда мындай пункттары жок калктуу конуштарда кошумча отун базаларын түзүү | 2023-жылдын  1-августунан тартып  2024-жылдын  1-мартына чейин | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, «Кыргызкөмүр» МИ,  макулдашуу боюнча: жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, көмүр казуучу ишканалар |  |
| 10 | Жылуулук электр борборлорунун, от казандарынын жана бюджеттик мекемелердин муктаждыктарына керектүү көлөмдөрдө отун ресурстарын (көмүр, газ, мазут) үзгүлтүксүз жеткирүүнү графикке ылайык камсыз кылуу | Жеткирүү графигине ылайык | «Кыргызкөмүр» МИ,  макулдашуу боюнча:  «КНГ» ААК,  «Газпром Кыргызстан» ЖЧК |  |
| 11 | Башка техниканы колдонууга мүмкүн болбогон шарттарда жайгашкан электр берүү линияларында авариялык өчүрүүлөрдү аныктоодо жана жоюуда кыдырып учуу жана жабдууларды жана адистерди жеткирүү үчүн авиациялык техника менен камсыз кылуу.  Зарыл болгон учурда кардын топтолушун жана мөңгүлөрдү чалгындоо үчүн кыдырып учууларды жүргүзүү | Зарылдыгына жараша | ӨКМ, КМ, макулдашуу боюнча: «ЭС» ААК,  «КУЭТ» ААК |  |
| 12 | Аба ырайынын шарттарынан улам кубаттуулуктун тартыштыгы пайда болгон учурда 2023-жылдын ноябрынан тартып 2024-жылдын мартына чейинки мезгилде энергия сыйымдуу өндүрүштүк керектөөчүлөр үчүн электр энергиясын жеткирүүлөрдүн көлөмүнө чектөөлөрдү киргизүү | Дайыма | Макулдашуу боюнча:  «ЭС» ААК,  «КУЭТ» ААК,  ири өнөр жай ишканалары, керектөөчүлөр-кайра сатуучулар,  дүңүнөн сатып алуучулар-сатуучулар |  |

Кыскартуулар тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КРП ОЫӨ | – | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| ЭМ | – | Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги |
| ӨКМ | – | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| КМ | – | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги |
| ОЭК | – | отун-энергетикалык комплекс |
| МИ | – | мамлекеттик ишкана |
| ЖЧК | – | жоопкерчилиги чектелген коом |
| «ЭС» ААК | – | «Электр станциялар» ачык акционердик коому |
| «КУЭТ» ААК | – | «Кыргызстан улуттук электр тармагы» ачык акционердик коому |
| «КНГ» ААК | – | «Кыргызнефтегаз» ачык акционердик коому |
| ЖЭБ | – | жылуулук электр борбору |